от 14.05.2018г.		1355-па

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Кашира

«Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса

городского округа Кашира»

на 2017–2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  постановления администрации городского округа Кашира от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3303-па (в ред. от 17.03.2017 г. № 858-па, от 19.04.2017 г. № 1337-па, от 14.06.2017 г. № 1925-па, от 04.08.2017 г. № 2651-па, от 11.10.2017 № 3572-па, от 22.12.2017 № 4683-па, от 29.12.2017 г. № 4784-па, от 29.12.2017 г. № 4785-па, от 19.02.2018 г. № 427-па, от 16.03.2018 г. № 686-па, от 28.03.2018 г. № 844-па), (далее – Программа):

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017–2021 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                   А.П. Спасский

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.05.2018г. № 1355-па |
| --- | --- |

Муниципальная программа городского округа Кашира

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2017-2021 годы

- Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодарева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира. 2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике. 3. Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | «Пассажирский транспорт общего пользования» «Дороги городского округа Кашира» «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Московской области | 158 875,6 | 31 875,6 | 127 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 666,4 | 666,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 475 954,1 | 118 772,3 | 104 131,3 | 77 008,0 | 82 008,0 | 94 034,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 635 496,1 | 151 314,3 | 231 131,3 | 77 008,0 | 82 008,0 | 94 034,5 |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.05.2018г. № 1355-па |
| --- | --- |

Паспорт подпрограммы «Дороги  городского округа Кашира»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира, отдел автодорог, транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Кашира | Всего: в том числе: | 148 164,4 | 203 526,5 | 59 250,0 | 64 250,0 | 90 552,5 | 565 743,4 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 666,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 666,4 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 31 875,6 | 127 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 875,6 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115 622,4 | 76 526,5 | 59 250,0 | 64 250,0 | 90 552,5 | 406 201,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа Кашира от 14.05.2018г. № 1355-па |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы

«ДОРОГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное техническое состояние | 2017-2021 | Итого | 90 980,6 | 515 727,2 | 135 140,7 | 200 806,5 | 56 900,0 | 61 900,0 | 60 980,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, обеспечению содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 712,0 | 155 039,0 | 28 039,0 | 127 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 77 268,6 | 360 688,2 | 107 101,7 | 73 806,5 | 56 900,0 | 61 900,0 | 60 980,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Содержание авто-мобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 20 247,5 | 225 958,5 | 27 927,0 | 58 921,5 | 56 900,0 | 58 900,0 | 23 310,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20 247,5 | 225 958,5 | 27 927,0 | 58 921,5 | 56 900,0 | 58 900,0 | 23 310,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 48 648,9 | 78 810,8 | 48 886,8 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 26 924,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту автомо-бильных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 34 936,9 | 78 810,8 | 48 886,8 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 26 924,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | Итого | 0,0 | 176 726,5 | 43 041,5 | 133 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту автомо-бильных дорог общего пользования населенных пунктов |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 155 039,0 | 28 039,0 | 127 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 21 687,5 | 15 002,5 | 6 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Текущий ремонт автомобильных дорог (ремонтное профилирование грунтовых дорог с отсыпкой щебнем, ямочный ремонт) | 2017-2021 | Итого | 21 266,2 | 10 133,0 | 7 133,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по текущему ремонту автомо-бильных доро |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 21 266,2 | 10 133,0 | 7 133,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Текущий ремонт мостовых сооружений | 2017-2021 | Итого | 52,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по текущему ремонту мостовых сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 52,0 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Строительный контроль и экспертиза проектно-сметной документации | 2017-2021 | Итого | 350,0 | 356,6 | 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по осуществлению строительного контроля за производством ремонтных работ, экспертизе сметной документации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 350,0 | 356,6 | 356,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7 Ремонт ливневой канализации | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 1 648,2 | 1 648,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту ливневой канализации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 1 648,2 | 1 648,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 8 Разработка схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные проектно-изыска-тельсткие работы |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9 Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 8 836,0 | 3 636,0 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 8 836,0 | 3 636,0 | 5 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.0. | Мероприятие 10 Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 2 457,6 | 2 457,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 2 457,6 | 2 457,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 11 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. . | Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры | 2017-2021 | Итого | 500,0 | 5 073,7 | 857,7 | 1 570,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 246,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по содержанию и ремонту объ-ектов до-рожной инфра-структуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 500,0 | 5 073,7 | 857,7 | 1 570,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 246,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Замена старых и установка новых павильонов на остановках общественного транспорта | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 1 671,4 | 455,4 | 570,0 | 200,0 | 200,0 | 246,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по замене старых и установке новых павильо-нов на останов-ках обще-ственного транспорта |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 1 671,4 | 455,4 | 570,0 | 200,0 | 200,0 | 246,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Текущее содержание автобусных павильонов | 2017-2021 | Итого | 500,0 | 3 402,3 | 402,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по окраске автобусных павильонов, бортового камня на посадочных площадках и автодорогах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 500,0 | 3 402,3 | 402,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Содержание придорожной инфраструктуры | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по содержанию придорожной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1 Паспортизация автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 37,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по паспортизации автомобиль-ных дорог |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 37,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы городского округа Кашира | 2017-2021 | Итого | 37,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по паспортизации автомобиль-ных дорог и оформлению права му-ниципальной собственности на автомо-бильные дороги |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 37,0 | 2 380,0 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий | 2017-2021 | Итого | 19446,7 | 23 736,0 | 9 786,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 10 500,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту дворовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 835,0 | 3 836,6 | 3 836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 666,4 | 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15 611,7 | 19 233,0 | 5 283,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 10 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Устройство парковочных площадок | 2017-2021 | Итого | 19446,7 | 4 104,5 | 654,5 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по устройству парковочных площадок |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15 611,7 | 4 104,5 | 654,5 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Ремонт дворовых территорий | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 10 885,7 | 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту дворовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,0 | 10 885,7 | 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 9 131,5 | 9 131,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел автодорог, транспорта и связи управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира | Выполненные работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |