


от 08.11.2016г.

3353-па
О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Кашира 
на 2016–2020 годы»
      
  В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации Каширского муниципального района от 12.07.2013 г. № 1681-пг «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Каширского муниципального района» (в редакции постановления администрации Каширского муниципального района от 07.10.2015 г. № 2372-па),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Каширского муниципального района от 15.10.2015 г. № 2452-па (далее – Программа):

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира на 2016–2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2.  Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог, обеспечение содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение  № 2).

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории городского округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение  № 3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования на территории городского округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение  № 4).
2
1.5.  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог, обеспечение содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение  № 5).

1.6.  Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории городского округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение  № 6).

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования на территории городского округа Кашира» изложить в новой редакции (приложение  № 7).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.  Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                              А.П. Спасский 

	
	Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Кашира 

от 08.11.2016г. № 3353-па


Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира

на 2016-2020 годы»

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Д.С. Богданов

	Муниципальный  заказчик муниципальной программы
	Администрация городского округа Кашира

(Управление строительства и благоустройства)

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира.                    2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике.                                                                  3. Повышение безопасности дорожного движения.

	Перечень подпрограмм
	 «Развитие сети автомобильных дорог, обеспечение содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кашира»

«Безопасность дорожного движения на территории городского округа Кашира» 

«Пассажирский транспорт общего пользования на территории городского округа Кашира»

	Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:
	Расходы  (тыс. рублей)

	
	Всего
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год планового периода
	4-й год планового периода

	Средства бюджета 

Московской области
	17 547,0
	17 547,0
	0
	0
	0
	0

	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа Кашира
	578 521,30
	104 909,3
	113 200,0
	108 200,00
	126 106,0
	126 106,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	596 068,30
	122 456,3
	113 200,0
	108 200,00
	126 106,0
	126 106,0

	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год планового периода
	4-й год планового периода

	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в городском округе Кашира, %;
	9,16
	9,18
	9,29
	10,77
	10,98

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	12,31
	12,35
	12,49
	14,53
	14,85

	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области, единиц
	23
	23
	23
	23
	23

	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, единиц
	2
	1
	0
	0
	0

	Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог, км
	74,03
	0
	100
	0
	0

	Площадь отремонтированных дворовых территорий, кв.м.
	8181,82
	9090,91
	9545,45
	9454,45
	9500,0

	Социальный риск, число лиц, погибших в ДТП на 100 тыс. населения
	17,20
	11,97
	10,58
	9,45
	8,48

	Доля поездок, оплаченных с использованием ЕТК, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года,% 
	45
	47
	50
	52
	55

	Количество машиномест на парковках общего пользования, единиц
	1036
	1476
	0
	0
	0

	Смертность от ДТП, на 100 тыс. населения
	6,9
	6,5
	5,42
	3,66
	2,88

	Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок на конец года,%
	100
	100
	100
	100
	100

	Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и нерегулируемым тарифам, единиц
	65,14
	67,20
	69,70
	71,24
	73,89

	Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования,%
	19,94
	18,03
	16,56
	14,88
	13,00

	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, %
	50,59
	49,44
	48,76
	46,99
	45,54

	Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром  городского округа,  в общей численности населения городского округа,%
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03


	
	Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 08.11.2016г. № 3353-па


Паспорт подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог, обеспечение содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории  городского округа Кашира»

	Муниципальный заказчик подпрограммы 
	Администрация городского округа Кашира (Управление строительства и благоустройства)

	Задача 1 подпрограммы
	

	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное техническое состояние

Средства бюджета городского округа Кашира
	Отчётный (базовый) период

2015
	1-й год реализации программы

2016
	2-й год реализации программы

2017
	3-й год реализации программы

2018
	4-й год реализации программы

2019
	5-й год реализации программы

2020

	
	94 369,50
	77 268,6
	94 324,2
	89 464,0
	96 864,0
	96 864,0

	Средства бюджета Московской области
	18 111,0
	13 712,0
	-
	-
	-
	-

	Задача 2  подпрограммы
	

	Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры

Средства бюджета городского округа Кашира
	190,0
	500,0
	727,0
	236,0
	246,0
	246,0

	Задача 3  подпрограммы
	

	Паспортизация автомобильных дорог

Средства бюджета городского округа Кашира
	1300,0
	37,0
	1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0

	Задача 4  подпрограммы
	

	Обустройство дворовых территорий

Средства бюджета городского округа Кашира
	8 277,0
	15 611,7
	5 724,4
	5 500,0
	10500,0
	10500,0

	Средства бюджета Московской области
	2 103,2
	3 835,0
	-
	-
	-
	-

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:


	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	Итого

	
	Подпрограмма

Развитие сети автомобильных дорог, обеспечение содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  городского округа Кашира  на 2016-2020 годы
	Администрация городского округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	110 964,3
	102 000,0
	97 000
	108 610,0
	108 610,0
	527 184,3

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Средства бюджета Московской

области
	17 547,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 547,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	93 417,3
	102 000,0
	97 000
	108 610,0
	108 610,0
	509 637,3

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям    %
	9,16
	9,18
	9,29
	10,77
	10,98

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения     км
	12,31
	12,35
	12,49
	14,53
	14,85

	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области    ед.
	23
	23
	23
	23
	23

	Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  ед.
	2
	1
	0
	0
	0

	Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог  км.
	74,03
	0
	100
	0
	0

	Площадь отремонтированных дворовых территорий кв.м
	8181,82
	9090,91
	9545,45
	9454,45
	9500,0

	Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования,%
	19,94
	18,03
	16,56
	14,88
	13,00

	Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, %
	50,59
	49,44
	48,76
	46,99
	45,54















Приложение № 3
к постановлению администрации 
                                                                                                                                                    городского округа Кашира 















        от 08.11.2016г. № 3353-па
Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории городского округа Кашира»

	Муниципальный заказчик подпрограммы 
	Администрация городского округа Кашира (Управление по развитию и эксплуатации инфраструктуры округа)

	Задача 1 подпрограммы
	

	Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах

Средства бюджета городского округа Кашира
	Отчётный (базовый) период

2015
	1-й год реализации программы

2016
	2-й год реализации программы

2017
	3-й год реализации программы

2018
	4-й год реализации программы

2019
	5-й год реализации программы

2020

	
	230,0
	40,0
	60,0
	108,0
	210,0
	210,0

	Задача 2 подпрограммы
	

	Предупреждение опасного поведения на дорогах и улицах

Средства бюджета городского округа Кашира
	2 404,0
	4 252,0
	2 940,0
	2 892,0
	3 011,0
	3 011,0

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Бюджет городского округа Кашира


	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	Итого

	
	Подпрограмма

Безопасность дорожного движения на территории городского округа Кашира


	Администрация городского округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	4 292,0
	3 000,0
	3 000,0
	3221,0
	3221,0
	16 734,0

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Средства бюджета Московской

области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4 292,0
	3 000,0
	3 000,0
	3221,0
	3221,0
	16 734,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. человек населения)
	6,9
	6,50
	5,42
	3,66
	2,88

	Социальный риск, число лиц, погибших в ДТП на 100 тыс. человек
	17,20
	11,97
	10,58
	9,45
	8,48


+
                                                                                                                                                             Приложение №  4
                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                             городского округа Кашира
















     от 08.11.2016г. № 3353-па
Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования на территории городского округа Кашира»

	Муниципальный заказчик подпрограммы 
	Администрация городского округа Кашира (Управление по развитию и эксплуатации инфраструктуры округа)

	Задача 1 подпрограммы
	

	Развитие пассажирского транспорта общего пользования

Средства бюджета городского округа Кашира
	Отчётный (базовый) период
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	
	9 750,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Бюджет городского округа Кашира


	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы
	Итого

	
	Подпрограмма

Пассажирский транспорт общего пользования на территории городского округа Кашира


	Администрация городского округа Кашира
	Всего:

в том числе:
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	52 150,0


	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Средства бюджета Московской

области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	52 150,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	1-й год реализации программы
	2-й год реализации программы
	3-й год реализации программы
	4-й год реализации программы
	5-й год реализации программы

	Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок на конец года %
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром  городского округа,  в общей численности населения городского округа %
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Доля поездок, оплаченных с использованием ЕТК, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года,%
	45
	47
	50
	52
	55

	Количество машиномест на парковках общего пользования, единиц
	1036
	1476
	0
	0
	0


                                                                                                                                                             Приложение № 5

                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                             городского округа Кашира















     от 08.11.2016г. № 3353-па

Перечень мероприятий подпрограммы

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА» 

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объём финансирования  мероприятия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)* 
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам

 (тыс. руб.)
	Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год плано-вого периода
	4-й год планового периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.


	Задача 1

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в нормативное техническое состояние


	2016-2020
	Итого
	112 480,5
	468 496,8
	90 980,6
	94 324,2
	89 464,0
	96 864,0
	96 864,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, обеспечению содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	18 111,0
	13 712,0
	13 712,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	94 369,5
	454 784,8
	77 268,6
	94 324,2
	89 464,0
	96 864,0
	96 864,0
	
	

	1.1

.


	Основное мероприятие 

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в нормативное техническое состояние


	2016-2020
	Итого
	112 480,5
	468 496,8
	90 980,6
	94 324,2
	89 464,0
	96 864,0
	96 864,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, обеспечению содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      


	18 111,0
	13 712,0
	13 712,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	94 369,5
	454 784,8
	77 268,6
	94 324,2
	89 464,0
	96 864,0
	96 864,0
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1

Летнее содержание авто-мобильных дорог                                               
	2016-2020
	Итого
	6917,8
	38 331,6
	7 755,4
	7162,2
	7508,2
	7952,9
	7952,9
	Администрация городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6917,8
	38 331,6
	7 755,4
	7162,2
	7508,2
	7952,9
	7952,9
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 2

Зимнее содержание авто-мобильных дорог
	2016-2020
	Итого
	13160,7
	71 937,9
	12 492,1
	14044,8
	14686,8
	15357,1
	15357,1
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по содержанию автомобиль-ных дорог в зимний период

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	13160,7
	71 937,9
	12 492,1
	14044,8
	14686,8
	15357,1
	15357,1
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.
	Мероприятие 3

Содержание мостовых сооружений
	2016-2020
	Итого
	400,0
	2235,0
	416,0
	433,0
	450,0
	468,0
	468,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по содержанию мостовых сооружений

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	400,0
	2235,0
	416,0
	433,0
	450,0
	468,0
	468,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.4.
	Мероприятие 4

Ремонт автомобильных дорог 
	2016-2020
	Итого
	61 397,4
	152 287,7
	48 648,9
	27 507,8
	23 585,0
	26 623,0
	26 623,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по ремонту автомо-бильных дорог

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	18 111,0
	13 712,0
	13 712,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	43 286,4
	139 275,7
	34 936,9
	27 507,8
	23 585,0
	26 623,0
	26 623,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.5.
	Мероприятие 5

Текущий ремонт автомобильных дорог (ремонтное профилирование грунтовых дорог с отсыпкой щебнем,  ямочный ремонт)
	2016-2020
	Итого
	30 604,6
	198 776,6
	21 266,2
	44 222,4
	42 278,0
	45 505,0
	45 505,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по текущему ремонту автомобильных дорог (ремонтное профили-рование грунтовых дорог с отсыпкой щебнем,  ямочный ремонт)

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30 604,6
	198 776,6
	21 266,2
	44 222,4
	42 278,0
	45505,0
	45505,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.6.
	Мероприятие 6

Текущий ремонт мостовых сооружений
	2016-2020
	Итого
	0,0
	278,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	58,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по текущему ремонту мостовых сооружений

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	278,0
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	58,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.7.
	Мероприятие 7

Строительный контроль и экспертиза проектно-сметной документации
	2016-2020
	Итого
	0,0
	1950,0
	350,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по осуществлению строительного контроля за производством ремонтных работ, экспертизе сметной документации

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1950,0
	350,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.8.
	Мероприятие 8

Разработка схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки
	2016-2020
	Итого
	0,0
	2000,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные проектно-изыска-тельсткие работы

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	2000,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.


	Задача 2

Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры

	2016-2020
	Итого
	190,0
	1955,0
	500,0
	727,0
	236,0
	246,0
	246,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по содержанию и ремонту объ-ектов до-рожной инфра-структуры

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	190,0
	1955,0
	500,0
	727,0
	236,0
	246,0
	246,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1

.


	Основное мероприятие 1

Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры

	2016-2020
	Итого
	190,0
	1955,0
	500,0
	727,0
	236,0
	246,0
	246,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по содержанию и ремонту объ-ектов до-рожной инфра-структуры

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	190,0
	1955,0
	500,0
	727,0
	236,0
	246,0
	246,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.1.


	Мероприятие 1

Замена старых и установка новых павильонов на остановках общественного транспорта


	2016-2020
	Итого
	0,0
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по замене старых и установке новых павильо-нов на останов-ках обще-ственного транспорта

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	500,0
	0






























































































































0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.2.
	Мероприятие 2

Текущее содержание автобусных павильонов
	2016-2020
	Итого
	190,0
	1455,0
	500,0
	227,0
	236,0
	246,0
	246,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по окраске автобусных павильонов, бортового камня на посадочных площадках и автодорогах

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	190,0
	1455,0
	500,0
	227,0
	236,0
	246,0
	246,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Задача 3

Паспортизация автомобильных дорог
	2016-2020
	Итого
	1300,0
	5061,4
	37,0
	1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по паспортизации автомобиль-ных дорог

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1300,0
	5061,4
	37,0
	 1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1

Паспортизация автомобильных дорог
	2016-2020
	Итого
	1300,0
	5061,4
	37,0
	1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по паспортизации автомобиль-ных дорог

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1300,0
	5061,4
	37,0
	1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.1.
	Мероприятие 1

Паспортизация, оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги                            
	2016-2020
	Итого
	1300,0
	5061,4
	37,0
	1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по паспортизации автомобиль-ных дорог и оформлению права му-ниципальной собственности на автомо-бильные дороги

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1300,0
	5061,4
	37,0
	1 224,4
	1 800,0
	1000,0
	1000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.
	Задача 4

Обустройство дворовых территорий
	2016-2020
	Итого
	10380,2
	51 671,1
	19 446,7
	5 724,4
	5 500,0
	10500,0
	10500,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по обустройству дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	2 103,2
	3 835,0
	3 835,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8 277,0
	47 836,1
	15 611,7
	5 724,4
	5 500,0
	10500,0
	10500,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие 1

Содержание и ремонт дворовых территорий                            
	2016-2020
	Итого
	10380,2
	51 671,1
	19 446,7
	5 724,4
	5 500,0
	10 500,0
	10 500,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по ремонту дворовых территорий

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	2 103,2
	3 835,0
	3 835,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8 277,0
	47 836,1
	15 611,7
	5 724,4
	5 500,0
	10 500,0
	10 500,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ Каширского муниципального района.

                                                                                                                                                             Приложение № 6
                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                             городского округа Кашира















     от 08.11.2016г. № 3353-па
Перечень мероприятий подпрограммы

«Безопасность дорожного движения на  территории  городского округа Кашира»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объём финансирования  мероприятия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)* 
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам

 (тыс. руб.)
	Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год плано-вого периода
	4-й год планового периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.


	Задача 1

Создание системы непре-рывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и ули-цах


	2016-2020
	Итого
	230,0
	628,0
	40,0
	60,0
	 108,0
	210,0
	210,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по созданию системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	230,0
	628,0
	40,0
	60,0
	 108,0
	210,0
	210,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1

.


	Основное мероприятие 1 

Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного по-ведения на доро-гах и улицах


	2016-2020
	Итого
	230,0
	628,0
	40,0
	60,0
	 108,0
	210,0
	210,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по созданию системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	230,0
	628,0
	40,0
	60,0
	 108,0
	210,0
	210,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1

Приобретение научно-методических материалов, образова-тельных программ, печатных и электронных                                                                        учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах
	2016-2020
	Итого
	50,0
	240,0
	20,0
	60,0
	60,0
	50,0
	50,0
	Управление по об-разованию админи-страции городского округа Кашира
	Приобре-теннные научно-методические материалы, об-разоватео-льные про-граммы, печатные и электронные учебные посо-бия по безопас-ному пове-дению на дорогах

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	50,0
	240,0
	20,0
	60,0
	60,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 2

Проведение массовых мероприятий с детьми по про-паганде правил безопасного поведения на дорогах и улицах Каширского района: - специали-зированные слеты отрядов юных инспекто-ров движения;  "Безопасное колесо";                 - автопробеги;                                                                       - смотры-конкурсы среди образователь-ных учре-ждений на лучшую организацию по профилактике ДДТТ           
	2016-2020
	Итого
	60,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0
	60,0
	Заместитель руководителя администрации городского округа Кашира

Управление по об-разованию админи-страции городского округа Кашира
	Проведенные массовые меро-приятия с детьми по пропоганде правил без-опасного поведения на дорогахи улицах Ка-ширского района: - специализи-рованные слеты отрядов юных инспекторов движения;  "Безопасное колесо";                 - автопробеги;                                                                       - смотры-конкурсы среди обра-зовательных учреждений на лучшую организацию по профилак-тике ДДТТ

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	60,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.3.
	Мероприятие 3                                                   Приобретение мобильных автогородков для обучения детей безопасному поведению на дороге для образовательных учреждений
	2016-2020
	Итого
	100,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0
	60,0
	Администрация городского округа Кашира Управление по об-разованию админи-страции городского округа Кашира

Руководи-тель МБДОУ ДОД "ЦДО для детей" г.Ожерелье
	Приобре-тенные мо-бильные автогородки для обучения детей безопасному поведению на дороге для образо-вательных учреждений

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	100,0
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0
	60,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.4.
	Мероприятие 4                                    Приобретение недостающих до-рожных знаков, специали-зированного 

оборудова-ния,восстановление разметки, для межмуни-ципального автого-родка в г.Ожерелье
	2016-2020
	Итого
	10,0
	00,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира Управление по об-разованию админи-страции городского округа Кашира

Руководи-тель МБДОУ ДОД "ЦДО для детей" г.Ожерелье
	Приобре-тенные недостающие дорожные знаки, специализи-рованное оборудова-ние,восстановленнная разметка, для межму-ниципального автогородка в г. Ожерелье

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.5.
	Мероприятие 5

Содержание территории и оборудования муниципаль-ного авто-городка в г.Ожерелье.


	2016-2020
	Итого
	10,0
	68,0
	20,0
	0,0
	48,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира 

Управление по об-разованию админи-страции городского округа
	Выполненные работы по содержанию территории и оборудованию муни-ципального автогородка в г.Ожерелье.

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10,0
	68,0
	20,0
	0,0
	48,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.6.
	Мероприятие 6                                 

Строительство автогородка в Кашире-2
	2016-2020
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира 

Управление по об-разованию админи-страции городского округа
	Выполненные работы по строительству автогородка в              Кашире-2

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.7.
	Мероприятие 7                                     

Содержание авто-городка в Кашире-2
	2016-2020
	Итого
	0,0
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	40,0
	Администрация городского округа Кашира 

Управление по об-разованию админи-страции городского округа
	Выполненные работы по содержанию автогородка в               Кашире-2

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	80,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	40,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.


	Задача 2

Предупрежде-ние опасного по-ведения на доро-гах и улицах


	2016-2020
	Итого
	2 404,0
	16 106,0
	4 252,0
	2 940,0
	2 892,0
	3 011,0
	3 011,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по предупре-ждению опасного поведения на дорогах и улицах

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 404,0
	16 106,0
	4 252,0
	2 940,0
	2 892,0
	3 011,0
	3 011,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1

.


	Основное мероприятие 1

Предупрежде-ние опасного по-ведения на доро-гах и улицах


	2016-2020
	Итого
	2 404,0
	16 106,0
	4 252,0
	2 940,0
	2 892,0
	3 011,0
	3 011,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по предупре-ждению опасного поведения на дорогах и улицах

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 404,0
	16 106,0
	4 252,0
	2 940,0
	2 892,0
	3 011,0
	3 011,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.1.


	Мероприятие 1

Замена, устрой-ство дорожных знаков, нанесение дорожной разметки


	2016-2020
	Итого
	2 204,0
	14 306,0
	2 952,0
	2 740,0
	2 792,0
	2 911,0
	2 911,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполнен-ные работы по замене, устройству дорожных знаков, нанесению дорожной разметки

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 204,0
	14 306,0
	2 952,0
	2 740,0
	2 792,0
	2 911,0
	2 911,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.2.
	Мероприятие 2                                      

Устройство искусственных неровностей
	2016-2020

	Итого
	200,0
	800,0
	300,0
	200,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по устройству искусственных неровностей

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	200,0
	800,0
	300,0
	200,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие 3

Устройство 

перильных ограждений
	
	Итого
	0,0
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные работы по устройству перильных ограждений

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,0
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ Каширского муниципального района.
                                                                                                                                                             Приложение № 7
                                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                                             городского округа Кашира















     от 08.11.2016г. № 3353-па

Перечень мероприятий подпрограммы

«Пассажирский транспорт общего пользования на территории  городского округа Кашира»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объём финансирования  мероприятия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)* 
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам

 (тыс. руб.)
	Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	Очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год плано-вого периода
	4-й год планового периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.


	Задача 1

Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципаль-ными контрактами и договорами  на оказание услуг по перевозке пассажиров

	2016-2020
	Итого
	9 750,0
	52 150,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 750,0
	52 150,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	00,0
	00,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1

.


	Основное мероприятие 1 

Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципаль-ными контрактами и договорами  на оказание услуг по перевозке пассажиров

	2016-2020
	Итого
	9 750,0
	52 150,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 750,0
	52 150,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	00,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1

Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципаль-ными контрактами и договорами  на оказание услуг по перевозке пассажиров
	2016-2020
	Итого
	9 750,0
	52 150,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	Администрация городского округа Кашира
	Выполненные мероприятия по организации транспортного обслуживания населения по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных сообщений по регулируемым тарифам

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9 750,0
	52 150,0
	7 200,0
	8 200,0
	8 200,0
	14 275,0
	14 275,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ Каширского муниципального района.

