Изменения в муниципальную программу

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы), в которой вносятся изменения | Предлагаемые изменения |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |
| Добавлено Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта Мероприятие 01.01. Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета |  | Объем финансирования составит: 2025 год: 398 758,80 тыс. руб. бюджет МО Было: 194 843,53 тыс. руб. 1 241,20 тыс. руб. бюджет г.о. Кашира Было: 93,93 тыс. руб. 2026 год: 505 307,60 тыс. руб. бюджет МО Было: 454 270,37 тыс. руб. 1 538,45 тыс. руб. бюджет г.о. Кашира Было: 219,17 тыс. руб. | По объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Кашира, ул. Парковая, д. 5, вл. 2 (ПИР и строительство) в 2025 году предусмотрены средства бюджета городского округа Кашира в размере 1 241,20 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 398 758,80 тыс. руб., в 2026 году предусмотрены средства бюджета городского округа Кашира в размере 1 538,45 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 505 307,60 тыс. руб. в связи с пересчетом сметной стоимости строительства объекта в текущие цены и получения государственной экспертизы сметной документации после пересчета. |
| Программа приведена в соответствие с шаблоном Министерства строительного комплекса Московской области |  | согласно шаблону Минстроя | Письмо Министерства строительного комплекса Московской области от 29.05.2023 №21Исх-3915 |

Директор

МКУ «Управление строительства»

городского округа Кашира                                                                                    В.М. Коротков