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Муниципальная программа городского округа Кашира
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира Бородин Ю.Д.

	Муниципальный заказчик программы
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социального назначения

	Перечень подпрограмм
	Муниципальный заказчик подпрограмм

	5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Краткая характеристика подпрограмм
	5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	904 066,40
	0,00
	0,00
	398 758,80
	505 307,60
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 779,65
	0,00
	0,00
	1 241,20
	1 538,45
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	906 846,05
	0,00
	0,00
	400 000,00
	506 846,05
	0,00



[bookmark: sub_1002]

2. Краткая характеристика сферы строительства объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе формулировка основных проблем 
в указанной сфере, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.
В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. 
Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.
Одним из основных приоритетных направлений социальной политики городского округа Кашира является повышение доступности объектов физической культуры и спорта и повышение уровня обеспеченности населения городского округа Кашира спортивными сооружениями. 

3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования здорового морально-психологического климата в обществе неоспоримы.
На территории округа физкультурно-спортивную работу осуществляют 2 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, а также 1 детско-юношеская спортивная школа. 
Проблемными вопросами в этой сфере остаются: недостаточная обеспеченность жителей округа физкультурными и спортивными объектами, несоответствие уровня имеющейся материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта современным требованиям, а также их износ.
В прогнозном периоде в рамках реализации муниципальной программы преобладает задача по развитию сферы физической культуры: создание новых объектов физической культуры и спорта. Это позволит увеличить уровень обеспеченности жителей городского округа Кашира спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом. 





4. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

	№
п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-
тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	1
	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта
	2023
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета*
	2023
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Основное мероприятие Р5. 
Спорт - норма жизни
	2023-2026 годы
	Итого:
	906 846,05
	0,00
	0,00
	400 000,00
	506 846,05
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	904 066,40
	0,00
	0,00
	398 758,80
	505 307,60
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 779,65
	0,00
	0,00
	1 241,20
	1 538,45
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие Р5.01.
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта
	2023-2026 годы
	Итого:
	906 846,05
	0,00
	0,00
	400 000,00
	506 846,05
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	904 066,40
	0,00
	0,00
	398 758,80
	505 307,60
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 779,65
	0,00
	0,00
	1 241,20
	1 538,45
	0,00
	

	
	Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, единиц
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2023 год
	В том числе:

	2024
год

	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	
	Итого по подпрограмме 5

	Итого:
	906 846,05
	0,00
	0,00
	400 000,00
	506 846,05
	0,00
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	904 066,40
	0,00
	0,00
	398 758,80
	505 307,60
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 779,65
	0,00
	0,00
	1 241,20
	1 538,45
	0,00
	



* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием Основное мероприятие Р5. Федеральный проект. «Спорт-норма жизни», вне рамок заключенного соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области: мероприятие 01.01 – P5.01.
















4.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
 и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется 
субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области 
4.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия бюджета городского округа Кашира Московской области, предусмотренная мероприятием Р5.01 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) 
	Источники финансирования
	Финансирование (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
год
	2024
год
	2025 
год
	2026
 год
	2027 
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Кашира, ул. Парковая, д. 5, вл. 2 (ПИР и строительство)
	74 чел/см
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	
27.05.19 -30.09.26
	
14.12. 26
	949 080,10
	26 401,75
	Итого:
	906 846,05
	0,00
	0,00
	400 000,00
	506 846,05
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	19 842,55
	Средства бюджета Московской области
	904 066,40
	0,00
	0,00
	398 758,80
	505 307,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	
	
	
	6 559,20
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 779,65
	0,00
	0,00
	1 241,20
	1 538,45
	0,00
	0,00

	
	
	
	кроме того: строительный контроль
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	15 832,30
	0,00
	0,00
	7 373,46
	8 458,84
	0,00
	0,00

	2
	Всего по мероприятию:
	 
	26 401,75
	Итого:
	906 846,05
	0,00
	0,00
	400 000,00
	506 846,05
	0,00
	0,00

	
	
	 
	19 842,55
	Средства бюджета Московской области
	904 066,40
	0,00
	0,00
	398 758,80
	505 307,60
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	 
	6 559,20
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 779,65
	0,00
	0,00
	1 241,20
	1 538,45
	0,00
	0,00

	
	
	кроме того: строительный контроль
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	15 832,30
	0,00
	0,00
	7 373,46
	8 458,84
	0,00
	0,00

	
	Справочная таблица
	

	 Количество объектов
	 Всего, в т.ч. по годам реализации
	2023
	 2024
	 2025
	 2026
	 2027
	 

	 
	 
	 
	 

	Вводимых, ед
	0
	-
	-
	 -
	1
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	Открываемых, ед
	0
	-
	-
	-
	1
	-
	».
	
	
	
	



4.3. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира Московской области, и реализуется в рамках мероприятия 01.01. Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) 
	Источники финансирования
	Финансирование (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
год
	2024
 год
	2025
 год
	2026 
год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г. Кашира, ул. Парковая, д. 5, вл. 2 (ПИР и строительство)
	74 чел/см
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	27.05.19 -30.09.26
	14.12.26
	225,00
	225,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	225,0
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Всего по мероприятию:
	 
 
	0,00
	Всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Справочная таблица
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	








5. Методика
определения результатов выполнения мероприятий
муниципальной программы городского округа Кашира Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

	N п/п
	N подпрограммы X
	N основного мероприятия YY
	N мероприятия ZZ
	Наименование результата
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	5
	Р5
	01
	Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта
	Единица
	Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию муниципальных объектов физической культуры и спорта






