
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кашира 
от 13.12.2022 № 4171-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Архитектура и

градостроительство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 13.12.2022 № 4171-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 23.03.2023               № 746-па, от 28.04.2023 № 1106-па) (далее – Программа) следующие изменения:
         1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению      № 1 к настоящему постановлению.
         1.2.  Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
         1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
         1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира Московской области, предусмотренных мероприятием 05.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа подпрограммы 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
          2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира     Феоктистову С.А.
Глава 
городского округа Кашира                                                                 Н.А. Ханин
Проект представлен:

Начальник отдела архитектуры администрации 

городского округа Кашира

Е.А. Селина
Проект согласован:

Заместитель Главы администрации

городского округа Кашира

С.А. Феоктистова
Директор МКУ «Управление строительства»

В.М. Коротков
Начальник финансового управления администрации

городского округа Кашира

И.В. Козлова

Начальник правового управления администрации 

городского округа Кашира 

И.В. Бабенков

Первый заместитель Главы администрации 

городского округа Кашира

Ю.Д. Бородин

Исполнитель:

Главный специалист отдела территориальной 

политики и социальных коммуникаций 

МКУ «Центр обслуживания» 

городского округа Кашира                                                               

А.В. Канарская 

Разослано:

дело – 2

МКУ «Центр обслуживания» – o.fokina@kashira.org
Отдел архитектуры – 120kab@kashira.org
МКУ «Управление строительства» – mkuus_kashira@mail.ru
Экономика – mun.kontrol@yandex.ru
Регистр - 1

ФУ- kashira_fuakmr@mail.ru
Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Кашира
1. Паспорт муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы администрации городского округа Кашира С.А. Феоктистова

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира Московской области                                                                          МКУ «Управление строительства»                                                                 

	Цели муниципальной программы
	1. Обеспечение градостроительными средства устойчивого развития территории муниципального образования Московской области
2. Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области

3. Преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. «Разработка Генерального плана развития городского округах»
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира Московской области

	2. «Реализация политики пространственного развития городского округа»
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира Московской области                                                                             МКУ «Управление строительства»


	4. «Обеспечивающая подпрограмма»
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области

	
	2. Обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с документами территориального планирования городского округа Московской области

	
	4. Эффективное выполнение полномочий в сферах архитектуры и градостроительства 

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	4482,00
	1494,00
	1494,00
	1494,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	12598,16
	10598,16
	500,00
	500,00
	500,0
	500,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	17080,16
	12092,16
	1994,00
	1994,00
	500,00
	500,00


Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Кашира
6.1. Перечень
мероприятий подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего

 (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие 02. 
Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования 
	2023-2027 гг.
	Итого: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	Средства городского бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 02.01.
Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)
	2023-2027 гг.
	Итого: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства городского бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, штука 
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие 02.02.  Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа
	2023-2027 гг.
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства городского бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, да/нет
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год


	2025 год
	2026 год 


	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	

	1.3
	Мероприятие 02.03.  Обеспечение утверждения администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения 
	2023-2027 гг.
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	0,0

	0,0
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства городского бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа, да/нет
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год


	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	

	1.4
	Мероприятие 02.04.  Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа
	2023-2027 гг.
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	0,0

	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства городского бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, штука
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год


	2025 год
	2026 год
	2026 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Мероприятие 02.05. Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)
	2023-2027 гг.
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира



	
	
	
	Средства городского бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа), да/нет
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год


	2025 год
	2026 год
	2026 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	

	2.
	Основное мероприятие 03. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа
	2023-2027гг.
	Итого:
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства городского бюджета
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1
	Мероприятие 03.01. Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа
	2023-2027гг.
	Итого:
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства городского бюджета
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	

	2.2
	Мероприятие 03.02. Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа
	2023-2027гг.


	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира


	
	
	
	Средства городского бюджета


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	да
	


Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Кашира
6.2. Перечень
мероприятий подпрограммы 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего

 (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год 
	2024 
год 
	2025

 год 
	2026 год 
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01. Обеспечение подготовки документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Московской области, документами территориального планирования муниципального образования Московской области
	2023-2027 гг.
	Итого:
	7348,16
	7348,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства городского бюджета
	7348,16
	7348,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Разработка документации по планировке территории для размещения объекта местного значения
	2023-2027 гг.
	Итого:
	7348,16
	7348,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира


	
	
	
	Средства городского бюджета
	7348,16
	7348,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Основное мероприятие 04. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных  органам местного самоуправления муниципальных образований 
	2023-2027 гг.
	Итого:
	4482,00
	1494,00
	1494,00
	1494,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4482,00
	1494,00
	1494,00
	1494,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 04.01. Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме 
	2023-2027 гг.
	Итого:
	4482,00
	1494,00
	1494,00
	1494,00
	0,00
	0,00
	Отдел архитектуры администрации городского округа Кашира


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4482,00
	1494,00
	1494,00
	1494,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц
	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1148
	1148
	287
	287
	287
	287
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Основное мероприятие 05. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области
	2023-2027 гг.
	Итого:
	5000,00
	3000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	

	
	
	
	Средства городского бюджета
	5000,00
	3000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	

	3.1
	Мероприятие 05.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа
	2023-2027 гг.
	Итого:
	5000,00
	3000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	МКУ «Управление строительства»


	
	
	
	Средства городского бюджета
	5000,00
	3000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	

	
	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц 


	х
	х
	ВСЕГО
	Итого 2023 год
	в том числе по кварталам:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	8
	1
	3
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	


Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа Кашира
Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира Московской области, предусмотренных мероприятием 05.01. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа подпрограммы 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа Кашира»
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Виды работ 
	Сроки проведения работ
	Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) 
	Источники финансирования
	Финансирование (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

 год
	2025

 год
	2026 

год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Жилой дом (аварийный, расселенный), г. Кашира, ул. Ильича, д. 28
	Московская область, 

г. Кашира, ул. Ильича, д. 28
	снос
	01.04.2023-25.12.2023
	2 230,43
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Центральная, д. 10
	Московская область, 

городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Центральная, д. 10
	снос
	01.02.2023-30.03.2023
	213,02
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Речная, д. 34
	Московская область, 

городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Речная, д.34
	снос
	01.04.2023-25.12.2023
	1 168,15
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Топканово, ул. Парковая, д. 3
	Московская область, 

городской округ Кашира, д. Топканово, ул. Парковая, д. 3
	снос
	01.04.2023-25.12.2023
	1650,00
	0,00
	Итого:
	1 650,00
	1 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 650,00
	1 650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 4
	Московская область, 

городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 4
	снос
	01.02.2023-30.03.2023
	325,00
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Здание детского сада, городской округ Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 42а
	Московская область, 

городской округ Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 42а
	снос
	01.04.2023-25.12.2023
	500,00
	0,00
	Итого:
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Яковское, ул. Клубная, д. 2
	Московская область, 

городской округ Кашира, д. Яковское, ул. Клубная, д.2
	Снос
	01.04.2023-25.12.2023
	496,24
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Пурлово, ул. Центральная, д. 9
	Московская область, 

городской округ Кашира, д. Пурлово, ул. Центральная, д. 9
	снос
	01.04.2023-25.12.2023
	1 019,76
	0,00
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Топканово, ул. Парковая, д. 6
	Московская область, 

городской округ Кашира, д. Топканово, ул. Парковая, д. 6
	снос
	01.08.2023-25.12.2023
	  850,00
	0,00
	Итого:
	850,00
	850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	850,00
	850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по перечню
	х


	      х


	      х


	0,00
	Итого:
	 3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Нераспределенный остаток
	х
	х
	х
	х
	Итого:
	2 000,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	х

	Всего по мероприятию
	х


	 х


	       х


	0,00
	Итого:
	5 000,00
	3 000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00

	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета городского округа Кашира
	 5 000,00
	3 000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00


