|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Кашира Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа Кашира |
| --- | --- |

# Муниципальная программа городского округа Кашира

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы):

| Координатор муниципальной программы | заместитель Главы администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира. 2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике. 3. Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | - Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам 1: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 186 375,00 | 64 771,00 | 59 912,00 | 61 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 684 361,63 | 186 355,63 | 124 146,00 | 124 620,00 | 124 620,00 | 124 620,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 870 736,63 | 251 126,63 | 184 058,00 | 186 312,00 | 124 620,00 | 124 620,00 |

_____________________________

Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2027 год взят условно в соответствии с периодом действия государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Кашира |
| --- | --- |

| 6. Перечень мероприятий подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования 2 | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.04 |  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 04. | 2023-2027 |  | Итого | 870 736,63 | 251 126,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 058,00 | 186 312,00 | 124 620,00 | 124 620,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 186 375,00 | 64 771,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 912,00 | 61 692,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 684 361,63 | 186 355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 146,00 | 124 620,00 | 124 620,00 | 124 620,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Мероприятие 04.01. | 2023-2027 |  | Итого | 268 719,00 | 81 989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 838,00 | 78 092,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 186 375,00 | 64 771,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 912,00 | 61 692,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 82 344,00 | 17 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 926,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 60 197,25 |  | 0,00 | 6 019,73 |  |  |  | 30 098,63 |  |  |  | 60 197,25 |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.7 | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 |  | Итого | 439,00 | 439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 439,00 | 439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог, общего пользования местного значения, м2 |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 60 197,25 |  | 0,00 |  | 6 019,73 |  |  |  | 30 098,63 |  |  |  | 60 197,25 |  | - | - | - | - |  |
| 2.11 | Мероприятие 04.07. | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.12 | Мероприятие 04.08. | 2023-2027 |  | Итого | 559 258,99 | 146 378,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 220,00 | 103 220,00 | 103 220,00 | 103 220,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 559 258,99 | 146 378,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 220,00 | 103 220,00 | 103 220,00 | 103 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13 | Мероприятие 04.09. | 2023-2027 |  | Итого | 42 318,84 | 22 318,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | Средства бюджета городского округа | 42 318,84 | 22 318,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 При наличии 2 Источники финансирования при наличии. 3 Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |