Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 24.10.2023  № 2778-па

5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации | 26.07.2023 (МСК) | 26.10.2023 (МСК) | 21 043 420,00 | 0,00 |
| 2 | ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство Оснащение объекта Общестроительные работы по стандарту Демонтажные работы | 28.10.2023 (МСК) | 29.12.2023 (МСК) | 253 495 960,00 | 19,49 |

- Обеспечение исполнения контракта

Тип обеспечения: Независимая гарантия

Номер реестровой записи банковской гарантии: 04A35019030382230036

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 68 634 845,00 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467350004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483D34900 | 30 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира ___________________ В.М.Коротков | Генеральный директор ООО «ТРАНССТРОЙ» ____________________ Н.Х.Сулейманов |