Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира
                                   от 24.10.2023  № 2778-па
5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Таблица 2. 7
	№ этапа
	Наименование обязательства
	Начало этапа
	Срок окончания этапа
	Цена этапа
	% аванса от цены этапа

	1
	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации
	26.07.2023 (МСК)
	26.10.2023 (МСК)
	21 043 420,00
	0,00

	2
	ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство
Оснащение объекта
Общестроительные работы по стандарту
Демонтажные работы
	28.10.2023 (МСК)
	29.12.2023 (МСК)
	253 495 960,00
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6. Обеспечение исполнения контракта
Тип обеспечения: Независимая гарантия 
Номер реестровой записи банковской гарантии: 04A35019030382230036

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	25  
	68 634 845,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
	
	ГУ банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03232643467350004800
Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 05483D34900
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