Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа

от 05.12.2023 № 3163-па

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды»

(в ред. от № -па)

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.02. "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», Основного мероприятия 1 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области , подпрограммы II ""Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области"" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира.

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства".

№ п/п	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место	Виды работ в соответствии с классификатором работ	Сроки проведения работ	Открытие объекта/ завершение работ	Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.)	Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего	2023	2024	2025	2026	2027	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций	327	2023	2023	2590,72	0,00	Итого	2590,72	2590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета Московской области	2046,63	2046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	544,09	544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1	Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира,ул. Гвардейская вдоль забора школы №4	55	2023	14.07.23 - 17.07.23	435,75	Итого по объекту:	435,75	435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	344,24	344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Пешеходная коммуникация, г. о. Кашира, ул. Энергетиков от д.3 до детского сада №9	75	2023	18.07.23 - 21.07.23	594,20	Итого по объекту:	594,20	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	469,41	469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	124,79	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира, д. Ледово, от д. 27 ул. Ледовская до остановки «Лёдово»	121	2023	27.08.23 - 30.08.23	958,63	Итого по объекту:	958,63	958,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	757,31	757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира, мкр. Ожерелье к ж/д платформе «Ожерелье»	50	2023	22.08.23 - 25.08.23	396,14	Итого по объекту:	396,14	396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	312,94	312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	83,2	83,2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира, д. Зендиково, от ул. Банная 6А (магазин, МФЦ, территориальное управление) до остановки «посёлок Зендиково»	26	2023	2.08.23 - 5.08.23	206,00	Итого по объекту:	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	43,27	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01 "Ремонт дворовых территорий", основного мероприятия F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

№ п/п	Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)	Виды работ в соответствии с классификатором работ	Сроки проведения работ	Открытие объекта/ завершение работ	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)	Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего	2023	2024	2025	2026	2027	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятие F2.01 - Ремонт дворовых территорий	14288,69	Работы по благоустройству	2023	34018,85	15502,50	Итого	34018,85	34018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда Московской области	26874,84	26874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	7144,01	7144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1	г.о. Кашира, дер. Корыстово, ул. Центральная, д. 40,42	1293,7	Работы по благоустройству	15.03.2023	01.08.2023	1806,51	Итого по объекту:	1806,51	1806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	1427,14	1427,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	379,37	379,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	г.о. Кашира, ул. Металлистов, д. 9; ул. Садовая, д. 6; ул. Южная, д. 5	948,2	Работы по благоустройству	03.05.2023	28.07.2023	1940,25	Итого по объекту:	1940,25	1940,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	1532,79	1532,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	407,46	407,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г.о. Кашира ул. Южная, д. 12; ул. Новокаширская д.6, 8, 10	1423,78	Работы по благоустройству	03.05.2023	28.07.2023	3456,81	Итого по объекту:	3456,81	3456,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	2730,87	2730,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	725,94	725,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Новокаширская, д.35, д.37; ул. Центральная, д. 8; ул. 8 Марта, д. 37	2690,6	Работы по благоустройству	23.06.2023	12.10.2023	9145,02	Итого по объекту:	9145,02	9145,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	7224,56	7224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	1920,46	1920,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Новая д. 1, 2, 6, 7, 8	3173,9	Работы по благоустройству	23.06.2023	12.10.2023	8740,45	Итого по объекту:	8740,45	8740,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	6904,95	6904,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	1835,50	1835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	г. Кашира,ул.Садовая, д.8,8а,ул. Южная, д.10	2909,41	Работы по благоустройству	23.06.2023	12.10.2023	5177,92	Итого по объекту:	5177,92	5177,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	4090,55	4090,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	1087,37	1087,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	г.о. Кашира, пос. Богатищево, ул.Новая (у д.8)	679	Работы по благоустройству	23.06.2023	12.10.2023	1961,31	Итого по объекту:	1961,31	1961,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	1549,43	1549,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	411,88	411,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 29, д.25, д.27, д.23	1170,1	Работы по благоустройству	03.07.2023	11.10.2023	1790,58	Итого по объекту:	1790,58	1790,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда Московской области	1414,55	1414,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	376,03	376,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований", основного мероприятия 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» , подпрограммы I "Комфортная городская среда" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

№ п/п	Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)	Виды работ в соответствии с классификатором работ	Сроки проведения работ	Открытие объекта/ завершение работ	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)	Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
Всего	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований	1200	2023	22810,90	20525,78	Итого:	22810,90	22810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	6843,27	6843,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	15967,63	15967,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	г. о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Центральная, д. 2, 2а, 4, 6, 8, ул. Советская, д. 3, 5,7	450	Работы по благоустройству	01.02.2023 – 16.10.2023	17.10.2023	8370,70	Итого по объекту:	8370,70	8370,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	2511,21	2511,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	5859,49	5859,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	г. о. Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24	450	Работы по благоустройству	01.02.2023 – 16.10.2023	17.10.2023	8370,70	Итого по объекту:	8370,70	8370,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	2511,21	2511,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	5859,49	5859,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	г.о. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д. 1,4	300	Работы по благоустройству	01.02.2023 – 16.10.2023	17.10.2023	6069,50	Итого по объекту:	6069,50	6069,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета Московской области	1820,85	1820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Кашира	4248,65	4248,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.20. "Замена и модернизация детских игровых площадок"

Основного мероприятия 1 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области. Подпрограммы II ""Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области"" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

№ п/п	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место	Виды работ в соответствии с классификатором работ	Сроки проведения работ	Открытие объекта/ завершение работ	Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.)	Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего	2023	2024	2025	2026	2027	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок	1500	45869,94	39941,44	Итого	80910,44	45869,94	39,50	11667,00	11667,00	11667,00	-
Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда Московской области Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	80910,44	45869,94	39,50	11667,00	11667,00	11667,00	-
1	г.о. Кашира, д. Терново-1	150	36837,84
2	г.о. Кашира, дер.Корыстово, ул. Центральная, д.40-42	150
3	г.о. Кашира, ул. Металлистов,д. 9; ул, Садовая, д.6; Южная, д.5	150
4	г.о. Кашира, дер. Топканово, ул. Новая, д. 1,2,6,7,8	150
5	г.о. Кашира, д. Бурцево (54.726787,38.344749)	150
6	г.о. Кашира, д. Острога, ул. Дачная (54.700260,38.442887)	150
7	г.о. Кашира, д. Аладьино, ул. Дачная (54.815500,38.212600)	150
8	г.о. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, вблизи д. 25 и д.27	150
9	г.о Кашира, дер. Тарасково, ул. Комсомольская, д.29, д25, д.27, д.23	150
10	г.о. Кашира, Б.Руново, ул. Речная, вблизи, д. 64	150
Территория городского округа Кашира	9032,10

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2. 04. "Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"

Основного мероприятия F2. Формирование комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области. Подпрограммы I " Комфортная городская среда" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

№ п/п	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место	Виды работ в соответствии с классифи- катором работ	Сроки проведения работ	Открытие объекта/ завершение работ	Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.)	Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего	2023	2024	2025	2026	2027	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах иисторических поселениях победителях Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды	2023-2027	262059,68	236507,03	Итого	262059,68	114275,37	147784,31	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета Московской области	210130,61	90277,54	119853,07	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда Московской области Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства Дорожного фонда городского округа Кашира	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Средства бюджета городского округа Кашира	51929,07	23997,83	27931,24	0,00	0,00	0,00	-
1	Благоустройство участка набережной р.Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная	7 га	2023	114275,37	Всего	114275,37	114275,37
Средства бюджета Московской области	90277,54	90277,54
Средства бюджета городского округа Кашира	23997,83	23997,83
2	Благоустройство ул. Советская с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским скверов, Летним садом и прилегающими участками улиц	6,2 га	2024	147784,31	всего	147784,31	147784,31
Средства бюджета Московской области	119853,07	119853,07
Средства бюджета городского округа Кашира	27931,24	27931,24