Приложение № 4

к постановлению   администрации

городского округа

от 05.12.2023  № 3163-па

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

комфортной городской среды»

(в ред.        от                   №             -па)

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием  1.02. "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций», Основного мероприятия 1 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  , подпрограммы  II ""Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области"" муниципальной программы городского округа Кашира  "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира.

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства".

| № п/п |  | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 327 |  | 2023 | 2023 | 2590,72 | 0,00 | Итого | 2590,72 | 2590,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2046,63 | 2046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 544,09 | 544,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира,ул. Гвардейская вдоль забора школы №4 | 55 |  | 2023 | 14.07.23 - 17.07.23 | 435,75 |  | Итого по объекту: | 435,75 | 435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 344,24 | 344,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 91,51 | 91,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г. о. Кашира, ул. Энергетиков от д.3 до детского сада №9 | 75 |  | 2023 | 18.07.23 - 21.07.23 | 594,20 |  | Итого по объекту: | 594,20 | 594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 469,41 | 469,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 124,79 | 124,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира, д. Ледово, от д. 27 ул. Ледовская до остановки «Лёдово» | 121 |  | 2023 | 27.08.23 - 30.08.23 | 958,63 |  | Итого по объекту: | 958,63 | 958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 757,31 | 757,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 201,32 | 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира, мкр. Ожерелье к ж/д платформе «Ожерелье» | 50 |  | 2023 | 22.08.23 - 25.08.23 | 396,14 |  | Итого по объекту: | 396,14 | 396,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 312,94 | 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 83,2 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Пешеходная коммуникация, г.о. Кашира, д. Зендиково, от ул. Банная 6А (магазин, МФЦ, территориальное управление) до остановки «посёлок Зендиково» | 26 |  | 2023 | 2.08.23 - 5.08.23 | 206,00 |  | Итого по объекту: | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 162,73 | 162,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 43,27 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01 "Ремонт дворовых территорий", основного  мероприятия  F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области" муниципальной программы городского округа Кашира  "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие F2.01 - Ремонт дворовых территорий | 14288,69 | Работы по благоустройству | 2023 |  | 34018,85 | 15502,50 | Итого | 34018,85 | 34018,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 26874,84 | 26874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 7144,01 | 7144,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | г.о. Кашира, дер. Корыстово, ул. Центральная, д. 40,42 | 1293,7 | Работы по благоустройству | 15.03.2023 | 01.08.2023 | 1806,51 |  | Итого по объекту: | 1806,51 | 1806,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 1427,14 | 1427,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 379,37 | 379,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | г.о. Кашира, ул. Металлистов, д. 9; ул. Садовая, д. 6; ул. Южная, д. 5 | 948,2 | Работы по благоустройству | 03.05.2023 | 28.07.2023 | 1940,25 |  | Итого по объекту: | 1940,25 | 1940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 1532,79 | 1532,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 407,46 | 407,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г.о. Кашира ул. Южная, д. 12; ул. Новокаширская д.6, 8, 10 | 1423,78 | Работы по благоустройству | 03.05.2023 | 28.07.2023 | 3456,81 |  | Итого по объекту: | 3456,81 | 3456,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 2730,87 | 2730,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 725,94 | 725,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Новокаширская, д.35, д.37; ул. Центральная, д. 8; ул. 8 Марта, д. 37 | 2690,6 | Работы по благоустройству | 23.06.2023 | 12.10.2023 | 9145,02 |  | Итого по объекту: | 9145,02 | 9145,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 7224,56 | 7224,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 1920,46 | 1920,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Новая д. 1, 2, 6, 7, 8 | 3173,9 | Работы по благоустройству | 23.06.2023 | 12.10.2023 | 8740,45 |  | Итого по объекту: | 8740,45 | 8740,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 6904,95 | 6904,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 1835,50 | 1835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г. Кашира,ул.Садовая, д.8,8а,ул. Южная, д.10 | 2909,41 | Работы по благоустройству | 23.06.2023 | 12.10.2023 | 5177,92 |  | Итого по объекту: | 5177,92 | 5177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 4090,55 | 4090,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 1087,37 | 1087,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | г.о. Кашира, пос. Богатищево, ул.Новая (у д.8) | 679 | Работы по благоустройству | 23.06.2023 | 12.10.2023 | 1961,31 |  | Итого по объекту: | 1961,31 | 1961,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 1549,43 | 1549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 411,88 | 411,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 29, д.25, д.27, д.23 | 1170,1 | Работы по благоустройству | 03.07.2023 | 11.10.2023 | 1790,58 |  | Итого по объекту: | 1790,58 | 1790,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 1414,55 | 1414,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 376,03 | 376,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории  муниципальных образований", основного мероприятия  01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» , подпрограммы I "Комфортная городская среда" муниципальной программы городского округа Кашира  "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований | 1200 |  | 2023 |  | 22810,90 | 20525,78 | Итого: | 22810,90 | 22810,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6843,27 | 6843,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15967,63 | 15967,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | г. о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Центральная, д. 2, 2а, 4, 6, 8, ул. Советская, д. 3, 5,7 | 450 | Работы по благоустройству | 01.02.2023 – 16.10.2023 | 17.10.2023 | 8370,70 |  | Итого по объекту: | 8370,70 | 8370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2511,21 | 2511,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5859,49 | 5859,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | г. о. Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24 | 450 | Работы по благоустройству | 01.02.2023 – 16.10.2023 | 17.10.2023 | 8370,70 |  | Итого по объекту: | 8370,70 | 8370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2511,21 | 2511,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5859,49 | 5859,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г.о. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д. 1,4 | 300 | Работы по благоустройству | 01.02.2023 – 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6069,50 |  | Итого по объекту: | 6069,50 | 6069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1820,85 | 1820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4248,65 | 4248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.20. "Замена и модернизация детских игровых площадок"

Основного мероприятия 1 - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области. Подпрограммы II ""Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области"" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 1500 |  |  |  | 45869,94 | 39941,44 | Итого | 80910,44 | 45869,94 | 39,50 | 11667,00 | 11667,00 | 11667,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 80910,44 | 45869,94 | 39,50 | 11667,00 | 11667,00 | 11667,00 | - |
| 1 | г.о. Кашира, д. Терново-1 | 150 |  |  |  | 36837,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Кашира, дер.Корыстово, ул. Центральная, д.40-42 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Кашира, ул. Металлистов,д. 9; ул, Садовая, д.6; Южная, д.5 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.о. Кашира, дер. Топканово, ул. Новая, д. 1,2,6,7,8 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.о. Кашира, д. Бурцево (54.726787,38.344749) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.о. Кашира, д. Острога, ул. Дачная (54.700260,38.442887) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.о. Кашира, д. Аладьино, ул. Дачная (54.815500,38.212600) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.о. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, вблизи д. 25 и д.27 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.о Кашира, дер. Тарасково, ул. Комсомольская, д.29, д25, д.27, д.23 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.о. Кашира, Б.Руново, ул. Речная, вблизи, д. 64 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория городского округа Кашира |  |  |  |  | 9032,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2. 04. "Благоустройство общественных территорий  в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"

Основного мероприятия F2. Формирование комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области. Подпрограммы I " Комфортная городская среда" муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место | Виды работ в соответствии с классифи- катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах иисторических поселениях победителях Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды |  |  | 2023-2027 |  | 262059,68 | 236507,03 | Итого | 262059,68 | 114275,37 | 147784,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 210130,61 | 90277,54 | 119853,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 51929,07 | 23997,83 | 27931,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | Благоустройство участка набережной р.Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная | 7 га |  | 2023 |  | 114275,37 |  | Всего | 114275,37 | 114275,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90277,54 | 90277,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 23997,83 | 23997,83 |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство ул. Советская с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским скверов, Летним садом и прилегающими участками улиц | 6,2 га |  | 2024 |  | 147784,31 |  | всего | 147784,31 |  | 147784,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 119853,07 |  | 119853,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 27931,24 |  | 27931,24 |  |  |  |  |