АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2023 № 3478-па
Кашира

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»
         
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4140-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 09.02.2023 № 309-па, от 27.03.2023 № 790-па, от 28.04.2023 №1114-па, от 29.05.2023 № 1390-па, от 22.06.2023 № 1624-па, от 13.07.2023 № 1869-па, от 11.08.2023 № 2147-па, от 26.09.2023 № 2509-па, от 04.12.2023 №3138-па, от 29.12.2023 № 3462-па, от 29.12.2023 № 3470-па) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (А.Б. Варакин) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Кашира С.В. Кирюхина.
Глава городского округа Кашира                                                                          М.Н. Шувалов 
Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 29.12.2023 № 3478-па

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Кашира

Муниципальная программа городского округа Кашира 

1. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы):

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации городского округа Кашира С.В. Кирюхин 



	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира.                    

2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике.                                                                  

3. Повышение безопасности дорожного движения.



	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»



	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования.



	
	2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения.



	
	3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений



	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам 1:
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год 

	Средства дорожного фонда Московской области
	58 380,00
	58 380,00  
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00  

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства дорожного фонда городского округа 
	1 161 727,55
	166 420,55
	214 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00  

	Внебюджетные средства
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	1 220 107,55
	224 800,55
	214 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00  


_____________________________


 Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2027 год взят условно в соответствии с периодом действия государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 29.12.2023 № 3478-па

6. Перечень мероприятий подпрограмм

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы 1
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования 2
	Всего, тыс. руб.
	 
	 
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	 
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	 
	4
	5
	7
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

	1.4
	Мероприятие 02.04
	2023-2027
	Итого
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
	
	Средства дорожного фонда Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	-
	  -
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	

	2.4
	Основное мероприятие 04.
	2023-2027
	Итого
	1 220 107,55
	224 800,55
	214 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
	 
	Средства дорожного фонда Московской области 2
	58 380,00
	58 380,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	

	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа
	1 161 727,55
	166 420,55
	214 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00
	

	2.5
	Мероприятие 04.01.
	 
	Итого
	603 207,00
	73 900,00
	98 359,00
	139 696,00
	145 626,00
	145 626,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	Средства дорожного фонда Московской области 2
	58 380,00
	58 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	544 827,00
	15 520,00
	98 359,00
	139 696,00
	145 626,00
	145 626,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	192 031,42
	59 581,70
	66 949,72
	65 500,00
	-
	-
	

	2.7
	Мероприятие 04.03
	 
	Итого
	32,68
	32,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	32,68
	32,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог, общего пользования местного значения,  м2 
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	192 031,42
	59 581,70
	66 949,72
	65 500,00
	-
	-
	

	2.12
	Мероприятие 04.08.
	 
	Итого
	551 451,30
	130 053,30
	101 898,00
	106 500,00
	106 500,00
	106 500,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	551 451,30
	130 053,30
	101 898,00
	106 500,00
	106 500,00
	106 500,00
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.13
	Мероприятие 04.09.
	 
	Итого
	65 416,57
	20 814,57
	14 602,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	65 416,57
	20 814,57
	14 602,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	


1  При наличии 

2  Источники финансирования при наличии.
3  Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.
