АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2024 № 677-па
Кашира

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»
         
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4140-па (в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 09.02.2023 № 309-па, от 27.03.2023 № 790-па, от 28.04.2023 №1114-па, от 29.05.2023 № 1390-па, от 22.06.2023 № 1624-па, от 13.07.2023 № 1869-па, от 11.08.2023 № 2147-па, от 26.09.2023 № 2509-па, от 04.12.2023 №3138-па, от 29.12.2023 № 3462-па, от 29.12.2023 № 3470-па, от 29.12.2023 № 3478-па) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Целевые показатели муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Методику расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Методику определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Мероприятия в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.03 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за сет средств местного бюджета» подпрограммы «дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.09 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (А.Б. Варакин) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Кашира С.В. Кирюхина.
Глава городского округа Кашира                                                                          М.Н. Шувалов 
Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.03.2024 № 677-па

 Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Кашира
Муниципальная программа городского округа Кашира 

1. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы):

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы  городского округа Кашира  С.В. Кирюхин 



	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства»  городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира.                    

2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике.                                                                  

3. Повышение безопасности дорожного движения.



	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»



	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования.



	
	2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения.



	
	3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений



	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам 1:
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год 

	Средства дорожного фонда Московской области
	58 380,00
	58 380,00  
	0,00
	0,00
	0,00  
	0,00  

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства дорожного фонда городского округа 
	1 365 727,55
	166 420,55
	418 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00  

	Внебюджетные средства
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, в том числе по годам:
	1 424 107,55
	224 800,55
	418 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00  


_____________________________


 Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2027 год взят условно в соответствии с периодом действия государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 28.03.2024  № 677-па

6. Перечень мероприятий подпрограмм

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы 1
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования 2
	Всего, тыс. руб.
	Объем финансирования по годам (тыс.руб)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	 
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

	1.4
	Мероприятие 02.04
	2023-2027
	Итого
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
	
	Средства дорожного фонда  Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев 
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	  -
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	

	 

	Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

	2.6
	Основное мероприятие 04.
	2023-2027
	Итого
	1 424 074,87
	224 767,87
	418 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
	 
	Средства дорожного фонда  Московской области
	58 380,00
	58 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа
	1 365 694,87
	166 387,87
	418 859,00
	256 196,00
	262 126,00
	262 126,00
	

	2.7
	Мероприятие 04.01.
	2023-2027
	Итого
	603 207,00
	73 900,00
	98 359,00
	139 696,00
	145 626,00
	145 626,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Мероприятия в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	Средства дорожного фонда  Московской области
	58 380,00
	58 380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	544 827,00
	15 520,00
	98 359,00
	139 696,00
	145 626,00
	145 626,00
	

	 
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев 
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	324 066,20
	59 581,70
	67 984,50
	 
	 
	 
	67 984,50
	65 500,00
	65 500,00
	65 500,00
	

	2.9
	Мероприятие 04.03
	2023
	Итого
	32,68
	32,68
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	
	Средства дорожного фонда  Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	32,68
	32,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог,  общего пользования местного значения,  м2 
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев 
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	324 066,20
	59 581,70
	67 984,50
	 
	 
	 
	67 984,50
	65 500,00
	65 500,00
	65 500,00
	

	2.13
	Мероприятие 04.08.
	2023-2027
	Итого
	739 451,30
	130 053,30
	289 898,00
	106 500,00
	106 500,00
	106 500,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	739 451,30
	130 053,30
	289 898,00
	106 500,00
	106 500,00
	106 500,00
	

	 
	Выполнение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев 
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	739 451,30
	130 053,30
	289 898,00
	 
	 
	 
	 
	106 500,00
	106 500,00
	106 500,00
	

	2.14
	Мероприятие 04.09.
	2023-2027
	Итого
	81 416,57
	20 814,57
	30 602,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	Средства дорожного фонда городского округа
	81 416,57
	20 814,57
	30 602,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	

	 
	Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев 
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	81 416,57
	20 814,57
	30 602,00
	 
	 
	 
	 
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	


Приложение №3

к постановлению администрации

Городского округа Кашира

от 28.03.2024 № 677-па

Целевые показатели 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10

	Цель муниципальной программы (Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения)

	1.
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области 
	Отраслевой показатель
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.02.01, 1.02.02, 1.02.04

	Цель муниципальной программы (Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения)

	1.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Региональный проект «Региональная и местная до-рожная сеть»
	Процент
	100
	68,39
	69,74
	71,09
	72,44
	73,79
	2.02.01, 2.02.02, 2.02.03, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.05, 2.04.06, 2.04.07

	Цель муниципальной программы (Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий)

	1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	Региональный проект «Без-опасность дорожного движения»
	чел./100 тыс. населения
	8,3
	8,3
	8,2
	8,1
	8,0
	7,9
	2.04.09


Приложение №4

к постановлению администрации

Городского округа Кашира

от 28.03.2024 № 677-па
Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области


	%
	Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	Заключенные муниципальные контракты с  транспортными организациями
	Годовая

	2. 
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	человек
	Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
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P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;

Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;

Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;

105 - постоянный коэффициент
	Статистические данные Ми-нистерства внутренних дел Российской Федерации
	Годовая

	3.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:
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где:

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст.
	Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»
	Годовая


Приложение №5

к постановлению администрации

Городского округа Кашира

                                                                    







     от 28.03.2024 № 677-па

Методика определения результатов выполнения 

программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	№ 
п/п
	№ подпрограм-мы 
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	01
	02
	01
	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
	%
	Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов  приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области

	2.
	01
	02
	02
	Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
	%
	Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов  приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области

	3.
	01
	05
	02
	Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области
	шт.
	Определяется количеством объектов (искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципального образования Московской области), введенных в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области

	4.
	2
	02
	01
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области

	5.
	2
	02
	02
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	км
	Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год по всем муниципальным образованиям Московской области.

	6.
	2
	04
	01
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)

	7.
	2
	04
	02
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ)

	8.
	2
	04
	04
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных к сельским населенным пунктам (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам)

	9.
	2
	04
	05
	Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения


	м2
	Значение определяется исходя из площади восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) на основании актов выполненных работ

	10.
	2
	04
	07
	Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)


Приложение № 6
к постановлению администрации 
городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 28.03.2024 № 677-па

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 04.01 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира     
Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель главы городского округа Кашира 

	№ п/п
	Наименование 
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта 
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, рублей

	
	объекта
	
	(кв.м.)
	
	
	

	
	 (адрес объекта)
	
	 
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Московская область, городской округ Кашира, д. Благово, Авт. дорога (уч-к №З); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.793103, 37.979357/54.788701, 37.97337
	Капитальный ремонт
	2 460,00
	 
	Итого
	3 337 700,00
	3 337 700,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	2 636 770,00
	2 636 770,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	700 930,00
	700 930,00
	-
	-
	-
	-

	2
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Осенняя; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.855301, 38.201395/54.854020, 38.206255
	Капитальный ремонт
	1 036,00
	 
	Итого
	1 265 070,00
	1 265 070,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	999 400,00
	999 400,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	265 670,00
	265 670,00
	-
	-
	-
	-

	3
	Московская область, городской округ Кашира, д. Руднево, Авт. дорога (уч-к №2); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.738105, 38.144666/54.742340, 38.139584
	Капитальный ремонт
	2 340,00
	 
	Итого
	3 159 550,00
	3 159 550,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	2 496 030,00
	2 496 030,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	663 520,00
	663 520,00
	-
	-
	-
	-

	4
	Московская область, городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Новоселов; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.794733, 38.259926/54.794417, 38.251311
	Капитальный ремонт
	2 340,00
	 
	Итого
	3 174 890,00
	3 174 890,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	2 508 150,00
	2 508 150,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	666 740,00
	666 740,00
	-
	-
	-
	-

	5
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Интернациональная; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.852811, 38.188923/54.854909, 38.186778
	Капитальный ремонт
	1 100,00
	 
	Итого
	1 343 230,00
	1 343 230,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 061 140,00
	1 061 140,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	282 090,00
	282 090,00
	-
	-
	-
	-

	6
	Московская область, городской округ Кашира, д. Барабаново, ул. Строительная (уч-к №1); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.721648, 38.165710/54.724735, 38.166504
	Капитальный ремонт
	1 860,00
	 
	Итого
	2 523 640,00
	2 523 640,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 993 660,00
	1 993 660,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	529 980,00
	529 980,00
	-
	-
	-
	-

	7
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, пер. Пушкинский (уч. №2); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.839179, 38.149943/54.840102, 38.150968
	Капитальный ремонт
	1 601,00
	 
	Итого
	1 636 330,00
	1 636 330,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 292 690,00
	1 292 690,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	343 640,00
	343 640,00
	-
	-
	-
	-

	8
	Московская область, городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Спортивная; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.810277, 38.28028/54.813462, 38.282168
	Капитальный ремонт
	1 507,50
	 
	Итого
	2 045 370,00
	2 045 370,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 615 830,00
	1 615 830,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	429 540,00
	429 540,00
	-
	-
	-
	-

	9
	Московская область, городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 8 Марта; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.801703, 38.277631/54.806270, 38.274401
	Капитальный ремонт
	2 340,00
	 
	Итого
	3 174 890,00
	3 174 890,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	2 508 150,00
	2 508 150,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	666 740,00
	666 740,00
	-
	-
	-
	-

	10
	Московская область, городской округ Кашира, д. Большое Кропотово, ул. Родниковая (уч-к №2); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.859672, 38.354394/54.858393, 38.351441
	Капитальный ремонт
	2 970,00
	 
	Итого
	3 626 700,00
	3 626 700,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	2 865 080,00
	2 865 080,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	761 620,00
	761 620,00
	-
	-
	-
	-

	11
	Московская область, городской округ Кашира, д. Базарово, ул. Новая; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.787019, 38.152054/54.789772, 38.155938
	Капитальный ремонт
	1 616,00
	 
	Итого
	1 973 320,00
	1 973 320,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 558 910,00
	1 558 910,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	414 410,00
	414 410,00
	-
	-
	-
	-

	12
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Летняя, уч.1; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.850062, 38.203259/54.852363, 38.206773
	Капитальный ремонт
	960,00
	 
	Итого
	1 172 270,00
	1 172 270,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	926 090,00
	926 090,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	246 180,00
	246 180,00
	-
	-
	-
	-

	13
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Воровского (уч.1); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.855928, 38.19226/54.853328, 38.192582
	Капитальный ремонт
	897,00
	 
	Итого
	1 095 350,00
	1 095 350,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	865 320,00
	865 320,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	230 030,00
	230 030,00
	-
	-
	-
	-

	14
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Комсомольская; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.854552, 38.194346/54.850770, 38.181943
	Капитальный ремонт
	1 980,00
	 
	Итого
	2 417 800,00
	2 417 800,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 910 050,00
	1 910 050,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	507 750,00
	507 750,00
	-
	-
	-
	-

	15
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Фабричная; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.839935, 38.142294/54.838393, 38.140663
	Капитальный ремонт
	906,70
	 
	Итого
	1 727 830,00
	1 727 830,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 364 980,00
	1 364 980,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	362 850,00
	362 850,00
	-
	-
	-
	-

	16
	Московская область, городской округ Кашира, д. Аладьино, ул. Центральная уч-к 2; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.812617, 38.208010/54.814730, 38.206862
	Капитальный ремонт
	1 672,00
	 
	Итого
	1 973 650,00
	1 973 650,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 559 170,00
	1 559 170,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	414 480,00
	414 480,00
	-
	-
	-
	-

	17
	Московская область, городской округ Кашира, д. Андреевское, ул. Зеркальная (уч-к №2.1.); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.808759, 38.317406/54.814953, 38.321564
	Капитальный ремонт
	2 754,00
	 
	Итого
	3 250 840,00
	3 250 840,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	2 568 150,00
	2 568 150,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	682 690,00
	682 690,00
	-
	-
	-
	-

	18
	Московская область, городской округ Кашира, п. Новоселки, подъездная автодорога к СНТ "Рассвет-3", "Лесная поляна", "Любинка", "Энергетик", "Апогей", "Полянка"; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.830202, 38.349704/54.820892, 38.348957
	Капитальный ремонт
	4 556,00
	 
	Итого
	5 290 430,00
	5 290 430,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	4 179 420,00
	4 179 420,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 111 010,00
	1 111 010,00
	-
	-
	-
	-

	19
	Московская область, городской округ Кашира, д. Сорокино,   уч.3 ; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.829581, 38.243523/54.831501, 38.235905
	Капитальный ремонт
	1 875,00
	 
	Итого
	2 187 820,00
	2 187 820,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	1 728 370,00
	1 728 370,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	459 450,00
	459 450,00
	-
	-
	-
	-

	20
	Московская область, городской округ Кашира, д. Гритчино ; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.685202, 38.328603/54.704877, 38.315364
	Капитальный ремонт
	8 800,00
	 
	Итого
	10 387 570,00
	10 387 570,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	8 206 140,00
	8 206 140,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 181 430,00
	2 181 430,00
	-
	-
	-
	-

	21
	Московская область, городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №9); GPS координаты ремонтируемого участка: 54.857047, 38.394247/54.852763, 38.410683
	Капитальный ремонт
	6 920,00
	 
	Итого
	8 348 590,00
	8 348 590,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	6 595 350,00
	6 595 350,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 753 240,00
	1 753 240,00
	-
	-
	-
	-

	22
	Московская область, городской округ Кашира, д. Романовское, автодорога №1; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.709145, 38.160703/54.706763, 38.140842
	Капитальный ремонт
	6 046,50
	 
	Итого
	7 568 080,00
	7 568 080,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	5 978 750,00
	5 978 750,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 589 330,00
	1 589 330,00
	-
	-
	-
	-

	23
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Летняя, уч.2; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.852363, 38.206773/54.853922, 38.206582
	Капитальный ремонт
	1 044,00
	 
	Итого
	1 218 190,00
	1 218 190,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	962 360,00
	962 360,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	255 830,00
	255 830,00
	-
	-
	-
	-

	 
	Нераспределенный остаток
	Итого
	890,00
	890,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	40,00
	40,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	850,00
	850,00
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	59 581,70
	2-3 квартал
	Итого
	73 900 000,00
	73 900 000,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	58 380 000,00
	58 380 000,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	15 520 000,00
	15 520 000,00
	 
	 
	 
	 


Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 04.01 "Мероприятия в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства»  городского округа Кашира     
Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель главы городского округа Кашира 

	№ п/п
	Наименование 
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта 
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, рублей

	
	объекта
	
	
	
	
	

	
	 (адрес объекта)
	
	(кв.м.)
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10

	1
	г. Кашира, переулок Осин 
	Капитальный ремонт
	1 366,39
	 
	Итого
	2 440 810,31
	-
	2 440 810,31
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 440 810,31
	-
	2 440 810,31
	-
	-
	-

	2
	г. Кашира, ул. Ямской поселок
	Капитальный ремонт
	2 229,50
	 
	Итого
	3 117 831,48
	-
	3 117 831,48
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	3 117 831,48
	-
	3 117 831,48
	-
	-
	-

	3
	г. Кашира, пер. Большой Посадский
	Капитальный ремонт
	2 110,50
	 
	Итого
	2 951 429,21
	-
	2 951 429,21
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 951 429,21
	-
	2 951 429,21
	-
	-
	-

	4
	г.Кашира, ул. Новокаширская (уч-к №2)
	Капитальный ремонт
	2 267,73
	 
	Итого
	4 660 840,15
	-
	4 660 840,15
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	4 660 840,15
	-
	4 660 840,15
	-
	-
	-

	5
	г.Кашира, ул. Хлебная (уч-к №2)
	Капитальный ремонт
	1 845,00
	 
	Итого
	2 580 140,65
	-
	2 580 140,65
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 580 140,65
	-
	2 580 140,65
	-
	-
	-

	6
	г. Кашира, ул. Весенняя
	Текущий ремонт
	1 900,00
	 
	Итого
	2 657 045,95
	-
	2 657 045,95
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 657 045,95
	-
	2 657 045,95
	-
	-
	-

	7
	г. Кашира, ул. Андреева
	Капитальный ремонт
	1 786,50
	 
	Итого
	2 411 746,56
	-
	2 411 746,56
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 411 746,56
	-
	2 411 746,56
	-
	-
	-

	8
	г. Кашира, ул. Солнечная, уч.2
	Капитальный ремонт
	720,00
	 
	Итого
	1 006 881,64
	-
	1 006 881,64
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 006 881,64
	-
	1 006 881,64
	-
	-
	-

	9
	г. Кашира, ул. Солнечная
	Капитальный ремонт
	1 791,00
	 
	Итого
	2 504 629,38
	-
	2 504 629,38
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 504 629,38
	-
	2 504 629,38
	-
	-
	-

	10
	г.Кашира, д. Сорокино (уч-к №4)
	Капитальный ремонт
	462,00
	 
	Итого
	780 331,75
	-
	780 331,75
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	780 331,75
	-
	780 331,75
	-
	-
	-

	11
	г. Кашира, д. Сорокино (уч-к №2)
	Капитальный ремонт
	2 355,00
	 
	Итого
	2 391 339,17
	-
	2 391 339,17
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 391 339,17
	-
	2 391 339,17
	-
	-
	-

	12
	мкр. Ожерелье, ул. Советская
	Капитальный ремонт
	10 897,50
	 
	Итого
	28 648 647,74
	-
	28 648 647,74
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	28 648 647,74
	-
	28 648 647,74
	-
	-
	-

	13
	п. Большое Руново, ул. Спас-Детчин
	Капитальный ремонт
	3 750,00
	 
	Итого
	5 244 166,15
	-
	5 244 166,15
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	5 244 166,15
	-
	5 244 166,15
	-
	-
	-

	14
	Ожерелье, ул. Садовая
	Капитальный ремонт
	1 912,00
	 
	Итого
	2 673 823,55
	-
	2 673 823,55
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 673 823,55
	-
	2 673 823,55
	-
	-
	-

	15
	д. Бурцево, ул. Садовая (уч-к №2)
	Капитальный ремонт
	711,00
	 
	Итого
	994 303,00
	-
	994 303,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	994 303,00
	-
	994 303,00
	-
	-
	-

	16
	д. Пурлово, ул.Центральная (уч-к №2)
	Капитальный ремонт
	1 683,50
	 
	Итого
	2 354 282,75
	-
	2 354 282,75
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 354 282,75
	-
	2 354 282,75
	-
	-
	-

	17
	д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-д.№52 (уч-к №2)
	Капитальный ремонт
	1 800,00
	 
	Итого
	2 517 199,66
	-
	2 517 199,66
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 517 199,66
	-
	2 517 199,66
	-
	-
	-

	18
	д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-д.№52 (уч-к №1)
	Капитальный ремонт
	2 250,00
	 
	Итого
	3 146 501,90
	-
	3 146 501,90
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	3 146 501,90
	-
	3 146 501,90
	-
	-
	-

	19
	мкр. Ожерелье, 1-й проезд  Новоселов
	Капитальный ремонт
	810,00
	 
	Итого
	1 132 742,63
	-
	1 132 742,63
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 132 742,63
	-
	1 132 742,63
	-
	-
	-

	20
	мкр. Ожерелье, 3-й проезд  Новоселов
	Капитальный ремонт
	1 147,60
	 
	Итого
	1 604 710,84
	-
	1 604 710,84
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 604 710,84
	-
	1 604 710,84
	-
	-
	-

	21
	г.Кашира, д. Хитровка (уч-к №3)
	Текущий ремонт
	1 552,50
	 
	Итого
	2 171 100,30
	-
	2 171 100,30
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 171 100,30
	-
	2 171 100,30
	-
	-
	-

	22
	д. Ледово, ул. Лесная ( уч-к №1)
	Капитальный ремонт
	1 524,00
	 
	Итого
	2 131 230,35
	-
	2 131 230,35
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 131 230,35
	-
	2 131 230,35
	-
	-
	-

	23
	дорога вблизт г.Кашира,  СНТ  "Полянка"
	Капитальный ремонт
	4 400,00
	 
	Итого
	6 153 153,44
	-
	6 153 153,44
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	6 153 153,44
	-
	6 153 153,44
	-
	-
	-

	24
	мкр. Ожерелье, ул. Сеченова
	Капитальный ремонт
	1 417,50
	 
	Итого
	1 982 293,15
	-
	1 982 293,15
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 982 293,15
	-
	1 982 293,15
	-
	-
	-

	25
	д.Завалье-1, СНТ "Спутник"
	Капитальный ремонт
	7 200,00
	 
	Итого
	10 068 798,46
	-
	10 068 798,46
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2-3 квартал
	Средства дорожного фонда Московской области 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	10 068 798,46
	-
	10 068 798,46
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО
	 
	59 889,22
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	98 325 980,17
	-
	98 325 980,17
	-
	-
	-

	
	Нераспределенный остаток
	 
	8 095,28
	
	
	33 019,83
	-
	33 019,83
	-
	-
	-

	
	Всего автомобильных дорог
	 
	67 984,50
	
	
	98 359 000,00
	-
	98 359 000,00
	-
	-
	-

	 
	Автомобильные дороги го Кашира
	 
	196 500,00
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	319 500 000,00
	-
	 
	106 500 000,00
	106 500 000,00
	106 500 000,00

	 
	ИТОГО
	 
	264 484,50
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	417 859 000,00
	-
	98 359 000,00
	106 500 000,00
	106 500 000,00
	106 500 000,00


                                                                                 Приложение № 7
                                                                                 к постановлению администрации 
                                                                                 городского округа Кашира
                                                                                 от 28.03.2024  № 677-па

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 04.03 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» подпрограммы «Дороги Подмосковья»
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства»  городского округа Кашира     
Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель главы городского округа Кашира 

	№ п/п
	Наименование 
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта 
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, рублей

	
	объекта
	
	(кв.м.)
	
	
	

	
	 (адрес объекта)
	
	 
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Фабричная; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.839935, 38.142294/54.838393, 38.140663
	Капитальный ремонт
	1 116,75
	 
	Итого
	32 674,69
	32 674,69
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	32 674,69
	32 674,69
	-
	-
	-
	-

	2
	Московская область, городской округ Кашира, п. Новоселки, подъездная автодорога к СНТ "Рассвет-3", "Лесная поляна", "Любинка", "Энергетик", "Апогей", "Полянка"; GPS координаты ремонтируемого участка: 54.830202, 38.349704/54.820892, 38.348957
	Капитальный ремонт
	4 556,00
	 
	Итого
	4,23
	4,23
	 -
	 -
	 -
	 -

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	4,23
	4,23
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО
	Капитальный ремонт
	5 672,75
	2-3 квартал
	Итого
	32 678,92
	32 678,92
	 -
	 -
	 -
	 -

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	32 678,92
	32 678,92
	 -
	 -
	 -
	 -


Приложение № 8

к постановлению администрации 

городского округа Кашира

от 28.03.2024  № 677-па

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 04.09 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства»  городского округа Кашира     
Ответственный за выполнение мероприятия: первый заместитель главы городского округа Кашира 

	№ п/п
	Наименование 
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта 
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, рублей

	
	объекта
	
	(кв.м.)
	
	
	

	
	 (адрес объекта)
	
	 
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Устройство 
парковки у 
школы №1 по ул. пл. Облог
	Устройство парковки
	212,00
	 
	Итого
	848 577,60
	848 577,60
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	848 577,60
	848 577,60
	-
	-
	-
	-

	2
	Устройство тро-туара г. Кашира, ул. Пролетарская
	Устройство тротуара
	48,00
	 
	Итого
	217 206,86
	217 206,86
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	217 206,86
	217 206,86
	-
	-
	-
	-

	3
	Ремонт тротуара мкр. Ожерелье, ул. 3-я Больнич-ная 
	Ремонт 
тротуара
	648,00
	 
	Итого
	2 918 371,68
	2 918 371,68
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 918 371,68
	2 918 371,68
	-
	-
	-
	-

	4
	Ремонт тротуара мкр. Ожерелье, ул. Больничная  
	Ремонт 
тротуара
	209,40
	 
	Итого
	637 938,22
	637 938,22
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	637 938,22
	637 938,22
	-
	-
	-
	-

	5
	Устройство автомобильной парковки и тро-туара у школы №9 по ул. 1-я Дзержинская, г. Кашира  
	Устройство автомобильной парковки и тротуара
	336,50
	 
	Итого
	1 054 003,81
	1 054 003,81
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 054 003,81
	1 054 003,81
	-
	-
	-
	-

	6
	Парковочные карманы  у МДОУ №14 по ул. Вахрушева   
	Устройство автомобильной парковки
	324,00
	 
	Итого
	834 318,19
	834 318,19
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	834 318,19
	834 318,19
	-
	-
	-
	-

	7
	Парковочные карманы у МБОУ №2 по 
ул. Горького, 
г. Кашира
	Устройство автомобильной парковки
	159,88
	 
	Итого
	459 301,66
	459 301,66
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	459 301,66
	459 301,66
	-
	-
	-
	-

	8
	Парковочный карман у школы №2 по ул. Ленина
	Устройство автомобильной парковки 
	186,25
	 
	Итого
	655 615,34
	655 615,34
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	655 615,34
	655 615,34
	-
	-
	-
	-

	9
	Парковочный карман у школы №7 по ул. Цен-тральная
	Устройство автомобильной парковки
	268,15
	 
	Итого
	1 019 852,22
	1 019 852,22
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 019 852,22
	1 019 852,22
	-
	-
	-
	-

	10
	Парковочные карманы у школ №5 и №10 по ул. Мира мкр. Оже-релье 
	Устройство автомобильной парковки
	508,00
	 
	Итого
	1 360 435,51
	1 360 435,51
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 360 435,51
	1 360 435,51
	-
	-
	-
	-

	11
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках содержания автодорог
	Дорожные зна-ки, разметка
	 
	 
	Итого
	3 905 929,26
	3 905 929,26
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	3 905 929,26
	3 905 929,26
	-
	-
	-
	-

	12
	Нанесение 
дорожной 
разметки на автодорогах г.о. Кашира
	Дорожная раз-метка
	897,00
	 
	Итого
	2 021 477,55
	2 021 477,55
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	2 021 477,55
	2 021 477,55
	-
	-
	-
	-

	11
	Ремонт тротуара
	Ремонт тротуара
	400,00
	 
	Итого
	1 638 810,67
	1 638 810,67
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	1 638 810,67
	1 638 810,67
	-
	-
	-
	-

	12
	Мероприятия по устройству ИДН га автодорогах городского окру-га Кашира
	ИДН
	 
	 
	Итого
	3 192 735,23
	3 192 735,23
	 -
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	3 192 735,23
	3 192 735,23
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО
	4 314,68 кв.м. (в т.ч. 897 кв.м -разметка; 3 417,68 кв.м. - парковки и тротуары)
	2-3 квартал
	Итого
	20 814 573,80
	20 814 573,80
	 -
	 -
	 -
	 -

	
	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	20 814 573,80
	20 814 573,80
	 -
	 -
	 -
	 -

	1
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках содержания автодорог
	Дорожные зна-ки, разметка, ямочный ремонт
	 
	 
	Итого
	14 602 000,00
	 
	14 602 000,00  
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	14 602 000,00
	 
	14 602 000,00  
	-
	-
	-

	2
	Ремонт пешеходной коммуникации "Тесна"
	Ремонт тротуара
	 
	 
	Итого
	13 000 000,00
	 
	13 000 000,00
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	13 000 000,00
	 
	13 000 000,00
	-
	-
	-

	3
	Благоустройство пешеходного мостика д.Воскресенское (наказ депутатов)
	 
	 
	 
	Итого
	3 000 000,00
	 
	3 000 000,00
	 - 
	 -
	 - 

	
	
	
	
	2-3 квартал
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда Московской области 
	-
	-
	 - 
	-
	 - 
	-

	
	
	
	
	 
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	3 000 000,00
	 
	3 000 000,00
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО
	 
	 
	2-3 квартал
	Итого
	30 602 000,00
	 
	30 602 000,00
	 -
	 -
	 -

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	30 602 000,00
	 
	30 602 000,00
	 -
	 -
	 -

	 
	ИТОГО
	 
	 
	2025-2027
	Итого
	30 000 000,00
	 -
	 -
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	 -
	 - 
	 - 
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	 
	ИТОГО
	Работы по безопасности дорожного движения
	 
	2023-2027
	Итого
	81 416 573,80
	20 814 573,80
	30 602 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00

	
	
	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	81 416 573,80
	20 814 573,80
	30 602 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00


