Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Кашира 
от 26.07.2024  № 1626-па
		
ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу городского округа Кашира
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» 
1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы изложить в следующей редакции:
«
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Комиссаров Р.В.

	Муниципальный заказчик программы
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социального назначения

	Перечень подпрограмм
	Муниципальный заказчик подпрограмм

	[bookmark: _Hlk160728588]3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира
Управление образования администрации городского округа Кашира

	5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг

	
	5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	548 902,7244
	0,00
	548 902,7244
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	87 491,2056
	291,5
	87 491,2056
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	636 393,9300
	0,00
	636 393,9300
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Hlk161395186][bookmark: sub_1002]                                                                                        	
[bookmark: _Hlk172555779]2. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» п.2 перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования изложить в следующей редакции:
«
	[bookmark: _Hlk172555969][bookmark: _Hlk172556022][bookmark: _Hlk160728527]№
п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-
тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02. 
Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»   
	2023-2026 годы
	Итого:
	
368 396,05000

	0,00
	
368 396,05000

	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
331 556,44440

	0,00
	
331 556,44440

	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	
36 839,605560


	0,00
	36 839,605560

	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.01.
Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	2023-2026 годы
	Итого:
	
307 330,73213

	0,00
	307 330,73213
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
276 597,65892

	0,00
	
276 597,65892

	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	
30 733,07321


	0,00
	
30 733,07321


	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, единиц
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2.2
	Мероприятие 02.02.
Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	2023-2026 годы
	Итого:
	19 959,6100
	0,00
	19 959,6100
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17 963,6490
	0,00
	17 963,6490
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 995,9610

	0,00
	1 995,9610

	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных общеобразовательных организаций, единиц
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	Управление образования городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2.3
	Мероприятие 02.03.
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
	2023-2026 годы
	Итого:
	21 121,08000

	0,00
	21 121,08000

	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19 008,97140

	0,00
	19 008,97140

	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2112,10860

	0,00
	2112,10860

	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, единиц
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2.4
	Мероприятие 02.04.
Выполнение благоустройства муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт
	2023-2026 годы
	Итого:
	19 984, 62787

	0,00
	19 984, 62787

	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17 986,16508

	0,00
	17 986,16508

	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 998,46279


	0,00
	1 998,46279


	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены территории   муниципальных общеобразовательных организаций, единиц
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	


      ».
3. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» позицию «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:
«
	№
п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-
тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	3. 
	Итого по подпрограмме 3

	Итого:
	636 393,9300
	0,00
	636 393,9300
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	4. 
	
	Средства бюджета Московской области
	548 902,7244
	0,00
	548 902,7244
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5. 
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	87 491,2056
	0,00
	87 491,2056
	0,00
	0,00
	0,00
	


[bookmark: _Hlk172559067]      ».
4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:
  «
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	МБОУ «СОШ № 10», МО, г.о .Кашира,             г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина,    д. 1а
	3968,8
	Капитальный ремонт
(в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24-
01.09.24
	01.09.24
	307 330,73213
	0,0000
	Всего
	307 330,73213


	307 330,73213


	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	276 597,65892

	276 597,65892

	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30 733,07321


	30 733,07321


	

	
	
	
	В том числе:
Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт
	Х
	Х
	307 330,73213
	0,0000
	Всего
	307 330,73213


	307 330,73213


	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	276 597,65892

	276 597,65892

	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	30 733,07321


	30 733,07321


	


[bookmark: _Hlk172578180]      ».
[bookmark: _Hlk172578111]5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:
«
	[bookmark: _Hlk172558431]№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	МБОУ «СОШ № 10», МО, г.о .Кашира,             г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина,    д. 1а
	3968,8
	Капитальный ремонт
(в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24-
01.09.24
	01.09.24
	21 121,08000


	0,0000
	Всего
	21 121,08000
	21 121,08000
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	19 008,97140

	19 008,97140

	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 112,10860


	2 112,10860


	

	
	
	
	В том числе:
Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт
	Х
	Х
	21 121,08000
	0,0000
	Всего
	21 121,08000
	21 121,08000
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	19 008,97140

	19 008,97140

	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 112,10860


	2 112,10860


	


».
6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:
«
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	МБОУ «СОШ № 10», МО, г.о .Кашира,             г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина,    д. 1а
	3968,8
	Капитальный ремонт
(в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24-
01.09.24
	01.09.24
	19 984,62787

	0,0000
	Всего
	19 984,62787
	19 984,62787
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	17 986,16508


	17 986,16508


	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 998,46279


	1 998,46279


	

	
	
	
	В том числе: благоустройство территорий
	Х
	Х
	19 984,62787
	0,0000
	Всего
	19 984,62787
	19 984,62787
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	17 986,16508


	17 986,16508


	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 998,46279


	1 998,46279


	


».


