Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа Кашира
от 03.09.2024  № 1989-па

«Приложение 3 к контракту от 25.06.2024 (МСК)г. 
№ 01482000054240004430001

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж (этап 1, 2024 год) | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж (этап 1, 2025 год) | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж (этап 2, 2024 год) | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж (этап 2, 2025 год) | Платёжное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Счёт на выплату аванса (1 этап, 2024 год) | Подписание | 90 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по 1 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Счёт на выплату аванса (1 этап, 2025 год) | Подписание | 250 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2024 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Счёт на выплату аванса (2 этап, 2024 год) | Подписание | 90 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на выплату аванса по 2 этапу (2025 год) в размере, указанном в разделе "Срок исполнения отдельных этапов" приложения 2 контракту | Счёт на выплату аванса (2 этап, 2025 год) | Подписание | 250 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Подписание | 1 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Реестр и копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Подписание | 1 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Передача строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки | Подписание | 1 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Подписание | 1 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Подписание | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Планировка участка / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Материалы фотофиксации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проект производства работ | Подписание | 1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Подписание | 1 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 1 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта | Подписание | 1 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем | Подписание | 10 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Обеспечение гарантийных обязательств | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт о результатах реализации Контракта | Подписание | 2 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта" | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Исполнительная документация | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Отчет о привлеченных субподрядчиках | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Система водоснабжения и канализации / Выполнение работ по капитальному ремонту напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Материалы фотофиксации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проект производства работ | Подписание | 1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок».