
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2024 № 2427-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной 

комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 13.03.2023 № 622-па, от 21.03.2023 № 701-па, от 28.04.2023 № 1107-па, от 31.05.2023 № 1421-па, от 22.06.2023 № 1641-па, от 14.07.2023 № 1877-па, от 30.08.2023 № 2298-па, от 07.09.2023 № 2361-па, от 18.09.2023 № 2438-па, от 16.11.2023 № 2969-па, от 23.11.2023 № 3045-па, от 05.12.2023 № 3163-па,       от 29.12.2023 № 3497-па, от 29.12.2023 №3520-па, от 20.03.2024 № 608-па, от 22.03.2024 № 633-па, от 07.05.2024 № 954-па, от 01.07.2024 № 1410-па, от 04.07.2024 № 1448-па, от 30.07.2024 № 1657-па, от 19.08.2024 № 1884-па, от 11.09.2024 № 2049-па, от 16.10.2024 № 2339-па) (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» (И.А. Текеев) городского округа Кашира опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Комиссарова Р.В.
Глава городского округа Кашира                                                                          М.Н. Шувалов

Приложение №1
к постановлению администрации                          

городского округа Кашира

от 29.10.2024 № 2427-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Р.В. Комиссаров

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества городской среды и обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира

	
	Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	 

	Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
	Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области»                
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»
	Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Краткая характеристика подпрограмм
	1.Подпрограмма I «Комфортная городская среда» ориентирована на создание системного решения вопросов в сфере благоустройства, направленных на организацию комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира

	
	2. Реализация  подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на повышение уровня благоустройства городского округа Кашира, а именно, повышение уровня жизни населения путем повышения уровня освещенности улиц, проездов городского округа Кашира, благоустройства территории, обеспечения комфортной среды проживания населения в многоквартирных домах, содержания в нормативном состоянии территории.

	
	3.Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» ориентирована на реализацию полномочий органов местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных органов, а именно учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

	Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	467 580,97
	103465,11
	148 057,86
	192 162,46
	23 895,54
	0,00

	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	386 666,05
	13 788,30
	53 475,74
	102 173,55
	108 614,23
	108 614,23

	Средства Дорожного фонда Московской области
	27 873,41
	27 873,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	65 803,80
	0,00
	65 803,80
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 152 334,09
	472 993,42
	594 685,47
	428 868,39
	313 101,57
	342 685,24

	Внебюджетные средства
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	3 112 595,82
	622 687,74
	869 792,87
	723 204,40
	445 611,34
	451 299,47


Приложение №2

к постановлению администрации                          

городского округа Кашира

от 29.10.2024 № 2427-па

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего,                                              (тыс. руб.)
	Объём финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
                    
	2023-2027
	Итого:
	243 991,74
	31 162,50
	16 074,69
	65 584,85
	65 584,85
	65 584,85
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	24 618,31
	24 618,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	219 373,43
	6 544,19
	16 074,69
	65 584,85
	65 584,85
	65 584,85
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГПМО
Ремонт дворовых территорий
	2023-2027
	Итого:
	243 991,74
	31 162,50
	16 074,69
	65 584,85
	65 584,85
	65 584,85
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	24 618,31
	24 618,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	219 373,43
	6 544,19
	16 074,69
	65 584,85
	65 584,85
	65 584,85
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	8
	3
	х
	х
	х
	3
	х
	х
	х
	


Основное мероприятие 01

Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  

	
	2023-2027
	Итого:
	2 162 053,54
	426 517,31
	573 740,27
	424 194,85
	351 886,49
	385 714,62
	МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство",  Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", Правовое управление администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	14 246,44
	3 079,63
	4 251,92
	5 840,89
	1 074,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	3 255,10
	3 255,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 977 259,38
	412 938,47
	532 087,30
	381 765,26
	307 783,11
	342 685,24
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	167 292,62
	7 244,11
	37 401,05
	36 588,70
	43 029,38
	43 029,38
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГПМО
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

	2023-2027
	Итого:
	30 005,38
	4 120,39
	0,00
	8 628,33
	8 628,33
	8 628,33
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	3 255,10
	3 255,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	26 750,28
	865,29
	0,00
	8 628,33
	8 628,33
	8 628,33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3001,02
	3 001,02
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГПМО
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2027
	Итого:
	49 750,90
	2 590,72
	6 469,65
	13 563,51
	13 563,51
	13 563,51
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	2 046,63
	2 046,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	47 704,27
	544,09
	6 469,65
	13 563,51
	13 563,51
	13 563,51
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	5
	10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	


Мероприятие 01.03.

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства

	
	2023-2027
	Итого:
	4 255,00
	1 033,00
	1 074,00
	1 074,00
	1 074,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира, Правовое управление администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	4 255,00
	1 033,00
	1 074,00
	1 074,00
	1 074,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	1
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	

	2.4.
	Мероприятие 01.09.
Устройство и модернизация контейнерных площадок

	2024-2027
	Итого:
	9 796,33
	0,00
	3 918,53
	5 877,80
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	7 944,81
	0,00
	3 177,92
	4 766,89
	0,00
	0,00
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 851,52
	0,00
	740,61
	1 110,91
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	2.5.
	Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых территорий 

	2023-2027
	Итого:
	470 952,55
	113 474,44
	94 817,19
	87 628,64
	82 403,64
	92 628,64
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	470 952,55
	113 474,44
	94 817,19
	87 628,64
	82 403,64
	92 628,64
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	3
	3
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)


	2023-2027
	Итого:
	551 330,15
	109 651,16
	163 789,91
	94 371,36
	84 146,36
	99 371,36
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	551 330,15
	109 651,16
	163 789,91
	94 371,36
	84 146,36
	99 371,36
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУК "Городской парк"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2094
	1 125
	969
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 


Мероприятие 01.18.

Содержание парков культуры и отдыха 

	
	2023-2027
	Итого:
	255 907,71
	34 030,10
	88 625,00
	75 346,13
	22 906,48
	35 000,00
	МАУК "Городской парк"
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	255 907,71
	34 030,10
	88 625,00
	75 346,13
	22 906,48
	35 000,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	463 263,00
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	

	2.8.
	Мероприятие 01.19.                                   Содержание внутриквартальных проездов




	2023-2027
	Итого:
	25 578,82
	6 378,82
	4 800,00
	4 800,00
	4 800,00
	4 800,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	25 578,82
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	МБУ городского округа Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	
	
	5 378,82
	3 800,00
	3 800,00
	3 800,00
	3 800,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	

	2.9.
	Мероприятие 01.20.                                                           Замена и модернизация детских игровых площадок
	2023-2027
	Итого:
	153 611,93
	45 573,36
	37 183,94
	22 419,41
	24 217,61
	24 217,61
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	153 611,93
	45 573,36
	37 183,94
	22 419,41
	24 217,61
	24 217,61
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Замена детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	17
	6
	11
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	


Мероприятие 01.21.

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения

	
	2023-2027
	Итого:
	300 582,37
	107 534,43
	81 871,73
	58 459,06
	27 679,27
	25 037,88
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	300 582,37
	107 534,43
	81 871,73
	58 459,06
	27 679,27
	25 037,88
	

	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУК "Городской парк"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Количество светильников, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	7373
	7 373
	7 661
	х
	х
	х
	7 661
	х
	х
	х
	

	2.11.
	Мероприятие 01.22.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 







	2023-2027
	Итого:
	53 949,25
	2 130,89
	23 818,36
	0,00
	14 000,00
	14 000,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	53 949,25
	2 130,89
	23 818,36
	0,00
	14 000,00
	14 000,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1488
	86
	1 402
	0
	561
	1 122
	1 402
	х
	х
	х
	

	2.12.
	Мероприятие 01.23.
Установка шкафов управления наружным освещением







	2023-2027
	Итого:
	25 904,67
	0,00
	5 904,67
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25 904,67
	0,00
	5 904,67
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	33
	х
	33
	0
	13
	26
	33
	х
	х
	х
	

	2.13.
	Мероприятие 1.27.                                          Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий






	2023-2027
	Итого:
	3 000,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	3 000,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	


Мероприятие 01.29.

Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях

	
	2023-2027
	Итого:
	111 963,52
	0,00
	29601,05
	23 160,37
	29 601,05
	29 601,05
	МКУ "Управление строительства"
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	111 963,52
	0,00
	29601,05
	23 160,37
	29 601,05
	29 601,05
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернезированы дворовые территории, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	х
	3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	2.15.
	Мероприятие 01.30.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	 
	Итого:
	115 464,96
	0,00
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115 464,96
	0,00
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3
	Основное мероприятие 03                                      Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  





	2023-2027
	Итого:
	19 800,00
	8 700,00
	11 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	3 264,67
	3 264,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4 197,83
	867,83
	3 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГПМО Ремонт подъездов в многоквартирных домах

	
	2023-2027
	Итого:
	19 800,00
	8 700,00
	11 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	3 264,67
	3 264,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4 197,83
	867,83
	3 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Проведен ремонт подъездов МКД, ед
	 
	 
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	28
	13
	15
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	

	 
	Итоги по подпрограммы 2
	2023-2027
	Итого:
	2 425 845,28
	466 379,81
	600 914,96
	489 779,70
	417 471,34
	451 299,47
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	17 511,11
	6 344,30
	4251,92
	5 840,89
	1 074,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство",  Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", Правовое управление администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 981 457,21
	413 806,30
	535 417,30
	381 765,26
	307 783,11
	342 685,24
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	386 666,05
	13 788,30
	53 475,74
	102 173,55
	108 614,23
	108 614,23
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	27 873,41
	27 873,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


