АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2024 № 3158-па

Кашира
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кашира 

от 12.12.2022 № 4141-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4141-па «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 09.03.2023 № 574-па, от 16.06.2023 № 1577-па (утратил силу), от 20.07.2023 № 1939-па, от 29.12.2023 № 3484-па, от 18.03.2024 № 552-па, от 19.03.2024 № 576-па, от 25.03.2024 № 657-па, от 26.07.2024 № 1626-па, от 20.08.2024 № 1887-па, от 10.09.2024 № 2038-па) (далее – постановление) следующие изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Комиссарова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                   М.Н. Шувалов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

городского округа Кашира 

                                                                                                                                                                от 28.12.2024 № 3158-па

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Кашира

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» 

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы изложить в следующей редакции:

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Комиссаров Р.В.

	Муниципальный заказчик программы
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социальной инфраструктуры за счёт реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учётом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.

2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.

3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальный заказчик подпрограмм

	3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг

	
	5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	569 734,2164
	0,00
	569 734,2164
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	96 035,0936
	291,5
	92 345,8936
	3 397,70
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	665 796,31
	291,5
	662 080,11000
	3 397,70
	0,00
	0,00


2. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» п.2 перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования изложить в следующей редакции

	№

п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-

тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 

год
	2024 

год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	11

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 07. 
Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»   
	2023-2026 годы
	Итого:
	371 793,75


	0,00
	368 396,05


	3 397,700
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	331 556,4444


	0,00
	331 556,4444


	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	40 237,3056


	0,00
	36 839,605560


	3 397,700
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 07.01.

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций
	2023-2026 годы
	Итого:
	310 728,43213


	0,00
	307 330,73213
	3 397,700
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	276 597,65892


	0,00
	276 597,65892


	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	34 130,77321


	0,00
	30 733,07321


	3 397,700
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц
	Х
	Х
	Всего
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	


3. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» позицию «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:

	№

п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-

тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 

год
	2024 

год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	11

	3. 
	Итого по подпрограмме 3


	Итого:
	665 477,81
	0,00
	662 080,1100
	3 397,700
	0,00
	0,00
	х

	4. 
	
	Средства бюджета Московской области
	569 734,2164
	0,00
	569 734,2164
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5. 
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	95 743,5936
	0,00
	92 345,89360
	3 397,700
	0,00
	0,00
	


4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	1
	МБОУ «СОШ № 10», МО, г.о .Кашира,             г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина,    д. 1а
	3968,8
	Капитальный ремонт


	01.01.24-

20.04.25
	01.09.24
	310 728,43213


	0,0000
	Всего
	310 728,43213


	307 330,73213


	3 397,70
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета

Московской области
	276 597,65892


	276 597,65892


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	34 130,77321


	30 733,07321


	3 397,70
	


