# Приложение

# УТВЕРЖДЕНЫ

# постановлением администрации

# городского округа Кашира

# от                      №

# ИЗМЕНЕНИЯ,

# которые вносятся в муниципальную программу городского округа Кашира

# «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

# 1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы изложить в следующей редакции:

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира Комиссаров Р.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социальной инфраструктуры за счёт реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учётом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 569 702,55 | 0,00 | 565 796,23 | 3 906,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 92 664,46 | 291,5 | 91 908,34 | 464,62 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 662 367,01 | 291,5 | 657 704,57 | 4 370,94 | 0,00 | 0,00 |

# 2. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» п.2 перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя- тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024 -2025 годы | Итого: | 368 391,45 | 0,00 | 364020,51 | 4370,94 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 331 524,78 | 0,00 | 327 618,46 | 3 906,33 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 36 866,67 | 0,00 | 36 402,05 | 464,62 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 -2025 годы | Итого: | 311 151,23710 | 0,00 | 307 330,73213 | 3 820,50497 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280 036,11339 | 0,00 | 276 597,65892 | 3 438,45447 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 31 115,12371 | 0,00 | 30 733,07321 | 382,05050 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, Единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  | 1 |  |  | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 -2025 годы | Итого: | 16 159,52290 | 0,00 | 15 609,08476 | 550,43814 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 516,04870 | 0,00 | 14 048,17628 | 467,87242 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 643,47420 | 0,00 | 1 560,90848 | 82,56572 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |

».

# 3. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» позицию «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя- тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого: | 662 075,51 | 0,00 | 657 704,57 |  | 4 370,94 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 569 702,55 | 0,00 | 565 796,23 |  | 3 906,33 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 92 372,96 | 0,00 | 91 908,34 |  | 464,62 | 0,00 | 0,00 |  |

# ».

# 4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.241 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о .Кашира, г.Кашира, мкрн.Ожерелье, ул.Ленина, д. 1а | 3968,8 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.01.24- 20.04.25 | 01.09.24 | 311 151,23710 | 0,0000 | Итого | 311 151,23710 | 307 330,73213 | 3 820,50497 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 280 036,11339 | 276 597,65892 | 3 438,45447 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета городского округа Кашира | 31 115,12371 | 30 733,07321 | 382,05050 |  |
|  |  |  | в том числе работы по капитальному ремонту | х | х | х | 0,0000 | Итого | 311 151,23710 | 307 330,73213 | 3 820,50497 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 280 036,11339 | 276 597,65892 | 3 438,45447 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета городского округа Кашира | 31 115,12371 | 30 733,07321 | 382,05050 |  |

# ».

# 5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.241 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о .Кашира, г.Кашира, мкрн. Ожерелье, ул.Ленина, д. 1а |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.01.24- 20.04.25 | 01.09.24 | 16 159,52290 | 0,0000 | Итого | 16 159,52290 | 15 609,08476 | 550,43814 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 14 516,04870 | 14 048,17628 | 467,87242 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 643,47420 | 1 560,90848 | 82,56572 |  |
|  |  |  | в том числе благоустройство территорий | х | х | х | 0,0000 | Итого | 16 159,52290 | 15 609,08476 | 550,43814 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 14 516,04870 | 14 048,17628 | 467,87242 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 643,47420 | 1 560,90848 | 82,56572 |  |

».