Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
городского округа Кашира 
                                                                                                                                                                от                      №		


ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу городского округа Кашира
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы 

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы изложить в следующей редакции:
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Комиссаров Р.В.

	Муниципальный заказчик программы
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	1.  Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социальной инфраструктуры за счёт реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учётом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.
2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.
3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальный заказчик подпрограмм


	[bookmark: _Hlk160728588]3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг.

	
	5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры.


	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	569 702,55
	0,00
	565 796,23
	3 906,33
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	92 664,46
	291,5
	91 908,34
	464,62
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	662 367,01
	291,5
	657 704,57
	4 370,94
	0,00
	0,00


[bookmark: _Hlk172555779][bookmark: sub_1002]2. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» п.2 перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:
«
	[bookmark: _Hlk172555969][bookmark: _Hlk172556022][bookmark: _Hlk160728527]№
п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-
тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Основное мероприятие 07. 
Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»   
	2024 -2025 годы
	Итого:
	368 391,45
	0,00
	364020,51
	4370,94
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	331 524,78
	0,00
	327 618,46
	3 906,33
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	36 866,67
	0,00
	36 402,05
	464,62
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 07.01.
Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций











	2024 -2025 годы
	Итого:
	311 151,23710
	0,00
	307 330,73213

	3 820,50497
	0,00
	0,00
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	280 036,11339
	0,00
	276 597,65892

	3 438,45447

	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	31 115,12371

	0,00
	30 733,07321


	382,05050
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций,
Единица


	Х
	Х
	Всего
	2023 
год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 
год
	2027 
год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	1
	
	1
	
	
	-
	-
	

	
2.2.
	Мероприятие 07.04.
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт
	2024 -2025 годы
	Итого:
	16 159,52290
	0,00
	15 609,08476
	550,43814
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 516,04870
	0,00
	14 048,17628
	467,87242
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 643,47420
	0,00
	1 560,90848
	82,56572
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, 
единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 
год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026
год
	2027
год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	


      ».
3. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» позицию «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:
«
	№
п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-
тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	3. 
	Итого по подпрограмме 3

	
Итого:

	662 075,51
	0,00
	657 704,57
	4 370,94
	0,00
	0,00
	х

	4. 
	
	Средства бюджета Московской области
	569 702,55
	0,00
	565 796,23
	3 906,33
	0,00
	0,00
	

	5. 
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	92 372,96
	0,00
	91 908,34
	464,62
	0,00
	0,00
	


[bookmark: _Hlk172559067]      ».
4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:
  «
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	1
	МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о .Кашира,             г.Кашира, мкрн.Ожерелье, ул.Ленина, д. 1а
	3968,8
	Капитальный ремонт
 (в т.ч. проектные и изыскательные работы)
	01.01.24-
20.04.25
	01.09.24
	311 151,23710

	0,0000
	Итого
	311 151,23710



	307 330,73213


	3 820,50497
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	280 036,11339
	276 597,65892

	3 438,45447

	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	31 115,12371

	30 733,07321


	382,05050
	

	
	
	
	в том числе работы по капитальному ремонту
	х
	х
	х
	0,0000
	Итого
	311 151,23710



	307 330,73213


	3 820,50497
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	280 036,11339
	276 597,65892

	3 438,45447

	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	31 115,12371

	30 733,07321


	382,05050
	


[bookmark: _Hlk172578180]      ».
5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:
  «
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12

	1
	МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о .Кашира, г.Кашира, мкрн. Ожерелье, ул.Ленина,    д. 1а
	
	Капитальный ремонт
 (в т.ч. проектные и изыскательные работы)

	01.01.24-
20.04.25
	01.09.24
	16 159,52290

	0,0000
	Итого
	16 159,52290
	15 609,08476
	550,43814
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	14 516,04870
	14 048,17628
	467,87242
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 643,47420
	1 560,90848
	82,56572
	

	
	
	
	в том числе благоустройство территорий
	х
	х
	х
	0,0000
	Итого
	16 159,52290
	15 609,08476
	550,43814
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета
Московской области
	14 516,04870
	14 048,17628
	467,87242
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 643,47420
	1 560,90848
	82,56572
	


».
