АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2025 № 643-па

Кашира

О внесении изменений в постановление

администрации городского округа Кашира

от 31.10.2019 № 3253-па «Об утверждении

муниципальной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3253-па (в редакции от 17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 № 1536-па; от 13.11.2020 № 2470-па; от 30.12.2020 №3018-па; от 14.04.2021 № 975-па; от 02.06.2021 № 1387-па; от 06.08.2021 №  2072-па; от 26.10.2021 № 2813; от 30.12.2021 № 3542-па; от 26.12.2023 № 3394-па; от 29.12.2023 № 3504-па; от 20.05.2024 № 1052-па; от 01.07.2024 № 1430-па; от 08.10.2024 № 2277-па; от 13.11.2024 № 2587-па, от 28.12.2024 № 3129-па; от 28.12.2024 № 3153-па, от 28.12.2024 № 3155-па), (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), казуальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира Московской области, предусмотренных мероприятием 02.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского     округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Гудзь С.М.

Исполняющий обязанности

главы городского округа Кашира                                                                   Е.С. Тертышников

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 21.03.2025 № 643-па

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Кашира

от 31.10.2019 № 3253-па

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира - Гудзь С.М. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 745 803,29 | 21 794,70 | 0,00 | 0,00 | 234 146,26 | 53 139,11 | 1 436 723,22 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 3 950,80 | 3 950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 084 552,50 | 13 063,70 | 0,00 | 0,00 | 97 820,91 | 547 355,84 | 334 822,05 | 91 490,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 834 306,59 | 38 809,20 | 0,00 | 0,00 | 331 967,17 | 600 494,95 | 1 771 545,27 | 91 490,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 21.03.2025 № 643-па

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области "

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2024-2026 годы | Итого | 359 434,85 | 33 541,00 | 0,00 | 0,00 | 188 324,33 | 46 079,52 | 0,00 | 91 490,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 165 036,21 | 20 716,10 | 0,00 | 0,00 | 133 119,78 | 11 200,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 194 398,64 | 12 824,90 | 0,00 | 0,00 | 55 204,55 | 34 879,19 | 0,00 | 91 490,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, в рамках второй подпрограммы | 2024-2026 годы | Итого | 235 675,85 | 33 541,00 | 0,00 | 0,00 | 188 324,33 | 13 810,52 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 165 036,21 | 20 716,10 | 0,00 | 0,00 | 133 119,78 | 11 200,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70 639,64 | 12 824,90 | 0,00 | 0,00 | 55 204,55 | 2 610,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. человек |  |  | 119 | 25 | 0 | 0 | 86 | 8 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2024-2026 годы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. человек |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 2024-2026 годы | Итого | 123 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 269,00 | 0,00 | 91 490,00 | Администрации городского округа Кашира Московской области Московской области | Снос аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 123 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 269,00 | 0,00 | 91 490,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 21.03.2025 № 643-па

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира Московской области, предусмотренных мероприятием 02.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения подпрограммы 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), г. Кашира, ул. Ильича, д.28 | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д.28 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 3229,37 | 0,00 | Итого: | 3229,37 | 0,00 | 0,00 | 3229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 3229,37 | 0,00 | 0,00 | 3229,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Колтово, д. 62 | Московская область, городской округ Кашира, д. Колтово, д. 62 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 1604,14 | 0,00 | Итого: | 1604,14 | 0,00 | 0,00 | 1604,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1604,14 | 0,00 | 0,00 | 1604,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), г. Кашира, ул. Карла Маркса, д.9 | Московская область, г. Кашира, ул. Карла Маркса, д.9 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 1169,48 | 0,00 | Итого: | 1169,48 | 0,00 | 0,00 | 1169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1169,48 | 0,00 | 0,00 | 1169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Центральная, д.9 | Московская область, городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Центральная, д.9 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 1042,00 | 0,00 | Итого: | 1042,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1042,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Речная, д. 34 | Московская область, городской округ Кашира, п. Большое Руново, ул. Речная, д. 34 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 1428,63 | 0,00 | Итого: | 1428,63 | 0,00 | 0,00 | 1428,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1428,63 | 0,00 | 0,00 | 1428,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Бурцево, ул. Новая, д. 1 | Московская область, городской округ Кашира, д. Бурцево, ул. Новая, д. 1 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 1881,39 | 0,00 | Итого: | 1881,39 | 0,00 | 0,00 | 1881,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1881,39 | 0,00 | 0,00 | 1881,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, д. Топканово, ул. Парковая, д. 3 | Московская область, городской округ Кашира, д. Топканово, ул. Парковая, д. 3 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 4859,93 | 0,00 | Итого: | 4859,93 | 0,00 | 0,00 | 4859,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 4859,93 | 0,00 | 0,00 | 4859,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Свободы, д. 15 | Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Свободы, д. 15 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 1175,90 | 0,00 | Итого: | 1175,90 | 0,00 | 0,00 | 1175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 1175,90 | 0,00 | 0,00 | 1175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (аварийный, расселенный), городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Чичерина, д. 47 | Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Чичерина, д. 47 | снос | 01.04.2025-25.12.2025 | 8123,93 | 0,00 | Итого: | 8123,93 | 0,00 | 0,00 | 8123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 8123,93 | 0,00 | 0,00 | 8123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 21.03.2025 № 643-па

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года "

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | 2024-2026 годы | Итого | 2 469 603,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 642,84 | 554 415,43 | 1 771 545,27 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 579 688,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 026,48 | 41 938,78 | 1 436 723,22 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 889 915,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 616,36 | 512 476,65 | 334 822,05 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года | 2024-2026 годы | Итого | 2 469 603,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 642,84 | 554 415,43 | 1 771 545,27 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 579 688,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 026,48 | 41 938,78 | 1 436 723,22 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 889 915,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 616,36 | 512 476,65 | 334 822,05 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 188 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 2024-2026 годы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |