АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2025 № 417-па

Кашира
О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры, энергоэффективности 

и отрасли обращения с отходами» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па, от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па, от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па, от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па, от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па, от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па, от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па, от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па, от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па, от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па, от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Целевые показатели Программы изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Методику расчета значений целевых показателей Программы изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Методику определения результатов выполнения мероприятий Программы изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Комиссарова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                                          М.Н. Шувалов
Приложение №1

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па
«Приложение 

Утвержден
 постановлением администрации
 городского округа Кашира 

от 09.12.2022 № 4119-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

 энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Р.В. Комиссаров

	Муниципальный заказчик программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода»

2. Подпрограмма II «Системы водоотведения»

3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами»

5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»

8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21.

	
	2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

	
	3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения).

	
	4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» ориентирована на создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами.

	
	5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов.

	
	6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира.

	
	7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

	
	8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	3 782 584,82
	277 445,23
	588 862,94
	1 484 824,64
	756 520,56
	674 931,45

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 199 894,89
	176 617,23
	251 849,76
	441 273,19
	167 920,93
	162 233,78

	Внебюджетные источники
	111 245,00
	1 900,00
	1 900,00
	30 873,00
	32 772,00
	43 800,00

	Всего, в том числе по годам:
	5 093 724,71
	455 962,46
	842 612,70
	1 956 970,83
	957 213,49
	880 965,23


Приложение №2

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "ЧИСТАЯ ВОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" 

	№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	 
	 
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 02                                                                      Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	35542,93
	19507,00
	4103,67
	6932,26
	2500,00
	2500,00
	Управление ЖКХ,                   МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11060,00
	11060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19162,93
	6547,00
	2203,67
	5412,26
	2500,00
	2500,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие 02.01 -                                                     Строительство и реконструкция  объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	Итого
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,                              МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 02.02 -                                                     Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	Итого
	14000,00
	14000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,                              МКУ "Управление строительства",  ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11060,00
	11060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2940,00
	2940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Мероприятие 02.06 -                                   Содержание и ремонт шахтных колодцев
	2023-2027
	Итого
	14510,67
	3607,00
	2203,67
	3700,00
	2500,00
	2500,00
	МБУ  "Благоустройство" г.о.Кашира

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	14510,67
	3607,00
	2203,67
	3700,00
	2500,00
	2500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед.
	
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	77,00
	14,00
	21,00
	14,00
	0,00
	0,00
	14,00
	0,00
	14,00
	14,00
	

	1.4.
	Мероприятие 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения
	2023-2027
	Итого
	1712,26
	0,00
	0,00
	1712,26
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1712,26
	0,00
	0,00
	1712,26
	0,00
	0,00
	

	
	Результат
	
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме
	ИТОГО
	35542,93
	19507,00
	4103,67
	6932,26
	2500,00
	2500,00
	Управление ЖКХ,  МБУ "Благоустройство",       Руководители ресурсоснабжающих организаций,                           МКУ "Управление строительства"

	
	Средства бюджета Московской области
	11060,00
	11060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19162,93
	6547,00
	2203,67
	5412,26
	2500,00
	2500,00
	

	
	Внебюджетные источники
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	


Приложение №3

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

4.1. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы I "Чистая вода " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
Муниципальный заказчик: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.02.1
	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 2-х резервуаров чистой воды по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки
	2023
	200 м3
	14000,00
	0,0
	Итого
	14000,00
	14000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11060,00
	11060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 


	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2940,00
	2940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	14000,00
	14000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11060,00
	11060,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2940,00
	2940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 


Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы I "Чистая вода " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия МУП "Водоканал" г.о. Кашира

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.01.1
	Строительство ВЗУ в д. Тарасково
	2023-2025
	 
	5320,00
	0,00
	Итого
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	5320,00
	1900,00
	1900,00
	1520,00
	0,00
	0,00
	 


Адресный перечень объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения Подпрограммы I "Чистая вода " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.07.1
	Присоединение стационарного генератора мощностью 800кВа на ВЗУ-2, РУ-0,4кВ ТП-93, г. Кашира
	2025
	 
	1712,26
	0,00
	Итого
	1712,26
	0,00
	0,00
	1712,26
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1712,26
	0,00
	0,00
	1712,26
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	1712,26
	0,00
	0,00
	1712,26
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1712,26
	0,00
	0,00
	1712,26
	0,00
	0,00
	 


Приложение №4

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" 

	№                         п/п            
	Мероприятия Подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01                                                                      Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	216191,01
	0,00
	0,00
	60426,63
	155764,38
	0,00
	МКУ "Управление строительства" ,Управление ЖКХ,   ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	171869,22
	0,00
	0,00
	48037,09
	123832,13
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	44321,79
	0,00
	0,00
	12389,54
	31932,25
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	                                                     Мероприятие 01.01 -                                  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	216191,01
	0,00
	0,00
	60426,63
	155764,38
	0,00
	МКУ "Управление строительства",  ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	171869,22
	0,00
	0,00
	48037,09
	123832,13
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	44321,79
	0,00
	0,00
	12389,54
	31932,25
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы   объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	

	2
	Основное мероприятие 02                                                                      Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	74969,53
	0,00
	17723,07
	10067,39
	47179,07
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	54804,62
	0,00
	14373,41
	8161,25
	32269,96
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20164,91
	0,00
	3349,66
	1906,14
	14909,11
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Мероприятие 02.02 -                                         Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	74969,53
	0,00
	17723,07
	10067,39
	47179,07
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	54804,62
	0,00
	14373,41
	8161,25
	32269,96
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20164,91
	0,00
	3349,66
	1906,14
	14909,11
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	

	Итого по подпрограмме
	ИТОГО
	291160,54
	0,00
	17723,07
	70494,02
	202943,45
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций,                          МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	226673,84
	0,00
	14373,41
	56198,34
	156102,09
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	64486,70
	0,00
	3349,66
	14295,68
	46841,36
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Приложение №5

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

5.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности Подпрограммы II "Системы водоотведения " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест и т.д.)
	Виды работ
	Сроки проведения работ
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	01.01.1
	Реконструкция системы водоотведения в п. Богатищево (в т.ч. ПИР)
	700 куб.м./сут
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2021- 30.11.2026
	113041,91
	88,60
	Итого
	112953,31
	0,00
	0,00
	29455,32
	83497,99
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	70,43
	Средства бюджета Московской области
	89798,70
	0,00
	0,00
	23415,93
	66382,77
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	18,17
	Средства бюджета городского округа Кашира
	23154,61
	0,00
	0,00
	6039,39
	17115,22
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01.01.2
	Реконструкция системы водоотведения в д. Кокино (в т.ч. ПИР)
	700 куб.м./сут
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2021- 30.11.2026
	103326,30
	88,60
	Итого
	103237,70
	0,00
	0,00
	30971,31
	72266,39
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	70,44
	Средства бюджета Московской области
	82070,52
	0,00
	0,00
	24621,16
	57449,36
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	21167,18
	0,00
	0,00
	6350,15
	14817,03
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	18,16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	216191,01
	0,00
	0,00
	60426,63
	155764,38
	0,00
	 

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	171869,22
	0,00
	0,00
	48037,09
	123832,13
	0,00
	 

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	44321,79
	0,00
	0,00
	12389,54
	31932,25
	0,00
	 

	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы II "Системы водоотведения " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.)

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.02.1
	Капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира,   д. Терново-1
	20.01.2024-               29.11.2026
	1871 м
	72493,33
	0,00
	Итого
	72493,33
	0,00
	16237,35
	9773,45
	46482,53
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	52799,83
	0,00
	13168,49
	7926,27
	31705,07
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19693,50
	0,00
	3068,86
	1847,18
	14777,46
	0,00
	 

	02.02.2
	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от ул. Маршала Астахова до ул. Пушкинская в г. Кашира, Московская область
	20.01.2024-               29.11.2026
	200 м
	2476,20
	0,00
	Итого
	2476,20
	0,00
	1485,72
	293,94
	696,54
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2004,79
	0,00
	1204,92
	234,98
	564,89
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	471,41
	0,00
	280,80
	58,96
	131,65
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	74969,53
	0,00
	17723,07
	10067,39
	47179,07
	0,00
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Средства бюджета Московской области
	54804,62
	0,00
	14373,41
	8161,25
	32269,96
	0,00
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20164,91
	0,00
	3349,66
	1906,14
	14909,11
	0,00
	 


Приложение №6

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" 

	№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие  01                     "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" 
	2023-2027
	ИТОГО
	959098,74
	0,00
	71958,69
	369423,98
	213096,61
	304619,46
	МКУ "Управление строительства",  Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	775602,00
	0,00
	58174,73
	297559,53
	172821,36
	247046,38
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	183496,74
	0,00
	13783,96
	71864,45
	40275,25
	57573,08
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 01.06 -                         Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	2023-2027
	ИТОГО
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2025
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3.
	Мероприятие 01.07 -                         Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
	2023-2027
	ИТОГО
	897554,67
	0,00
	12934,14
	366904,46
	213096,61
	304619,46
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	727916,86
	0,00
	10489,59
	297559,53
	172821,36
	247046,38
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	169637,81
	0,00
	2444,55
	69344,93
	40275,25
	57573,08
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	9,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	5,00
	 

	1.4.
	Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)»
	2023-2027
	ИТОГО
	2519,52
	0,00
	0,00
	2519,52
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2519,52
	0,00
	0,00
	2519,52
	0,00
	0,00
	 

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Основное мероприятие  02                     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	3323024,93
	336644,03
	637242,93
	1422924,77
	398611,43
	527601,77
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2619078,98
	265995,23
	516314,80
	1086132,77
	322751,11
	427885,07
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	703945,95
	70648,80
	120928,13
	336792,00
	75860,32
	99716,70
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01 -                          Строительство и реконструкция  сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	309376,36
	280332,72
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	243971,67
	221462,85
	0,00
	11254,41
	11254,41
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65404,69
	58869,87
	0,00
	3267,41
	3267,41
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	 

	2.2.
	Мероприятие 02.02-                     Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	429747,40
	56311,31
	229442,20
	143993,89
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	281079,67
	44532,38
	185588,45
	50958,84
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	148667,73
	11778,93
	43853,75
	93035,05
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 

	2.3.
	Мероприятие 02.08 -                       Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	1497479,45
	0,00
	1348,65
	584439,42
	384089,61
	527601,77
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1213407,75
	0,00
	1093,74
	472932,24
	311496,70
	427885,07
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	284071,70
	0,00
	254,91
	111507,18
	72592,91
	99716,70
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	3,00
	

	2.4.
	Мероприятие 02.09 -                       Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	101957,97
	0,00
	0,00
	101957,97
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82220,19
	0,00
	0,00
	82220,19
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19737,78
	0,00
	0,00
	19737,78
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей  теплоснабжения муниципальной собственности,ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	

	2.5.
	Мероприятие 02.10 -                       Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	984463,75
	0,00
	406452,08
	578011,67
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	798399,70
	0,00
	329632,61
	468767,09
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	186064,05
	0,00
	76819,47
	109244,58
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети  теплоснабжения муниципальной собственности
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Основное мероприятие 04                                                                       "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" 
	2023-2027
	ИТОГО
	187411,57
	92849,87
	94561,70
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	187411,57
	92849,87
	94561,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 04.03.                                   Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	187411,57
	92849,87
	94561,70
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	187411,57
	92849,87
	94561,70
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2,00
	1,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	Основное мероприятие 05                                                                       "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов"
	2023-2027
	ИТОГО
	9642,02
	1200,00
	1192,02
	4850,00
	1200,00
	1200,00
	Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9642,02
	1200,00
	1192,02
	4850,00
	1200,00
	1200,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1
	Мероприятие 05.01.                   Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)
	2023-2027
	ИТОГО
	5342,02
	600,00
	1192,02
	2350,00
	600,00
	600,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5342,02
	600,00
	1192,02
	2350,00
	600,00
	600,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	5,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	4.2
	Мероприятие 05.04.                   Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	2023-2027
	ИТОГО
	4300,00
	600,00
	0,00
	2500,00
	600,00
	600,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4300,00
	600,00
	0,00
	2500,00
	600,00
	600,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество схем  водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	4,00
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	1,00
	 

	Итого по подпрограмме:
	ИТОГО
	4479177,26
	430693,90
	804955,34
	1797198,75
	612908,04
	833421,23
	МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	3394680,98
	265995,23
	574489,53
	1383692,30
	495572,47
	674931,45
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1084496,28
	164698,67
	230465,81
	413506,45
	117335,57
	158489,78
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Приложение №7

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

6.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" 
Муниципальный заказчик Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"
	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.01.1
	Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 
	20 000 куб.м/сут.
	Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 
	Строительство
	20.01.2025-29.11.2026
	29 043,64
	0,00
	Итого
	29043,64
	0,00
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22508,82
	0,00
	0,00
	11254,41
	11254,41
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6534,82
	0,00
	0,00
	3267,41
	3267,41
	0,00
	 
	

	02.01.2
	Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
	1,126 км
	мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2024
	584 026,51
	0,00
	Итого
	280332,72
	280332,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	221462,85
	221462,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	58869,87
	58869,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	309376,36
	280332,72
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	243971,67
	221462,85
	0,00
	11254,41
	11254,41
	0,00
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65404,69
	58869,87
	0,00
	3267,41
	3267,41
	0,00
	 
	 


Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.02.1
	Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	6461,21 пог.м.
	20.01.2022-14.10.2024
	53 873,90
	Итого
	86586,41
	56015,64
	30570,77
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	68836,13
	44532,38
	24303,75
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	17750,28
	11483,26
	6267,02
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.2
	
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10»
	капитальный ремонт
	 
	2023
	0,00
	Итого
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.3
	Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги
	 
	 
	2023
	0,00
	Итого
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.4
	Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	капитальный ремонт
	3,7 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	102701,10
	0,00
	70863,76
	31837,34
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	81293,09
	0,00
	57470,51
	23822,58
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	21408,01
	0,00
	13393,25
	8014,76
	0,00
	0,00
	 

	02.02.5
	Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1
	капитальный ремонт
	2,54 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	74700,00
	0,00
	66673,93
	8026,07
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	60578,98
	0,00
	54072,55
	6506,43
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	14121,02
	0,00
	12601,38
	1519,64
	0,00
	0,00
	 

	02.02.6
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область
	капитальный ремонт
	2,53 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	44083,91
	0,00
	30417,90
	13666,01
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34900,15
	0,00
	24668,91
	10231,24
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9183,76
	0,00
	5748,99
	3434,77
	0,00
	0,00
	 

	02.02.7
	Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково
	капитальный ремонт
	2,67 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	12746,01
	0,00
	8794,75
	3951,26
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10090,35
	0,00
	7132,54
	2957,81
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2655,66
	0,00
	1662,21
	993,45
	0,00
	0,00
	 

	02.02.8
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира
	капитальный ремонт
	2,11 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	32059,53
	0,00
	22121,08
	9938,45
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25380,97
	0,00
	17940,19
	7440,78
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6678,56
	0,00
	4180,89
	2497,67
	0,00
	0,00
	 

	02.02.9
	Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	 
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	76574,77
	0,00
	0,01
	76574,76
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	76574,77
	0,00
	0,01
	76574,76
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	Итого
	429747,40
	56311,31
	229442,20
	143993,89
	0,00
	0,00
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	281079,67
	44532,38
	185588,45
	50958,84
	0,00
	0,00
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	148667,73
	11778,93
	43853,75
	93035,05
	0,00
	0,00
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" 

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	01.06.1
	Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая  (в т.ч. ПИР)
	2,0 МВт
	 Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая                          
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.03.2024-14.10.2024
	59 024,55
	0,00
	Итого
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" 
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	01.07.1
	Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР)
	5,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2026
	136 785,94
	0,00
	Итого
	136785,94
	0,00
	0,00
	41035,78
	95750,16
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	110933,40
	0,00
	0,00
	33280,02
	77653,38
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25852,54
	0,00
	0,00
	7755,76
	18096,78
	0,00
	 
	

	01.07.2
	Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР)
	6,0 МВт
	Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	29.05.2024-14.10.2025 
	149 221,02
	0,00
	Итого
	149221,02
	0,00
	7461,05
	141759,97
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	121018,25
	0,00
	6050,91
	114967,34
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	28202,77
	0,00
	1410,14
	26792,63
	0,00
	0,00
	 
	

	01.07.3
	Реконструкция котельной по адресу: Московская область,  г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР)
	7,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	153 347,10
	0,00
	Итого
	153347,10
	0,00
	0,00
	46004,13
	53671,49
	53671,48
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	124364,50
	0,00
	0,00
	37309,35
	43527,58
	43527,57
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	28982,60
	0,00
	0,00
	8694,78
	10143,91
	10143,91
	 
	

	01.07.4
	Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР)
	4,0 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	109 461,80
	0,00
	Итого
	109461,80
	0,00
	0,00
	0,00
	16419,27
	93042,53
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	88773,52
	0,00
	0,00
	0,00
	13316,03
	75457,49
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20688,28
	0,00
	0,00
	0,00
	3103,24
	17585,04
	 
	

	01.07.5
	Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР)
	5,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	136 785,94
	0,00
	Итого
	136785,94
	0,00
	0,00
	0,00
	20517,89
	116268,05
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	110933,40
	0,00
	0,00
	0,00
	16640,01
	94293,39
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25852,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3877,88
	21974,66
	 
	

	01.07.6
	Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР)
	4,0 МВт
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	09.07.2024-14.10.2025 
	109 461,80
	0,00
	Итого
	109461,80
	0,00
	5473,09
	103988,71
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	88773,52
	0,00
	4438,68
	84334,84
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20688,28
	0,00
	1034,41
	19653,87
	0,00
	0,00
	 
	

	01.07.7
	Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР)
	1,0 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	34 115,87
	0,00
	Итого
	34115,87
	0,00
	0,00
	34115,87
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	27667,98
	0,00
	0,00
	27667,98
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6447,89
	0,00
	0,00
	6447,89
	0,00
	0,00
	 
	

	01.07.8
	Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира                             в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	8,44 МВт
	Московская область, г. Кашира                             в районе ул. Клубная, д. 9
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	36 219,60
	0,00
	Итого
	36219,60
	0,00
	0,00
	0,00
	18109,80
	18109,80
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	29374,10
	0,00
	0,00
	0,00
	14687,05
	14687,05
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6845,50
	0,00
	0,00
	0,00
	3422,75
	3422,75
	 
	

	01.07.9
	Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР)
	13,42 МВт
	Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	28 760,00
	0,00
	Итого
	28760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8628,00
	20132,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23324,36
	0,00
	0,00
	0,00
	6997,31
	16327,05
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5435,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,69
	3804,95
	 
	

	01.07.10
	Строительство ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	1,31 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул.Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	11 318,64
	0,00
	Итого
	3395,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3395,60
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2753,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2753,83
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	641,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	641,77
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	897554,67
	0,00
	12934,14
	366904,46
	213096,61
	304619,46
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	727916,86
	0,00
	10489,59
	297559,53
	172821,36
	247046,38
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	169637,81
	0,00
	2444,55
	69344,93
	40275,25
	57573,08
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира 
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.08.1
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР)
	L=200 м
	Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2025
	14 580,00
	0,00
	Итого
	14580,00
	0,00
	729,00
	13851,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11824,37
	0,00
	591,21
	11233,16
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2755,63
	0,00
	137,79
	2617,84
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.2
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2025
	12 393,00
	0,00
	Итого
	12393,00
	0,00
	619,65
	11773,35
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10050,71
	0,00
	502,53
	9548,18
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2342,29
	0,00
	117,12
	2225,17
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.3
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР)
	L=3000 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	201 810,00
	0,00
	Итого
	201810,00
	0,00
	0,00
	60543,00
	70633,50
	70633,50
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	163667,97
	0,00
	0,00
	49100,37
	57283,80
	57283,80
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38142,03
	0,00
	0,00
	11442,63
	13349,70
	13349,70
	 
	

	02.08.4
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР)
	L=4802 м
	Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	354 243,54
	0,00
	Итого
	354243,54
	0,00
	0,00
	0,00
	106273,06
	247970,48
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	287291,51
	0,00
	0,00
	0,00
	86187,45
	201104,06
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	66952,03
	0,00
	0,00
	0,00
	20085,61
	46866,42
	 
	

	02.08.5
	Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4  в районе  ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР)
	 
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Юбилейная, д. 12
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2025
	262 578,57
	0,00
	Итого
	262578,57
	0,00
	0,00
	262578,57
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	212951,22
	0,00
	0,00
	212951,22
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	49627,35
	0,00
	0,00
	49627,35
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.6
	Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=82 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	6 049,14
	0,00
	Итого
	1814,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1814,75
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1471,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1471,76
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	342,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	342,99
	 
	

	02.08.7
	Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР)
	L=103 м
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	7 222,61
	0,00
	Итого
	7222,61
	0,00
	0,00
	7222,61
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5857,53
	0,00
	0,00
	5857,53
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1365,08
	0,00
	0,00
	1365,08
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.8
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР)
	L=1636 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	140 112,63
	0,00
	Итого
	140112,63
	0,00
	0,00
	140112,63
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	112988,59
	0,00
	0,00
	112988,59
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	27124,04
	0,00
	0,00
	27124,04
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.9
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР)
	L=205 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	14 375,09
	0,00
	Итого
	14375,09
	0,00
	0,00
	14375,09
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11592,25
	0,00
	0,00
	11592,25
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2782,84
	0,00
	0,00
	2782,84
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.10
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР)
	L=50 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	3 506,12
	0,00
	Итого
	3506,12
	0,00
	0,00
	3506,12
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2827,37
	0,00
	0,00
	2827,37
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	678,75
	0,00
	0,00
	678,75
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.11
	Реконструкция участков тепловых сетей  
по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР)
	L=291,2 м
	Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	23 884,40
	0,00
	Итого
	23884,40
	0,00
	0,00
	23884,40
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19260,68
	0,00
	0,00
	19260,68
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4623,72
	0,00
	0,00
	4623,72
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.12
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР)
	L=188,9 м
	Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	34 671,84
	0,00
	Итого
	34671,84
	0,00
	0,00
	34671,84
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	27959,80
	0,00
	0,00
	27959,80
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6712,04
	0,00
	0,00
	6712,04
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.13
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	11 920,81
	0,00
	Итого
	11920,81
	0,00
	0,00
	11920,81
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9613,09
	0,00
	0,00
	9613,09
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2307,72
	0,00
	0,00
	2307,72
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.14
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	L=5617 м
	Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	414 366,09
	0,00
	Итого
	414366,09
	0,00
	0,00
	0,00
	207183,05
	207183,04
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	336050,90
	0,00
	0,00
	0,00
	168025,45
	168025,45
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	78315,19
	0,00
	0,00
	0,00
	39157,60
	39157,59
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	1497479,45
	0,00
	1348,65
	584439,42
	384089,61
	527601,77
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	1213407,75
	0,00
	1093,74
	472932,24
	311496,70
	427885,07
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	284071,70
	0,00
	254,91
	111507,18
	72592,91
	99716,70
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	02.09.1
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной  №2  г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР)
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	850 м
	06.08.2024-14.10.2025
	0,00
	Итого
	59604,04
	0,00
	0,00
	59604,04
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	48065,45
	0,00
	0,00
	48065,45
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11538,59
	0,00
	0,00
	11538,59
	0,00
	0,00
	 
	

	02.09.2
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР)
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	604 м
	06.08.2024-14.10.2025
	0,00
	Итого
	42353,93
	0,00
	0,00
	42353,93
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34154,74
	0,00
	0,00
	34154,74
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8199,19
	0,00
	0,00
	8199,19
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	Итого
	101957,97
	0,00
	0,00
	101957,97
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82220,19
	0,00
	0,00
	82220,19
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19737,78
	0,00
	0,00
	19737,78
	0,00
	0,00
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" 
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.10.1
	Строительство автоматизированного ЦТП 3 и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19  с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР)
	8,0 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  в районе ул. Садовая, д. 19 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2025
	202 939,63
	0,00
	Итого
	202939,63
	0,00
	0,00
	202939,63
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	164584,03
	0,00
	0,00
	164584,03
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38355,60
	0,00
	0,00
	38355,60
	0,00
	0,00
	 
	

	02.10.2
	Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР)
	12,0 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  в районе ул.Центральная, д. 13 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2025
	342 376,58
	0,00
	Итого
	342376,58
	0,00
	0,00
	342376,58
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	277667,05
	0,00
	0,00
	277667,05
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	64709,53
	0,00
	0,00
	64709,53
	0,00
	0,00
	 
	

	02.10.3
	Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР)
	582,7 м
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-15.10.2025
	32 695,46
	0,00
	Итого
	32695,46
	0,00
	0,00
	32695,46
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	26516,01
	0,00
	0,00
	26516,01
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6179,45
	0,00
	0,00
	6179,45
	0,00
	0,00
	 
	

	02.10.4
	Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
	1,126 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  от ул. Клубная до ул. Садовая 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2024
	686 784,80
	0,00
	Итого
	406452,08
	0,00
	406452,08
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	329632,61
	0,00
	329632,61
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	76819,47
	0,00
	76819,47
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	984463,75
	0,00
	406452,08
	578011,67
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	798399,70
	0,00
	329632,61
	468767,09
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	186064,05
	0,00
	76819,47
	109244,58
	0,00
	0,00
	 
	 


Приложение №8

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па
8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

	№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	 
	 
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Программы

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01                                                        "Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области"                                            
	ИТОГО
	6092,50
	1118,50
	1242,00
	1244,00
	1244,00
	1244,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Кашира

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6092,50
	1118,50
	1242,00
	1244,00
	1244,00
	1244,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.10
	Мероприятие 01.10.                                      Установка , замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы                  
	2023-2027
	Итого
	6092,50
	1118,50
	1242,00
	1244,00
	1244,00
	1244,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6092,50
	1118,50
	1242,00
	1244,00
	1244,00
	1244,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед.       
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе:
	2026
	2027
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.11
	Мероприятие 01.11.                                      Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренных инженерных систем муниципальных учреждений  
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед.       
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе:
	2026
	2027
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2
	Основное мероприятие 02                                                                                                                              "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области"
	2023-2027
	ИТОГО
	3509,39
	3509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3509,39
	3509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.01.                           Установка , замена, поверка  общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ, РСО,  руководители УК             

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого 2025 год
	в том числе:
	2026
	2027
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	 

	 
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	2.2
	Мероприятие 02.02.                        Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	2023-2027
	Итого
	3509,39
	3509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ, руководители УК             

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	3509,39
	3509,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе:
	2026
	2027
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	1314
	1314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Основное мероприятие 03                                                      Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов                                           
	2023-2027
	ИТОГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 03.01.                         Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"
	2023-2027
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Без финансирования

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов,  которым присвоен класс энергетической эффективности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе:
	2026
	2027
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Итого по подпрограмме:
	ИТОГО
	9601,89
	4627,89
	1242,00
	1244,00
	1244,00
	1244,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Кашира, Управление ЖКХ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9601,89
	4627,89
	1242,00
	1244,00
	1244,00
	1244,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Приложение №9

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" 

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Всего,         (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах
	2023-2027
	Итого
	106 620,67
	1 839,77
	2 241,10
	36 167,80
	22 572,00
	43 800,00
	Администрация городского округа Кашира, АО "Мособлгаз"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 895,67
	1 839,77
	2 241,10
	6 814,80
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	95 725,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	22 572,00
	43 800,00
	

	1.1.
	Мероприятие 01.02.                              Организация в границах городского округа газоснабжения населения
	2023-2027
	Итого
	106 620,67
	1 839,77
	2 241,10
	36 167,80
	22 572,00
	43 800,00
	МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, АО "Мособлгаз"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 895,67
	1 839,77
	2 241,10
	6 814,80
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники                                (АО "Мособлгаз")
	95 725,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	22 572,00
	43 800,00
	

	
	Ввод в эксплуатацию рас-пределительных газопро-водов в городском округе Кашира
	 х
	х
	Всего
	2023
	2024
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026
	2027
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	35,85
	0
	29,8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,05
	0,00
	

	Итого по подпрограмме
	2023-2027
	Итого
	106 620,67
	1 839,77
	2 241,10
	36 167,80
	22 572,00
	43 800,00
	МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, АО "Мособлгаз"

	
	
	Средства бюджета Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 895,67
	1 839,77
	2 241,10
	6 814,80
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	95 725,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	22 572,00
	43 800,00
	


Приложение №10

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па
9.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности

финансирование которых предусмотрено мероприятием "Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах" Подпрограммы VI "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" Муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

(указать наименования)

	№ п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности
	Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности
	Мощность/прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.)
	Предельная стоимость объекта,  тыс. руб.
	Профинанси-ровано на 01.01.2023 ***,           тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
	Наименование главного распорядителя средсвт бюджета городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газификация жилых домов:                                №2 по ул. 1-ая Московская,                 №1 по ул. 2-ая Московская,                №1 по ул.Шоссейная пос.Зендиково в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2023-2025
	3 жилых дома         из них 3 квартиры
	2 835,28
	1065,77
	Итого
	1 769,51
	122,37
	1 114,96
	532,18
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 769,51
	122,37
	1 114,96
	532,18
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Труфаново и газооборудование муниципальных квартир 
	2024-2026
	8 жилых домов         из них 8 квартир
	5 087,96
	0,00
	Итого
	5 087,96
	0,00
	1 056,10
	4 031,86
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 087,96
	0,00
	1 056,10
	4 031,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов №1,2 по ул. Школьная  д. Топканово и газооборудование муниципальных квартир 
	2022-2023
	2 жилых дома из них 3 квартиры
	2 045,90
	206,18
	Итого
	1 839,72
	1 717,40
	18,91
	103,41
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 839,72
	1 717,40
	18,91
	103,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 44, №56 в д. Терново-1, г. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	2025-2027
	2 жилых дома из них 3 квартиры
	596,49
	0,00
	Итого
	596,49
	0,00
	0,00
	596,49
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	596,49
	0,00
	0,00
	596,49
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 3, № 45, № 49 в д. Горки  г.Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	2025-2027
	3 жилых дома из них 9 квартиры
	1 550,86
	0,00
	Итого
	1 550,86
	0,00
	0,00
	1 550,86
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 550,86
	0,00
	0,00
	1 550,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2027
	 -
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	Газификация жилых домов №34, №36 по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2024-2027
	-
	51,13
	0,00
	Итого
	51,13
	0,0
	51,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	51,1
	0,0
	51,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	Газификация жилого дома №65 по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира,           в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2026-2027
	 -
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                            
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п.  Лёдово и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2027
	 -
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                            
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Внебюджетные источники  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское с последующей газификацией
	ПИР - 2021-2024  СМР - 2025-2026
	12,40 км
	96 150,00
	0,00
	Итого
	69 213,00
	0,00
	0,00
	25 413,00
	0,00
	43 800,00
	0,00
	АО "Мособлгаз"

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                      (АО "Мособлгаз")
	69 213,00
	0,00
	0,00
	25 413,00
	0,00
	43 800,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	Газопровод высокого давления к д. Колмна с последующей газификацией
	ПИР - 2024-2025  СМР - 2028
	1,70 км
	15 300,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 АО "Мособлгаз"

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                     (АО "Мособлгаз")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	Газификация д.Понизье
	ПИР - 2026-2027  СМР - 2028
	3,01 км
	27 090,00
	0,00
	Итого
	12 642,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 642,00
	0,00
	0,00
	АО "Мособлгаз"

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                        (АО "Мособлгаз")
	12 642,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 642,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное с последующей газификацией
	ПИР - 2026-2027  СМР - 2028
	3,50 км
	31 500,00
	0,00
	Итого
	9 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 930,00
	0,00
	0,00
	АО "Мособлгаз"

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  (АО "Мособлгаз")
	9 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 930,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	Газопровод высокого давления к д. Романовка с последующей газификацией
	ПИР - 2026-2027  СМР - 2028
	2,70 км
	16 200,00
	0,00
	Итого
	3 940,00
	0,00
	0,00
	3 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 -

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                      (АО "Мособлгаз")
	3 940,00
	0,00
	0,00
	3 940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	Газификация  д.Домнинки
	ПИР - 2024  СМР - 2025
	3,20 км
	35 200,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ПАО "Газпром"

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	Газификация д.Пурлово
	ПИР - 2025  СМР - 2027
	3,05 км
	33 550,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ПАО "Газпром"

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники               (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	Газификация  д.Андреевское
	ПИР - 2025  СМР - 2027
	7,40 км
	81 400,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ПАО "Газпром"

	18
	Газификация д.Знаменское 
	ПИР - 2024  СМР - 2026
	9,31 км
	102 410,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию:
	106 620,67
	1 839,77
	2 241,10
	36 167,80
	22 572,00
	43 800,00
	 
	 

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз")
	95 725,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	22 572,00
	43 800,00
	 
	

	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 895,67
	1 839,77
	2 241,10
	6 814,80
	0,00
	0,00
	 
	


Приложение №11

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 28.02.2025 № 417-па

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

наименование муниципальной программы городского округа Кашира

	N  
п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение на начало реализации подпрограммы
	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

	1
	Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения 
	Региональный проект «Чистая вода»
	%
	96
	97
	97
	97
	97
	98
	Управление ЖКХ
	1.02

	2
	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки                                                   
	Обращение Губернатора Московской области
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Управление строительства», Управление ЖКХ
	1.02

	3
	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	показатель муниципальной программы
	ед.
	0
	20
	21
	14
	14
	14
	МБУ «Благоустройство» г.о. Кашира
	2.06

	2. Ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод

	1
	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью
	Отраслевой
	ед./тыс.куб.м
	0
	0
	0
	0
	2/700м3


	0


	МКУ «Управление строительства», Управление ЖКХ
	2.01

	2
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станции 
	Обращение Губернатора Московской области
	ед.
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	МКУ «Управление строительства», Управление ЖКХ
	2.02

	3
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	Отраслевой
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МКУ «Управление строительства», Управление ЖКХ
	2.01

	3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

	1
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)                                   
	Обращение Губернатора Московской области
	ед
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	МКУ «Управление строительства», Управление ЖКХ
	3.02

	2
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
	показатель муниципальной программы
	%
	66,7
	66,67
	100
	100
	100
	100
	Управление ЖКХ
	3.05; 3.05.01; 3.05.02; 3.05.03



	3
	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду


	показатель муниципальной программы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление ЖКХ
	3.02



	4. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами

	1
	Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов/комплексов по переработке отходов 
	приоритетный
	ед
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МПК,

Администрация городского округа Кашира
	4.03.01

	5. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов             во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ

	1
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D)
	показатель муниципальной программы
	%
	20,91
	23,00
	23,60
	24,00
	24,70
	25,00
	Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Кашира
	5.01.11

	2
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	показатель муниципальной программы
	%
	96,71
	96,83
	97
	97,50
	98
	98,70
	Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Кашира
	5.01.10

	3
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Государственная программа
	%
	38,61
	54,39
	50,91
	56,39
	57,39
	58,39
	Управление ЖКХ
	5.02.01

	4
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности
	Государственная программа
	%
	4,94
	5,35
	5,19
	6,35
	6,85
	7,35
	Управление ЖКХ
	5.03.01

	5
	Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	показатель муниципальной программы
	ед.
	0
	1414
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ
	5.02.02

	6. Организация в границах городского округа газоснабжения населения

	1
	Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах городского округа Кашира)
	показатель муниципальной программы
	процент
	98,05
	98,05
	98,35
	98,35
	98,55
	98,55
	МКУ «Управление строительства»
	6.01.02

	2
	Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира
	показатель муниципальной программы
	процент
	37,11
	37,11
	40,21
	40,21
	43,30
	43,30
	МКУ «Управление строительства»
	6.01.02

	3
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира
	показатель муниципальной программы
	процент
	36,50
	36,50
	39,58
	39,58
	42,71
	42,71
	МКУ «Управление строительства»
	6.01.02

	4
	Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира
	показатель муниципальной программы
	процент
	93,00
	93,00
	94,08
	94,08
	94,79
	94,79
	МКУ «Управление строительства»
	6.01.02

	5
	Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира
	показатель муниципальной программы
	км
	26,77
	0,00
	29,80
	0,00
	6,05
	0,00
	МКУ «Управление строительства»
	6.01.02


* по данным о численности постоянно зарегистрированного населения в населенных пунктах (сельских населенных пунктах), постоянно зарегистрированного населения в газифицированных населенных пунктах (сельских населенных пунктах).

Приложение № 12

к постановлению администрации

городского округа Кашира
от 28.02.2025 № 417-па
12. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Порядок расчета 
	Источник данных
	Периодичность представления 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Подпрограмма I «Чистая вода»

	1.1
	Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения
	%/чел.
	Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения 
	Государственная автоматизированная система «Управление»

Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»
	годовая

	1.2
	Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки
	единица
	Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
	Государственная автоматизированная система «Управление»


	ежеквартальная

	1.3
	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	единица
	Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцах
	МБУ «Благоустройство» г.о. Кашира
	годовая

	2.Подпрограмма II «Системы водоотведения»

	2.1
	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов.
	Государственная автоматизированная система «Управление»

Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"
	годовая

	2.2
	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью.
	ед./тыс. куб. м


	Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
	Государственная автоматизированная система «Управление»


	ежеквартальная

	2.3
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций
	единица
	Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ 
	Государственная автоматизированная система «Управление»


	ежеквартальная

	3.Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	3.1
	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)
	единица
	Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
	Государственная автоматизированная система «Управление»
	ежеквартальная

	3.2
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области.
	Процент
	Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  

Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,

3

где

Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; 

АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; 

АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; 

АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 

3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; 

N - количество муниципальных образований в Московской области, ед.
	Государственная автоматизированная система «Управление».
	ежегодная

	3.3
	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду
	процент
	Подготовка к отопительному периоду определяется как отношение фактического выполнения заданий по подготовке объектов и муниципальных образований к отопительному периоду к плановым показателям.


	Государственная автоматизированная система «Управление»
	ежеквартальная



	4.Подпрограмма IV "Обращение с отходами"

	4.1
	Количество построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов/комплексов по переработке отходов 


	единица
	Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов/комплексов по переработке отходов 


	Государственная автоматизированная система «Управление»
	годовая

	5.Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	5.1
	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D).
	процент
	Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:

Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;

Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;

Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица
	Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области
	ежегодная

	5.2
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
	процент
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:

Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;

Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;

Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица
	1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;

2) Государственная автоматизированная система «Управление».
	ежеквартальная

	5.3
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов


	процент
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:

Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;

Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;

Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица
	1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
	ежеквартальная

	5.4
	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.
	процент
	Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:

Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;

Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; 

Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица
	Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
	ежеквартальная

	5.5
	Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	единица
	Определяется на основании данных о количестве установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов
	Управление ЖКХ
	годовая

	6.Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

	6.1
	Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах городского округа Кашира)
	процент
	Ун = Ч1/ Ч2 х 100%, где:

Ун - уровень газификации населения, процент;

Ч1- численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения в городском округе Кашира на конец года, единиц;

Ч2 - общая численность постоянно зарегистрированного населения в городском округе Кашира на конец года, единиц.

Численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения рассчитывается как:

Ч1 = Чг + Чэ, где:

Чг - численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения (населения, проживающего в газифицированном жилом фонде многоквартирном, индивидуальном и т.д.) в городском округе Кашира на конец года, единиц;

Чэ - численность постоянно зарегистрированного населения, постоянно проживающего в жилом фонде, оборудованном стационарными напольными электрическими плитами (население, не требующее газификации), единиц.
	Ведомственная отчетность по численности населения, газифицированного природным газом, проживающего в жилом фонде оборудованном электрическими плитами, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира по численности населения округа.


	Годовой

	6.2
	Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира
	процент
	Унп = Ч3/ Ч4 х 100%, где:

Унп - доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира (уровень газификации населенных пунктов), процент;

Ч3 - число газифицированных населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц;

Ч4 - общее число населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц.
	Сведения по количеству населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира  по количеству населенных пунктов округа.


	Годовой

	6.3
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира
	процент
	Усп = Ч5/ Ч6 х 100%, где:

Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира (уровень газификации населенных пунктов), процент;

Ч5 - число газифицированных сельских населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц;

Ч6 - общее число сельских населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц.
	Сведения по количеству населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира  по количеству населенных пунктов округа.


	Годовой

	6.4
	Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира
	процент
	Усн = Ч7/ Ч8 х 100%, где:

Усн - доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, процент;

Ч7- численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения в сельских населенных пунктах городского округа Кашира на конец года, единиц;

Ч8 - общая численность постоянно зарегистрированного населения в сельских населенных пунктах городского округа Кашира на конец года, единиц.
	Ведомственная отчетность по численности населения, газифицированного природным газом, проживающего в жилом фонде оборудованном электрическими плитами, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городскому округу Кашира по численности населения округа.
	Годовой

	6.5
	Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира
	км
	Рассчитывается путем суммирования протяженности  введенных в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира на конец года. Единица измерения: километр.
	Администрация городского округа Кашира, отчетные данные АО «Мособлгаз» 
	Годовой


Приложение №13

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 28.02.2025 № 417-па

13. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
	№

п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия


	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения 
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01


	02
	01


	Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников
	%/чел.
	Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения

	2
	01


	02
	01
	Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения
	единица
	Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструированных объектов водоснабжения на территории ОМСУ

	3
	01


	02
	02


	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения
	единица
	Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории ОМСУ

	4
	01


	02
	06


	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	единица
	Определяется на основании данных о количестве отремонтированных шахтных колодцев на территории ОМСУ

	5
	02

	01
	01
	Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод
	единица
	Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ 

	6
	02

	01
	02
	Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод
	единица
	Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ 

	7
	03

	01
	01
	Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения 
	единица
	Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения на территории ОМСУ

	8
	03
	05
	01
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов
	единица
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

	9
	03
	05
	02
	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	единица
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782.

	10
	03
	05
	03
	Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов
	единица
	Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

	11
	05
	01
	11     
	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D)
	единица
	Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:

Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;

Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;

Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица.

Источник данных – Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области

	12
	05
	01
	10
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	единица
	Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где:
Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
в отчетном периоде, единица;
Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица;
Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица.
Источник данных – Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области

	13
	05
	02
	01
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов
	единица
	Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где:
Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица;
Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица.
Источник данных – Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области

	14
	05
	03
	01
	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности
	единица
	КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:

КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;

КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;

КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица.

Источник данных – Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области

	15
	6
	01
	02
	Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах городского округа Кашира)
	процент
	Ун = Ч1/ Ч2 х 100%, где:

Ун - уровень газификации населения, процент;

Ч1- численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения в городском округе Кашира на конец года, единиц;

Ч2 - общая численность постоянно зарегистрированного населения в городском округе Кашира на конец года, единиц.

Численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения рассчитывается как:

Ч1 = Чг + Чэ, где:

Чг - численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения (населения, проживающего в газифицированном жилом фонде многоквартирном, индивидуальном и т.д.) в городском округе Кашира на конец года, единиц;

Чэ - численность постоянно зарегистрированного населения, постоянно проживающего в жилом фонде, оборудованном стационарными напольными электрическими плитами (население, не требующее газификации), единиц.



	16
	6
	01
	02
	Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира
	процент
	Унп = Ч3/ Ч4 х 100%, где:

Унп - доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира (уровень газификации населенных пунктов), процент;

Ч3 - число газифицированных населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц;

Ч4 - общее число населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц.

	17
	6
	01
	02
	Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира
	процент
	Усп = Ч5/ Ч6 х 100%, где:

Усп - доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа Кашира (уровень газификации населенных пунктов), процент;

Ч5 - число газифицированных сельских населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц;

Ч6 - общее число сельских населенных пунктов городского округа Кашира на конец года, единиц.

	18
	6
	01
	02
	Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира
	процент
	Усн = Ч7/ Ч8 х 100%, где:

Усн - доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, процент;

Ч7- численность постоянно зарегистрированного газифицированного населения в сельских населенных пунктах городского округа Кашира на конец года, единиц;

Ч8 - общая численность постоянно зарегистрированного населения в сельских населенных пунктах городского округа Кашира на конец года, единиц.

	18
	6
	01
	02
	Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира
	км
	Рассчитывается путем суммирования протяженности введенных в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира на конец года. Единица измерения: километр.


