АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2025 № 795-па

Кашира
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Кашира 

от 12.12.2022 № 4141-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, Постановлением Правительства Московской области 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы» (с изменениями), постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4141-па «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 09.03.2023 № 574-па, от 16.06.2023 № 1577-па, от 20.07.2023 № 1939-па, от 29.12.2023 № 3484-па, от 18.03.2024 № 552-па, от 19.03.2024 № 576-па, от 25.03.2024 № 657-па, от 26.07.2024 № 1626-па, от 20.08.2024 № 1887-па, от 10.09.2024 № 2038-па, 28.12.2024 № 3158-па, от 13.03.2025 № 526-па) (далее – постановление) следующие изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Кашира Тертышникова Е.С.
Глава городского округа Кашира                                                                          М.Н. Шувалов
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 

городского округа Кашира 

от 08.04.2025 № 795-па

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Кашира

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы 

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы изложить в следующей редакции:
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Комиссаров Р.В.

	Муниципальный заказчик программы
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социальной инфраструктуры за счёт реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учётом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.

2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.

3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальный заказчик подпрограмм

	3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг.

	
	5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	565 066,59342
	0,00000
	561 160,26653
	3 906,32689
	0,00000
	0,00000

	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Средства бюджета городского округа Кашира
	91 584,06895
	291,50000
	90 827,95273
	464,61622
	0,00000
	0,00000

	Всего, в том числе по годам:
	656 650,66237
	291,50000
	651 988,21926
	4 370,94311
	0,00000
	0,00000


2. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» п.6 Перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» 
	№

п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя

тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 

год
	2024 

год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6.
	Основное мероприятие 06. 
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования
	01.01.24 -

01.09.24
	Итого:
	287 967,75200
	0,00000
	287 967,75200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	233 541,84600
	0,00000
	233 541,84600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 


	54 425,90600
	0,00000
	54 425,90600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	6.1.
	Мероприятие 06.01.

Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций
	01.01.24 -

01.09.24
	Итого:


	276 233,75200
	0,00000
	276 233,75200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	224 025,57200
	0,00000
	224 025,57200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	52 208,18000
	0,00000
	52 208,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций,

единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 

год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 

год
	2027 

год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1


	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6.2.
	Мероприятие 06.02.

Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций
	01.01.24 -

01.09.24
	Итого:


	11 734,00000
	0,00000
	11 734,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9 516,27400
	0,00000
	9 516,27400
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 217,72600
	0,00000
	2 217,72600
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций 
	Х
	Х
	Всего
	2023 

год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 

год
	2027 

год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1


	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


3. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» п.7 Перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» 

	№

п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприя-

тия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам, (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 

год
	2024 

год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	7
	Основное мероприятие 07. 
Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»   
	Х
	Итого:
	368 391,41037
	0,00000
	364020,46726
	4370,94311
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	331 524,74742
	0,00000
	327 618,42053
	3 906,32689
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира 
	36 866,66295
	0,00000
	36 402,04673
	464,61622
	0,00000
	0,00000
	

	7.1.
	Мероприятие 07.01.

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций


	01.01.24 -30.09.25
	Итого:
	311 151,23710
	0,00000
	307 330,73213
	3 820,50497
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	280 036,11339
	0,00000
	276 597,65892


	3 438,45447


	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	31 115,12371


	0,00000
	30 733,07321
	382,05050
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций,

единица


	Х
	Х
	Всего
	2023 

год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 

год
	2027 

год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	77.2.
	Мероприятие 07.02.

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	01.01.24 - 01.09.24
	Итого:
	19 959,61000
	0,00000
	19 959,61000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17 963,64900
	0,00000
	17 963,64900
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 995,961
	0,00000
	1 995,961
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций
	Х
	Х
	Всего
	2023 

год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 

год
	2027 

год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.3.
	Мероприятие 07.03.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	01.01.24 - 01.09.24
	Итого:
	21 121,04037
	0,00000
	21 121,04037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19 008,93633
	0,00000
	19 008,93633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 112,10404
	0,00000
	2 112,10404
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, 

единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 

год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026

год
	2027

год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.4.
	Мероприятие 07.04.

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт
	01.01.24 - 30.09.25
	Итого:
	16 159,52290
	0,00000
	15 609,08476
	550,43814
	0,00000
	0,00000
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 516,04870
	0,00000
	14 048,17628
	467,87242
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 643,47420
	0,00000
	1 560,90848
	82,56572
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, 

единица
	Х
	Х
	Всего
	2023 

год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026

год
	2027

год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	
	
	


4. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» п.2 Перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

	№

п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 

год
	2024 

год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3. 
	Итого по подпрограмме 3


	Итого:
	656 359,16237
	0,00000
	651 988,21926
	4 370,94311
	0,00000
	0,00000
	х

	4. 
	
	Средства бюджета Московской области
	565 066,59342
	0,00000
	561 160,26653
	3 906,32689
	0,00000
	0,00000
	

	5. 
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	91 292,56895
	0,00000
	90 827,95273
	464,61622
	0,00000
	0,00000
	


5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характеристика объекта 
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ
 (тыс. руб.)
	Профинанси-ровано на 01.01.241 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	6.1.
	Городской округ Кашира
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00000
	Итого
	276 233,752
	276 233,752
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	224 025,572
	224 025,572
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	52 208,180
	52 208,180
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	6.1.1.
	МБОУ

 «СОШ № 10» (дошкольное отделение), МО, г.о.Кашира, 
г. Кашира, мкр. Ожерелье,  
ул. Ленина, д. 12
	3041,6 кв. м
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24-01.09.24
	01.09.24
	276 233,75200
	0,00000
	Итого
	276 233,752
	276 233,752
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета
Московской области
	224 025,572
	224 025,572
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	52 208,180
	52 208,180
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 


6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» 
	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/ Наименование объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта (кв. метр)
	Виды работ в соответствии с классификатором 
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ Завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.)
	Профинансирован она 01.01.241 (тыс.руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области

 (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости 
до завершения 
работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	7.1
	Городской округ Кашира
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00000
	Итого:
	311 151,23710
	307 330,73213
	3 820,50497
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	280 036,11339
	276 597,65892
	3 438,45447
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	31 115,12371
	30 733,07321
	382,05050
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	7.1.1
	МБОУ 

«СОШ № 10», Московская область, 
г.о. Кашира,

 г. Кашира, 
мкрн. Ожерелье, 
ул. Ленина,

 д.1-а
 
	3968,8
	Капитальный ремонт                           (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24- 30.09.25
	02.09.24
	311 151,23710
	0,00000
	Итого:
	311 151,23710
	307 330,73213
	3 820,50497
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	280 036,11339
	276 597,65892
	3 438,45447
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	31 115,12371
	30 733,07321
	382,05050
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	в том числе: работы по капитальному ремонту
	Х
	Х
	Х
	0,00000
	Итого:
	311 151,23710
	307 330,73213
	3 820,50497
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	280 036,11339
	276 597,65892
	3 438,45447
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	31 115,12371
	30 733,07321
	382,05050
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 


7. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/

наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества)
	Характе

ристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта
	Предельная стоимость объекта 
капиталь

ного строитель

ства/работ (тыс. руб.)
	Профи

нан

сир

овано на 01.01.24 1 (тыс.руб.)
	Источники

 финанс

ирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости 
до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	7.3
	Городской 

округ Кашира
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000
	Итого
	21 121,04037
	21 121,04037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	Средства бюджета
Московской области
	19 008,93633
	19 008,93633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	2 112,10404
	2 112,10404
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	7.3.1
	МБОУ

 «СОШ № 10», 
Московская область, 
г.о. Кашира, 

г. Кашира, 
мкрн. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а
	 
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24-
01.09.24
	01.09.24
	21 121,04037
	0,000
	Итого
	21 121,04037
	21 121,04037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	Средства бюджета
Московской области
	19 008,93633
	19 008,93633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	2 112,10404
	2 112,10404
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	В том числе:
Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт
	Х
	Х
	Х
	0,000
	Итого
	21 121,04037
	21 121,04037
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	Средства бюджета
Московской области
	19 008,93633
	19 008,93633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	Средства бюджета муниципального образования Московской области
	2 112,10404
	2 112,10404
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 


8. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта 
(места нахождения имущества)
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ
 (тыс. руб.)
	Профинансировано 
на 01.01.241 
(тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области 
(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	7.4
	Городской округ Кашира
	X
	X
	X
	X
	X
	0,00000
	Итого:
	16 159,52290
	15 609,08476
	550,43814
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	14 516,04870
	14 048,17628
	467,87242
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	1 643,47420
	1 560,90848
	82,56572
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	7.4.1
	МБОУ «СОШ № 10», 
Московская область, 
г.о. Кашира, г. Кашира,  
мкрн. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а
	 
	Капитальный ремонт 
(в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.24 - 30.09.25
	02.09.24
	16 159,52290
	0,00000
	Итого:
	16 159,52290
	15 609,08476
	550,43814
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	14 516,04870
	14 048,17628
	467,87242
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	1 643,47420
	1 560,90848
	82,56572
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	в том числе: благоустройство территорий
	Х
	Х
	Х
	0,00000
	Итого:
	16 159,52290
	15 609,08476
	550,43814
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджета Московской области
	14 516,04870
	14 048,17628
	467,87242
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00000
	Средства бюджетов муниципальных образований Московской области
	1 643,47420
	1 560,90848
	82,56572
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 


