# Приложение

# УТВЕРЖДЕНЫ

# постановлением администрации

# городского округа Кашира

# от                      №

# ИЗМЕНЕНИЯ,

# которые вносятся в муниципальную программу городского округа Кашира

# «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

# 1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы изложить в следующей редакции:

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира Комиссаров Р.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Кашира объектами социальной инфраструктуры за счёт реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учётом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Кашира объектами спортивной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 565 066,59342 | 0,00000 | 561 160,26653 | 3 906,32689 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 91 584,06895 | 291,50000 | 60 827,95273 | 464,61622 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 656 650,66237 | 291,50000 | 651 988,21926 | 4 370,94311 | 0,00000 | 0,00000 |

# 2. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» п.6 Перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 01.01.24 - 01.09.24 | Итого: | 287 967,75200 | 0,00000 | 287 967,75200 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 233 541,84600 | 0,00000 | 233 541,84600 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 54 425,90600 | 0,00000 | 54 425,90600 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.24 - 01.09.24 | Итого: | 276 233,75200 | 0,00000 | 276 233,75200 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 224 025,57200 | 0,00000 | 224 025,57200 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 52 208,18000 | 0,00000 | 52 208,18000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 6.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.24 - 01.09.24 | Итого: | 11 734,00000 | 0,00000 | 11 734,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 516,27400 | 0,00000 | 9 516,27400 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2 217,72600 | 0,00000 | 2 217,72600 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |

# »

# 3. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» п.7 Перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя- тия |  | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 7 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Х | Итого: |  | 368 391,41037 |  | 0,00000 |  | 364020,46726 |  | 4370,94311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 331 524,74742 |  | 0,00000 |  | 327 618,42053 |  | 3 906,32689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 36 866,66295 |  | 0,00000 |  | 36 402,04673 |  | 464,61622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 01.01.24 -30.09.25 | Итого: |  | 311 151,23710 |  | 0,00000 |  | 307 330,73213 |  | 3 820,50497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 280 036,11339 |  | 0,00000 |  | 276 597,65892 |  | 3 438,45447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 31 115,12371 |  | 0,00000 |  | 30 733,07321 |  | 382,05050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единица | Х | Х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 | - |  | - |  |  |  |
| 77.2. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 01.01.24 - 01.09.24 | Итого: |  | 19 959,61000 |  | 0,00000 |  | 19 959,61000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 17 963,64900 |  | 0,00000 |  | 17 963,64900 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 1 995,961 |  | 0,00000 |  | 1 995,961 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | Х | Х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 7.3. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.24 - 01.09.24 | Итого: |  | 21 121,04037 |  | 0,00000 |  | 21 121,04037 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 19 008,93633 |  | 0,00000 |  | 19 008,93633 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 2 112,10404 |  | 0,00000 |  | 2 112,10404 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
| 7.4. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 01.01.24 - 30.09.25 | Итого: |  | 16 159,52290 |  | 0,00000 |  | 15 609,08476 |  | 550,43814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира, Министерство строительного комплекса Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 516,04870 |  | 0,00000 |  | 14 048,17628 |  | 467,87242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира |  | 1 643,47420 |  | 0,00000 |  | 1 560,90848 |  | 82,56572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единица | Х | Х |  | Всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

».

# 4. В подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» п.2 Перечня мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя- тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого: | 656 359,16237 | 0,00000 | 651 988,21926 |  | 4 370,94311 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 565 066,59342 | 0,00000 | 561 160,26653 |  | 3 906,32689 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 91 292,56895 | 0,00000 | 90 827,95273 |  | 464,61622 | 0,00000 | 0,00000 |  |

# ».

# 5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

# «

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.241 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | Городской округ Кашира | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого | 276 233,752 | 276 233,752 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 224 025,572 | 224 025,572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 52 208,180 | 52 208,180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.1 | МБОУ «СОШ № 10» (дошкольное отделение), МО, г.о.Кашира, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 12 | 3041,6 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.24 | 276 233,75200 | 0,00000 | Итого | 276 233,752 | 276 233,752 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 224 025,572 | 224 025,572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 52 208,180 | 52 208,180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

# ».

# 6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.241 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансировние, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 7.1 | Городской округ Кашира | X | X | X | X | X | 0,00000 | Итого: | 311 151,23710 | 307 330,73213 | 3 820,50497 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 280 036,11339 | 276 597,65892 | 3 438,45447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 31 115,12371 | 30 733,07321 | 382,05050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 7.1.1 | МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а | 3968,8 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24- 30.09.25 | 02.09.24 | 311 151,23710 | 0,00000 | Итого: | 311 151,23710 | 307 330,73213 | 3 820,50497 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 280 036,11339 | 276 597,65892 | 3 438,45447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 31 115,12371 | 30 733,07321 | 382,05050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 311 151,23710 | 307 330,73213 | 3 820,50497 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 280 036,11339 | 276 597,65892 | 3 438,45447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 31 115,12371 | 30 733,07321 | 382,05050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

# ».

# 7. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характе ристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта | Предельная стоимость объекта капиталь ного строитель ства/ работ (тыс. руб.) | Профи нан сир овано на 01.01.24 1 (тыс.руб.) | Источники финанс ирования | Финансировние, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 7.3 | Городской округ Кашира | Х | Х | Х | Х | Х | 0,000 | Итого | 21 121,04037 | 21 121,04037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 19 008,93633 | 19 008,93633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2 112,10404 | 2 112,10404 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 7.3.1 | МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.24 | 21 121,04037 | 0,000 | Итого | 21 121,04037 | 21 121,04037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 19 008,93633 | 19 008,93633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2 112,10404 | 2 112,10404 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,000 | Итого | 21 121,04037 | 21 121,04037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 19 008,93633 | 19 008,93633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2 112,10404 | 2 112,10404 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

# »

# 8. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.241 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7.4 | Городской округ Кашира | X | X | X | X | X | 0,00000 | Итого: | 16 159,52290 | 15 609,08476 | 550,43814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 14 516,04870 | 14 048,17628 | 467,87242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 643,47420 | 1 560,90848 | 82,56572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.4.1 | МБОУ «СОШ № 10», Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, мкрн. Ожерелье, ул. Ленина, д.1-а |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24 - 30.09.25 | 02.09.24 | 16 159,52290 | 0,00000 | Итого: | 16 159,52290 | 15 609,08476 | 550,43814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 14 516,04870 | 14 048,17628 | 467,87242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 643,47420 | 1 560,90848 | 82,56572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | в том числе: благоустройство территорий | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 16 159,52290 | 15 609,08476 | 550,43814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 14 516,04870 | 14 048,17628 | 467,87242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1 643,47420 | 1 560,90848 | 82,56572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

».