АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2025 № 1367-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной

комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 13.03.2023 № 622-па, от 21.03.2023 № 701-па, от 28.04.2023 № 1107-па, от 31.05.2023 № 1421-па, от 22.06.2023 № 1641-па, от 14.07.2023 № 1877-па, от 30.08.2023 № 2298-па, от 07.09.2023 № 2361-па, от 18.09.2023 № 2438-па, от 16.11.2023 № 2969-па, от 23.11.2023 № 3045-па, от 05.12.2023 № 3163-па, от 29.12.2023 № 3497-па, от 29.12.2023 №3520-па, от 20.03.2024 № 608-па, от 22.03.2024 № 633-па, от 07.05.2024 № 954-па, от 01.07.2024 № 1410-па, от 04.07.2024 № 1448-па, от 30.07.2024 № 1657-па, от 19.08.2024 № 1884-па, от 11.09.2024 № 2049-па, от 16.10.2024 № 2339-па, от 29.10.2024 № 2427-па, от 07.11.2024 № 2529-па, от 22.11.2024 № 2706-па, от 06.12.2024 № 2825-па, от 23.12.2024 № 3018-па, от 28.12.2024 № 3142-па, от 28.12.2024 № 3150-па, от 31.01.2025 № 205-па, от 05.02.2025 № 234-па, от 14.02.2025 № 306-па, от 13.03.2025 № 525-па, от 13.03.2025 № 545-па, от 07.04.2025 № 768-па, от 25.04.2025 № 931-па) (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» (И.А. Текеев) городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Головкова Ю.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                М.Н. Шувалов

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 11.06.2025 № 1367-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира Ю.А. Головков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества городской среды и обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Отдел благоустройства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Подпрограмма I «Комфортная городская среда» ориентирована на создание системного решения вопросов в сфере благоустройства, направленных на организацию комплексного благоустройства территорий городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реализация подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на повышение уровня благоустройства городского округа Кашира, а именно, повышение уровня жизни населения путем повышения уровня освещенности улиц, проездов городского округа Кашира, благоустройства территории, обеспечения комфортной среды проживания населения в многоквартирных домах, содержания в нормативном состоянии территории. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» ориентированна на реализацию полномочий органов местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных органов, а именно учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 376 625,39 | 103465,11 | 20 664,62 | 462 931,52 | 233 345,64 | 486 787,60 | 69430,90 |
| Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 187 319,23 | 13 788,30 | 47 656,93 | 40 993,00 | 41 604,00 | 43 277,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 27 873,41 | 27 873,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 0,00 | 65 803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 3 503 096,57 | 472 993,42 | 548 502,77 | 884 084,48 | 747 103,40 | 830 943,40 | 19469,10 |
| Внебюджетные средства | 12 337,50 | 4 567,50 | 7 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 173 055,90 | 622 687,74 | 690 398,12 | 1 388 009,00 | 1 022 053,04 | 1 361 008,00 | 88900,00 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 11.06.2025 № 1367-па

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ I "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого: | 196 234,26 | 114 275,37 | 81 958,89 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство", МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 942,43 | 90 277,54 | 664,89 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 65803,80 | 0,00 | 65 803,80 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 39 488,03 | 23 997,83 | 15 490,20 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого: | 196 234,26 | 114 275,37 | 81 958,89 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 942,43 | 90 277,54 | 664,89 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 0,00 | 65 803,80 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 39 488,03 | 23 997,83 | 15 490,20 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающим в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу)» |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Федеральный проект Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого: | 706 332,48 | 0,00 | 0,00 | 546 751,48 |  |  |  |  | 31 597,00 | 39 084,00 | 88 900,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство", МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 492 255,69 | 0,00 | 0,00 | 417 964,63 |  |  |  |  | 0,00 | 4 860,16 | 69 430,90 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 214 076,79 | 0,00 | 0,00 | 128 786,85 |  |  |  |  | 31 597,00 | 34 223,84 | 19 469,10 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2.2. | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2027 | Итого: | 95 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 6 223,00 | 88 900,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 74 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4 860,16 | 69 430,90 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 1 362,84 | 19 469,10 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены скверы, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2025-2027 | Итого: | 515 369,48 | 0,00 | 0,00 | 515 369,48 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 417 964,63 | 0,00 | 0,00 | 417 964,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 97 404,85 | 0,00 | 0,00 | 97 404,85 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | 1 | х | х | х | 1,00 | х | х | х |  |
| 2.4. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | Итого: | 95 840,00 | 0,00 | 0,00 | 31 382,00 |  |  |  |  | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 95 840,00 | 0,00 | 0,00 | 31 382,00 |  |  |  |  | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | х | х | 1 | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х |  |
| 2.5. | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 2025-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены детские скверы, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 1 131 155,69 | 42 032,56 | 17 664,60 | 114 804,53 |  |  |  |  | 318 756,00 | 637 898,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство", МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 774 893,53 | 6 843,27 | 16 033,18 | 39 050,00 |  |  |  |  | 232 193,64 | 480 773,44 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 356 262,16 | 35 189,29 | 1 631,42 | 75 754,53 |  |  |  |  | 86 562,36 | 157 124,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 01.01 Изготовление и установка стел | 2024-2027 | Итого: | 33 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 33 480,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 26 147,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 7 332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 7 332,12 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Изготовлено и установлено стел, шт.. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |  |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2024-2027 | Итого: | 929 770,00 | 0,00 | 0,00 | 50 360,00 |  |  |  |  | 263 823,00 | 615 587,00 | 0,00 | МАУК "Городской парк" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 725 869,20 | 0,00 | 0,00 | 39 050,00 |  |  |  |  | 206 045,76 | 480 773,44 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 203 900,80 | 0,00 | 0,00 | 11 310,00 |  |  |  |  | 57 777,24 | 134 813,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х |  |
| 3.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 22 810,90 | 22 810,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 843,27 | 6 843,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15 967,63 | 15 967,63 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.5. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.6. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.7. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.8. | Мероприятие 01.10. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.9. | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.10. | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.12. | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.13. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого: | 80 347,00 | 13 551,47 | 17 085,00 | 49 710,53 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 033,18 | 0,00 | 16 033,18 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64 313,82 | 13 551,47 | 0,00 | 26 360,53 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 461,82 | 23 350,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 590,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | 1 | 1 | х | х | х | 1 | х | х | х |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | 1 | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | 1 | х | х | х | 1,00 | х | х | х |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | 1 | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | 1 | х | х | х | 1,00 | х | х | х |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | 1 | х | х | х | 1,00 | х | х | х |  |
| 3.14. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 5 670,19 | 5 670,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 670,19 | 5 670,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.15. | Мероприятие 1.22 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023-2027 | Итого: | 579,60 | 0,00 | 579,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 579,60 | 0,00 | 579,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.16. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2024-2027 | Итого: | 58 498,00 | 0,00 | 0,00 | 14 734,00 |  |  |  |  | 21 453,00 | 22 311,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58 498,00 | 0,00 | 0,00 | 14 734,00 |  |  |  |  | 21 453,00 | 22 311,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | х | х | 5 | х | х | х | 5,00 | х | х | х |  |
|  | Итоги по подпрограммы 1 | 2023-2027 | Итого: | 2 033 722,23 | 156 307,93 | 99 623,29 | 661 556,01 |  |  |  |  | 350 353,00 | 676 982,00 | 88 900,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство", МКУ "Управление строительства", МАУК "Городской парк", Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 358 091,45 | 97 120,81 | 16 697,87 | 457014,63 |  |  |  |  | 232 193,64 | 485633,60 | 69430,90 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 65 803,80 | 0,00 | 65 803,80 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 609 826,98 | 59 187,12 | 17 121,62 | 204 541,38 |  |  |  |  | 118 159,36 | 191 348,40 | 19469,10 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 11.06.2025 № 1367-па

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого: | 47 183,62 | 31 162,50 | 16 021,12 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 24 618,31 | 24 618,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 22 565,31 | 6 544,19 | 16 021,12 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГПМО Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого: | 47 183,62 | 31 162,50 | 16 021,12 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 24 618,31 | 24 618,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 22 565,31 | 6 544,19 | 16 021,12 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 8 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2024-2027 | Итого: | 117 219,00 | 0,00 | 0,00 | 37 405,00 |  |  |  |  | 39 120,00 | 40 694,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 117 219,00 | 0,00 | 0,00 | 37 405,00 |  |  |  |  | 39 120,00 | 40 694,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2024-2027 | Итого: | 117 219,00 | 0,00 | 0,00 | 37 405,00 |  |  |  |  | 39 120,00 | 40 694,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 117 219,00 | 0,00 | 0,00 | 37 405,00 |  |  |  |  | 39 120,00 | 40 694,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,00 | 8 | х | 3 | х | х | х | 3 | 4,00 | 4,00 | х |  |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 2 953 643,05 | 426 517,31 | 563 653,71 | 687 559,99 |  |  |  |  | 632 580,04 | 643 332,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство", Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", Правовое управление администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 269,27 | 3 079,63 | 3 966,75 | 5 916,89 |  |  |  |  | 1 152,00 | 1 154,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 3 255,10 | 3 255,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2 887 583,75 | 412 938,47 | 528 051,14 | 678 055,10 |  |  |  |  | 628 944,04 | 639 595,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 47 534,93 | 7 244,11 | 31 635,82 | 3 588,00 |  |  |  |  | 2 484,00 | 2 583,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГПМО Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого: | 4 120,39 | 4 120,39 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 3 255,10 | 3 255,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 865,29 | 865,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3001,02 | 3 001,02 |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГПМО Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого: | 7 879,66 | 2 590,72 | 5 288,94 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 046,63 | 2 046,63 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 833,03 | 544,09 | 5 288,94 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 5 | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого: | 5 563,00 | 1 033,00 | 1 074,00 | 1 150,00 |  |  |  |  | 1 152,00 | 1 154,00 | 0,00 | Администрация городского округа Кашира, Правовое управление администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 563,00 | 1 033,00 | 1 074,00 | 1 150,00 |  |  |  |  | 1 152,00 | 1 154,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.5. | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2027 | Итого: | 9 444,72 | 0,00 | 3 566,92 | 5 877,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 659,64 | 0,00 | 2 892,75 | 4 766,89 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 785,08 | 0,00 | 674,17 | 1 110,91 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | 482,88 | х | х | х | 482,88 | х | х | х |  |
| 3.6. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого: | 677 600,65 | 113 474,44 | 93 232,21 | 166 110,00 |  |  |  |  | 152 392,00 | 152 392,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 677 600,65 | 113 474,44 | 93 232,21 | 166 110,00 |  |  |  |  | 152 392,00 | 152 392,00 | 0,00 | МБУ г.о. Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 377,10 | 377,10 | 377,10 | 377,10 | х | х | х | 377,10 | 377,10 | 377,10 | х |  |
| 3.7. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого: | 694 390,12 | 109 651,16 | 170 163,29 | 164 817,67 |  |  |  |  | 125 182,00 | 124 576,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 694 390,12 | 109 651,16 | 170 163,29 | 164 817,67 |  |  |  |  | 125 182,00 | 124 576,00 | 0,00 | МБУ г.о. Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУК "Городской парк" |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 287,92 | 287,92 | 287,92 | 287,92 | х | х | х | 287,92 | 287,92 | 287,92 | х |  |
| 3.8. | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.9. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого: | 481 622,61 | 34 030,10 | 88 518,00 | 117 408,51 |  |  |  |  | 122 966,00 | 118 700,00 | 0,00 | МАУК "Городской парк" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 481 622,61 | 34 030,10 | 88 518,00 | 117 408,51 |  |  |  |  | 122 966,00 | 118 700,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 036,32 | 460,47 | 515,17 | 515,17 | х | х | х | 515,17 | 515,17 | 515,17 | х |  |
| 3.10. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого: | 10 441,97 | 6 378,82 | 4 063,15 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 10 441,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ городского округа Кашира "Благоустройство" |
|  |  |  |  |  | 5 378,82 | 3 063,15 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90,60 | 90,60 | 90,60 | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого: | 77 444,13 | 45 573,36 | 31 870,77 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 77 444,13 | 45 573,36 | 31 870,77 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 6 | 11 | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 3.12. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого: | 425 769,11 | 107 534,43 | 88 868,24 | 82 716,40 |  |  |  |  | 71 300,04 | 75 350,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 425 769,11 | 107 534,43 | 88 868,24 | 80 055,78 |  |  |  |  | 71 300,04 | 75 350,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 660,62 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУК "Городской парк" |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 695 | 7 373 | 7 661 | х | х | х | х | 7 661 | х | х | х |  |
| 3.13. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого: | 172 098,94 | 2 130,89 | 23 818,37 | 55 149,68 |  |  |  |  | 44 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 172 098,94 | 2 130,89 | 23 818,37 | 55 149,68 |  |  |  |  | 44 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 468 | 86 | 1 402 | 1 980 | 0 | 360 | 720 | 900 | х | х | х |  |
| 3.14. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | 2023-2027 | Итого: | 61 097,94 | 0,00 | 0,00 | 5 728,94 |  |  |  |  | 25 109,00 | 30 260,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 61 097,94 | 0,00 | 0,00 | 5 728,94 |  |  |  |  | 25 109,00 | 30 260,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57,00 | х | 33 | 24 | 0 | 4 | 9 | 11 | х | х | х |  |
| 3.15. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2024-2027 | Итого: | 14 928,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976,00 |  |  |  |  | 4 976,00 | 4 976,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 14 928,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976,00 |  |  |  |  | 4 976,00 | 4 976,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 031 | х | х | 2 031 | х | х | х | 2 031 | х | х | х |  |
| 3.16. | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.17. | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.18. | Мероприятие 1.27. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого: | 2 396,99 | 0,00 | 2 396,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 2 396,99 | 0,00 | 2 396,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | 1 543,65 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.19. | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2027 | Итого: | 25 175,68 | 0,00 | 25 175,68 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 25 175,68 | 0,00 | 25 175,68 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернезированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | х | 3 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.20. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |  | Итого: | 25 617,15 | 0,00 | 25 617,15 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25 617,15 | 0,00 | 25 617,15 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.21. | Мероприятие 01.31. Ремонт дворовых территорий | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.22. | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2024-2027 | Итого: | 8 655,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588,00 |  |  |  |  | 2 484,00 | 2 583,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 655,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588,00 |  |  |  |  | 2 484,00 | 2 583,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 419,62 | 0,00 | 0,00 | 1 419,62 | х | х | х | 1 419,62 | х | х | х |  |
| 3.23. | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2023-2027 | Итого: | 12 034,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,00 |  |  |  |  | 3 939,00 | 4 097,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12 034,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,00 |  |  |  |  | 3 939,00 | 4 097,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 5 | х | х | 3 | 5 | 3 | 4 | х |  |
| 3.24. | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2024-2027 | Итого: | 1 385,53 | 0,00 | 0,00 | 1 385,53 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 385,53 | 0,00 | 0,00 | 1 385,53 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | х | х | 6 | х | х | х | 6,00 | х | х | х |  |
|  | Результат 2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | х | х | 6 | х | х | х | 6,00 | х | х | х |  |
|  | Результат 3. Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | х | х | 6 | х | х | х | 6,00 | х | х | х |  |
|  | Результат 4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | 6 | х | х | х | 6,00 | х | х | х |  |
| 3.24. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2024-2027 | Итого: | 86 935,47 | 0,00 | 0,00 | 26 908,47 |  |  |  |  | 29 425,00 | 30 602,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86 935,47 | 0,00 | 0,00 | 26 908,47 |  |  |  |  | 29 425,00 | 30 602,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,00 | х | х | 6 | х | х | 6,00 | х | 6,00 | 7,00 | х |  |
|  | Результат 2. Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок,ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,00 | х | х | 6 | х | х | 6,00 | х | 6,00 | 7,00 | х |  |
| 3.25. | Мероприятие 01.36. Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.26. | Мероприятие 01.37. Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.27. | Мероприятие 01.38. Вывоз брошенных, разукомплектованных транспортных средств | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.28. | Мероприятие 01.39 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2024-2027 | Итого: | 137 898,57 | 0,00 | 0,00 | 44 583,76 |  |  |  |  | 45 742,16 | 47 572,65 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 137 898,57 | 0,00 | 0,00 | 44 583,76 |  |  |  |  | 45 742,16 | 47 572,65 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I Полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,00 | х | х | 3,00 | х | х | х | 3,00 | х | х | х |  |
|  | Результат 2. Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | х | х | 3 | х | х | х | 3 | 3,00 | 3,00 | х |  |
| 3.29. | Мероприятие 01.40 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2024-2027 | Итого: | 11 143,43 | 0,00 | 0,00 | 3 161,24 |  |  |  |  | 3 912,84 | 4 069,35 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11 143,43 | 0,00 | 0,00 | 3 161,24 |  |  |  |  | 3 912,84 | 4 069,35 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 | х | х | 3 | х | х | 3,00 | х | 3,00 | 4,00 | х |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,00 | х | х | 1 | х | х | 1,00 | х | 3,00 | 4,00 | х |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,00 | х | х | 0 | х | х | 0,00 | х | 3,00 | 4,00 | х |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 | х | х | 3 | х | х | 3,00 | х | 3,00 | 4,00 | х |  |
| 4. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 5. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого: | 21 288,00 | 8 700,00 | 11 100,00 | 1 488,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 264,67 | 3 264,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 685,83 | 867,83 | 3 330,00 | 1 488,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12 337,50 | 4 567,50 | 7 770,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого: | 21 288,00 | 8 700,00 | 11 100,00 | 1 488,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 264,67 | 3 264,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 685,83 | 867,83 | 3 330,00 | 1 488,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12 337,50 | 4 567,50 | 7 770,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 13 | 8 | 5 | х | х | х | 5,00 | х | х | х |  |
| 5.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2024-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Итоги по подпрограммы 2 | 2023-2027 | Итого: | 3 139 333,67 | 466 379,81 | 590 774,83 | 726 452,99 |  |  |  |  | 671 700,04 | 684 026,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 533,94 | 6 344,30 | 3 966,75 | 5916,89 |  |  |  |  | 1 152,00 | 1 154,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство", Управление ЖКХ администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", Правовое управление администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2 893 269,59 | 413 806,30 | 531 381,15 | 679 543,10 |  |  |  |  | 628 944,04 | 639 595,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 187 319,23 | 13 788,30 | 47 656,93 | 40 993,00 |  |  |  |  | 41 604,00 | 43 277,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 27 873,41 | 27 873,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 12 337,50 | 4 567,50 | 7 770,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 11.06.2025 № 1367-па

Приложение № 1 к программе

"Формирование современной

комфортной городской среды"

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га; Основного мероприятия: "Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды»"; Подпрограммы I: "Комфортная городская среда"; Муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п |  | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место | Виды работ в соответствии с классифи- катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га | 15000 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2025-2027 | 2025-2027 | 95840,00 | 0,00 | Итого | 95840,00 | 0,00 | 0,00 | 31382,00 | 31597,00 | 32861,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 95840,00 | 0,00 | 0,00 | 31382,00 | 31597,00 | 32861,00 | - |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира 3, ул. Ленина, вблизи д. 11 | 5000 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2025 | 2025 | 31382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория городского округа Кашира | 5000 |  | 2026 | 2026 | 31597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000 |  | 2027 | 2027 | 32861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) ; Основного мероприятия 1 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"; Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"; Муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классифи- катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятие 01.39 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2 | Работы по благоустройству | 01.05.2025 - 31.09.2025 | 01.09.2025 | 137898,57 | 0,00 | Итого | 137898,57 | 0,00 | 0,00 | 44583,76 | 45742,16 | 47572,65 | - |
|  |  | 4050 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 137898,57 | 0,00 | 0,00 | 44583,76 | 45742,16 | 47572,65 | - |
| 1 | г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Иванова, д. 3 | 1350 |  |  |  | 14 861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Кашира, г. Кашира-8, ул. Попова А.Н. (военный городок) |  |  |  |  | 14 861,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая д. 24/2 |  |  |  |  | 14 861,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория городского округа Кашира | 1350 |  | 2026 |  | 45712,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1350 |  | 2027 |  | 47572,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение); Основного мероприятия 1 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"; Подпрограммы  II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"; Муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классифи- катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятие 01.40 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |  | Работы по благоустройству | 01.05.2025 - 31.09.2025 | 01.09.2025 | 11143,43 | 0,00 | Итого | 11143,43 | 0,00 | 0,00 | 3161,24 | 3912,84 | 4069,35 | - |
|  |  | 1350 |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11143,43 | 0,00 | 0,00 | 3161,24 | 3912,84 | 4069,35 | - |
| 1 | г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Иванова, д. 3 | 1350 |  |  |  | 3 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.о. Кашира, г. Кашира-8, ул. Попова А.Н. (военный городок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Садовая д. 24/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория городского округа Кашира |  |  | 2026 |  | 3912,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 4069,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП); Основного мероприятия 1 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"; Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"; Муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классифи- катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Кашира, ул. Ильича, д. 17 | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 301,16 | 0,00 | Итого | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | г.о. Кашира, д. Воскресенское, ул. Приовражная, напротив д. 14 | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 301,16 | 0,00 | Итого | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | 3301,16 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | г.о. Кашира, ул, Садовая, между 41/2 и 41/3 | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 5 076,44 | 0,00 | Итого | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | г.о. Кашира, ул. Ленина 15/3 и 15/4 | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 5 076,44 | 0,00 | Итого | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | 5076,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | г.о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 31, | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 5 076,45 | 0,00 | Итого | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | г.о. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная у д. 17 | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 5 076,45 | 0,00 | Итого | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | 5076,45 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Территория городского округа Кашира |  | Работы по благоустройству | 2025 |  | 0,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 29425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 30602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 86935,47 | 0,00 | 0,00 | 26908,47 | 29425,00 | 30602,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86935,47 | 0,00 | 0,00 | 26908,47 | 29 425,00 | 30 602,00 | - |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение); Основного мероприятия 1 "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"; Подпрограммы II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"; Муниципальной программы городского округа Кашира "Формирование современной комфортной городской среды"

| № п/п | Наименование муниципального образования/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классифи- катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Кашира, ул. Ильича, д. 17 | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 234,90 | 0,00 | Итого | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | г.о. Кашира, д. Воскресенское, ул. Приовражная, напротив д. 14 | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 235,55 | 0,00 | Итого | 235,55 | 0,00 | 0,00 | 235,55 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 235,55 | 0,00 | 0,00 | 235,55 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | г.о. Кашира, ул, Садовая, между 41/2 и 41/3 | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 228,61 | 0,00 | Итого | 228,61 | 0,00 | 0,00 | 228,61 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 228,61 | 0,00 | 0,00 | 228,61 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | г.о. Кашира, ул. Ленина 15/3 и 15/4 | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 228,61 | 0,00 | Итого | 228,61 | 0,00 | 0,00 | 228,61 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 228,61 | 0,00 | 0,00 | 228,61 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | г.о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 31, | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 228,62 | 0,00 | Итого | 228,62 | 0,00 | 0,00 | 228,62 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 228,62 | 0,00 | 0,00 | 228,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | г.о. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная у д. 17 | 150 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 228,62 | 0,00 | Итого | 228,62 | 0,00 | 0,00 | 228,62 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 228,62 | 0,00 | 0,00 | 228,62 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Территория городского округа Кашира |  | Работы по благоустройству | 2025 |  | 0,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 1385,53 | 0,00 | 0,00 | 1385,53 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1385,53 | 0,00 | 0,00 | 1385,53 | 0,00 | 0,00 | - |