АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2025 № 1253-па

Кашира
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инженерной
инфраструктуры, энергоэффективности 
и отрасли обращения с отходами» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па, от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023       № 1242-па, от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па, от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па, от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па, от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па, от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па, от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па, от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па, от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па, от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025   № 417-па, от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па, от 01.04.2025 № 716-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Головкова Ю.А.
Глава городского округа Кашира                                                                          М.Н. Шувалов
Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.05.2025 № 1253-па

«Приложение

Утвержден
Постановлением администрации
Городского округа Кашира

от 09.12.2022 № 4119-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

 энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Кашира Ю.А. Головков

	Муниципальный заказчик программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода»

2. Подпрограмма II «Системы водоотведения»

3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами»

5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»

7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»

8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21.

	
	2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

	
	3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения).

	
	4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» ориентирована на создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами.

	
	5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов.

	
	6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира.

	
	7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

	
	8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	3 719 233,45
	277 445,23
	259 230,33
	1 751 105,88
	756 520,56
	674 931,45

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 235 899,95
	176 617,23
	175 030,29
	554 097,72
	167 920,93
	162 233,78

	Внебюджетные источники
	111 245,00
	1 900,00
	1 900,00
	30 873,00
	32 772,00
	43 800,00

	Всего, в том числе по годам:
	5 066 378,40
	455 962,46
	436 160,62
	2 336 076,60
	957 213,49
	880 965,23


Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.05.2025 № 1253-па

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

	№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие  01 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" 
	2023-2027
	ИТОГО
	970116,31
	0,00
	71958,69
	380441,55
	213096,61
	304619,46
	МКУ "Управление строительства",  Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	775602,00
	0,00
	58174,73
	297559,53
	172821,36
	247046,38
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	194514,31
	0,00
	13783,96
	82882,02
	40275,25
	57573,08
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 01.06 -                    Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	2023-2027
	ИТОГО
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2025
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3.
	Мероприятие 01.07 -                         Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
	2023-2027
	ИТОГО
	897554,67
	0,00
	12934,14
	366904,46
	213096,61
	304619,46
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	727916,86
	0,00
	10489,59
	297559,53
	172821,36
	247046,38
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	169637,81
	0,00
	2444,55
	69344,93
	40275,25
	57573,08
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	9,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	5,00
	 

	1.4.
	Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)»
	2023-2027
	ИТОГО
	13537,09
	0,00
	0,00
	13537,09
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	13537,09
	0,00
	0,00
	13537,09
	0,00
	0,00
	 

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Основное мероприятие  02                     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	3249646,55
	336644,03
	230790,85
	1755998,47
	398611,43
	527601,77
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2555727,61
	265995,23
	186682,19
	1352414,01
	322751,11
	427885,07
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	693918,94
	70648,80
	44108,66
	403584,46
	75860,32
	99716,70
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01 -                          Строительство и реконструкция  сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	309376,36
	280332,72
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	243971,67
	221462,85
	0,00
	11254,41
	11254,41
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65404,69
	58869,87
	0,00
	3267,41
	3267,41
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	 

	2.2.
	Мероприятие 02.02-Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	392536,65
	56311,31
	229442,20
	106783,14
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	281079,67
	44532,38
	185588,45
	50958,84
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	111456,98
	11778,93
	43853,75
	55824,30
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 

	2.3.
	Мероприятие 02.08 -                       Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	1497479,45
	0,00
	1348,65
	584439,42
	384089,61
	527601,77
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1213407,75
	0,00
	1093,74
	472932,24
	311496,70
	427885,07
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	284071,70
	0,00
	254,91
	111507,18
	72592,91
	99716,70
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	3,00
	

	2.4.
	Мероприятие 02.09 -                       Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	101957,97
	0,00
	0,00
	101957,97
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82220,19
	0,00
	0,00
	82220,19
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19737,78
	0,00
	0,00
	19737,78
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей  теплоснабжения муниципальной собственности,ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	

	2.5.
	Мероприятие 02.10 -                       Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	948296,12
	0,00
	0,00
	948296,12
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	735048,33
	0,00
	0,00
	735048,33
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	213247,79
	0,00
	0,00
	213247,79
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети  теплоснабжения муниципальной собственности
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Основное мероприятие 04                                                                       "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" 
	2023-2027
	ИТОГО
	222426,07
	92849,87
	94561,70
	35014,50
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	222426,07
	92849,87
	94561,70
	35014,50
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 04.03.                                   Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	222426,07
	92849,87
	94561,70
	35014,50
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	222426,07
	92849,87
	94561,70
	35014,50
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2,00
	1,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	Основное мероприятие 05                                                                       "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов"
	2023-2027
	ИТОГО
	9642,02
	1200,00
	1192,02
	4850,00
	1200,00
	1200,00
	Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9642,02
	1200,00
	1192,02
	4850,00
	1200,00
	1200,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1
	Мероприятие 05.01.                   Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)
	2023-2027
	ИТОГО
	5342,02
	600,00
	1192,02
	2350,00
	600,00
	600,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5342,02
	600,00
	1192,02
	2350,00
	600,00
	600,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	5,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	4.2
	Мероприятие 05.04.                   Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	2023-2027
	ИТОГО
	4300,00
	600,00
	0,00
	2500,00
	600,00
	600,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4300,00
	600,00
	0,00
	2500,00
	600,00
	600,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество схем  водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	4,00
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	1,00
	 

	Итого по подпрограмме:
	ИТОГО
	4451830,95
	430693,90
	398503,26
	2176304,52
	612908,04
	833421,23
	МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	3331329,61
	265995,23
	244856,92
	1649973,54
	495572,47
	674931,45
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1120501,34
	164698,67
	153646,34
	526330,98
	117335,57
	158489,78
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа Кашира 

от 30.05.2025 № 1253-па

6.1. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"
	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.01.1
	Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 
	20 000 куб.м/сут.
	Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 
	Строительство
	20.01.2025-29.11.2026
	29 043,64
	0,00
	Итого
	29043,64
	0,00
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22508,82
	0,00
	0,00
	11254,41
	11254,41
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6534,82
	0,00
	0,00
	3267,41
	3267,41
	0,00
	 
	

	02.01.2
	Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
	1,126 км
	мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2024
	584 026,51
	0,00
	Итого
	280332,72
	280332,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	221462,85
	221462,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	58869,87
	58869,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	309376,36
	280332,72
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	243971,67
	221462,85
	0,00
	11254,41
	11254,41
	0,00
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65404,69
	58869,87
	0,00
	3267,41
	3267,41
	0,00
	 
	 


Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.02.1
	Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	6461,21 пог.м.
	20.01.2022-14.10.2024
	53 873,90
	Итого
	86586,41
	56015,64
	30570,77
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	68836,13
	44532,38
	24303,75
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	17750,28
	11483,26
	6267,02
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.2
	
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10»
	капитальный ремонт
	 
	2023
	0,00
	Итого
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.3
	Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги
	 
	 
	2023
	0,00
	Итого
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.4
	Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	капитальный ремонт
	3,7 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	102701,12
	0,00
	70863,77
	31837,35
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	81293,09
	0,00
	57470,51
	23822,58
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	21408,03
	0,00
	13393,26
	8014,77
	0,00
	0,00
	 

	02.02.5
	Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1
	капитальный ремонт
	2,54 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	74700,01
	0,00
	66673,93
	8026,08
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	60578,98
	0,00
	54072,55
	6506,43
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	14121,03
	0,00
	12601,38
	1519,65
	0,00
	0,00
	 

	02.02.6
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область
	капитальный ремонт
	2,53 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	44083,92
	0,00
	30417,90
	13666,02
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34900,15
	0,00
	24668,91
	10231,24
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9183,77
	0,00
	5748,99
	3434,78
	0,00
	0,00
	 

	02.02.7
	Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково
	капитальный ремонт
	2,67 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	12746,01
	0,00
	8794,75
	3951,26
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10090,35
	0,00
	7132,54
	2957,81
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2655,66
	0,00
	1662,21
	993,45
	0,00
	0,00
	 

	02.02.8
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира
	капитальный ремонт
	2,11 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	32059,54
	0,00
	22121,08
	9938,46
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25380,97
	0,00
	17940,19
	7440,78
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6678,57
	0,00
	4180,89
	2497,68
	0,00
	0,00
	 

	02.02.9
	Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	 
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	39363,98
	0,00
	0,01
	39363,97
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	39363,98
	0,00
	0,01
	39363,97
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	Итого
	392536,66
	56311,31
	229442,21
	106783,14
	0,00
	0,00
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	281079,67
	44532,38
	185588,45
	50958,84
	0,00
	0,00
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	111456,99
	11778,93
	43853,76
	55824,30
	0,00
	0,00
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" 

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	01.06.1
	Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая  (в т.ч. ПИР)
	2,0 МВт
	 Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая                          
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.03.2024-14.10.2024
	59 024,55
	0,00
	Итого
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" 

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	01.07.1
	Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР)
	5,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2026
	136 785,94
	0,00
	Итого
	136785,94
	0,00
	0,00
	41035,78
	95750,16
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	110933,40
	0,00
	0,00
	33280,02
	77653,38
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25852,54
	0,00
	0,00
	7755,76
	18096,78
	0,00
	 
	

	01.07.2
	Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР)
	6,0 МВт
	Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	29.05.2024-14.10.2025 
	149 221,02
	0,00
	Итого
	149221,02
	0,00
	7461,05
	141759,97
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	121018,25
	0,00
	6050,91
	114967,34
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	28202,77
	0,00
	1410,14
	26792,63
	0,00
	0,00
	 
	

	01.07.3
	Реконструкция котельной по адресу: Московская область,  г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР)
	7,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	153 347,10
	0,00
	Итого
	153347,10
	0,00
	0,00
	46004,13
	53671,49
	53671,48
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	124364,50
	0,00
	0,00
	37309,35
	43527,58
	43527,57
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	28982,60
	0,00
	0,00
	8694,78
	10143,91
	10143,91
	 
	

	01.07.4
	Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР)
	4,0 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	109 461,80
	0,00
	Итого
	109461,80
	0,00
	0,00
	0,00
	16419,27
	93042,53
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	88773,52
	0,00
	0,00
	0,00
	13316,03
	75457,49
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20688,28
	0,00
	0,00
	0,00
	3103,24
	17585,04
	 
	

	01.07.5
	Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР)
	5,5 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	136 785,94
	0,00
	Итого
	136785,94
	0,00
	0,00
	0,00
	20517,89
	116268,05
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	110933,40
	0,00
	0,00
	0,00
	16640,01
	94293,39
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25852,54
	0,00
	0,00
	0,00
	3877,88
	21974,66
	 
	

	01.07.6
	Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР)
	4,0 МВт
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	09.07.2024-14.10.2025 
	109 461,80
	0,00
	Итого
	109461,80
	0,00
	5473,09
	103988,71
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	88773,52
	0,00
	4438,68
	84334,84
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	20688,28
	0,00
	1034,41
	19653,87
	0,00
	0,00
	 
	

	01.07.7
	Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР)
	1,0 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	34 115,87
	0,00
	Итого
	34115,87
	0,00
	0,00
	34115,87
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	27667,98
	0,00
	0,00
	27667,98
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	 
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6447,89
	0,00
	0,00
	6447,89
	0,00
	0,00
	 
	

	01.07.8
	Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира                             в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	8,44 МВт
	Московская область, г. Кашира                             в районе ул. Клубная, д. 9
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	36 219,60
	0,00
	Итого
	36219,60
	0,00
	0,00
	0,00
	18109,80
	18109,80
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	29374,10
	0,00
	0,00
	0,00
	14687,05
	14687,05
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6845,50
	0,00
	0,00
	0,00
	3422,75
	3422,75
	 
	

	01.07.9
	Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР)
	13,42 МВт
	Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	28 760,00
	0,00
	Итого
	28760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8628,00
	20132,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23324,36
	0,00
	0,00
	0,00
	6997,31
	16327,05
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5435,64
	0,00
	0,00
	0,00
	1630,69
	3804,95
	 
	

	01.07.10
	Строительство ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	1,31 МВт
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул.Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	11 318,64
	0,00
	Итого
	3395,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3395,60
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2753,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2753,83
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	641,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	641,77
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	897554,67
	0,00
	12934,14
	366904,46
	213096,61
	304619,46
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	727916,86
	0,00
	10489,59
	297559,53
	172821,36
	247046,38
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	169637,81
	0,00
	2444,55
	69344,93
	40275,25
	57573,08
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.08.1
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР)
	L=200 м
	Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2025
	14 580,00
	0,00
	Итого
	14580,00
	0,00
	729,00
	13851,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11824,37
	0,00
	591,21
	11233,16
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2755,63
	0,00
	137,79
	2617,84
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.2
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2025
	12 393,00
	0,00
	Итого
	12393,00
	0,00
	619,65
	11773,35
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10050,71
	0,00
	502,53
	9548,18
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2342,29
	0,00
	117,12
	2225,17
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.3
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР)
	L=3000 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	201 810,00
	0,00
	Итого
	201810,00
	0,00
	0,00
	60543,00
	70633,50
	70633,50
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	163667,97
	0,00
	0,00
	49100,37
	57283,80
	57283,80
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38142,03
	0,00
	0,00
	11442,63
	13349,70
	13349,70
	 
	

	02.08.4
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР)
	L=4802 м
	Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	354 243,54
	0,00
	Итого
	354243,54
	0,00
	0,00
	0,00
	106273,06
	247970,48
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	287291,51
	0,00
	0,00
	0,00
	86187,45
	201104,06
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	66952,03
	0,00
	0,00
	0,00
	20085,61
	46866,42
	 
	

	02.08.5
	Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4  в районе  ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР)
	 
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Юбилейная, д. 12
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2025
	262 578,57
	0,00
	Итого
	262578,57
	0,00
	0,00
	262578,57
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	212951,22
	0,00
	0,00
	212951,22
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	49627,35
	0,00
	0,00
	49627,35
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.6
	Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=82 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	6 049,14
	0,00
	Итого
	1814,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1814,75
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1471,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1471,76
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	342,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	342,99
	 
	

	02.08.7
	Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР)
	L=103 м
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	7 222,61
	0,00
	Итого
	7222,61
	0,00
	0,00
	7222,61
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5857,53
	0,00
	0,00
	5857,53
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1365,08
	0,00
	0,00
	1365,08
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.8
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР)
	L=1636 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	140 112,63
	0,00
	Итого
	140112,63
	0,00
	0,00
	140112,63
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	112988,59
	0,00
	0,00
	112988,59
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	27124,04
	0,00
	0,00
	27124,04
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.9
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР)
	L=205 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	14 375,09
	0,00
	Итого
	14375,09
	0,00
	0,00
	14375,09
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11592,25
	0,00
	0,00
	11592,25
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2782,84
	0,00
	0,00
	2782,84
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.10
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР)
	L=50 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	3 506,12
	0,00
	Итого
	3506,12
	0,00
	0,00
	3506,12
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2827,37
	0,00
	0,00
	2827,37
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	678,75
	0,00
	0,00
	678,75
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.11
	Реконструкция участков тепловых сетей  
по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР)
	L=291,2 м
	Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	23 884,40
	0,00
	Итого
	23884,40
	0,00
	0,00
	23884,40
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19260,68
	0,00
	0,00
	19260,68
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4623,72
	0,00
	0,00
	4623,72
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.12
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР)
	L=188,9 м
	Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	34 671,84
	0,00
	Итого
	34671,84
	0,00
	0,00
	34671,84
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	27959,80
	0,00
	0,00
	27959,80
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6712,04
	0,00
	0,00
	6712,04
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.13
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	11 920,81
	0,00
	Итого
	11920,81
	0,00
	0,00
	11920,81
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9613,09
	0,00
	0,00
	9613,09
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2307,72
	0,00
	0,00
	2307,72
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.14
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	L=5617 м
	Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	414 366,09
	0,00
	Итого
	414366,09
	0,00
	0,00
	0,00
	207183,05
	207183,04
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	336050,90
	0,00
	0,00
	0,00
	168025,45
	168025,45
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	78315,19
	0,00
	0,00
	0,00
	39157,60
	39157,59
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	1497479,45
	0,00
	1348,65
	584439,42
	384089,61
	527601,77
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	1213407,75
	0,00
	1093,74
	472932,24
	311496,70
	427885,07
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	284071,70
	0,00
	254,91
	111507,18
	72592,91
	99716,70
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	02.09.1
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной  №2  г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР)
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	850 м
	06.08.2024-14.10.2025
	0,00
	Итого
	59604,04
	0,00
	0,00
	59604,04
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	48065,45
	0,00
	0,00
	48065,45
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11538,59
	0,00
	0,00
	11538,59
	0,00
	0,00
	 
	

	02.09.2
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР)
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	604 м
	06.08.2024-14.10.2025
	0,00
	Итого
	42353,93
	0,00
	0,00
	42353,93
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34154,74
	0,00
	0,00
	34154,74
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8199,19
	0,00
	0,00
	8199,19
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	Итого
	101957,97
	0,00
	0,00
	101957,97
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82220,19
	0,00
	0,00
	82220,19
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19737,78
	0,00
	0,00
	19737,78
	0,00
	0,00
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено

мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" 

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.10.1
	Строительство автоматизированного ЦТП 3 и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19  с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР)
	8,0 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  в районе ул. Садовая, д. 19 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2025
	202 939,63
	0,00
	Итого
	202939,63
	0,00
	0,00
	202939,63
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	164584,03
	0,00
	0,00
	164584,03
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38355,60
	0,00
	0,00
	38355,60
	0,00
	0,00
	 
	

	02.10.2
	Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР)
	12,0 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  в районе ул.Центральная, д. 13 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2025
	342 376,58
	0,00
	Итого
	342376,58
	0,00
	0,00
	342376,58
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	277667,05
	0,00
	0,00
	277667,05
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	64709,53
	0,00
	0,00
	64709,53
	0,00
	0,00
	 
	

	02.10.3
	Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР)
	582,7 м
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-15.10.2025
	42 985,78
	0,00
	Итого
	42985,78
	0,00
	0,00
	42985,78
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34861,46
	0,00
	0,00
	34861,46
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	8124,32
	0,00
	0,00
	8124,32
	0,00
	0,00
	 
	

	02.10.4
	Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
	1,126 км
	Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2  от ул. Клубная до ул. Садовая 
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2024-14.10.2025
	640 326,85
	0,00
	Итого
	359994,13
	0,00
	0,00
	359994,13
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	257935,79
	0,00
	0,00
	257935,79
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	102058,34
	0,00
	0,00
	102058,34
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	948296,12
	0,00
	0,00
	948296,12
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	735048,33
	0,00
	0,00
	735048,33
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	213247,79
	0,00
	0,00
	213247,79
	0,00
	0,00
	 
	 


Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.30. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства"
Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	01.30.1
	Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 
	6,0 МВт
	Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Технологическое присоединение, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
	20.01.2025-14.10.2025
	11 017,57
	0,00
	Итого
	11017,57
	0,00
	0,00
	11017,57
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11017,57
	0,00
	0,00
	11017,57
	0,00
	0,00
	 
	

	01.30.2
	Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения
	4,0 МВт
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича
	Технологическое присоединение
	20.01.2025-14.10.2025
	2 519,52
	0,00
	Итого
	2519,52
	0,00
	0,00
	2519,52
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2519,52
	0,00
	0,00
	2519,52
	0,00
	0,00
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	13537,09
	0,00
	0,00
	13537,09
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	13537,09
	0,00
	0,00
	13537,09
	0,00
	0,00
	 
	 


Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.05.2025 № 1253-па

1.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящихся к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира, предусмотренных мероприятием
1.2. "Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения"

(указать наименования)

Подпрограммы VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Виды работ
	Сроки проведения работ
	Предельная стоимость работ,  тыс. руб.
	Профинанси-ровано на 01.01.2023 ***,           тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до завершения работ              (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газификация жилых домов:                                №2 по ул. 1-ая Московская,                 №1 по ул. 2-ая Московская,                №1 по ул.Шоссейная                           в п.Зендиково, г.о. Кашира     в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	Московская обл., г.о. Кашира, п. Зендиково:                                     - ул.1-ая Московская, дом № 2,
- ул.2-ая Московская, дом № 1,             - ул.Шоссейная , дом № 1
	Газификация жилых домов  п. Зендиково, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2023-2025
	2 835,28
	1065,77
	Итого
	1 769,51
	122,37
	1 114,96
	532,18
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 769,51
	122,37
	1 114,96
	532,18
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов    в д.Труфаново, г.о. Кашира    и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Труфаново:                                     - ул. Советсткая, дома №: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14;                                    - ул. Новая, дом № 2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Труфаново и газооборудование муниципальных квартир 
	2024-2026
	5 487,96
	0,00
	Итого
	5 487,96
	0,00
	1 056,10
	4 431,86
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 487,96
	0,00
	1 056,10
	4 431,86
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов №1, 2 по ул. Школьная,  д.Топканово и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, дома №: 1, 2
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов д. Топканово и газооборудование муниципальных квартир 
	2022-2023
	2 045,90
	206,18
	Итого
	1 839,72
	1 717,40
	18,91
	103,41
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 839,72
	1 717,40
	18,91
	103,41
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 44, № 56 в д. Терново-1,             г. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г. Кашира, д.Терново-1, дома №: 44, 56
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Терново-1 и газооборудование муниципальных квартир 
	2025-2027
	396,49
	0,00
	Итого
	396,49
	0,00
	0,00
	396,49
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	396,49
	0,00
	0,00
	396,49
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 3, № 45, № 49 в д. Горки  г.Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г. Кашира, д.Горки, ул. Больничная, дома №: 3, 45, 49
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов  в д. Горки и газооборудование муниципальных квартир 
	2025-2027
	1 350,86
	0,00
	Итого
	1 350,86
	0,00
	0,00
	1 350,86
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники          
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 350,86
	0,00
	0,00
	1 350,86
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Бурцево
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2027
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Газификация жилых домов №34, №36 по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, дома №: 34, 36
	Газификация жилых домов по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир
	2024-2027
	51,13
	0,00
	Итого
	51,13
	0,0
	51,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	51,1
	0,0
	51,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Газификация жилого дома           № 65 по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира,           в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры
	Московская обл., г. Кашира, мкр. Ожерелье,                                 ул. Ожерельевская, дом № 65, кв.3
	Газификация жилого дома  по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира,           в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры
	2026-2027
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                            
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов       в п. Лёдово, г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир 
	Московская обл., г.о. Кашира, п.  Лёдово
	Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п. Лёдово и газооборудование муниципальных квартир 
	2026-2027
	0,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                            
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Малое Ильинское
	Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР - 2021-2024  СМР - 2025-2026
	96 150,00
	0,00
	Итого
	69 213,00
	0,00
	0,00
	25 413,00
	0,00
	43 800,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                      (АО "Мособлгаз")
	69 213,00
	0,00
	0,00
	25 413,00
	0,00
	43 800,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Газопровод высокого давления к д. Колмна,                  г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Колмна
	Газопровод высокого давления к д. Колмна,                  г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР - 2024-2025  СМР - 2028
	15 300,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                     (АО "Мособлгаз")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Газификация д.Понизье,               г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Понизье
	Газификация д.Понизье,               г.о. Кашира
	ПИР - 2026-2027  СМР - 2028
	27 090,00
	0,00
	Итого
	12 642,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 642,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                        (АО "Мособлгаз")
	12 642,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 642,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Пчеловодное
	Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР - 2026-2027  СМР - 2028
	31 500,00
	0,00
	Итого
	9 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 930,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники  (АО "Мособлгаз")
	9 930,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 930,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Газопровод высокого давления к д. Романовка,             г.о. Кашира с последующей газификацией
	Московская обл., г.о. Кашира, д. Романовка
	Газопровод высокого давления к д. Романовк,             г.о. Кашира с последующей газификацией
	ПИР - 2026-2027  СМР - 2028
	16 200,00
	0,00
	Итого
	3 940,00
	0,00
	0,00
	3 940,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                      (АО "Мособлгаз")
	3 940,00
	0,00
	0,00
	3 940,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	Газификация  д.Домнинки,       г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Домнинки
	Газификация  д.Домнинки,       г.о. Кашира
	ПИР - 2024  СМР - 2025
	35 200,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Газификация д.Пурлово,               г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Пурлово
	Газификация д.Пурлово,               г.о. Кашира
	ПИР - 2025  СМР - 2027
	33 550,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники               (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Газификация  д.Андреевское, г.о. Кашира
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Андреевское
	Газификация  д.Андреевское, г.о. Кашира
	ПИР - 2025  СМР - 2027
	81 400,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира 
	Московская обл., г.о. Кашира, д.Знаменское 
	Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира 
	ПИР - 2024  СМР - 2026
	102 410,00
	0,00
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники                  (ПАО "Газпром")
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию:
	106 620,67
	1 839,77
	2 241,10
	36 167,80
	22 572,00
	43 800,00
	 

	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз")
	95 725,00
	0,00
	0,00
	29 353,00
	22 572,00
	43 800,00
	 

	Средства бюджета городского округа Кашира
	10 895,67
	1 839,77
	2 241,10
	6 814,80
	0,00
	0,00
	 


