АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2025 № 1567-па
Кашира

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной 
комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4147-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 13.03.2023 № 622-па, от 21.03.2023 № 701-па, от 28.04.2023 № 1107-па, от 31.05.2023 № 1421-па, от 22.06.2023 № 1641-па, от 14.07.2023 № 1877-па, от 30.08.2023 № 2298-па, от 07.09.2023 № 2361-па, от 18.09.2023 № 2438-па, от 16.11.2023 № 2969-па, от 23.11.2023 № 3045-па, от 05.12.2023 № 3163-па, от 29.12.2023 № 3497-па, от 29.12.2023 №3520-па, от 20.03.2024 № 608-па, от 22.03.2024 № 633-па, от 07.05.2024    № 954-па, от 01.07.2024 № 1410-па, от 04.07.2024 № 1448-па, от 30.07.2024 № 1657-па, от 19.08.2024 № 1884-па, от 11.09.2024 № 2049-па, от 16.10.2024 № 2339-па, от 29.10.2024   № 2427-па, от 07.11.2024 № 2529-па, от 22.11.2024 № 2706-па, от 06.12.2024 № 2825-па, от 23.12.2024 № 3018-па, от 28.12.2024 № 3142-па, от 28.12.2024 № 3150-па, от 31.01.2025 № 205-па, от 05.02.2025 № 234-па, от 14.02.2025 № 306-па, от 13.03.2025 № 525-па, от 13.03.2025 № 545-па, от 07.04.2025 № 768-па, от 25.04.2025 № 931-па, от 11.06.2025             № 1367-па) (далее – Программа):
1.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Головкова Ю.А.

Временно исполняющий полномочия 
главы городского округа Кашира                                                                           Е.С. Тертышников



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 02.07.2025 № 1567-па

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего,                                              (тыс. руб.)
	Объём финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды 
	2023-2027
	Итого:
	47 183,62
	31 162,50
	16 021,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	24 618,31
	24 618,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	22 565,31
	6 544,19
	16 021,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГПМО
Ремонт дворовых территорий
	2023-2027
	Итого:
	47 183,62
	31 162,50
	16 021,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	24 618,31
	24 618,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	22 565,31
	6 544,19
	16 021,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	8
	3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	2
	Основное мероприятие
И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

	2024-2027
	Итого:
	117 219,00
	0,00
	0,00
	37 405,00
	39 120,00
	40 694,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	117 219,00
	0,00
	0,00
	37 405,00
	39 120,00
	40 694,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1. 
	Мероприятие И4.01
Ремонт дворовых территорий
	2024-2027
	Итого:
	117 219,00
	0,00
	0,00
	37 405,00
	39 120,00
	40 694,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	117 219,00
	0,00
	0,00
	37 405,00
	39 120,00
	40 694,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	22,00
	8
	х
	3
	х
	х
	х
	3
	4,00
	4,00
	х
	

	3
	Основное мероприятие 01
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  

	2023-2027
	Итого:
	2 953 643,05
	426 517,31
	563 653,71
	687 559,99
	632 580,04
	643 332,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство",  Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", Правовое управление администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	15 269,27
	3 079,63
	3 966,75
	5 916,89
	1 152,00
	1 154,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	3 255,10
	3 255,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 887 583,75
	412 938,47
	528 051,14
	678 055,10
	628 944,04
	639 595,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	47 534,93
	7 244,11
	31 635,82
	3 588,00
	2 484,00
	2 583,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГПМО Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

	2023-2027
	Итого:
	4 120,39
	4 120,39
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	3 255,10
	3 255,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	865,29
	865,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3001,02
	3 001,02
	 
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.2.
	Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГПМО
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций


	2023-2027
	Итого:
	7 879,66
	2 590,72
	5 288,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	2 046,63
	2 046,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 833,03
	544,09
	5 288,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	5
	10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.3.
	Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2027
	Итого:
	5 563,00
	1 033,00
	1 074,00
	1 150,00
	1 152,00
	1 154,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира, Правовое управление администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	5 563,00
	1 033,00
	1 074,00
	1 150,00
	1 152,00
	1 154,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.4.
	Мероприятие 01.06.
Приобретение коммунальной техники 
	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретена коммунальная техника,
ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.5.
	Мероприятие 01.09.
Устройство и модернизация контейнерных площадок

	2024-2027
	Итого:
	9 444,72
	0,00
	3 566,92
	5 877,80
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	7 659,64
	0,00
	2 892,75
	4 766,89
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ  городского округа Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 785,08
	0,00
	674,17
	1 110,91
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	482,88
	х
	х
	х
	482,88
	х
	х
	х
	

	3.6.
	Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых территорий 

	2023-2027
	Итого:
	678 091,05
	113 474,44
	93 232,21
	166 600,40
	152 392,00
	152 392,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	678 091,05
	113 474,44
	93 232,21
	166 600,40
	152 392,00
	152 392,00
	0,00
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	377,10
	377,10
	377,10
	377,10
	х
	х
	х
	377,10
	377,10
	377,10
	х
	 

	3.7.
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)


	2023-2027
	Итого:
	693 899,72
	109 651,16
	170 163,29
	164 327,27
	125 182,00
	124 576,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	693 899,72
	109 651,16
	170 163,29
	164 327,27
	125 182,00
	124 576,00
	0,00
	МБУ г.о. Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУК "Городской парк"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	287,92
	287,92
	287,92
	287,92
	х
	х
	х
	287,92
	287,92
	287,92
	х
	 

	3.8.
	Мероприятие 01.17.
Благоустройство дворовых территорий 



	2023-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.9.
	Мероприятие 01.18.
Содержание парков культуры и отдыха 




	2023-2027
	Итого:
	481 622,61
	34 030,10
	88 518,00
	117 408,51
	122 966,00
	118 700,00
	0,00
	МАУК "Городской парк"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	481 622,61
	34 030,10
	88 518,00
	117 408,51
	122 966,00
	118 700,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 036,32
	460,47
	515,17
	515,17
	х
	х
	х
	515,17
	515,17
	515,17
	х
	

	3.10.
	Мероприятие 01.19.                                   Содержание внутриквартальных проездов




	2023-2027
	Итого:
	10 441,97
	6 378,82
	4 063,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	10 441,97
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ городского округа Кашира "Благоустройство"

	
	
	
	
	
	5 378,82
	3 063,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	90,60
	90,60
	90,60
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	

	3.11.
	Мероприятие 01.20.                                                           Замена и модернизация детских игровых площадок
	2023-2027
	Итого:
	77 444,13
	45 573,36
	31 870,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	77 444,13
	45 573,36
	31 870,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Замена детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	17
	6
	11
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	

	3.12.
	Мероприятие 01.21.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения






	2023-2027
	Итого:
	425 769,11
	107 534,43
	88 868,24
	82 716,40
	71 300,04
	75 350,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	425 769,11
	107 534,43
	88 868,24
	80 055,78
	71 300,04
	75 350,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	2 660,62
	0,00
	0,00
	0,00
	МАУК "Городской парк"

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	Количество светильников, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	22 695
	7 373
	7 661
	х
	х
	х
	х
	7 661
	х
	х
	х
	

	3.13.
	Мероприятие 01.22.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 







	2023-2027
	Итого:
	172 098,94
	2 130,89
	23 818,37
	55 149,68
	44 000,00
	47 000,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	172 098,94
	2 130,89
	23 818,37
	55 149,68
	44 000,00
	47 000,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 468
	86
	1 402
	1 980
	0
	360
	720
	900
	х
	х
	х
	

	3.14.
	Мероприятие 01.23.
Установка шкафов управления наружным освещением




	2023-2027
	Итого:
	61 097,94
	0,00
	0,00
	5 728,94
	25 109,00
	30 260,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	61 097,94
	0,00
	0,00
	5 728,94
	25 109,00
	30 260,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	57,00
	х
	33
	24
	0
	4
	9
	11
	х
	х
	х
	

	3.15.
	Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора 




	2024-2027
	Итого:
	14 928,00
	0,00
	0,00
	4 976,00
	4 976,00
	4 976,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	14 928,00
	0,00
	0,00
	4 976,00
	4 976,00
	4 976,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2 031
	х
	х
	2 031
	х
	х
	х
	2 031
	х
	х
	х
	

	3.16.
	Мероприятие 01.25.
Организация общественных работ, субботников



	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество организованных субботников и общественных работ, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.17.
	 Мероприятие 01.26.
Содержание бесхозяйных территорий


	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.18.
	Мероприятие 1.27.                                          Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий






	2023-2027
	Итого:
	2 396,99
	0,00
	2 396,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	2 396,99
	0,00
	2 396,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	1 543,65
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.19.
	Мероприятие 01.29.
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях

	2023-2027
	Итого:
	25 175,68
	0,00
	25 175,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	25 175,68
	0,00
	25 175,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернезированы дворовые территории, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	х
	3
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.20.
	Мероприятие 01.30.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	 
	Итого:
	25 617,15
	0,00
	25 617,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	25 617,15
	0,00
	25 617,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.21.
	Мероприятие 01.31. 
Ремонт дворовых территорий
	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.22.
	Мероприятие 01.32.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м)
	2024-2027
	Итого:
	8 655,00
	0,00
	0,00
	3 588,00
	2 484,00
	2 583,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства дорожного фонда городского округа Кашира
	8 655,00
	0,00
	0,00
	3 588,00
	2 484,00
	2 583,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м)
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 419,62
	0,00
	0,00
	1 419,62
	х
	х
	х
	1 419,62
	х
	х
	х
	

	3.23.
	Мероприятие 01.33. 
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)
	2023-2027
	Итого:
	12 034,00
	0,00
	0,00
	3 998,00
	3 939,00
	4 097,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	12 034,00
	0,00
	0,00
	3 998,00
	3 939,00
	4 097,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	12
	0
	0
	5
	х
	х
	3
	5
	3
	4
	х
	

	3.24.
	Мероприятие 01.34
Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2024-2027
	Итого:
	1 385,53
	0,00
	0,00
	1 385,53
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 385,53
	0,00
	0,00
	1 385,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	х
	х
	6
	х
	х
	х
	6,00
	х
	х
	х
	

	
	 Результат 2.
Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. 
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	х
	х
	6
	х
	х
	х
	6,00
	х
	х
	х
	

	
	Результат 3.
Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	х
	х
	6
	х
	х
	х
	6,00
	х
	х
	х
	

	
	Результат 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	6
	х
	х
	х
	6,00
	х
	х
	х
	

	3.24.
	Мероприятие 01.35.
Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)
	2024-2027
	Итого:
	86 935,47
	0,00
	0,00
	26 908,47
	29 425,00
	30 602,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	86 935,47
	0,00
	0,00
	26 908,47
	29 425,00
	30 602,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	19,00
	х
	х
	6
	х
	х
	6,00
	х
	6,00
	7,00
	х
	

	
	Результат 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	19,00
	х
	х
	6
	х
	х
	6,00
	х
	6,00
	7,00
	х
	

	3.25.
	Мероприятие 01.36.
Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий)

	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Улучшен визуальный облик территорий
муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.26.
	Мероприятие 01.37. Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства
	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Снесены незаконно установленные
самовольные постройки, здания,
сооружения и элементы благоустройства, шт.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.27.
	Мероприятие 01.38.
Вывоз брошенных, разукомплектованных транспортных средств
	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные
средства, шт.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	3.28.
	Мероприятие 01.39                                    Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) 
	2024-2027
	Итого:
	137 898,57
	0,00
	0,00
	44 583,76
	45 742,16
	47 572,65
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	137 898,57
	0,00
	0,00
	44 583,76
	45 742,16
	47 572,65
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	I квартал
	I Полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	9,00
	х
	х
	3,00
	х
	х
	х
	3,00
	х
	х
	х
	

	
	Результат 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	х
	х
	3
	х
	х
	х
	3
	3,00
	3,00
	х
	

	3.29.
	Мероприятие 01.40                                                                                              Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) 
	2024-2027
	Итого:
	11 143,43
	0,00
	0,00
	3 161,24
	3 912,84
	4 069,35
	0,00
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11 143,43
	0,00
	0,00
	3 161,24
	3 912,84
	4 069,35
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	10,00
	х
	х
	3
	х
	х
	3,00
	х
	3,00
	4,00
	х
	

	
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	8,00
	х
	х
	1
	х
	х
	1,00
	х
	3,00
	4,00
	х
	

	
	Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	7,00
	х
	х
	0
	х
	х
	0,00
	х
	3,00
	4,00
	х
	

	
	Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед..
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	10,00
	х
	х
	3
	х
	х
	3,00
	х
	3,00
	4,00
	х
	

	4.
	Основное мероприятие 02                                                       Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области 

	2023-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.
	Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество многоквартирных домов, в
которых проведен капитальный
ремонт, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	5.
	Основное мероприятие 03                                      Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  







	2023-2027
	Итого:
	21 288,00
	8 700,00
	11 100,00
	1 488,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	3 264,67
	3 264,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 685,83
	867,83
	3 330,00
	1 488,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.
	Мероприятие 03.04.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах






	2023-2027
	Итого:
	21 288,00
	8 700,00
	11 100,00
	1 488,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	3 264,67
	3 264,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	5 685,83
	867,83
	3 330,00
	1 488,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	26
	13
	8
	5
	х
	х
	х
	5,00
	х
	х
	х
	

	5.2.
	Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 





	2024-2027
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество установленных камер
видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед.
	 
	 
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	 
	Итоги по подпрограммы 2
	2023-2027
	Итого:
	3 139 333,67
	466 379,81
	590 774,83
	726 452,99
	671 700,04
	684 026,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области      
	18 533,94
	6 344,30
	3 966,75
	5916,89
	1 152,00
	1 154,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства", МБУ г.о. Кашира "Благоустройство",  Управление ЖКХ  администрации городского округа Кашира, МАУК "Городской парк", Правовое управление администрации городского округа Кашира

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2 893 269,59
	413 806,30
	531 381,15
	679 543,10
	628 944,04
	639 595,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда городского округа Кашира
	187 319,23
	13 788,30
	47 656,93
	40 993,00
	41 604,00
	43 277,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	27 873,41
	27 873,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	12 337,50
	4 567,50
	7 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



