АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2025 № 2205-па
Кашира

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие инженерной
инфраструктуры, энергоэффективности 
и отрасли обращения с отходами» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па, от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па, от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па,                   от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па, от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па, от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па, от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па, от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па, от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па, от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па,                  от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па, от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па, от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па, от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па,  от 29.08.2025 № 2103-па) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Адресный перечень подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

[bookmark: _GoBack]Глава городского округа Кашира                                                                              Р.А. Пичугин

[bookmark: _Hlk118815432]Приложение №1
к постановлению  администрации 
городского округа Кашира 
от 09.09.2025  № 2205-па

«Приложение 
Утвержден постановлением  
администрации городского 
№ 4119-па

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,
энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

	Координатор муниципальной программы
	И.о. заместителя главы городского округа Кашира


	Муниципальный заказчик программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира


	Цели муниципальной  программы
	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира

	Перечень подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода»
2. Подпрограмма II «Системы водоотведения»
3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами»
5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»
7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»
8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21.

	
	2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

	
	3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения).

	
	4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» ориентирована на создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами.

	
	5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов.

	
	6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира.

	
	7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

	
	8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	3 876 793,18
	277 445,23
	259 230,30
	1 344 638,99
	1 295 926,05
	699 552,61

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Кашира
	1 340 252,84
	176 617,23
	175030,30
	525 165,8
	294 855,58
	168 583,93

	Внебюджетные источники
	111 245,00
	1 900,00
	1 900,00
	30 873,00
	32 772,00
	43 800,00

	Всего, в том числе по годам:
	5 328 291,02
	455 962,46
	436 160,60
	1 900 677,79
	1 623 553,63
	911 936,54



Приложение №2
к постановлению администрации 
городского округа Кашира 
от 09.09.2025 № 2205-па

[bookmark: _Hlk208409109]6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

	[bookmark: _Hlk207372473]№                         п/п            
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие  01                     "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" 
	2023-2027
	ИТОГО
	976380,48
	0,00
	71958,66
	386705,75
	213096,61
	304619,46
	МКУ "Управление строительства",  Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	763792,97
	0,00
	58174,70
	285750,53
	172821,36
	247046,38
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	212587,51
	0,00
	13783,96
	100955,22
	40275,25
	57573,08
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Мероприятие 01.06 -                         Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	2023-2027
	ИТОГО
	59024,55
	0,00
	59024,55
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	47685,14
	0,00
	47685,14
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	11339,41
	0,00
	11339,41
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2025
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3.
	Мероприятие 01.07 -                         Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
	2023-2027
	ИТОГО
	882994,84
	0,00
	12934,11
	352344,66
	213096,61
	304619,46
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	716107,83
	0,00
	10489,56
	285750,53
	172821,36
	247046,38
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	166887,01
	0,00
	2444,55
	66594,13
	40275,25
	57573,08
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	9,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1,00
	5,00
	 

	1.4.
	Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)»
	2023-2027
	ИТОГО
	34361,09
	0,00
	0,00
	34361,09
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	34361,09
	0,00
	0,00
	34361,09
	0,00
	0,00
	 

	
	Реализованы  мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Основное мероприятие  02                     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	3280476,26
	336644,03
	230790,85
	1306282,13
	879157,48
	527601,77
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	265995,23
	186682,19
	962709,99
	712453,63
	427885,07
	265995,23
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	724750,15
	70648,80
	44108,66
	343572,14
	166703,85
	99716,70
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 02.01 -                          Строительство и реконструкция  сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	309376,36
	280332,72
	0,00
	14521,82
	14521,82
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	243970,67
	221462,85
	0,00
	11253,41
	11254,41
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	65405,69
	58869,87
	0,00
	3268,41
	3267,41
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2026
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	 

	2.2.
	Мероприятие 02.02-                     Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  муниципальной собственности 
	2023-2027
	ИТОГО
	423366,86
	56311,31
	229442,20
	137613,35
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	281079,67
	44532,38
	185588,45
	50958,84
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	142287,19
	11778,93
	43853,75
	86654,51
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 

	2.3.
	Мероприятие 02.08 -                       Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	1497479,45
	0,00
	1348,65
	420118,26
	548410,77
	527601,77
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1213407,75
	0,00
	1093,74
	339667,78
	444761,16
	427885,07
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	284071,70
	0,00
	254,91
	80450,48
	103649,61
	99716,70
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	3,00
	

	2.4.
	Мероприятие 02.09 -                       Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	101957,97
	0,00
	0,00
	101957,97
	0,00
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82220,19
	0,00
	0,00
	82220,19
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	19737,78
	0,00
	0,00
	19737,78
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей  теплоснабжения муниципальной собственности,ед.
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	

	2.5.
	Мероприятие 02.10 -                       Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2023-2027
	ИТОГО
	948295,62
	0,00
	0,00
	632070,73
	316224,89
	0,00
	МКУ "Управление строительства",     Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	735047,83
	0,00
	0,00
	478609,77
	256438,06
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	213247,79
	0,00
	0,00
	153460,96
	59786,83
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Построены и реконструированы сети  теплоснабжения муниципальной собственности
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	

	3
	Основное мероприятие 04                                                                       "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" 
	2023-2027
	ИТОГО
	223848,37
	92849,87
	94561,70
	36436,80
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	223848,37
	92849,87
	94561,70
	36436,80
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1
	Мероприятие 04.03.                                   Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области
	2023-2027
	ИТОГО
	223848,37
	92849,87
	94561,70
	36436,80
	0,00
	0,00
	Управление ЖКХ,        Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	223848,37
	92849,87
	94561,70
	36436,80
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2,00
	1,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	Основное мероприятие 05                                                                       "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов"
	2023-2027
	ИТОГО
	9292,02
	1200,00
	1192,02
	4500,00
	1200,00
	1200,00
	Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9292,02
	1200,00
	1192,02
	4500,00
	1200,00
	1200,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1
	Мероприятие 05.01.                   Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)
	2023-2027
	ИТОГО
	4992,02
	600,00
	1192,02
	2000,00
	600,00
	600,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4992,02
	600,00
	1192,02
	2000,00
	600,00
	600,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов 
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	5,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	4.2
	Мероприятие 05.04.                   Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	2023-2027
	ИТОГО
	4300,00
	600,00
	0,00
	2500,00
	600,00
	600,00
	Управление ЖКХ 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4300,00
	600,00
	0,00
	2500,00
	600,00
	600,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество схем  водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)
	 
	 
	Всего
	2023
	2024
	Итого       2025 год
	в том числе по кварталам:
	2026
	2027
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	4,00
	1,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	1,00
	1,00
	 

	Итого по подпрограмме:
	ИТОГО
	4489997,13
	430693,90
	398503,23
	1733924,68
	1093454,09
	833421,23
	МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ,      Руководители ресурсоснабжающих организаций

	
	Средства ППК «Фонд развития территорий» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	3319519,08
	265995,23
	244856,89
	1248460,52
	885274,99
	674931,45
	

	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1170478,05
	164698,67
	153646,34
	485464,16
	208179,10
	158489,78
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




Приложение №3
к постановлению администрации 
городского округа Кашира 
от 09.09.2025 № 2205-па

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта)
	Объем выполняемых работ
	Период проведения работ
	Профинансировано на 01.01.2023,                                  тыс.руб.
	источники финансирования
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	02.02.1
	Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	6461,21 пог.м.
	20.01.2022-14.10.2024
	53 873,90
	Итого
	86586,41
	56015,64
	30570,77
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	68836,13
	44532,38
	24303,75
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	17750,28
	11483,26
	6267,02
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.2
	
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10»
	капитальный ремонт
	 
	2023
	0,00
	Итого
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115,00
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.3
	Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги
	 
	 
	2023
	0,00
	Итого
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	180,67
	180,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	02.02.4
	Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области
	капитальный ремонт
	3,7 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	102701,12
	0,00
	70863,77
	31837,35
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	81293,09
	0,00
	57470,51
	23822,58
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	21408,03
	0,00
	13393,26
	8014,77
	0,00
	0,00
	 

	02.02.5
	Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1
	капитальный ремонт
	2,54 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	74700,01
	0,00
	66673,93
	8026,08
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	60578,98
	0,00
	54072,55
	6506,43
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	14121,03
	0,00
	12601,38
	1519,65
	0,00
	0,00
	 

	02.02.6
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область
	капитальный ремонт
	2,53 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	44083,92
	0,00
	30417,90
	13666,02
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	34900,15
	0,00
	24668,91
	10231,24
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	9183,77
	0,00
	5748,99
	3434,78
	0,00
	0,00
	 

	02.02.7
	Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково
	капитальный ремонт
	2,67 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	12746,01
	0,00
	8794,75
	3951,26
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10090,35
	0,00
	7132,54
	2957,81
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2655,66
	0,00
	1662,21
	993,45
	0,00
	0,00
	 

	02.02.8
	Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира
	капитальный ремонт
	2,11 км
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	32059,54
	0,00
	22121,08
	9938,46
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25380,97
	0,00
	17940,19
	7440,78
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6678,57
	0,00
	4180,89
	2497,68
	0,00
	0,00
	 

	02.02.9
	Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира
	капитальный ремонт
	 
	20.01.2024- 29.11.2025
	0,00
	Итого
	70194,19
	0,00
	0,01
	70194,18
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	70194,19
	0,00
	0,01
	70194,18
	0,00
	0,00
	 

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	Итого
	423366,87
	56311,31
	229442,21
	137613,35
	0,00
	0,00
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	281079,67
	44532,38
	185588,45
	50958,84
	0,00
	0,00
	 

	
	 
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	142287,20
	11778,93
	43853,76
	86654,51
	0,00
	0,00
	 




Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование, которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	№                  п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта 
	Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации)
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов
	Предельная стоимость объекта, тыс.руб.
	Профинансировано на 01.01.2023,                 тыс.руб.
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.)
	Финансирование, тыс.руб.
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.)
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	02.08.1
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР)
	L=200 м
	Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2025
	14 580,00
	0,00
	Итого
	14580,00
	0,00
	729,00
	13851,00
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11824,37
	0,00
	591,21
	11233,16
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2755,63
	0,00
	137,79
	2617,84
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.2
	Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира ул. Ильича
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.05.2024-14.10.2025
	12 393,00
	0,00
	Итого
	12393,00
	0,00
	619,65
	11773,35
	0,00
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10050,71
	0,00
	502,53
	9548,18
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2342,29
	0,00
	117,12
	2225,17
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.3
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР)
	L=3000 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2027
	201 810,00
	0,00
	Итого
	201810,00
	0,00
	0,00
	60543,00
	70633,50
	70633,50
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	163667,97
	0,00
	0,00
	49100,37
	57283,80
	57283,80
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	38142,03
	0,00
	0,00
	11442,63
	13349,70
	13349,70
	 
	

	02.08.4
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР)
	L=4802 м
	Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	354 243,54
	0,00
	Итого
	354243,54
	0,00
	0,00
	0,00
	106273,06
	247970,48
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	287291,51
	0,00
	0,00
	0,00
	86187,45
	201104,06
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	66952,03
	0,00
	0,00
	0,00
	20085,61
	46866,42
	 
	

	02.08.5
	Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4  в районе  ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР)
	 
	Московская область, г.о. Кашира, в районе  ул. Юбилейная, д. 12
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2025-14.10.2025
	262 578,57
	0,00
	Итого
	262578,57
	0,00
	0,00
	98257,41
	164321,16
	0,00
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	212951,22
	0,00
	0,00
	79686,76
	133264,46
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	49627,35
	0,00
	0,00
	18570,65
	31056,70
	0,00
	 
	

	02.08.6
	Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница"  по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=82 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2027-14.10.2028
	6 049,14
	0,00
	Итого
	1814,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1814,75
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1471,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1471,76
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	342,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	342,99
	 
	

	02.08.7
	Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР)
	L=103 м
	Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от  т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	7 222,61
	0,00
	Итого
	7222,61
	0,00
	0,00
	7222,61
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5857,53
	0,00
	0,00
	5857,53
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	1365,08
	0,00
	0,00
	1365,08
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.8
	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР)
	L=1636 м
	Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная,  Вахрушева, Масленникова, Клубная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	140 112,63
	0,00
	Итого
	140112,63
	0,00
	0,00
	140112,63
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	112988,59
	0,00
	0,00
	112988,59
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	27124,04
	0,00
	0,00
	27124,04
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.9
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР)
	L=205 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	14 375,09
	0,00
	Итого
	14375,09
	0,00
	0,00
	14375,09
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11592,25
	0,00
	0,00
	11592,25
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2782,84
	0,00
	0,00
	2782,84
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.10
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР)
	L=50 м
	Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	3 506,12
	0,00
	Итого
	3506,12
	0,00
	0,00
	3506,12
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2827,37
	0,00
	0,00
	2827,37
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	678,75
	0,00
	0,00
	678,75
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.11
	Реконструкция участков тепловых сетей  
по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР)
	L=291,2 м
	Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	23 884,40
	0,00
	Итого
	23884,40
	0,00
	0,00
	23884,40
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19260,68
	0,00
	0,00
	19260,68
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	4623,72
	0,00
	0,00
	4623,72
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.12
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР)
	L=188,9 м
	Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	34 671,84
	0,00
	Итого
	34671,84
	0,00
	0,00
	34671,84
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	27959,80
	0,00
	0,00
	27959,80
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	6712,04
	0,00
	0,00
	6712,04
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.13
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
	L=170 м
	Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	06.08.2024-14.10.2025
	11 920,81
	0,00
	Итого
	11920,81
	0,00
	0,00
	11920,81
	0,00
	0,00
	 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	9613,09
	0,00
	0,00
	9613,09
	0,00
	0,00
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	2307,72
	0,00
	0,00
	2307,72
	0,00
	0,00
	 
	

	02.08.14
	Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР)
	L=5617 м
	Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 
	Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-14.10.2027
	414 366,09
	0,00
	Итого
	414366,09
	0,00
	0,00
	0,00
	207183,05
	207183,04
	 
	МКУ "Управление строительства"

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	336050,90
	0,00
	0,00
	0,00
	168025,45
	168025,45
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	78315,19
	0,00
	0,00
	0,00
	39157,60
	39157,59
	 
	

	Всего по мероприятию 
	 
	 
	 
	 
	Итого
	1497479,45
	0,00
	1348,65
	420118,26
	548410,77
	527601,77
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	1213407,75
	0,00
	1093,74
	339667,78
	444761,16
	427885,07
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Кашира
	284071,70
	0,00
	254,91
	80450,48
	103649,61
	99716,70
	 
	 



