АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2025 № 3172-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па, от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па, от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па, от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па, от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па, от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па, от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па, от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па, от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па, от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па, от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па, от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па, от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па, от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па, от 29.08.2025 № 2103-па, от 09.09.2025 № 2205-па, от 07.10.2025 № 2489-па,  от 20.10.2025 № 2587-па, от 14.11.2025 № 2852-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергии» Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень подпрограммы I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы II «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Адресный перечень подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергии» Программы изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

Глава городского округа Кашира                                                                              Р.А. Пичугин

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

«Приложение

Утвержден постановлением администрации

городского округа Кашира

от 09.12.2022 № 4119-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя главы городского округа Кашира М.А. Рябков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Чистая вода» 2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» 3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» 5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 6.Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» 7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» 8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения). |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» ориентирована на создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
|  | 8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 3863753,02 | 277445,23 | 259230,30 | 1331598,83 | 1295926,05 | 699552,61 |
| Средства федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 1334039,46 | 176617,23 | 162682,78 | 531299,94 | 294855,58 | 168583,93 |
| Внебюджетные источники | 236 725,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 29 353,00 | 139772,00 | 63800,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 447 549,98 | 455 962,46 | 423 813,08 | 1 905 284,27 | 1730553,63 | 931936,54 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "ЧИСТАЯ ВОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 35732,93 | 19507,00 | 4103,67 | 7122,26 |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20872,93 | 6547,00 | 2203,67 | 7122,26 |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2940,00 | 2940,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06 - Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого | 14510,67 | 3607,00 | 2203,67 | 3700,00 |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 | МБУ "Благоустройство" г.о.Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 14510,67 | 3607,00 | 2203,67 | 3700,00 |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 77,00 | 14,00 | 21,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | #### | 0,00 | 14,00 | 14,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2023-2027 | Итого | 3422,26 | 0,00 | 0,00 | 3422,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3422,26 | 0,00 | 0,00 | 3422,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 35732,93 | 19507,00 | 4103,67 | 7122,26 |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 | Управление ЖКХ, МБУ "Благоустройство", Руководители ресурсоснабжающих организаций, МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20872,93 | 6547,00 | 2203,67 | 7122,26 |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 216541,01 | 0,00 | 0,00 | 29805,32 |  |  |  |  | 155764,38 | 30971,31 | МКУ "Управление строительства" ,Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171869,22 | 0,00 | 0,00 | 23415,93 |  |  |  |  | 123832,13 | 24621,16 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 44671,79 | 0,00 | 0,00 | 6389,39 |  |  |  |  | 31932,25 | 6350,15 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 216191,01 | 0,00 | 0,00 | 29455,32 |  |  |  |  | 155764,38 | 30971,31 | МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171869,22 | 0,00 | 0,00 | 23415,93 |  |  |  |  | 123832,13 | 24621,16 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 44321,79 | 0,00 | 0,00 | 6039,39 |  |  |  |  | 31932,25 | 6350,15 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2023-2027 | ИТОГО | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организовано в границах муниципального образования водоотведения, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 341319,97 | 0,00 | 17723,08 | 90623,73 |  |  |  |  | 232973,16 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 267128,88 | 0,00 | 14373,41 | 70782,54 |  |  |  |  | 181972,93 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 74191,09 | 0,00 | 3349,67 | 19841,19 |  |  |  |  | 51000,23 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.01 - Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 322606,41 | 0,00 | 0,00 | 90329,79 |  |  |  |  | 232276,62 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 251955,60 | 0,00 | 0,00 | 70547,56 |  |  |  |  | 181408,04 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70650,81 | 0,00 | 0,00 | 19782,23 |  |  |  |  | 50868,58 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 18713,56 | 0,00 | 17723,08 | 293,94 |  |  |  |  | 696,54 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15173,28 | 0,00 | 14373,41 | 234,98 |  |  |  |  | 564,89 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3540,28 | 0,00 | 3349,67 | 58,96 |  |  |  |  | 131,65 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 557860,98 | 0,00 | 17723,08 | 120429,05 |  |  |  |  | 388737,54 | 30971,31 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций, МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 438998,10 | 0,00 | 14373,41 | 94198,47 |  |  |  |  | 305805,06 | 24621,16 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 118862,88 | 0,00 | 3349,67 | 26230,58 |  |  |  |  | 82932,48 | 6350,15 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" | 2023-2027 | ИТОГО | 976380,48 | 0,00 | 71958,66 | 386705,75 |  |  |  |  | 213096,61 | 304619,46 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 763792,97 | 0,00 | 58174,70 | 285750,53 |  |  |  |  | 172821,36 | 247046,38 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 212587,51 | 0,00 | 13783,96 | 100955,22 |  |  |  |  | 40275,25 | 57573,08 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06 - Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | ИТОГО | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.07 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 882994,84 | 0,00 | 12934,11 | 352344,66 |  |  |  |  | 213096,61 | 304619,46 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 716107,83 | 0,00 | 10489,56 | 285750,53 |  |  |  |  | 172821,36 | 247046,38 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 166887,01 | 0,00 | 2444,55 | 66594,13 |  |  |  |  | 40275,25 | 57573,08 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 2023-2027 | ИТОГО | 34361,09 | 0,00 | 0,00 | 34361,09 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 34361,09 | 0,00 | 0,00 | 34361,09 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 3220417,14 | 336644,03 | 230790,85 | 1246223,01 |  |  |  |  | 879157,48 | 527601,77 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2525397,10 | 265995,23 | 186682,19 | 932380,98 |  |  |  |  | 712453,63 | 427885,07 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 695020,04 | 70648,80 | 44108,66 | 313842,03 |  |  |  |  | 166703,85 | 99716,70 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 309376,36 | 280332,72 | 0,00 | 14521,82 |  |  |  |  | 14521,82 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 243970,67 | 221462,85 | 0,00 | 11253,41 |  |  |  |  | 11254,41 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 65405,69 | 58869,87 | 0,00 | 3268,41 |  |  |  |  | 3267,41 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2027 | ИТОГО | 337727,52 | 56311,31 | 229442,20 | 51974,01 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250750,66 | 44532,38 | 185588,45 | 20629,83 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86976,86 | 11778,93 | 43853,75 | 31344,18 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.08 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 1497479,45 | 0,00 | 1348,65 | 420118,26 |  |  |  |  | 548410,77 | 527601,77 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1213407,75 | 0,00 | 1093,74 | 339667,78 |  |  |  |  | 444761,16 | 427885,07 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 284071,70 | 0,00 | 254,91 | 80450,48 |  |  |  |  | 103649,61 | 99716,70 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2027 | ИТОГО | 101957,97 | 0,00 | 0,00 | 101957,97 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,19 | 0,00 | 0,00 | 82220,19 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 19737,78 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности,ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.10 - Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 948295,62 | 0,00 | 0,00 | 632070,73 |  |  |  |  | 316224,89 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735047,83 | 0,00 | 0,00 | 478609,77 |  |  |  |  | 256438,06 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 213247,79 | 0,00 | 0,00 | 153460,96 |  |  |  |  | 59786,83 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.25 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 13851,00 | 0,00 | 0,00 | 13851,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 13851,00 | 0,00 | 0,00 | 13851,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.27 - Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 595,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 595,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.31 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 11133,32 | 0,00 | 0,00 | 11133,32 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11133,32 | 0,00 | 0,00 | 11133,32 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы сети теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2027 | ИТОГО | 248848,37 | 92849,87 | 94561,70 | 61436,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 248848,37 | 92849,87 | 94561,70 | 61436,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 248848,37 | 92849,87 | 94561,70 | 61436,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 248848,37 | 92849,87 | 94561,70 | 61436,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" | 2023-2027 | ИТОГО | 9292,02 | 1200,00 | 1192,02 | 4500,00 |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9292,02 | 1200,00 | 1192,02 | 4500,00 |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2027 | ИТОГО | 4992,02 | 600,00 | 1192,02 | 2000,00 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4992,02 | 600,00 | 1192,02 | 2000,00 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2027 | ИТОГО | 4300,00 | 600,00 | 0,00 | 2500,00 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4300,00 | 600,00 | 0,00 | 2500,00 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5 | Основное мероприятие И3 – Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 2023-2027 | ИТОГО | 26830,93 | 0,00 | 0,00 | 26830,93 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9542,08 | 0,00 | 0,00 | 9542,08 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5.2 | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | ИТОГО | 39863,43 | 0,00 | 0,00 | 39863,43 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9542,08 | 0,00 | 0,00 | 9542,08 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 4494801,44 | 430693,90 | 398503,23 | 1738728,99 |  |  |  |  | 1093454,09 | 833421,23 | МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3306478,92 | 265995,23 | 244856,89 | 1235420,36 |  |  |  |  | 885274,99 | 674931,45 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1175290,02 | 164698,67 | 153646,34 | 490276,13 |  |  |  |  | 208179,10 | 158489,78 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 242 324,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 671,52 |  |  |  |  | 139 772,00 | 63 800,00 | Администрация городского округа Кашира, АО "Мособлгаз" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 399,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 5 318,52 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 232 925,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 |  |  |  |  | 139 772,00 | 63 800,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Итого | 242 324,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 671,52 |  |  |  |  | 139 772,00 | 63 800,00 | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, АО "Мособлгаз" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 399,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 5 318,52 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 232 925,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 |  |  |  |  | 139 772,00 | 63 800,00 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию рас-пределительных газопро-водов в городском округе Кашира | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 70,20 | 0 | 29,80 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19 | 9,21 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2023-2027 | Итого | 242 324,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 671,52 |  |  |  |  | 139 772,00 | 63 800,00 | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, АО "Мособлгаз" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 399,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 5 318,52 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 232 925,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 |  |  |  |  | 139 772,00 | 63 800,00 |  |

Приложение №6

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

Адресный перечень объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения Подпрограммы I "Чистая вода " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02.07.1 | Присоединение стационарного генератора мощностью 800кВа на ВЗУ-2, РУ-0,4кВ ТП-93, г. Кашира | 2025 |  | 1712,26 | 0,00 | Итого | 1712,26 | 0,00 | 0,00 | 1712,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1712,26 | 0,00 | 0,00 | 1712,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.07.2 | Присоединение стационарного генератора мощностью 600кВа на ВЗУ-1, РУ-0,4кВ РТП-8, г. Кашира | 2025 |  | 1710,00 | 0,00 | Итого | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 3422,26 | 0,00 | 0,00 | 3422,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3422,26 | 0,00 | 0,00 | 3422,26 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

5.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности Подпрограммы II "Системы водоотведения " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест и т.д.) | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| 01.01.1 | Реконструкция системы водоотведения в п. Богатищево (в т.ч. ПИР) | 700 куб.м./сут | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2021- 30.11.2026 | 113041,91 | 88,60 | Итого | 112953,31 | 0,00 | 0,00 | 29455,32 | 83497,99 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,43 | Средства бюджета Московской области | 89798,70 | 0,00 | 0,00 | 23415,93 | 66382,77 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,17 | Средства бюджета городского округа Кашира | 23154,61 | 0,00 | 0,00 | 6039,39 | 17115,22 | 0,00 |  |
| 01.01.2 | Реконструкция системы водоотведения в д. Кокино (в т.ч. ПИР) | 700 куб.м./сут | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2021- 30.11.2026 | 31059,91 | 88,60 | Итого | 30971,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72266,39 | 30971,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,44 | Средства бюджета Московской области | 24621,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57449,36 | 24621,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14817,03 | 6350,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Итого | 143924,62 | 0,00 | 0,00 | 29455,32 | 155764,38 | 30971,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 114419,86 | 0,00 | 0,00 | 23415,93 | 123832,13 | 24621,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 29504,76 | 0,00 | 0,00 | 6039,39 | 31932,25 | 6350,15 |  |

Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы  II "Системы водоотведения " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик:  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 02.02.1 | Капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | 20.01.2024- 29.11.2026 | 1871 м | 16237,35 | 0,00 | Итого | 16237,35 | 0,00 | 16237,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13168,49 | 0,00 | 13168,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3068,86 | 0,00 | 3068,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от ул. Маршала Астахова до ул. Пушкинская в г. Кашира, Московская область | 20.01.2024- 29.11.2026 | 200 м | 2476,21 | 0,00 | Итого | 2476,21 | 0,00 | 1485,73 | 293,94 | 696,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2004,79 | 0,00 | 1204,92 | 234,98 | 564,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 471,42 | 0,00 | 280,81 | 58,96 | 131,65 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 18713,56 | 0,00 | 17723,08 | 293,94 | 696,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15173,28 | 0,00 | 14373,41 | 234,98 | 564,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3540,28 | 0,00 | 3349,67 | 58,96 | 131,65 | 0,00 |

Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы  II "Системы водоотведения " муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик:  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 02.02.1 | Реконструкция сбросного коллектора от очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | 2025- 29.11.2026 | 1871 м | 322606,41 | 0,00 | Итого | 322606,41 | 0,00 | 0,00 | 90329,79 | 232276,62 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 251955,60 | 0,00 | 0,00 | 70547,56 | 181408,04 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70650,81 | 0,00 | 0,00 | 19782,23 | 50868,58 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 322606,41 | 0,00 | 0,00 | 90329,79 | 232276,62 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 251955,60 | 0,00 | 0,00 | 70547,56 | 181408,04 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70650,81 | 0,00 | 0,00 | 19782,23 | 50868,58 | 0,00 |

Приложение №8

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

6. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция  сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.01.1 | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 | 20 000 куб.м/сут. | Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 29 043,64 | 0,00 | Итого | 29043,64 | 0,00 | 0,00 | 14521,82 | 14521,82 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22507,82 | 0,00 | 0,00 | 11253,41 | 11254,41 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6535,82 | 0,00 | 0,00 | 3268,41 | 3267,41 | 0,00 |  |  |
| 02.01.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 584 026,51 | 0,00 | Итого | 280332,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 221462,85 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58869,87 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 309376,36 | 280332,72 | 0,00 | 14521,82 | 14521,82 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 243970,67 | 221462,85 | 0,00 | 11253,41 | 11254,41 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 65405,69 | 58869,87 | 0,00 | 3268,41 | 3267,41 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление образования  администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования  администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02.02.1 | Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира | капитальный ремонт | 6461,21 пог.м. | 20.01.2022-14.10.2024 | 53 873,90 | Итого | 86586,41 | 56015,64 | 30570,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68836,13 | 44532,38 | 24303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17750,28 | 11483,26 | 6267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10» | капитальный ремонт |  | 2023 | 0,00 | Итого | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.3 | Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги |  |  | 2023 | 0,00 | Итого | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.4 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 70863,77 | 0,00 | 70863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57470,51 | 0,00 | 57470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 13393,26 | 0,00 | 13393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.5 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 66673,93 | 0,00 | 66673,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54072,55 | 0,00 | 54072,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12601,38 | 0,00 | 12601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.6 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область | капитальный ремонт | 2,53 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 44083,92 | 0,00 | 30417,90 | 13666,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34900,15 | 0,00 | 24668,91 | 10231,24 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9183,77 | 0,00 | 5748,99 | 3434,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.7 | Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково | капитальный ремонт | 2,67 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 12746,01 | 0,00 | 8794,75 | 3951,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10090,35 | 0,00 | 7132,54 | 2957,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2655,66 | 0,00 | 1662,21 | 993,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.8 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира | капитальный ремонт | 2,11 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 32059,54 | 0,00 | 22121,08 | 9938,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25380,97 | 0,00 | 17940,19 | 7440,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6678,57 | 0,00 | 4180,89 | 2497,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.9 | Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира | капитальный ремонт |  | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 24418,28 | 0,00 | 0,01 | 24418,27 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 24418,28 | 0,00 | 0,01 | 24418,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 337727,53 | 56311,31 | 229442,21 | 51974,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250750,66 | 44532,38 | 185588,45 | 20629,83 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 86976,87 | 11778,93 | 43853,76 | 31344,18 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.06.1 | Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая (в т.ч. ПИР) | 2,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.03.2024-14.10.2024 | 59 024,55 | 0,00 | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.07.1 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 136 785,94 | 0,00 | Итого | 136785,94 | 0,00 | 0,00 | 41035,78 | 95750,16 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110933,40 | 0,00 | 0,00 | 33280,02 | 77653,38 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25852,54 | 0,00 | 0,00 | 7755,76 | 18096,78 | 0,00 |  |  |
| 01.07.2 | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.05.2024-14.10.2025 | 149 221,02 | 0,00 | Итого | 149221,02 | 0,00 | 7461,05 | 141759,97 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 121018,25 | 0,00 | 6050,91 | 114967,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 28202,77 | 0,00 | 1410,14 | 26792,63 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.07.3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР) | 7,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 153 347,10 | 0,00 | Итого | 153347,10 | 0,00 | 0,00 | 46004,13 | 53671,49 | 53671,48 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124094,50 | 0,00 | 0,00 | 37039,35 | 43527,58 | 43527,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 29252,60 | 0,00 | 0,00 | 8964,78 | 10143,91 | 10143,91 |  |  |
| 01.07.4 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 109 461,80 | 0,00 | Итого | 109461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16419,27 | 93042,53 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88773,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13316,03 | 75457,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20688,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3103,24 | 17585,04 |  |  |
| 01.07.5 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 136 785,94 | 0,00 | Итого | 136785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20517,89 | 116268,05 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640,01 | 94293,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3877,88 | 21974,66 |  |  |
| 01.07.6 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.07.2024-14.10.2025 | 109 461,80 | 0,00 | Итого | 94901,97 | 0,00 | 5473,06 | 89428,91 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76965,49 | 0,00 | 4438,65 | 72526,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17936,48 | 0,00 | 1034,41 | 16902,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.07.7 | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 1,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 34 115,87 | 0,00 | Итого | 34115,87 | 0,00 | 0,00 | 34115,87 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27666,98 | 0,00 | 0,00 | 27666,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6448,89 | 0,00 | 0,00 | 6448,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.07.8 | Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | 8,44 МВт | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 36 219,60 | 0,00 | Итого | 36219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18109,80 | 18109,80 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14687,05 | 14687,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3422,75 | 3422,75 |  |  |
| 01.07.9 | Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 13,42 МВт | Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 28 760,00 | 0,00 | Итого | 28760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8628,00 | 20132,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6997,31 | 16327,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,69 | 3804,95 |  |  |
| 01.07.10 | Строительство ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | 1,31 МВт | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул.Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 11 318,64 | 0,00 | Итого | 3395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,60 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2753,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 641,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,77 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 882994,84 | 0,00 | 12934,11 | 352344,66 | 213096,61 | 304619,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 716107,83 | 0,00 | 10489,56 | 285750,53 | 172821,36 | 247046,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 166887,01 | 0,00 | 2444,55 | 66594,13 | 40275,25 | 57573,08 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.08.1 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | L=200 м | Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2025 | 14 580,00 | 0,00 | Итого | 14580,00 | 0,00 | 729,00 | 13851,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11824,37 | 0,00 | 591,21 | 11233,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2755,63 | 0,00 | 137,79 | 2617,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.2 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2025 | 12 393,00 | 0,00 | Итого | 12393,00 | 0,00 | 619,65 | 11773,35 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10050,71 | 0,00 | 502,53 | 9548,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2342,29 | 0,00 | 117,12 | 2225,17 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.3 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР) | L=3000 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 201 810,00 | 0,00 | Итого | 201810,00 | 0,00 | 0,00 | 60543,00 | 70633,50 | 70633,50 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 163667,97 | 0,00 | 0,00 | 49100,37 | 57283,80 | 57283,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38142,03 | 0,00 | 0,00 | 11442,63 | 13349,70 | 13349,70 |  |  |
| 02.08.4 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР) | L=4802 м | Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 354 243,54 | 0,00 | Итого | 354243,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106273,06 | 247970,48 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287291,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86187,45 | 201104,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 66952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20085,61 | 46866,42 |  |  |
| 02.08.5 | Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4 в районе ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР) |  | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Юбилейная, д. 12 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 262 578,57 | 0,00 | Итого | 262578,57 | 0,00 | 0,00 | 98257,41 | 164321,16 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 212951,22 | 0,00 | 0,00 | 79686,76 | 133264,46 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 49627,35 | 0,00 | 0,00 | 18570,65 | 31056,70 | 0,00 |  |  |
| 02.08.6 | Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=82 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 6 049,14 | 0,00 | Итого | 1814,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1814,75 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1471,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 342,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,99 |  |  |
| 02.08.7 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | L=103 м | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 7 222,61 | 0,00 | Итого | 7222,61 | 0,00 | 0,00 | 7222,61 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5857,53 | 0,00 | 0,00 | 5857,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1365,08 | 0,00 | 0,00 | 1365,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.8 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | L=1636 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 140 112,63 | 0,00 | Итого | 140112,63 | 0,00 | 0,00 | 140112,63 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 112988,59 | 0,00 | 0,00 | 112988,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 27124,04 | 0,00 | 0,00 | 27124,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.9 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | L=205 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 14 375,09 | 0,00 | Итого | 14375,09 | 0,00 | 0,00 | 14375,09 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11592,25 | 0,00 | 0,00 | 11592,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2782,84 | 0,00 | 0,00 | 2782,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.10 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | L=50 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 3 506,12 | 0,00 | Итого | 3506,12 | 0,00 | 0,00 | 3506,12 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2827,37 | 0,00 | 0,00 | 2827,37 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 678,75 | 0,00 | 0,00 | 678,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.11 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | L=291,2 м | Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 23 884,40 | 0,00 | Итого | 23884,40 | 0,00 | 0,00 | 23884,40 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19260,68 | 0,00 | 0,00 | 19260,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4623,72 | 0,00 | 0,00 | 4623,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.12 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | L=188,9 м | Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 34 671,84 | 0,00 | Итого | 34671,84 | 0,00 | 0,00 | 34671,84 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27959,80 | 0,00 | 0,00 | 27959,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6712,04 | 0,00 | 0,00 | 6712,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.13 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 11 920,81 | 0,00 | Итого | 11920,81 | 0,00 | 0,00 | 11920,81 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9613,09 | 0,00 | 0,00 | 9613,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2307,72 | 0,00 | 0,00 | 2307,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.14 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | L=5617 м | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 414 366,09 | 0,00 | Итого | 414366,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207183,05 | 207183,04 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 336050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168025,45 | 168025,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 78315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39157,60 | 39157,59 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1497479,45 | 0,00 | 1348,65 | 420118,26 | 548410,77 | 527601,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1213407,75 | 0,00 | 1093,74 | 339667,78 | 444761,16 | 427885,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 284071,70 | 0,00 | 254,91 | 80450,48 | 103649,61 | 99716,70 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований » Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02.09.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 850 м | 06.08.2024-14.10.2025 | 0,00 | Итого | 59604,04 | 0,00 | 0,00 | 59604,04 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48065,45 | 0,00 | 0,00 | 48065,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11538,59 | 0,00 | 0,00 | 11538,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.09.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 604 м | 06.08.2024-14.10.2025 | 0,00 | Итого | 42353,93 | 0,00 | 0,00 | 42353,93 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34154,74 | 0,00 | 0,00 | 34154,74 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8199,19 | 0,00 | 0,00 | 8199,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 101957,97 | 0,00 | 0,00 | 101957,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,19 | 0,00 | 0,00 | 82220,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 19737,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.10.1 | Строительство автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР) | 8,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул. Садовая, д. 19 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 202 939,63 | 0,00 | Итого | 202939,63 | 0,00 | 0,00 | 76509,60 | 126430,03 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 164584,03 | 0,00 | 0,00 | 62049,28 | 102534,75 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38355,60 | 0,00 | 0,00 | 14460,32 | 23895,28 | 0,00 |  |  |
| 02.10.2 | Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР) | 12,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул.Центральная, д. 13 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 342 376,58 | 0,00 | Итого | 342376,08 | 0,00 | 0,00 | 152581,22 | 189794,86 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 277666,55 | 0,00 | 0,00 | 123763,24 | 153903,31 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64709,53 | 0,00 | 0,00 | 28817,98 | 35891,55 | 0,00 |  |  |
| 02.10.3 | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | 582,7 м | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-15.10.2025 | 42 985,78 | 0,00 | Итого | 42985,78 | 0,00 | 0,00 | 42985,78 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34861,46 | 0,00 | 0,00 | 34861,46 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8124,32 | 0,00 | 0,00 | 8124,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.10.4 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 от ул. Клубная до ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 640 326,85 | 0,00 | Итого | 359994,13 | 0,00 | 0,00 | 359994,13 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 257935,79 | 0,00 | 0,00 | 257935,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 102058,34 | 0,00 | 0,00 | 102058,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 948295,62 | 0,00 | 0,00 | 632070,73 | 316224,89 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735047,83 | 0,00 | 0,00 | 478609,77 | 256438,06 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 213247,79 | 0,00 | 0,00 | 153460,96 | 59786,83 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.30. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.30.1 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Технологическое присоединение, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 20.01.2025-14.10.2025 | 11 017,57 | 0,00 | Итого | 11017,57 | 0,00 | 0,00 | 11017,57 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11017,57 | 0,00 | 0,00 | 11017,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 2 519,52 | 0,00 | Итого | 2519,52 | 0,00 | 0,00 | 2519,52 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2519,52 | 0,00 | 0,00 | 2519,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 1,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 20 824,00 | 0,00 | Итого | 20824,00 | 0,00 | 0,00 | 20824,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20824,00 | 0,00 | 0,00 | 20824,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 34361,09 | 0,00 | 0,00 | 34361,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 34361,09 | 0,00 | 0,00 | 34361,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено Мероприятием И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами".  Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| И3.02.1 | Капитальный ремонт напорной кализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 31837,35 | 0,00 | 0,00 | 31837,35 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12144,77 | 0,00 | 0,00 | 12144,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюдже та | 11668,50 | 0,00 | 0,00 | 11668,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8024,08 | 0,00 | 0,00 | 8024,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| И3.02.2 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | Капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 8026,08 | 0,00 | 0,00 | 8026,08 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5144,08 | 0,00 | 0,00 | 5144,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюдже та | 1518,00 | 0,00 | 0,00 | 1518,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1364,00 | 0,00 | 0,00 | 1364,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 39863,43 | 0,00 | 0,00 | 39863,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюдже та | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9542,08 | 0,00 | 0,00 | 9542,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №9

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 18.12.2025 № 3172-па

6.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящихся к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира, предусмотренных мероприятием  1.2. "Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения" Подпрограммы VI  "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость работ, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2023 ***, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 |
| 1 | Газификация жилых домов: №2 по ул. 1-ая Московская, №1 по ул. 2-ая Московская, №1 по ул.Шоссейная в п.Зендиково, г.о. Кашира в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, п. Зендиково: - ул.1-ая Московская, дом № 2, - ул.2-ая Московская, дом № 1, - ул.Шоссейная , дом № 1 | Газификация жилых домов п. Зендиково, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | 2023-2025 | 2 735,49 | 1065,77 | Итого | 1 669,72 | 122,37 | 1 114,96 | 432,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 669,72 | 122,37 | 1 114,96 | 432,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Труфаново, г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, д. Труфаново: - ул. Советсткая, дома №: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14; - ул. Новая, дом № 2 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Труфаново и газооборудование муниципальных квартир | 2024-2026 | 5 487,96 | 0,00 | Итого | 5 487,96 | 0,00 | 1 056,10 | 4 431,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 487,96 | 0,00 | 1 056,10 | 4 431,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов №1, 2 по ул. Школьная, д.Топканово и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, дома №: 1, 2 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов д. Топканово и газооборудование муниципальных квартир | 2022-2023 | 2 045,90 | 206,18 | Итого | 1 839,72 | 1 717,40 | 18,91 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 839,72 | 1 717,40 | 18,91 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 44, № 56 в д. Терново-1, г. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г. Кашира, д.Терново-1, дома №: 44, 56 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Терново-1 и газооборудование муниципальных квартир | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 3, № 45, № 49 в д. Горки г.Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г. Кашира, д.Горки, ул. Больничная, дома №: 3, 45, 49 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Горки и газооборудование муниципальных квартир | 2025-2027 | 350,86 | 0,00 | Итого | 350,86 | 0,00 | 0,00 | 350,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 350,86 | 0,00 | 0,00 | 350,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, д.Бурцево | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево и газооборудование муниципальных квартир | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация жилых домов №34, №36 по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, дома №: 34, 36 | Газификация жилых домов по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | 2024-2027 | 51,13 | 0,00 | Итого | 51,13 | 0,0 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 51,1 | 0,0 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация жилого дома № 65 по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры | Московская обл., г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская, дом № 65, кв.3 | Газификация жилого дома по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п. Лёдово, г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, п. Лёдово | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п. Лёдово и газооборудование муниципальных квартир | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Малое Ильинское | Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2022-2025 СМР - 2026 | 136 150,00 | 0,00 | Итого | 109 213,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413,00 | 40 000,00 | 43 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 109 213,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413,00 | 40 000,00 | 43 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Газопровод высокого давления к д. Колмна, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Колмна | Газопровод высокого давления к д. Колмна, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2024-2025 СМР - 2026 | 15 300,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Газификация д.Понизье, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Понизье | Газификация д.Понизье, г.о. Кашира | ПИР - 2026-2027 СМР - 2028 | 65 690,00 | 0,00 | Итого | 51 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 242,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 51 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 242,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Пчеловодное | Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2026-2027 СМР - 2028 | 70 100,00 | 0,00 | Итого | 48 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 48 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Газопровод высокого давления к д. Романовка, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Романовка | Газопровод высокого давления к д. Романовк, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2026-2027 СМР - 2028 | 44 300,00 | 0,00 | Итого | 23 940,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 23 940,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Газификация д.Домнинки, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Домнинки | Газификация д.Домнинки, г.о. Кашира | ПИР - 2024 СМР - 2024 Ввод в экспл. - 2025 | 25 499,03 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Газификация д.Пурлово, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Пурлово | Газификация д.Пурлово, г.о. Кашира | ПИР - 2025 СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027 | 11 550,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Газификация д.Андреевское, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Андреевское | Газификация д.Андреевское, г.о. Кашира | ПИР - 2025 СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027 | 18 900,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Знаменское | Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира | ПИР - 2025 СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027 | 91 000,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | 242 324,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 671,52 | 139 772,00 | 63 800,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") |  |  |  |  |  |  |  | 232 925,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 | 139 772,00 | 63 800,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  | 9 399,39 | 1 839,77 | 2 241,10 | 5 318,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |