АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 26.12.2025 | No | 3278-па |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в краткосрочный план 
реализации программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
городского округа Кашира, на 2023-2025 год, 
утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 30.08.2022 № 2952-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области 
от 14.03.2017 № 156/8 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Кашира, на 2023-2025 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 30.08.2022 
№ 2952-па (в ред. от 29.07.2024, 1646-па, от 07.05.2024 № 964-па, 
от 06.02.2023 № 233-па, от 25.08.2023 № 2270-па) изменения, исключив выполнение мероприятий в 2025 году согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Перенести выполнение мероприятий, указанных в Приложении 
к настоящему постановлению, в краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кашира, на 2026 год.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Сороконенко Р.А.) разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

Глава городского округа Кашира                                                 Р.А. Пичугин