АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.12.2025 | No | 3340-па |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022          № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4140-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 09.02.2023 № 309-па, от 27.03.2023 № 790-па, от 28.04.2023 №1114-па, от 29.05.2023 № 1390-па, от 22.06.2023 № 1624-па, от 13.07.2023 № 1869-па, от 11.08.2023 № 2147-па, от 26.09.2023 № 2509-па, от 04.12.2023 №3138-па, от 29.12.2023 № 3462-па, от 29.12.2023 № 3470-па, от 29.12.2023 № 3478-па, от 28.03.2024 № 677-па, от 05.06.2024 №1205-па, от 10.06.2024 № 1243-па, от 28.06.2024 № 1400-па, от 05.08.2024 № 1751-па, от 21.08.2024 № 1899-па, от 14.10.2024 № 2318, от 19.11.2024 № 2652-па, от 23.12.2024 № 3017-па, от 28.12.2024 № 3141-па, от 28.12.2024 № 3159-па, от 12.02.2025 № 271-па, от 17.03.2025 № 585-па, от 10.04.2025 № 809-па, от 25.04.2025 № 957-па, от 19.06.2025 № 1444-па, от 06.08.2025 № 1902-па, от 20.11.2025 № 2909-па, от 05.12.2025 № 3036-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.01 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01 «Мероприятия в рамках ГП МО. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Анисина Н.А.

Глава городского округа Кашира                                                           Р.А. Пичугин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3340-па

"Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Кашира

от

Муниципальная программа городского округа Кашира

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы):

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира Анисин Н.А. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира. 2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике. 3. Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства дорожного фонда Московской области | 58 380,00 | 58380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 106 457,80 | 0,00 | 0,00 | 31 097,80 | 53 396,00 | 21 964,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 29 854,70 | 0,00 | 0,00 | 8 720,70 | 14 974,00 | 6 160,00 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда городского округа | 1 434 025,88 | 166 420,55 | 267 200,36 | 348 822,30 | 330 334,42 | 321 248,25 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 628 718,38 | 224 800,55 | 267 200,36 | 388 640,80 | 398 704,42 | 349 372,25 | 0,00 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3340-па

6. Перечень мероприятий подпрограмм

| № п/п | Мероприятие подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования 2 | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 02. | 2023-2027 | Итого | 136 312,50 | 0,00 | 0,00 | 39 818,50 |  |  |  |  | 68 370,00 | 28 124,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Организация транспортного обслуживания населения |  | Средства бюджета Московской области | 106 457,80 | 0,00 | 0,00 | 31 097,80 |  |  |  |  | 53 396,00 | 21 964,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 29 854,70 | 0,00 | 0,00 | 8 720,70 |  |  |  |  | 14 974,00 | 6 160,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.04 | 2023-2027 | Итого | 136 312,50 | 0,00 | 0,00 | 39 818,50 |  |  |  |  | 68 370,00 | 28 124,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |  | Средства бюджета Московской области | 106 457,80 | 0,00 | 0,00 | 31 097,80 |  |  |  |  | 53 396,00 | 21 964,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 29 854,70 | 0,00 | 0,00 | 8 720,70 |  |  |  |  | 14 974,00 | 6 160,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 03. | 2023-2027 | Итого | 454 371,23 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 |  |  |  |  | 150 628,02 | 140 340,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 454 371,23 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 |  |  |  |  | 150 628,02 | 140 340,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.01. | 2023-2027 | Итого | 454 371,23 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 |  |  |  |  | 150 628,02 | 140 340,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 454 371,23 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 |  |  |  |  | 150 628,02 | 140 340,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 04. | 2023-2027 | Итого | 985 490,02 | 224 800,55 | 267 200,36 | 154 382,11 |  |  |  |  | 165 904,00 | 173 203,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 58 380,00 | 58 380,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 927 110,02 | 166 420,55 | 267 200,36 | 154 382,11 |  |  |  |  | 165 904,00 | 173 203,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.01. | 2023-2027 | Итого | 167 178,86 | 73 900,00 | 93 278,86 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 58 380,00 | 58 380,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 108 798,86 | 15 520,00 | 93 278,86 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 172,64 | 59 581,70 | 64 590,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 04.03 | 2023 | Итого | 32,68 | 32,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 32,68 | 32,68 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог, общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Мероприятие 04.08. | 2023-2027 | Итого | 284 422,29 | 130 053,30 | 154 368,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа |  | Средства дорожного фонда городского округа | 284 422,29 | 130 053,30 | 154 368,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, руб. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 284 422,29 | 130 053,30 | 154 368,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Мероприятие 04.09. | 2023-2027 | Итого | 40 367,08 | 20 814,57 | 19 552,51 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Средства дорожного фонда городского округа | 40 367,08 | 20 814,57 | 19 552,51 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, руб. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 367,08 | 20 814,57 | 19 552,51 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Мероприятие 04.18 | 2023-2027 | Итого | 493 489,11 | 0,00 | 0,00 | 154 382,11 |  |  |  |  | 165 904,00 | 173 203,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 493489,11 | 0 | 0,00 | 154 382,11 |  |  |  |  | 165 904,00 | 173 203,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 291 303,00 | 0,00 | 0,00 | 97 101,00 |  |  |  | 97 101,00 | 97 101,00 | 97 101,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2027 | Итого | 52 544,63 | 0,00 | 0,00 | 31 036,98 |  |  |  |  | 13 802,40 | 7 705,25 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 52 544,63 | 0 | 0,00 | 31 036,98 |  |  |  |  | 13 802,40 | 7 705,25 | 0,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 01.02 | 2023-2027 | Итого | 52 544,63 | 0,00 | 0,00 | 31 036,98 |  |  |  |  | 13 802,40 | 7 705,25 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 52 544,63 | 0 | 0,00 | 31 036,98 |  |  |  |  | 13 802,40 | 7 705,25 | 0,00 |  |
|  | Обеспечена безопасность объектов дорожного хозяйства, руб. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 544,63 | - | - | 31 036,98 |  |  |  | 31 036,98 | 13 802,40 | 7 705,25 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3340-па

"Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения" подпрограммы "Безопасность дорожного движения"

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: заместитель главы городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполнения работ (кв.м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках содержания автодорог | Дорожные знаки, разметка | 660,45 | 2025-2027 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 43 638 892,20 | - | - | 22 131 242,20 | 13 802 400,00 | 7 705 250,00 |
| 2 | Ремонт пешеходной коммуникации до железнодорожной платформы "Тесна" | Ремонт тротуара | 1 400,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 905 737,29 | - | - | 8 905 737,29 | - | - |
|  | ИТОГО | Работы по безопасности дорожного движения | 2 060,45 | 2025-2027 | Итого | 52 544 629,49 | - | - | 31 036 979,49 | 13 802 400,00 | 7 705 250,00 |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 52 544 629,49 | - | - | 31 036 979,49 | 13 802 400,00 | 7 705 250,00 |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3340-па

"Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.01 "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: заместитель главы городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполнения работ (кв.м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Проезд 22" (Черкизово) | текущий ремонт | 1 410,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 065 700,11 | - | - | 4 065 700,11 | - | - | - |
| 2 | Ремонт дороги ул. Советская г. Кашира | текущий ремонт | 7 100,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 9 606 916,81 | - | - | 9 606 916,81 | - | - | - |
| 3 | Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Кашира | текущий ремонт | 8 461,50 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 11 000 000,00 | - | - | 11 000 000,00 | - | - | - |
| 4 | Замена и ремонт автобусных павильонов | содержание | 165,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 5 000 000,00 | - | - | 1 850 011,66 | - | - | - |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кашира | содержание | 3 051 140,00 | 2025-2027 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 427 848 599,48 | - | - | 136 880 583,08 | 150 628 016,40 | 140 340 000,00 | - |
|  | ИТОГО | Работы по содержанию автомобильных дорог | 3 068 276,50 | 2025-2027 | Итого | 454 371 228,06 | - | - | 163 403 211,66 | 150 628 016,40 | 140 340 000,00 | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 454 371 228,06 | - | - | 163 403 211,66 | 150 628 016,40 | 140 340 000,00 | - |

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3340-па

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.01 " Мероприятия в рамках ГП МО. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения". Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья"

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: заместитель главы городского округа Кашира

| № п/п | Наименование | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес объекта) |  | (кв.м.) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | г. Кашира, ул. Малая Ямская (уч-к №2.2) (К1) | ремонт | 885,00 |  | Итого | 1 435 667,14 | - | 0,00 | 1 435 667,14 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 435 667,14 | - |  | 1 435 667,14 | - | - |
| 2 | Автомобильная дорога / д. Растовцы, ул. Новая | ремонт | 2 181,00 |  | Итого | 3 538 067,66 | - | 0,00 | 3 538 067,66 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 538 067,66 | - |  | 3 538 067,66 | - | - |
| 3 | Городской проезд (поселок) (уч-к 1) (К1) | Капитальный ремонт | 292,00 |  | Итого | 366 622,33 | - | 0,00 | 366 622,33 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 366 622,33 | - |  | 366 622,33 | - | - |
| 4 | Автомобильная дорога / д. Барабаново, ул. Строительная | Капитальный ремонт | 1 566,00 |  | Итого | 2 540 400,89 | - | 0,00 | 2 540 400,89 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 540 400,89 | - |  | 2 540 400,89 | - | - |
| 5 | ул. Городской поселок (уч-к 2.2) (К1) | Капитальный ремонт | 1 080,00 |  | Итого | 1 752 000,52 | - | 0,00 | 1 752 000,52 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 752 000,52 | - |  | 1 752 000,52 | - | - |
| 6 | г.Кашира, ул. Городской поселок (уч. 3) | Капитальный ремонт | 580,00 |  | Итого | 541 900,79 | - | 0,00 | 541 900,79 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 541 900,79 | - |  | 541 900,79 | - | - |
| 7 | ул. Новый Быт (уч-к №1) (ст. Кашира) | Капитальный ремонт | 1 707,00 |  | Итого | 2 769 134,10 | - | 0,00 | 2 769 134,10 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 769 134,10 | - |  | 2 769 134,10 | - | - |
| 8 | Кашира, ул. Новый Быт (уч-к №3) (ст. Кашира) | Капитальный ремонт | 726,00 |  | Итого | 1 177 733,77 | - | 0,00 | 1 177 733,77 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 177 733,77 | - |  | 1 177 733,77 | - | - |
| 9 | ул. Новый Быт (уч-к №2) (ст. Кашира) | Капитальный ремонт | 696,00 |  | Итого | 1 129 067,00 | - | 0,00 | 1 129 067,00 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 129 067,00 | - |  | 1 129 067,00 | - | - |
| 10 | г. Кашира, ул. Луговая | Капитальный ремонт | 1 029,00 |  | Итого | 1 669 267,20 | - | 0,00 | 1 669 267,20 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 669 267,20 | - |  | 1 669 267,20 | - | - |
| 11 | г, Кашира, ул, Березовая | Капитальный ремонт | 2 224,80 |  | Итого | 3 609 122,23 | - | 0,00 | 3 609 122,23 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 609 122,23 | - |  | 3 609 122,23 | - | - |
| 12 | Автомобильная дорога / д. Кокино, ул. Полевая | Капитальный ремонт | 1 692,00 |  | Итого | 2 744 800,79 | - | 0,00 | 2 744 800,79 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 744 800,79 | - |  | 2 744 800,79 | - | - |
| 13 | г. Кашира, ул. Спортивная | Капитальный ремонт | 504,00 |  | Итого | 817 600,15 | - | 0,00 | 817 600,15 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 817 600,15 | - |  | 817 600,15 | - | - |
| 14 | г. Кашира, ул. Северная | Капитальный ремонт | 906,00 |  | Итого | 1 469 733,72 | - | 0,00 | 1 469 733,72 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 469 733,72 | - |  | 1 469 733,72 | - | - |
| 15 | г. Кашира, ул. Лесная | Капитальный ремонт | 576,00 |  | Итого | 934 400,35 | - | 0,00 | 934 400,35 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 934 400,35 | - |  | 934 400,35 | - | - |
| 16 | г, Кашира, ул, Кондукторская Верхняя | Капитальный ремонт | 945,00 |  | Итого | 1 533 000,49 | - | 0,00 | 1 533 000,49 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 533 000,49 | - |  | 1 533 000,49 | - | - |
| 17 | г. Кашира, ул. Луначарского (уч-к №1) | Капитальный ремонт | 2 610,00 |  | Итого | 4 234 001,30 | - | 0,00 | 4 234 001,30 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 234 001,30 | - |  | 4 234 001,30 | - | - |
| 18 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к №4) | Капитальный ремонт | 1 032,00 |  | Итого | 1 674 133,81 | - | 0,00 | 1 674 133,81 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 674 133,81 | - |  | 1 674 133,81 | - | - |
| 19 | Автомобильная дорога / г.о. Кашира, д. Ледово | Капитальный ремонт | 2 925,00 |  | Итого | 4 745 001,40 | - | 0,00 | 4 745 001,40 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 745 001,40 | - |  | 4 745 001,40 | - | - |
| 19 | Автомобильная дорога / г. Кашира, д. Горки ул. Больничная уч..№1 | Капитальный ремонт | 972,00 |  | Итого | 1 576 800,54 | - | 0,00 | 1 576 800,54 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 576 800,54 | - |  | 1 576 800,54 | - | - |
| 20 | п. Лёдово, ул. Кржижановского | Капитальный ремонт | 5 908,00 |  | Итого | 8 625 196,72 | - | 0,00 | 8 625 196,72 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 625 196,72 | - |  | 8 625 196,72 | - | - |
| 21 | д.Зубово, ул.Дачная | Капитальный ремонт | 9 450,00 |  | Итого | 14 946 896,12 | - | 0,00 | 14 946 896,12 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 14 946 896,12 | - |  | 14 946 896,12 | - | - |
| 22 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №6) | Капитальный ремонт | 2 920,00 |  | Итого | 4 736 890,32 | - | 0,00 | 4 736 890,32 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 736 890,32 | - |  | 4 736 890,32 | - | - |
| 23 | д. Корыстово, ул. Родниковая (уч-к №1) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 1 485,00 |  | Итого | 2 409 000,70 | - | 0,00 | 2 409 000,70 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 409 000,70 | - |  | 2 409 000,70 | - | - |
| 24 | Автодорога от д. Кокино до д. Ягодня | Капитальный ремонт | 11 200,00 |  | Итого | 18 168 894,32 | - | 0,00 | 18 168 894,32 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 18 168 894,32 | - |  | 18 168 894,32 | - | - |
| 25 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Новая | Капитальный ремонт | 1 244,00 |  | Итого | 2 018 045,08 | - | 0,00 | 2 018 045,08 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 018 045,08 | - |  | 2 018 045,08 | - | - |
| 26 | мкр. Ожерелье, ул. 1 мая (уч-к №1) | Капитальный ремонт | 907,00 |  | Итого | 1 121 280,91 | - | 0,00 | 1 121 280,91 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 121 280,91 | - |  | 1 121 280,91 | - | - |
| 27 | д. Андреевское, ул. Озерная | Капитальный ремонт | 4 500,00 |  | Итого | 7 300 002,22 | - | 0,00 | 7 300 002,22 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 7 300 002,22 | - |  | 7 300 002,22 | - | - |
| 28 | Автомобильная дорога в д. Веревское | Капитальный ремонт | 10 710,00 |  | Итого | 17 375 157,44 | - | 0,00 | 17 375 157,44 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 17 375 157,44 | - |  | 17 375 157,44 | - | - |
| 29 | д. Корытня, Авт. дорога (уч-к №1) | Капитальный ремонт | 9 185,00 |  | Итого | 14 900 115,61 | - | 0,00 | 14 900 115,61 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 14 900 115,61 | - |  | 14 900 115,61 | - | - |
| 30 | вблизи д. Барабаново, СНТ «Уваровка» | Капитальный ремонт | 5 710,00 |  | Итого | 9 263 702,78 | - | 0,00 | 9 263 702,78 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 9 263 702,78 | - |  | 9 263 702,78 | - | - |
| 31 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №7) | Капитальный ремонт | 3 000,00 |  | Итого | 4 745 046,42 | - | 0,00 | 4 745 046,42 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 745 046,42 | - |  | 4 745 046,42 | - | - |
| 32 | г.Кашира, ул. Речная | Капитальный ремонт | 5 248,00 |  | Итого | 8 513 424,74 | - | 0,00 | 8 513 424,74 | - | - |
|  |  |  |  | 2-3 квартал | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 513 424,74 | - |  | 8 513 424,74 | - | - |
|  | ИТОГО |  | 96 595,80 |  | Итого 2025г. | 154 382 109,56 | - | 0,00 | 154 382 109,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Автомобильные дороги на территории г.о. Кашира | 212 176,86 |  | Итого 2026г.-2027г. | 339 107 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 165 904 000,00 | 173 203 000,00 |
|  |  |  | 0,00 |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
|  |  |  | 308 772,66 |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 493 489 109,56 | - |  | 154 382 109,56 | 165 904 000,00 | 173 203 000,00 |