АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | No |  |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан                     из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3253-па                        (в редакции от 17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 
№ 1536-па; от 13.11.2020 № 2470-па; от 30.12.2020 №3018-па; 
от 14.04.2021 № 975-па; от 02.06.2021 № 1387-па; от 06.08.2021 
№  2072-па; от 26.10.2021 № 2813; от 30.12.2021 № 3542-па; от 26.12.2023 № 3394-па; от 29.12.2023 № 3504-па; от 20.05.2024 № 1052-па; 
от 01.07.2024 № 1430-па; от 08.10.2024 № 2277-па; от 13.11.2024 
№ 2587-па, от 28.12.2024 № 3129-па; от 28.12.2024 № 3153-па, 
от 28.12.2024 № 3155-па, от 21.03.2025 № 643-па; от 04.04.2025 
№ 761-па; от 18.06.2025 № 1427-па; от 01.07.2025 № 1543-па; от 29.07.2025 
№ 1810-па; от 15.10.2025 № 2573-па; от 19.12.2025 № 3177-па; 
от 30.12.2025 № 3345-па; от 30.12.2025 № 3352-па; от 30.12.2025 
№ 3360-па), (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области, признанного таковым после 2017 года» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на первого заместителя главы городского округа Кашира Ананкину Ю.А.

| Глава городского округа Кашира | Р.А. Пичугин |
| --- | --- |

Проект представлен:

Заместитель председателя – начальник

имущественного отдела комитета по управлению имуществом

Е.Н. Здоровцева

Проект согласован:

Первый заместитель главы

Ю.А. Ананкина

Заместитель главы

О.В. Чуракова

Начальник правового управления

И.В. Бабенков

Заместитель начальника правового управления

- начальник юридического отдела

И.Н. Булатова

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

Е.И. Успенская

Начальник управления по экономической политике и инвестициям

О.А. Новосельцева

Исполнитель:

Консультант-аналитик жилищного отдела

комитета по управлению имуществом

Т.А. Евстратьева

Разослано:

Регистр – 2

КУИ – kui@kashira.org

ФУ - kashira_fuakmr@mail.ru

Экономика – mun.kontrol@yandex.ru

Правовое управление – Prav433АКМR@yandex.ru

МКУ «Центр обслуживания» – mkutso@yаndex.ru

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Кашира

от 31.10.2019  № 3253-па

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы городского округа Кашира - Ю.А. Ананкина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства бюджета Московской области | 2 712 964,84 | 21 794,70 | 0,00 | 0,00 | 234 146,26 | 798 352,64 | 568 327,18 | 931 803,94 | 158 540,12 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 3 950,80 | 3 950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 909 081,57 | 13 063,70 | 0,00 | 0,00 | 97 820,91 | 171 090,06 | 257 470,99 | 217 152,83 | 152 483,08 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 625 997,21 | 38 809,20 | 0,00 | 0,00 | 331 967,17 | 969 442,70 | 825 798,17 | 1 148 956,77 | 311 023,20 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области "

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2021-2028 годы | Итого | 266 802,55 | 33 541,00 | 0,00 | 0,00 | 188 324,33 | 12 956,43 | 31 980,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 154 484,68 | 20 716,10 | 0,00 | 0,00 | 133 119,78 | 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 112 317,87 | 12 824,90 | 0,00 | 0,00 | 55 204,55 | 12 307, 63 | 31 980,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, в рамках второй подпрограммы | 2021-2028 годы | Итого | 222 665,33 | 33 541,00 | 0,00 | 0,00 | 188 324,33 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 154 484,68 | 20 716,10 | 0,00 | 0,00 | 133 119,78 | 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 68 180,65 | 12 824,90 | 0,00 | 0,00 | 55 204,55 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. человек |  |  | 119 | 25 | 0 | 0 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2021-2028 годы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. человек |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Мероприятие 02.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 2021-2028 годы | Итого | 44 137,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156,43 | 31 980,79 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Кашира Московской области | Снос аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 44 137,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 156,43 | 31 980,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года "

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года» | 2024-2028 годы | Итого | 3 353 926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 642,84 | 956 486,26 | 793 817,38 | 1 148 956,77 | 311 023,20 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 557 401,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 026,48 | 797 703,83 | 568 327,18 | 931 803,94 | 158 540,12 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 796 524,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 616,36 | 158 782,43 | 225 490,20 | 217 152,83 | 152 483,08 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | 2024-2028 годы | Итого | 2 272 038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 642,84 | 83 178,77 | 700 773,34 | 1 148 956,77 | 195 487,20 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 781 927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 026,48 | 22 229,42 | 568 327,18 | 931 803,94 | 158 540,12 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 490 111,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 616,36 | 60 949,35 | 132 446,16 | 217 152,83 | 36 947,08 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4, тыс.чел. |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 188 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости, субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2024-2028 годы | Итого | 873 307,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 307,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775 474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 474,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 97 833,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 833,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.04. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета | 2024-2028 годы | Итого | 93 044,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 044,04 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 93 044,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 044,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения | 2024-2028 годы | Итого | 115 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 536,00 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 536,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |