АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.12.2025 | No | 3358-па |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па                           «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира                от 09.12.2022 № 4119-па в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па,             от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па,                                              от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па,                   от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па,               от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па,                                                    от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па,                       от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па,              от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па,             от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па,               от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па,                  от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па,                     от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па,                                от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па,                     от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па,                     от 29.08.2025 № 2103-па, от 09.09.2025 № 2205-па, от 07.10.2025 № 2489-па,  от 20.10.2025 № 2587-па, от 14.11.2025 № 2852-па, от 18.12.2025 № 3172-па,

2

от 23.12.2025 № 3201-па, от 30.12.2025 № 3355-па (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению                              № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить                              в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

Глава городского округа Кашира                                                     Р.А. Пичугин

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        от 05.02.2025 № 3358-па

«Приложение

Утвержден постановлением

администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя главы городского округа Кашира М.А. Рябков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
|  | 8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения). |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма IV «Обращение с отходами» ориентирована на создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
|  | 8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 3838062,21 | 277445,23 | 259230,30 | 976207,22 | 1529682,61 | 795496,85 |
| Средства федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 1292081,28 | 176617,23 | 162682,78 | 380549,37 | 377827,38 | 194404,52 |
| Внебюджетные источники | 236 725,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 29 353,00 | 139772,00 | 63800,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 379 900,99 | 455 962,46 | 423 813,08 | 1 399 142,09 | 2047281,99 | 1053701,37 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        от 05.02.2025 № 3358-па

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" | 2023-2027 | ИТОГО | 974080,48 | 0,00 | 71958,66 | 269379,55 |  |  |  |  | 328122,81 | 304619,46 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 806273,97 | 0,00 | 58174,70 | 234945,28 |  |  |  |  | 266107,61 | 247046,38 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 167806,51 | 0,00 | 13783,96 | 34434,27 |  |  |  |  | 62015,20 | 57573,08 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06 - Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | ИТОГО | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.07 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 882994,84 | 0,00 | 12934,11 | 237318,46 |  |  |  |  | 328122,81 | 304619,46 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 758588,83 | 0,00 | 10489,56 | 234945,28 |  |  |  |  | 266107,61 | 247046,38 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 124406,01 | 0,00 | 2444,55 | 2373,18 |  |  |  |  | 62015,20 | 57573,08 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 2023-2027 | ИТОГО | 32061,09 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32061,09 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 3195857,38 | 336644,03 | 230790,85 | 936757,04 |  |  |  |  | 1164063,69 | 527601,77 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2523607,31 | 265995,23 | 186682,19 | 723973,09 |  |  |  |  | 919071,73 | 427885,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 672250,07 | 70648,80 | 44108,66 | 212783,95 |  |  |  |  | 244991,96 | 99716,70 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 280332,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 221462,85 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58869,87 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2027 | ИТОГО | 341649,43 | 56311,31 | 229442,20 | 0,00 |  |  |  |  | 55895,92 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250750,66 | 44532,38 | 185588,45 | 0,00 |  |  |  |  | 20629,83 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 90898,77 | 11778,93 | 43853,75 | 0,00 |  |  |  |  | 35266,09 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.08 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 1523025,74 | 0,00 | 1348,65 | 338892,95 |  |  |  |  | 655182,37 | 527601,77 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1234125,78 | 0,00 | 1093,74 | 274075,88 |  |  |  |  | 531071,09 | 427885,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 288899,96 | 0,00 | 254,91 | 64817,07 |  |  |  |  | 124111,28 | 99716,70 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2027 | ИТОГО | 101957,97 | 0,00 | 0,00 | 70737,36 |  |  |  |  | 31220,61 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,19 | 0,00 | 0,00 | 56900,28 |  |  |  |  | 25319,91 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 13837,08 |  |  |  |  | 5900,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности,ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.10 - Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 948295,62 | 0,00 | 0,00 | 526530,83 |  |  |  |  | 421764,79 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735047,83 | 0,00 | 0,00 | 392996,93 |  |  |  |  | 342050,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 213247,79 | 0,00 | 0,00 | 133533,90 |  |  |  |  | 79713,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.25 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.27 - Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 595,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 595,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Мероприятие 02.31 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы сети теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2027 | ИТОГО | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | ИТОГО | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" | 2023-2027 | ИТОГО | 8986,07 | 1200,00 | 1192,02 | 4194,05 |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8986,07 | 1200,00 | 1192,02 | 4194,05 |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2027 | ИТОГО | 4694,04 | 600,00 | 1192,02 | 1702,02 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4694,04 | 600,00 | 1192,02 | 1702,02 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2027 | ИТОГО | 4292,03 | 600,00 | 0,00 | 2492,03 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4292,03 | 600,00 | 0,00 | 2492,03 |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 5 | Основное мероприятие И3 – Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 2023-2027 | ИТОГО | 39864,99 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9543,64 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | ИТОГО | 39864,99 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9543,64 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 4513038,42 | 430693,90 | 398503,23 | 1357033,56 |  |  |  |  | 1493386,50 | 833421,23 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3347170,13 | 265995,23 | 244856,89 | 976207,22 |  |  |  |  | 1185179,34 | 674931,45 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1152835,79 | 164698,67 | 153646,34 | 367793,84 |  |  |  |  | 308207,16 | 158489,78 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Кашира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        от 05.02.2025 № 3358-па

6. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция  сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.01.1 | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 | 20 000 куб.м/сут. | Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.01.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 280 332,72 | 0,00 | Итого | 280332,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 221462,85 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58869,87 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 280332,72 |  | Итого | 280332,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 221462,85 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58869,87 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02.02.1 | Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира | капитальный ремонт | 6,46 км | 20.01.2022-14.10.2024 | 53 873,90 | Итого | 86586,41 | 56015,64 | 30570,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68836,13 | 44532,38 | 24303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17750,28 | 11483,26 | 6267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10» | капитальный ремонт |  | 2023 | 0,00 | Итого | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.3 | Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги |  |  | 2023 | 0,00 | Итого | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.4 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 99203,95 | 0,00 | 70863,77 | 0,00 | 28340,18 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57470,51 | 0,00 | 57470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 41733,44 | 0,00 | 13393,26 | 0,00 | 28340,18 | 0,00 |  |
| 02.02.5 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 66673,93 | 0,00 | 66673,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54072,55 | 0,00 | 54072,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12601,38 | 0,00 | 12601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.6 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область | капитальный ремонт | 2,53 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 44083,92 | 0,00 | 30417,90 | 0,00 | 13666,02 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34900,15 | 0,00 | 24668,91 | 0,00 | 10231,24 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9183,77 | 0,00 | 5748,99 | 0,00 | 3434,78 | 0,00 |  |
| 02.02.7 | Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково | капитальный ремонт | 2,67 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 12746,01 | 0,00 | 8794,75 | 0,00 | 3951,26 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10090,35 | 0,00 | 7132,54 | 0,00 | 2957,81 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2655,66 | 0,00 | 1662,21 | 0,00 | 993,45 | 0,00 |  |
| 02.02.8 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира | капитальный ремонт | 2,11 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 22 121,08 | Итого | 32059,54 | 0,00 | 22121,08 | 0,00 | 9938,46 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25380,97 | 0,00 | 17940,19 | 0,00 | 7440,78 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6678,57 | 0,00 | 4180,89 | 0,00 | 2497,68 | 0,00 |  |
| 02.02.9 | Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира | капитальный ремонт |  | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 20,01 км |  |  | Итого | 341649,44 | 56311,31 | 229442,21 | 0,00 | 55895,92 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 250750,66 | 44532,38 | 185588,45 | 0,00 | 20629,83 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 90898,78 | 11778,93 | 43853,76 | 0,00 | 35266,09 | 0,00 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.06.1 | Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая (в т.ч. ПИР) | 2,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.03.2024-14.10.2024 | 59 024,55 | 0,00 | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 59024,55 |  | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 2028 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.07.1 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 136 785,94 | 0,00 | Итого | 136785,94 | 0,00 | 0,00 | 22792,28 | 113993,66 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 115013,22 | 0,00 | 0,00 | 22564,36 | 92448,86 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 21772,72 | 0,00 | 0,00 | 227,92 | 21544,80 | 0,00 |  |  |
| 01.07.2 | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.05.2024-14.10.2025 | 149 221,02 | 0,00 | Итого | 149221,02 | 0,00 | 7461,05 | 52488,96 | 89271,01 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 130413,77 | 0,00 | 6050,91 | 51964,07 | 72398,79 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 18807,25 | 0,00 | 1410,14 | 524,89 | 16872,22 | 0,00 |  |  |
| 01.07.3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР) | 7,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 153 347,10 | 0,00 | Итого | 153347,10 | 0,00 | 0,00 | 38492,44 | 61183,18 | 53671,48 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 131254,65 | 0,00 | 0,00 | 38107,52 | 49619,56 | 43527,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 22092,45 | 0,00 | 0,00 | 384,92 | 11563,62 | 10143,91 |  |  |
| 01.07.4 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 109 461,80 | 0,00 | Итого | 109461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16419,27 | 93042,53 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88773,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13316,03 | 75457,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20688,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3103,24 | 17585,04 |  |  |
| 01.07.5 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 136 785,94 | 0,00 | Итого | 136785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20517,89 | 116268,05 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640,01 | 94293,39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3877,88 | 21974,66 |  |  |
| 01.07.6 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.07.2024-14.10.2025 | 94 901,97 | 0,00 | Итого | 94901,97 | 0,00 | 5473,06 | 89428,91 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 92973,27 | 0,00 | 4438,65 | 88534,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1928,70 | 0,00 | 1034,41 | 894,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.07.7 | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 1,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 34 115,87 | 0,00 | Итого | 34115,87 | 0,00 | 0,00 | 34115,87 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33774,71 | 0,00 | 0,00 | 33774,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 341,16 | 0,00 | 0,00 | 341,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.07.8 | Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | 8,44 МВт | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 36 219,60 | 0,00 | Итого | 36219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18109,80 | 18109,80 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14687,05 | 14687,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3422,75 | 3422,75 |  |  |
| 01.07.9 | Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 13,42 МВт | Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 28 760,00 | 0,00 | Итого | 28760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8628,00 | 20132,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6997,31 | 16327,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,69 | 3804,95 |  |  |
| 01.07.10 | Строительство ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | 1,31 МВт | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул.Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 3 395,60 | 0,00 | Итого | 3395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,60 | 0 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2753,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753,83 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 641,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,77 | 0 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 882994,84 |  | Итого | 882994,84 | 0,00 | 12934,11 | 237318,46 | 328122,81 | 304619,46 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 758588,83 | 0,00 | 10489,56 | 234945,28 | 266107,61 | 247046,38 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 124406,01 | 0,00 | 2444,55 | 2373,18 | 62015,20 | 57573,08 | 0 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.08.1 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | L=200 м | Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2025 | 14 580,00 | 0,00 | Итого | 14580,00 | 0,00 | 729,00 | 6510,94 | 7340,06 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11824,37 | 0,00 | 591,21 | 5280,37 | 5952,79 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2755,63 | 0,00 | 137,79 | 1230,57 | 1387,27 | 0,00 |  |  |
| 02.08.2 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2025 | 12 393,00 | 0,00 | Итого | 12393,00 | 0,00 | 619,65 | 5534,31 | 6239,04 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10050,71 | 0,00 | 502,53 | 4488,32 | 5059,86 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2342,29 | 0,00 | 117,12 | 1045,99 | 1179,18 | 0,00 |  |  |
| 02.08.3 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР) | L=3000 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 201 810,00 | 0,00 | Итого | 201810,00 | 0,00 | 0,00 | 53550,29 | 77626,21 | 70633,50 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 163667,97 | 0,00 | 0,00 | 43429,28 | 62954,89 | 57283,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38142,03 | 0,00 | 0,00 | 10121,01 | 14671,32 | 13349,70 |  |  |
| 02.08.4 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР) | L=4802 м | Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 354 243,54 | 0,00 | Итого | 354243,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106273,06 | 247970,48 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287291,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86187,45 | 201104,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 66952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20085,61 | 46866,42 |  |  |
| 02.08.5 | Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4 в районе ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР) |  | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Юбилейная, д. 12 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 262 578,57 | 0,00 | Итого | 262578,57 | 0,00 | 0,00 | 69303,42 | 193275,15 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 212951,22 | 0,00 | 0,00 | 56205,07 | 156746,15 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 49627,35 | 0,00 | 0,00 | 13098,35 | 36529,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.6 | Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=82 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 1 814,75 | 0,00 | Итого | 1814,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1814,75 | 0 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1471,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,76 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 342,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,99 | 0 |  |
| 02.08.7 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | L=103 м | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 7 222,61 | 0,00 | Итого | 7222,61 | 0,00 | 0,00 | 1998,20 | 5224,41 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5857,53 | 0,00 | 0,00 | 1620,54 | 4236,99 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1365,08 | 0,00 | 0,00 | 377,66 | 987,42 | 0,00 |  |  |
| 02.08.8 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | L=1636 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 165 658,91 | 0,00 | Итого | 165658,91 | 0,00 | 0,00 | 165658,91 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133706,62 | 0,00 | 0,00 | 133706,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 31952,29 | 0,00 | 0,00 | 31952,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.9 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | L=205 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 14 375,09 | 0,00 | Итого | 14375,09 | 0,00 | 0,00 | 5087,14 | 9287,95 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11592,25 | 0,00 | 0,00 | 4102,33 | 7489,92 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2782,84 | 0,00 | 0,00 | 984,81 | 1798,03 | 0,00 |  |  |
| 02.08.10 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | L=50 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 3 506,13 | 0,00 | Итого | 3506,13 | 0,00 | 0,00 | 727,70 | 2778,43 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2827,37 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 2240,55 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 678,76 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 537,88 | 0,00 |  |  |
| 02.08.11 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | L=291,2 м | Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 23 884,40 | 0,00 | Итого | 23884,40 | 0,00 | 0,00 | 6278,06 | 17606,34 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19260,68 | 0,00 | 0,00 | 5091,51 | 14169,17 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4623,72 | 0,00 | 0,00 | 1186,55 | 3437,17 | 0,00 |  |  |
| 02.08.12 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | L=188,9 м | Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 34 671,84 | 0,00 | Итого | 34671,84 | 0,00 | 0,00 | 21110,43 | 13561,41 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27959,80 | 0,00 | 0,00 | 17023,71 | 10936,09 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6712,04 | 0,00 | 0,00 | 4086,72 | 2625,32 | 0,00 |  |  |
| 02.08.13 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 11 920,81 | 0,00 | Итого | 11920,81 | 0,00 | 0,00 | 3133,55 | 8787,26 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9613,09 | 0,00 | 0,00 | 2541,31 | 7071,78 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2307,72 | 0,00 | 0,00 | 592,24 | 1715,48 | 0,00 |  |  |
| 02.08.14 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | L=5617 м | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 414 366,09 | 0,00 | Итого | 414366,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207183,05 | 207183,04 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 336050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168025,45 | 168025,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 78315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39157,60 | 39157,59 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | L = 16515,1 м |  | 1523025,74 |  | Итого | 1523025,74 | 0,00 | 1348,65 | 338892,95 | 655182,37 | 527601,77 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1234125,78 | 0,00 | 1093,74 | 274075,88 | 531071,09 | 427885,07 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 288899,96 | 0,00 | 254,91 | 64817,07 | 124111,28 | 99716,70 | 0 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований » Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02.09.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 850 м | 06.08.2024-14.10.2025 | 0,00 | Итого | 59604,04 | 0,00 | 0,00 | 59604,04 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48065,45 | 0,00 | 0,00 | 48065,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11538,59 | 0,00 | 0,00 | 11538,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.09.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 604 м | 06.08.2024-14.10.2025 | 0,00 | Итого | 42353,93 | 0,00 | 0,00 | 11133,32 | 31220,61 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34154,74 | 0,00 | 0,00 | 8834,83 | 25319,91 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8199,19 | 0,00 | 0,00 | 2298,49 | 5900,70 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 1454 м |  |  | Итого | 101957,97 | 0,00 | 0,00 | 70737,36 | 31220,61 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,19 | 0,00 | 0,00 | 56900,28 | 25319,91 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 13837,08 | 5900,70 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.10.1 | Строительство автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР) | 8,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул. Садовая, д. 19 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 202 939,63 | 0,00 | Итого | 202939,63 | 0,00 | 0,00 | 51955,40 | 150984,23 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 164584,03 | 0,00 | 0,00 | 42135,82 | 122448,21 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38355,60 | 0,00 | 0,00 | 9819,58 | 28536,02 | 0,00 |  |  |
| 02.10.2 | Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР) | 12,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул.Центральная, д. 13 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 342 376,08 | 0,00 | Итого | 342376,08 | 0,00 | 0,00 | 101685,86 | 240690,22 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 277666,55 | 0,00 | 0,00 | 82467,12 | 195199,43 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64709,53 | 0,00 | 0,00 | 19218,74 | 45490,79 | 0,00 |  |  |
| 02.10.3 | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | 0,5827 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-15.10.2025 | 42 985,78 | 0,00 | Итого | 42985,78 | 0,00 | 0,00 | 12895,44 | 30090,34 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34861,46 | 0,00 | 0,00 | 10458,20 | 24403,26 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8124,32 | 0,00 | 0,00 | 2437,24 | 5687,08 | 0,00 |  |  |
| 02.10.4 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 от ул. Клубная до ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 640 326,85 | 0,00 | Итого | 359994,13 | 0,00 | 0,00 | 359994,13 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 257935,79 | 0,00 | 0,00 | 257935,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 102058,34 | 0,00 | 0,00 | 102058,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 21,7087 км |  | 948295,62 |  | Итого | 948295,62 | 0,00 | 0,00 | 526530,83 | 421764,79 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735047,83 | 0,00 | 0,00 | 392996,93 | 342050,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 213247,79 | 0,00 | 0,00 | 133533,90 | 79713,89 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.30. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.30.1 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Технологическое присоединение, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 20.01.2025-14.10.2025 | 11 017,57 | 0,00 | Итого | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 11019,57 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 11019,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 2 519,52 | 0,00 | Итого | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 1,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 20 824,00 | 0,00 | Итого | 20824,00 | 0,00 | 0,00 | 20824,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20824,00 | 0,00 | 0,00 | 20824,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 32063,09 |  | Итого | 32063,09 | 0,00 | 0,00 | 32063,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32063,09 | 0,00 | 0,00 | 32063,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено Мероприятием И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами".  Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| И3.02.1 | Капитальный ремонт напорной кализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 60177,53 | 0,00 | 0,00 | 31837,35 | 28340,18 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12144,77 | 0,00 | 0,00 | 12144,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 11668,50 | 0,00 | 0,00 | 11668,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 36364,26 | 0,00 | 0,00 | 8024,08 | 28340,18 | 0,00 |  |  |
| И3.02.2 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | Капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 8027,64 | 0,00 | 0,00 | 8027,64 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5144,08 | 0,00 | 0,00 | 5144,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 1364,00 | 0,00 | 0,00 | 1364,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1519,56 | 0,00 | 0,00 | 1519,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 6,24 км |  |  | Итого | 68205,17 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 28340,18 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 37883,82 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 28340,18 | 0,00 |  |  |