АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2025 № 3364-па

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па, от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па, от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па, от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па, от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па, от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па, от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па, от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па, от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па, от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па, от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па, от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па, от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па, от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па, от 29.08.2025 № 2103-па, от 09.09.2025 № 2205-па, от 07.10.2025 № 2489-па, от 20.10.2025 № 2587-па, от 14.11.2025 № 2852-па, от 18.12.2025 № 3172-па, от 23.12.2025 № 3201-па, от 30.12.2025 № 3355-па, от 30.12.2025 № 3358-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. По тексту постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

1.2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Программы изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень подпрограммы 1 «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.10.  Адресный перечень подпрограммы 2 «Системы водоотведения» Программы изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.11. Адресный перечень подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Программы изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.12. Адресный перечень подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» Программы изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

Глава городского округа Кашира                                                                              Р.А. Пичугин

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

«Приложение

Утвержден постановлением

администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя главы городского округа Кашира М.А. Рябков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства бюджета Московской области | 3895321,67 | 277445,23 | 259230,30 | 976207,22 | 1401547,91 | 822031,58 | 158859,43 |
| Средства федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 1394143,05 | 176617,23 | 162682,78 | 380549,37 | 368326,41 | 229309,97 | 76657,29 |
| Внебюджетные источники | 316 740,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 29 353,00 | 139772,00 | 63800,00 | 80015,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 619 237,22 | 455 962,46 | 423 813,08 | 1 399 142,09 | 1909646,32 | 1115141,55 | 315531,72 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ЧИСТАЯ ВОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | ИТОГО | 46933,05 | 19507,00 | 4103,67 | 5221,38 | 5584,00 |  |  |  |  | 5969,00 | 6548,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32073,05 | 6547,00 | 2203,67 | 5221,38 | 5584,00 |  |  |  |  | 5969,00 | 6548,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023 | Итого | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2940,00 | 2940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06 - Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 21710,67 | 3607,00 | 2203,67 | 3700,00 | 3700,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 | МБУ "Благоустройство" г.о.Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 21710,67 | 3607,00 | 2203,67 | 3700,00 | 3700,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 91,00 | 14,00 | 21,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2025-2028 | Итого | 7422,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 1884,00 |  |  |  |  | 1969,00 | 2048,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 7422,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 1884,00 |  |  |  |  | 1969,00 | 2048,00 |  |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 46933,05 | 19507,00 | 4103,67 | 5221,38 | 5584,00 |  |  |  |  | 5969,00 | 6548,00 | Управление ЖКХ, МБУ "Благоустройство", Руководители ресурсоснабжающих организаций, МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32073,05 | 6547,00 | 2203,67 | 5221,38 | 5584,00 |  |  |  |  | 5969,00 | 6548,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2025-2028 | ИТОГО | 163077,02 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |  |  |  |  | 60426,63 | 102266,39 | МКУ "Управление строительства" ,Управление ЖКХ, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126575,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 47011,91 | 79563,25 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 36501,86 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |  |  |  |  | 13414,72 | 22703,14 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2027-2028 | ИТОГО | 162693,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 60426,63 | 102266,39 | МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126575,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 47011,91 | 79563,25 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 36117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 13414,72 | 22703,14 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2025 | ИТОГО | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организовано в границах муниципального образования водоотведения, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2028 | ИТОГО | 411269,97 | 0,00 | 17723,08 | 0,00 | 233267,10 |  |  |  |  | 90329,79 | 69950,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 321549,98 | 0,00 | 14373,41 | 0,00 | 182207,91 |  |  |  |  | 70547,56 | 54421,10 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 89719,99 | 0,00 | 3349,67 | 0,00 | 51059,19 |  |  |  |  | 19782,23 | 15528,90 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.01 - Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2026-2028 | ИТОГО | 322606,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232276,62 |  |  |  |  | 90329,79 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 251955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181408,04 |  |  |  |  | 70547,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70650,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50868,58 |  |  |  |  | 19782,23 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2024-2028 | ИТОГО | 88663,56 | 0,00 | 17723,08 | 0,00 | 990,48 |  |  |  |  | 0,00 | 69950,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 69594,38 | 0,00 | 14373,41 | 0,00 | 799,87 |  |  |  |  | 0,00 | 54421,10 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19069,18 | 0,00 | 3349,67 | 0,00 | 190,61 |  |  |  |  | 0,00 | 15528,90 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные ливневые насосные станции, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 574346,99 | 0,00 | 17723,08 | 384,00 | 233267,10 |  |  |  |  | 150756,42 | 172216,39 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций, МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 448125,14 | 0,00 | 14373,41 | 0,00 | 182207,91 |  |  |  |  | 117559,47 | 133984,35 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 126221,85 | 0,00 | 3349,67 | 384,00 | 51059,19 |  |  |  |  | 33196,95 | 38232,04 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" | 2024-2028 | ИТОГО | 982003,52 | 0,00 | 71958,66 | 269379,55 | 328122,81 |  |  |  |  | 304619,46 | 7923,04 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 812699,56 | 0,00 | 58174,70 | 234945,28 | 266107,61 |  |  |  |  | 247046,38 | 6425,59 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 169303,96 | 0,00 | 13783,96 | 34434,27 | 62015,20 |  |  |  |  | 57573,08 | 1497,45 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06 - Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2024 | ИТОГО | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.07 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2028 | ИТОГО | 890917,88 | 0,00 | 12934,11 | 237318,46 | 328122,81 |  |  |  |  | 304619,46 | 7923,04 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 765014,42 | 0,00 | 10489,56 | 234945,28 | 266107,61 |  |  |  |  | 247046,38 | 6425,59 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 125903,46 | 0,00 | 2444,55 | 2373,18 | 62015,20 |  |  |  |  | 57573,08 | 1497,45 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.30 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» | 2025 | ИТОГО | 32061,09 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32061,09 | 0,00 | 0,00 | 32061,09 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | ИТОГО | 3266991,59 | 336644,03 | 230790,85 | 936757,04 | 1173693,51 |  |  |  |  | 565571,77 | 23534,39 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2601138,12 | 265995,23 | 186682,19 | 723973,09 | 948612,39 |  |  |  |  | 457425,73 | 18449,49 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 665853,47 | 70648,80 | 44108,66 | 212783,95 | 225081,12 |  |  |  |  | 108146,04 | 5084,90 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | ИТОГО | 337372,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 |  |  |  |  | 28520,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265839,97 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 22188,56 |  |  |  |  | 22188,56 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 71532,75 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 6331,44 |  |  |  |  | 6331,44 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2028 | ИТОГО | 351509,25 | 56311,31 | 229442,20 | 0,00 | 37005,74 |  |  |  |  | 9450,00 | 19300,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280470,26 | 44532,38 | 185588,45 | 0,00 | 27981,93 |  |  |  |  | 7352,10 | 15015,40 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 71038,99 | 11778,93 | 43853,75 | 0,00 | 9023,81 |  |  |  |  | 2097,90 | 4284,60 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.08 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | ИТОГО | 1527260,13 | 0,00 | 1348,65 | 338892,95 | 655182,37 |  |  |  |  | 527601,77 | 4234,39 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1237559,87 | 0,00 | 1093,74 | 274075,88 | 531071,09 |  |  |  |  | 427885,07 | 3434,09 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 289700,26 | 0,00 | 254,91 | 64817,07 | 124111,28 |  |  |  |  | 99716,70 | 800,30 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2026 | ИТОГО | 101957,97 | 0,00 | 0,00 | 70737,36 | 31220,61 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,19 | 0,00 | 0,00 | 56900,28 | 25319,91 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 13837,08 | 5900,70 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности,ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Мероприятие 02.10 - Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2026 | ИТОГО | 948295,62 | 0,00 | 0,00 | 526530,83 | 421764,79 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735047,83 | 0,00 | 0,00 | 392996,93 | 342050,90 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 213247,79 | 0,00 | 0,00 | 133533,90 | 79713,89 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятие 02.27 - Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025 | ИТОГО | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 595,90 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства", Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 595,90 | 0,00 | 0,00 | 595,90 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 "Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2025 | ИТОГО | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2025 | ИТОГО | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 294249,50 | 92849,87 | 94561,70 | 106837,93 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг населению городского округа Кашира, количество РСО, ед |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" | 2023-2025 | ИТОГО | 6586,07 | 1200,00 | 1192,02 | 4194,05 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6586,07 | 1200,00 | 1192,02 | 4194,05 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2025 | ИТОГО | 3494,04 | 600,00 | 1192,02 | 1702,02 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3494,04 | 600,00 | 1192,02 | 1702,02 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2025 | ИТОГО | 3092,03 | 600,00 | 0,00 | 2492,03 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3092,03 | 600,00 | 0,00 | 2492,03 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 5 | Основное мероприятие И3 – Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 2025 | ИТОГО | 39864,99 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9543,64 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2025 | ИТОГО | 39864,99 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9543,64 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отремонтированы обьекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 4589695,67 | 430693,90 | 398503,23 | 1357033,56 | 1501816,32 |  |  |  |  | 870191,23 | 31457,43 | МКУ "Управление строительства", Управление ЖКХ, Руководители ресурсоснабжающих организаций |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3431126,53 | 265995,23 | 244856,89 | 976207,22 | 1214720,00 |  |  |  |  | 704472,11 | 24875,08 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1145536,64 | 164698,67 | 153646,34 | 367793,84 | 287096,32 |  |  |  |  | 165719,12 | 6582,35 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 "Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области" |  | ИТОГО | 12660,85 | 1118,50 | 1242,00 | 2335,65 | 2654,90 |  |  |  |  | 2654,90 | 2654,90 | Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12660,85 | 1118,50 | 1242,00 | 2335,65 | 2654,90 |  |  |  |  | 2654,90 | 2654,90 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10. Установка , замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2028 | Итого | 12660,85 | 1118,50 | 1242,00 | 2335,65 | 2654,90 |  |  |  |  | 2654,90 | 2654,90 | Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12660,85 | 1118,50 | 1242,00 | 2335,65 | 2654,90 |  |  |  |  | 2654,90 | 2654,90 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области" | 2023-2028 | ИТОГО | 3509,39 | 3509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3509,39 | 3509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Установка , замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, РСО, руководители УК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 3509,39 | 3509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, руководители УК |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3509,39 | 3509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1314 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  | ИТОГО | 16170,24 | 4627,89 | 1242,00 | 2335,65 | 2654,90 |  |  |  |  | 2654,90 | 2654,90 | Управление образования администрации городского округа Кашира, Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Кашира, Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 16170,24 | 4627,89 | 1242,00 | 2335,65 | 2654,90 |  |  |  |  | 2654,90 | 2654,90 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №6

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6 «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2028 | Итого | 322 835,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 167,50 | 140 772,00 |  |  |  |  | 63 800,00 | 80 015,00 | Администрация городского округа Кашира, АО "Мособлгаз" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 895,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 4 814,50 | 1 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 312 940,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 | 139 772,00 |  |  |  |  | 63 800,00 | 80 015,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 322 835,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 167,50 | 140 772,00 |  |  |  |  | 63 800,00 | 80 015,00 | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, АО "Мособлгаз" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 895,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 4 814,50 | 1 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 312 940,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 | 139 772,00 |  |  |  |  | 63 800,00 | 80 015,00 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию рас-пределительных газопро-водов в городском округе Кашира | х | х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 70,20 | 0 | 29,80 | 31,19 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  | 2023-2028 | Итого | 322 835,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 167,50 | 140 772,00 |  |  |  |  | 63 800,00 | 80 015,00 | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, АО "Мособлгаз" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9 895,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 4 814,50 | 1 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 312 940,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 | 139 772,00 |  |  |  |  | 63 800,00 | 80 015,00 |  |

Приложение №7

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

11. Перечень мероприятий подпрограммы 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2028 | ИТОГО | 69962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25552,00 |  |  |  |  | 21770,00 | 22640,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 65342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20932,00 |  |  |  |  | 21770,00 | 22640,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2028 | ИТОГО | 65342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20932,00 |  |  |  |  | 21770,00 | 22640,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 65342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20932,00 |  |  |  |  | 21770,00 | 22640,00 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 | в том числе по кварталам |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2026 | ИТОГО | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлено специализированное оборудование на территории муниципального образования, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 | в том числе по кварталам |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | ИТОГО | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.05 Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | ИТОГО | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 | в том числе по кварталам |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 70352,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 25552,00 |  |  |  |  | 21770,00 | 22640,00 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5010,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 65342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20932,00 |  |  |  |  | 21770,00 | 22640,00 |  |

Приложение №8

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

Адресный перечень объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения Подпрограммы 1 "Чистая вода " муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02.07.1 | Присоединение стационарного генератора мощностью 800кВа на ВЗУ-2, РУ-0,4кВ ТП-93, г. Кашира | 2025 |  | 1521,38 | 0,00 | Итого | 1521,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1521,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 5901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1884,00 | 1969,00 | 2048,00 |  |
| 02.07.2 | Организация в границах городского округа водоснабжения населения | 2026-2028 |  | 5901,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Кашира | 5901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1884,00 | 1969,00 | 2048,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 7422,38 |  | Итого | 7422,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 1884,00 | 1969,00 | 2048,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 7422,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 1884,00 | 1969,00 | 2048,00 |  |

Приложение №9

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

5.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности Подпрограммы 2 "Системы водоотведения " муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест и т.д.) | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 01.01.1 | Реконструкция системы водоотведения в п. Богатищево (в т.ч. ПИР) | 700 куб.м./сут | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2021- 30.11.2026 | 113041,91 | 88,60 | Итого | 29455,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29455,32 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,43 | Средства бюджета Московской области | 23415,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23415,93 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,17 | Средства бюджета городского округа Кашира | 6039,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6039,39 | 0,00 |  |
| 01.01.2 | Реконструкция системы водоотведения в д. Кокино (в т.ч. ПИР) | 700 куб.м./сут | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2021- 30.11.2026 | 133237,70 | 88,60 | Итого | 133237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30971,31 | 102266,39 |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,44 | Средства бюджета Московской области | 103159,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23595,98 | 79563,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 30078,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7375,33 | 22703,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | 1400 куб.м./сут |  |  | 246279,61 |  | Итого | 162693,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60426,63 | 102266,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126575,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47011,91 | 79563,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 36117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13414,72 | 22703,14 |  |

Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы  II "Системы водоотведения " муниципальной программы  "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02.02.1 | Капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | 20.01.2024- 29.11.2026 | 1871 м | 16237,35 | 0,00 | Итого | 16237,35 | 0,00 | 16237,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13168,49 | 0,00 | 13168,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3068,86 | 0,00 | 3068,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.2 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от ул. Маршала Астахова до ул. Пушкинская в г. Кашира, Московская область | 20.01.2024- 29.11.2026 | 200 м | 70940,48 | 0,00 | Итого | 70940,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,48 | 0,00 | 69950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55220,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,87 | 0,00 | 54421,10 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 15719,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,61 | 0,00 | 15528,90 |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 87177,83 |  | Итого | 87177,83 | 0,00 | 16237,35 | 0,00 | 990,48 | 0,00 | 69950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68389,46 | 0,00 | 13168,49 | 0,00 | 799,87 | 0,00 | 54421,10 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 18788,37 | 0,00 | 3068,86 | 0,00 | 190,61 | 0,00 | 15528,90 |

Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности Подпрограммы II "Системы водоотведения " муниципальной программы  "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за исполнение мероприятия: МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, мест, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02.02.1 | Реконструкция сбросного коллектора от очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | 2026-2028 | 2480 | 322606,41 | 0,00 | Итого | 322606,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232276,62 | 90329,79 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 251955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181408,04 | 70547,56 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70650,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50868,58 | 19782,23 | 0,00 |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | Итого | 322606,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232276,62 | 90329,79 | 0,00 |
|  |  |  | 2480 | 322606,41 |  | Средства бюджета Московской области | 251955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181408,04 | 70547,56 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 70650,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50868,58 | 19782,23 | 0,00 |

Приложение №10

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

6. Адресный перечень строительства (реконструкции) муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности Подпрограммы 3 "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Кашира, МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.01.1 | Внеплощадочные сети для очистных сооружений по адресу: Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 | 20 000 куб.м/сут. | Московская обл., городской округ Кашира, г. Кашира, д. Терново-1 | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 57 040,00 | 0,00 | Итого | 57040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 | 28520,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22188,56 | 22188,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12662,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,44 | 6331,44 | 0,00 |  |
| 02.01.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2024 | 584 026,51 | 0,00 | Итого | 280332,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 221462,85 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 58869,87 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 641066,51 |  | Итого | 337372,72 | 280332,72 | 0,00 | 0,00 | 28520,00 | 28520,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 265839,97 | 221462,85 | 0,00 | 0,00 | 22188,56 | 22188,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 71532,75 | 58869,87 | 0,00 | 0,00 | 6331,44 | 6331,44 | 0,00 |  |

Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление образования администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02.02.1 | Капитальный ремонт (перекладка) водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6а, мкр. Ожерелье, г.о. Кашира | капитальный ремонт | 6,46 км | 20.01.2022-14.10.2024 | 53 873,90 | Итого | 86586,41 | 56015,64 | 30570,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68836,13 | 44532,38 | 24303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17750,28 | 11483,26 | 6267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МАДОУ «Детский сад №10» | капитальный ремонт |  | 2023 | 0,00 | Итого | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.3 | Согласование прохождения водовода с пересечением железнодорожных путей на перегоне Кашира-Ожерелье Московской железной дороги |  |  | 2023 | 0,00 | Итого | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 180,67 | 180,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.4 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 70863,77 | 0,00 | 70863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57470,51 | 0,00 | 57470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 13393,26 | 0,00 | 13393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.5 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура-групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024- 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 66673,93 | 0,00 | 66673,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54072,55 | 0,00 | 54072,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 12601,38 | 0,00 | 12601,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.6 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-7 по ул. Ильича до КНС-8 по ул. Клубная в г. Кашира, Московская область | капитальный ремонт | 2,53 км | 20.01.2024- 29.11.2028 | 0,00 | Итого | 82283,92 | 0,00 | 30417,90 | 0,00 | 23116,02 | 9450,00 | 19300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 64619,75 | 0,00 | 24668,91 | 0,00 | 17583,34 | 7352,10 | 15015,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 17664,17 | 0,00 | 5748,99 | 0,00 | 5532,68 | 2097,90 | 4284,6 |  |
| 02.02.7 | Капитальный ремонт канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира п. Зендиково | капитальный ремонт | 2,67 км | 20.01.2024- 29.11.2026 | 0,00 | Итого | 12746,01 | 0,00 | 8794,75 | 0,00 | 3951,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10090,35 | 0,00 | 7132,54 | 0,00 | 2957,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2655,66 | 0,00 | 1662,21 | 0,00 | 993,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.8 | Капитальный ремонт канализационной сети от КНС-3 до КНС-7 по ул. Ильича в г. Кашира | капитальный ремонт | 2,11 км | 20.01.2024- 29.11.2026 | 0,00 | Итого | 32059,54 | 0,00 | 22121,08 | 0,00 | 9938,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25380,97 | 0,00 | 17940,19 | 0,00 | 7440,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6678,57 | 0,00 | 4180,89 | 0,00 | 2497,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02.02.9 | Капитальный ремонт сетей на территории г.о. Кашира | капитальный ремонт |  | 2024 | 0,00 | Итого | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 20,01 км |  |  | Итого | 351509,26 | 56311,31 | 229442,21 | 0,00 | 37005,74 | 9450,00 | 19300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 280470,26 | 44532,38 | 185588,45 | 0,00 | 27981,93 | 7352,10 | 15015,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 71039,00 | 11778,93 | 43853,76 | 0,00 | 9023,81 | 2097,90 | 4284,6 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.06. Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы  "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.06.1 | Строительство БМК мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая (в т.ч. ПИР) | 2,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. Стрелецкая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.03.2024-14.10.2024 | 59 024,55 | 0,00 | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 59024,55 |  | Итого | 59024,55 | 0,00 | 59024,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 47685,14 | 0,00 | 47685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11339,41 | 0,00 | 11339,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.07.1 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Большое Руново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 113 993,66 | 0,00 | Итого | 113993,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113993,66 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 92448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92448,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 21544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21544,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.2 | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.05.2024-14.10.2026 | 96 732,06 | 0,00 | Итого | 96732,06 | 0,00 | 7461,05 | 0,00 | 89271,01 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 78449,70 | 0,00 | 6050,91 | 0,00 | 72398,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 18282,36 | 0,00 | 1410,14 | 0,00 | 16872,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а (в т.ч. ПИР) | 7,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 114 854,66 | 0,00 | Итого | 114854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61183,18 | 53671,48 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 93147,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49619,56 | 43527,57 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 21707,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11563,62 | 10143,91 | 0,00 |  |
| 01.07.4 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, д.Топканово, ул.Центральная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 109 461,80 | 0,00 | Итого | 109461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16419,27 | 93042,53 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88773,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13316,03 | 75457,49 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20688,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3103,24 | 17585,04 | 0,00 |  |
| 01.07.5 | Строительство БМК мощностью 5,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а (в т.ч. ПИР) | 5,5 МВт | Московская область, г.о. Кашира, п.Богатищево, ул.Новая, д.14а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 136 785,94 | 0,00 | Итого | 136785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20517,89 | 116268,05 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640,01 | 94293,39 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 25852,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3877,88 | 21974,66 | 0,00 |  |
| 01.07.6 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.07.2024-14.10.2025 | 94 901,97 | 0,00 | Итого | 94901,97 | 0,00 | 5473,06 | 89428,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 92973,27 | 0,00 | 4438,65 | 88534,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1928,70 | 0,00 | 1034,41 | 894,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.7 | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 1,0 МВт | Московская область, г.о. Кашира, ул. Коммунистическая | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 34 115,87 | 0,00 | Итого | 34115,87 | 0,00 | 0,00 | 34115,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33774,71 | 0,00 | 0,00 | 33774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 341,16 | 0,00 | 0,00 | 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01.07.8 | Строительство ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | 8,44 МВт | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 36 219,60 | 0,00 | Итого | 36219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18109,80 | 18109,80 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14687,05 | 14687,05 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3422,75 | 3422,75 | 0,00 |  |
| 01.07.9 | Строительство ЦТП 2 по адресу: Московская область, г. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 13,42 МВт | Московская область, г Кашира, вблизи ул. Металлистов, д.6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 28 760,00 | 0,00 | Итого | 28760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8628,00 | 20132,00 | 0,00 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6997,31 | 16327,05 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5435,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,69 | 3804,95 | 0,00 |  |
| 01.07.10 | Строительство ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | 1,31 МВт | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул.Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 11 318,64 | 0,00 | Итого | 11318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,60 | 7923,04 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9179,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753,83 | 6425,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2139,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,77 | 1497,45 |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 777144,20 |  | Итого | 777144,20 | 0,00 | 12934,11 | 123544,78 | 328122,81 | 304619,46 | 7923,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 652378,47 | 0,00 | 10489,56 | 122309,33 | 266107,61 | 247046,38 | 6425,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 124765,73 | 0,00 | 2444,55 | 1235,45 | 62015,20 | 57573,08 | 1497,45 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства", Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования, в том числе по годам реализации проограммы (тыс.руб.) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 2028 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.08.1 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | L=200 м | Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2025 | 14 580,00 | 0,00 | Итого | 14580,00 | 0,00 | 729,00 | 6510,94 | 7340,06 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11824,37 | 0,00 | 591,21 | 5280,37 | 5952,79 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2755,63 | 0,00 | 137,79 | 1230,57 | 1387,27 | 0,00 |  |  |
| 02.08.2 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. Ильича до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира ул. Ильича | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.05.2024-14.10.2025 | 12 393,00 | 0,00 | Итого | 12393,00 | 0,00 | 619,65 | 5534,31 | 6239,04 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10050,71 | 0,00 | 502,53 | 4488,32 | 5059,86 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2342,29 | 0,00 | 117,12 | 1045,99 | 1179,18 | 0,00 |  |  |
| 02.08.3 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 (в т.ч. ПИР) | L=3000 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Садовая, д.1а, стр.1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 201 810,00 | 0,00 | Итого | 201810,00 | 0,00 | 0,00 | 53550,29 | 77626,21 | 70633,50 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 163667,97 | 0,00 | 0,00 | 43429,28 | 62954,89 | 57283,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38142,03 | 0,00 | 0,00 | 10121,01 | 14671,32 | 13349,70 |  |  |
| 02.08.4 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 2 по адресу: Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 (в т.ч. ПИР) | L=4802 м | Московская область, г.о. Кашира, вблизи ул. Металлистов, д. 6 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 354 243,54 | 0,00 | Итого | 354243,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106273,06 | 247970,48 | 0 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 287291,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86187,45 | 201104,06 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 66952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20085,61 | 46866,42 | 0 |  |
| 02.08.5 | Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4 в районе ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР) | L=13,7 м | Московская область, г.о. Кашира, в районе ул. Юбилейная, д. 12 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 262 578,57 | 0,00 | Итого | 262578,57 | 0,00 | 0,00 | 69303,42 | 193275,15 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 212951,22 | 0,00 | 0,00 | 56205,07 | 156746,15 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 49627,35 | 0,00 | 0,00 | 13098,35 | 36529,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.6 | Строительство тепловых сетей от ЦТП "Больница" по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=82 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-14.10.2028 | 6 049,14 | 0,00 | Итого | 6049,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1814,75 | 4234,39 | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4905,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,76 | 3434,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,99 | 800,3 |  |
| 02.08.7 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | L=103 м | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 7 222,61 | 0,00 | Итого | 7222,61 | 0,00 | 0,00 | 1998,20 | 5224,41 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5857,53 | 0,00 | 0,00 | 1620,54 | 4236,99 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1365,08 | 0,00 | 0,00 | 377,66 | 987,42 | 0,00 |  |  |
| 02.08.8 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | L=1636 м | Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2025 | 165 658,91 | 0,00 | Итого | 165658,91 | 0,00 | 0,00 | 165658,91 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 133706,62 | 0,00 | 0,00 | 133706,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 31952,29 | 0,00 | 0,00 | 31952,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.08.9 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | L=205 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 14 375,09 | 0,00 | Итого | 14375,09 | 0,00 | 0,00 | 5087,14 | 9287,95 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11592,25 | 0,00 | 0,00 | 4102,33 | 7489,92 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2782,84 | 0,00 | 0,00 | 984,81 | 1798,03 | 0,00 |  |  |
| 02.08.10 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | L=50 м | Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 3 506,13 | 0,00 | Итого | 3506,13 | 0,00 | 0,00 | 727,70 | 2778,43 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2827,37 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 2240,55 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 678,76 | 0,00 | 0,00 | 140,88 | 537,88 | 0,00 |  |  |
| 02.08.11 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | L=291,2 м | Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 23 884,40 | 0,00 | Итого | 23884,40 | 0,00 | 0,00 | 6278,06 | 17606,34 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19260,68 | 0,00 | 0,00 | 5091,51 | 14169,17 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 4623,72 | 0,00 | 0,00 | 1186,55 | 3437,17 | 0,00 |  |  |
| 02.08.12 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | L=188,9 м | Московская область, г. Кашира ул. Садовая, ул. Юбилейная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 34 671,84 | 0,00 | Итого | 34671,84 | 0,00 | 0,00 | 21110,43 | 13561,41 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27959,80 | 0,00 | 0,00 | 17023,71 | 10936,09 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 6712,04 | 0,00 | 0,00 | 4086,72 | 2625,32 | 0,00 |  |  |
| 02.08.13 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | L=170 м | Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.08.2024-14.10.2026 | 11 920,81 | 0,00 | Итого | 11920,81 | 0,00 | 0,00 | 3133,55 | 8787,26 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9613,09 | 0,00 | 0,00 | 2541,31 | 7071,78 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2307,72 | 0,00 | 0,00 | 592,24 | 1715,48 | 0,00 |  |  |
| 02.08.14 | Строительство тепловых сетей от ЦТП 1 по адресу: Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | L=5617 м | Московская область, г. Кашира в районе ул. Клубная, д. 9 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2027 | 414 366,09 | 0,00 | Итого | 414366,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207183,05 | 207183,04 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 336050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168025,45 | 168025,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 78315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39157,60 | 39157,59 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 1527260,13 |  | Итого | 1527260,13 | 0,00 | 1348,65 | 338892,95 | 655182,37 | 527601,77 | 4234,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1237559,87 | 0,00 | 1093,74 | 274075,88 | 531071,09 | 427885,07 | 3434,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 289700,26 | 0,00 | 254,91 | 64817,07 | 124111,28 | 99716,70 | 800,3 |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02.09.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 г. Кашира, мкр. №3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 850 м | 06.08.2024-14.10.2025 | 0,00 | Итого | 59604,04 | 0,00 | 0,00 | 59604,04 | 0,00 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 48065,45 | 0,00 | 0,00 | 48065,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11538,59 | 0,00 | 0,00 | 11538,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 02.09.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 604 м | 06.08.2024-14.10.2026 | 0,00 | Итого | 42353,93 | 0,00 | 0,00 | 11133,32 | 31220,61 | 0,00 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34154,74 | 0,00 | 0,00 | 8834,83 | 25319,91 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8199,19 | 0,00 | 0,00 | 2298,49 | 5900,70 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 1454 м |  |  | Итого | 101957,97 | 0,00 | 0,00 | 70737,36 | 31220,61 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82220,19 | 0,00 | 0,00 | 56900,28 | 25319,91 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 19737,78 | 0,00 | 0,00 | 13837,08 | 5900,70 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10. «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 2028 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02.10.1 | Строительство автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч.ПИР) | 8,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул. Садовая, д. 19 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 202 939,63 | 0,00 | Итого | 202939,63 | 0,00 | 0,00 | 51955,40 | 150984,23 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 164584,03 | 0,00 | 0,00 | 42135,82 | 122448,21 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 38355,60 | 0,00 | 0,00 | 9819,58 | 28536,02 | 0,00 |  |  |
| 02.10.2 | Строительство автоматизированного ЦТП 5 и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул.Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР) | 12,0 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 в районе ул.Центральная, д. 13 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2026 | 342 376,08 | 0,00 | Итого | 342376,08 | 0,00 | 0,00 | 101685,86 | 240690,22 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 277666,55 | 0,00 | 0,00 | 82467,12 | 195199,43 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 64709,53 | 0,00 | 0,00 | 19218,74 | 45490,79 | 0,00 |  |  |
| 02.10.3 | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | 0,5827 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2, ул. Клубная, 9а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-15.10.2026 | 42 985,78 | 0,00 | Итого | 42985,78 | 0,00 | 0,00 | 12895,44 | 30090,34 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 34861,46 | 0,00 | 0,00 | 10458,20 | 24403,26 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8124,32 | 0,00 | 0,00 | 2437,24 | 5687,08 | 0,00 |  |  |
| 02.10.4 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | 1,126 км | Московская область, г.о. Кашира, мкр. Кашира-2 от ул. Клубная до ул. Садовая | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 359 994,13 | 0,00 | Итого | 359994,13 | 0,00 | 0,00 | 359994,13 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 257935,79 | 0,00 | 0,00 | 257935,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 102058,34 | 0,00 | 0,00 | 102058,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 948295,62 |  | Итого | 948295,62 | 0,00 | 0,00 | 526530,83 | 421764,79 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 735047,83 | 0,00 | 0,00 | 392996,93 | 342050,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 213247,79 | 0,00 | 0,00 | 133533,90 | 79713,89 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.30. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)» Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства"

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства"

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Наименование инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01.30.1 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 6,0 МВт | Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская | Технологическое присоединение, в том числе проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка | 20.01.2025-14.10.2025 | 11 017,57 | 0,00 | Итого | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 11019,57 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 11019,57 | 0,00 | 0,00 | 11019,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 4,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Ильича | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 2 519,52 | 0,00 | Итого | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 219,52 | 0,00 | 0,00 | 219,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01.30.2 | Технологическое присоединение БМК к сетям инженерно-технического обеспечения | 1,0 МВт | Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая | Технологическое присоединение | 20.01.2025-14.10.2025 | 20 824,00 | 0,00 | Итого | 20824,00 | 0,00 | 0,00 | 20824,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 20824,00 | 0,00 | 0,00 | 20824,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  |  |  |  | 32063,09 |  | Итого | 32063,09 | 0,00 | 0,00 | 32063,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 32063,09 | 0,00 | 0,00 | 32063,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень строительства объектов муниципальной собственности финансирование которых предусмотрено Мероприятием И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) Подпрограммы  III "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" муниципальной программы "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ". Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

Муниципальный заказчик  МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| И3.02.1 | Капитальный ремонт напорной кализационной сети от КНС-8 до очистных сооружений в д. Терново-1, г.о. Кашира, Московской области | Капитальный ремонт | 3,7 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 31837,35 | 0,00 | 0,00 | 31837,35 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12144,77 | 0,00 | 0,00 | 12144,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 11668,50 | 0,00 | 0,00 | 11668,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 8024,08 | 0,00 | 0,00 | 8024,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| И3.02.2 | Капитальный ремонт канализационной сети от ООО "Агрокультура групп" до очистных сооружений "Терново-1" в г.о. Кашира, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Терново-1 | Капитальный ремонт | 2,54 км | 20.01.2024 - 29.11.2025 | 0,00 | Итого | 8027,64 | 0,00 | 0,00 | 8027,64 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5144,08 | 0,00 | 0,00 | 5144,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 1364,00 | 0,00 | 0,00 | 1364,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1519,56 | 0,00 | 0,00 | 1519,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию |  |  | 6,24 км |  |  | Итого | 39864,99 | 0,00 | 0,00 | 39864,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17288,85 | 0,00 | 0,00 | 17288,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 13032,50 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 9543,64 | 0,00 | 0,00 | 9543,64 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №11

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 30.12.2025 № 3364-па

1.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Кашира Московской области, с иными видами работ, не относящихся к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Кашира, предусмотренных мероприятием 1.2. "Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения" Подпрограммы 6 "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВНОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ"

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Предельная стоимость работ, тыс. руб. | Профинанси-ровано на 01.01.2023 ***, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Газификация жилых домов: №2 по ул. 1-ая Московская, №1 по ул. 2-ая Московская, №1 по ул.Шоссейная в п.Зендиково, г.о. Кашира в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, п. Зендиково: - ул.1-ая Московская, дом № 2, - ул.2-ая Московская, дом № 1, - ул.Шоссейная , дом № 1 | Газификация жилых домов п. Зендиково, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | 2023-2025 | 2 528,28 | 1065,77 | Итого | 1 462,51 | 122,37 | 1 114,96 | 125,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 462,51 | 122,37 | 1 114,96 | 125,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Труфаново, г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, д. Труфаново: - ул. Советсткая, дома №: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14; - ул. Новая, дом № 2 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Труфаново и газооборудование муниципальных квартир | 2024-2026 | 5 461,52 | 0,00 | Итого | 5 461,52 | 0,00 | 1 056,10 | 4 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 5 461,52 | 0,00 | 1 056,10 | 4 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов №1, 2 по ул. Школьная, д.Топканово и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, дома №: 1, 2 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов д. Топканово и газооборудование муниципальных квартир | 2022-2023 | 2 045,90 | 206,18 | Итого | 1 839,72 | 1 717,40 | 18,91 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 1 839,72 | 1 717,40 | 18,91 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 44, № 56 в д. Терново-1, г. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г. Кашира, д.Терново-1, дома №: 44, 56 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Терново-1 и газооборудование муниципальных квартир | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов № 3, № 45, № 49 в д. Горки г.Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г. Кашира, д.Горки, ул. Больничная, дома №: 3, 45, 49 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д. Горки и газооборудование муниципальных квартир | 2025-2027 | 530,49 | 0,00 | Итого | 530,49 | 0,00 | 0,00 | 180,49 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 530,49 | 0,00 | 0,00 | 180,49 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, д.Бурцево | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в д.Бурцево и газооборудование муниципальных квартир | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация жилых домов №34, №36 по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, дома №: 34, 36 | Газификация жилых домов по ул. Ильича, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальных квартир | 2024-2027 | 51,13 | 0,00 | Итого | 51,13 | 0,0 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 51,1 | 0,0 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация жилого дома № 65 по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры | Московская обл., г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ожерельевская, дом № 65, кв.3 | Газификация жилого дома по ул. Ожерельевская, мкр. Ожерелье, г.Кашира, в т. ч. внутреннее газоснабжение муниципальной квартиры | 2026-2027 | 550,00 | 0,00 | Итого | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п. Лёдово, г.о. Кашира и газооборудование муниципальных квартир | Московская обл., г.о. Кашира, п. Лёдово | Внутренние сети газоснабжения жилых домов в п. Лёдово и газооборудование муниципальных квартир | 2026-2027 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Малое Ильинское | Газопровод высокого давления к д. Малое Ильинское, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2022-2025 СМР - 2026 | 136 150,00 | 0,00 | Итого | 136 150,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413,00 | 40 000,00 | 43 800,00 | 26 937,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 136 150,00 | 0,00 | 0,00 | 25 413,00 | 40 000,00 | 43 800,00 | 26 937,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Газопровод высокого давления к д. Колмна, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Колмна | Газопровод высокого давления к д. Колмна, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2024-2025 СМР - 2026 | 15 300,00 | 0,00 | Итого | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Газификация д.Понизье, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Понизье | Газификация д.Понизье, г.о. Кашира | ПИР - 2026-2027 СМР - 2028 | 65 690,00 | 0,00 | Итого | 65 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 242,00 | 0,00 | 14 448,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 65 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 242,00 | 0,00 | 14 448,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Пчеловодное | Газопровод высокого давления к д. Пчеловодное, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2026-2027 СМР - 2028 | 70 100,00 | 0,00 | Итого | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 530,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Газопровод высокого давления к д. Романовка, г.о. Кашира с последующей газификацией | Московская обл., г.о. Кашира, д. Романовка | Газопровод высокого давления к д. Романовк, г.о. Кашира с последующей газификацией | ПИР - 2026-2027 СМР - 2028 | 44 300,00 | 0,00 | Итого | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 260,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 260,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Газификация д.Домнинки, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Домнинки | Газификация д.Домнинки, г.о. Кашира | ПИР - 2024 СМР - 2024 Ввод в экспл. - 2025 | 25 499,03 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Газификация д.Пурлово, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Пурлово | Газификация д.Пурлово, г.о. Кашира | ПИР - 2025 СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027 | 11 550,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Газификация д.Андреевское, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Андреевское | Газификация д.Андреевское, г.о. Кашира | ПИР - 2025 СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027 | 18 900,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира | Московская обл., г.о. Кашира, д.Знаменское | Газификация д.Знаменское, г.о. Кашира | ПИР - 2025 СМР - 2026 Ввод в экспл. - 2027 | 91 000,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (ПАО "Газпром") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | 322 835,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 34 167,50 | 140 772,00 | 63 800,00 | 80 015,00 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники (АО "Мособлгаз") |  |  |  |  |  |  |  | 312 940,00 | 0,00 | 0,00 | 29 353,00 | 139 772,00 | 63 800,00 | 80 015,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  | 9 895,37 | 1 839,77 | 2 241,10 | 4 814,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |