Приложение 
к решению Совета депутатов  
городского округа Кашира  
от 17.02.2026  № 14


ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

[bookmark: _Hlk86416198]«Последующий контроль реализации результатов в 2025 году по контрольному мероприятию, проведенному в 2024 году по факту эффективного и целевого использования в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира».

    
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2025 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 13.12.2024 № 38рд (с изменениями от 10.01.2025 № 1рд, от 15.05.2025 № 17рд, от 22.07.2025 № 35рд, от 22.09.2025 № 44рд); 
[bookmark: _Hlk207570146][bookmark: _Hlk86406643][bookmark: _Hlk200109332][bookmark: _Hlk200108823]распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 22.10.2025 № 58рд «О проведении контрольного мероприятия в Муниципальном казенном учреждении «Управление строительства» городского округа Кашира».
[bookmark: _Hlk139182093]уведомление о проведении контрольного мероприятия, подписанное Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 22.10.2025 № 332 в соответствии с программой контрольного мероприятия от 22.10.2025.
Контрольное мероприятие «Последующий контроль реализации результатов в 2025 году по контрольному мероприятию, проведенному в 2024 году по факту эффективного и целевого использования в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» проведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаевой Татьяной Викторовной. 

Предмет контрольного мероприятия:
проверка законности, эффективности и целевого использования средств бюджета при выполнении объектом контрольного мероприятия текущей деятельности в 2025 году по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году «Проверка эффективности и целевого использования в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок).
Цели контрольного мероприятия: 
1. [bookmark: _Hlk212032699][bookmark: _Hlk212022916][bookmark: _Hlk212658327]Проверить отсутствие нарушений и недостатков (рисков возникновения нарушений в деятельности объекта контрольного мероприятия или иных негативных последствий) в 2025 году у объекта контрольного мероприятия, выявленных по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году «Проверка эффективности и целевого использования в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» (далее – контрольное мероприятие, проведенное в 2024 году).  
2. [bookmark: _Hlk212033426][bookmark: _Hlk212027101]Проверить исполнение требований Представления, направленного в Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, в проверяемом периоде.
3. Проверить исполнение вынесенных предложений (рекомендаций) по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, при осуществлении текущей деятельности объектом контрольного мероприятия в 2025 году.
[bookmark: _Hlk212658420][bookmark: _Hlk212658517]4.	Проверить соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира в 2025 году.
5.	Проверить отсутствие нарушений и недостатков при формировании и исполнении локальных нормативных актов объектом контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия:
[bookmark: _Hlk200357488]1. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира.
Проверяемый период: 2025 год.
[bookmark: _Hlk86402785]Срок проведения контрольного мероприятия: с 05 ноября по 26 декабря 2025 года.
Общие сведения об объекте контрольного мероприятия.

[bookmark: _Hlk200371018]1. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk200366584][bookmark: _Hlk200360641][bookmark: _Hlk200359925]Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира (далее – МКУ «Управление строительства», Учреждение) создано муниципальным образованием «Городской округ Кашира Московской области».
Функции и полномочия собственника имущества и учредителя Учреждения осуществляет Администрация городского округа Кашира.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 12.11.2019 № 3335-па «О создании муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира (с изменениями)». 
Полное наименование Учреждения: 
[bookmark: _Hlk200360680]Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» городского округа Кашира. 
[bookmark: _Hlk200360917]Сокращенное наименование: МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.
Предметом деятельности и основной целью деятельности казенного учреждения является выполнение работ, оказание услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кашира в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе создания, развития объектов и элементов благоустройства на территории городского округа Кашира.
В соответствии с Уставом МКУ «Управление строительства» осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Исполнение от имени учредителя функций заказчика, застройщика в сфере капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта на территории городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk217381124]2. Организация деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности:
муниципального жилищного фонда; инфраструктуры и благоустройства;
муниципальных автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог в границах городского округа Кашира в соответствии с установленными правилами, техническими нормами и иными нормативными документами;
иных объектов муниципальной собственности.
3. Осуществление контроля за проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием объектов муниципальной собственности.
4. Реализация программ строительства и реконструкции муниципальных объектов жилищного, коммунально-бытового и социально-культурного назначения.
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) – 1195081087960 (свидетельство о постановке на учет серии от 19.11.2019).
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) – 5019030382, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001.
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес учреждения: 142903, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, офис 432. 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира и на основании бюджетной сметы, утвержденной в установленном порядке.
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность.
[bookmark: _Hlk200368313]Руководство учреждением в проверяемом периоде осуществляли: 
[bookmark: _Hlk200364635][bookmark: _Hlk216700266][bookmark: _Hlk200364383][bookmark: _Hlk200364526]Головков Юрий Алексеевич с 01.12.2023 по 15.04.2025 - директор МКУ «Управление строительства» (распоряжения администрации городского округа Кашира от 01.12.2023 № 175-рлс «О назначении Головкова Ю.А. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира», от 15.04.2025 № 31-рлс «Об увольнении Головкова Ю.А. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»). 
[bookmark: _Hlk205907667]Еремеев Виталий Викторович с 16.04.2025 по 21.04.2025 возложение исполнения обязанностей директора на заместителя директора (распоряжения администрации городского округа Кашира от 15.04.2025 № 31-рлс «Об увольнении Головкова Ю.А. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира», от 22.04.2025 № 35-рлс «О назначении Киселева И.С. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).
[bookmark: _Hlk205907603][bookmark: _Hlk216700353][bookmark: _Hlk216700857][bookmark: _Hlk207571005][bookmark: _Hlk200368600]Киселев Игорь Сергеевич - директор МКУ «Управление строительства» с 22.04.2025 по 07.07.2025 (распоряжения администрации городского округа Кашира от 22.04.2025 № 35-рлс «О назначении Киселева И.С. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира», от 04.07.2025 № 66-рлс «Об увольнении Киселева И.С. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).  
[bookmark: _Hlk216700563]Еремеев Виталий Викторович с 08.07.2025 по 01.09.2025 возложение исполнения обязанностей директора на заместителя директора (распоряжения администрации городского округа Кашира от 04.07.2025 № 66-рлс «Об увольнении Киселева И.С. директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира», от 02.09.2025 № 136-рлс «О назначении Половинкина Д.Б. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).  
[bookmark: _Hlk216700485]Половинкин Денис Борисович - директор МКУ «Управление строительства» с 02.09.2025 по настоящее время (распоряжение администрации городского округа Кашира от 02.09.2025 № 136-рлс «О назначении Половинкина Д.Б. на должность директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»).
[bookmark: _Hlk216187433]Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира».
Главным бухгалтером на время проверки до 31.08.2025 являлась: Богдашкина Людмила Николаевна (приказы МКУ «Управление строительством» городского округа Кашира № 1-лс от 03.12.2019, № 37-лс от 01.09.2025 «О переводе Богдашкиной Л.Н.»).
[bookmark: _Hlk216881766]Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении осуществлялся в проверяемом периоде с 01.01.2025 по 31.08.2025 на основании Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета казенного учреждения, утвержденной приказом учреждения от 28.12.2024 № 93 «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» (далее –Учетная политика на 2025 год).
Сведения о бухгалтерском обслуживании МКУ «Управление строительства» с 01.09.2025 года.
[bookmark: _Hlk217648497][bookmark: _Hlk181909190][bookmark: _Hlk216187831]В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 11.08.2025 № 1931-па «О передаче полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира» с 01.09.2025 года бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление строительством» осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» на основании договора № 33 от 01.09.2025 года о передаче полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия: 
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, нормативные правовые акты проверяемых объектов.
Бухгалтерские документы, бюджетные сметы, бюджетную отчетность, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и имуществом.
[bookmark: _Hlk200441845]Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных в ходе осуществления контрольного мероприятия и размещенных на официальном сайте Администрации городского округа Кашира, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru,  на официальном сайте ЕИС в сфере закупок в сети Интернет https://zakupki.gov.ru/, на портале исполнения контрактов Московской области https://pik.mosreg.ru/.
Для отражения нарушений в рамках проведения контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 22.12.2021, протокол № 11-СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.03.2024 № 37Р-17 (далее – Классификатор).  
По результатам контрольного мероприятия установлено:
[bookmark: _Hlk207573361]1. Изучение, проверка и анализ нормативно-правовой базы, учредительных документов и внутренних локальных документов объекта контрольного мероприятия.
[bookmark: _Hlk216703514]К проверке были представлены нормативно-правовые акты городского округа Кашира и документы, подтверждающие их исполнение учреждением.
[bookmark: _Hlk216702491][bookmark: _Hlk216702623]Постановление администрации городского округа Кашира от 27.01.2025 № 150-па «Об утверждении предельной численности работников на 2025 год», постановление администрации городского округа Кашира от 17.09.2025 № 2284-па «О внесении изменений в постановление от 27.01.2025 № 150-па «Об утверждении предельной численности работников на 2025 год». 
Представленные штатные расписания Учреждения, действующие в 2025 году, соответствуют предельной численности, установленной указанными постановлениями.
[bookmark: _Hlk216792528][bookmark: _Hlk216702796][bookmark: _Hlk216703338]Постановление администрации городского округа Кашира от 18.09.2025 № 2290-па «О закреплении на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление строительства» городского округа Кашира здания котельной, расположенного по адресу: Каширский район, д. Кокино».
Представлены документы о получении муниципального имущества в оперативное управление и документы, подтверждающие регистрацию права оперативного управления.
[bookmark: _Hlk217647985]Постановление администрации городского округа Кашира от 11.08.2025 № 1931-па «О передаче полномочий по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности, планированию и экономическому анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира».
Представлен договор № 33 от 01.09.2025 года о передаче полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, заключенный с Муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия».
[bookmark: _Hlk120734999]В части выборочной проверки исполнения учреждением представленных нормативно-правовых актов администрации городского округа Кашира нарушений и недостатков не выявлено.
[bookmark: _Hlk207283782][bookmark: _Hlk201580820]2. Проверка отсутствия нарушений (рисков возникновения нарушений) и недостатков в 2025 году в Муниципальном казенном учреждении «Управление строительства» городского округа Кашира, выявленных по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году.
2.1. Составление и ведение бюджетной сметы учреждения.
[bookmark: 1][bookmark: _Hlk216342134]По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, Учреждению было выдано Представление № 6 от 17.10.2024, в котором были отражены нарушения и недостатки по вопросу планирования и составления бюджетной сметы, изменений бюджетной сметы. 
[bookmark: _Hlk217376525]Бюджетная смета МКУ «Управление строительства» в 2025 году составляется и ведется в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений городского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее – Порядок составления бюджетных смет № 3466-па) на основании доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk216705550][bookmark: _Hlk216705510]	В рамках проверки документов по данному вопросу проверены показатели бюджетной сметы МКУ «Управление строительства» на 2025 год, изменения, внесенные в бюджетную смету на 2025 год. Информация о бюджетной смете, изменениях в бюджетную смету МКУ «Управление строительства» представлена в таблице №1:
Таблица №1
Информация о бюджетной смете на 2025 год, изменениях в бюджетную смету 
на 01.10.2025 МКУ «Управление строительства»

	№ п/п
	Смета
	Дата подписания сметы
	Сумма сметы с учетом изменений в 2025 году, руб.
	Сумма увеличения (уменьшения) сметных значений, руб.
	Дата утверждения бюджетной сметы ГРБС

	
	 (№ изменения)
	
	
	
	

	1
	Бюджетная смета
	28.12.2024
	1 752 589 300,00
	-
	28.12.2024

	2
	Изм. № 1
	21.01.2025
	1 754 245 410,00
	1 656 110,00
	21.01.2025

	3
	Изм. № 2
	31.01.2025
	1 754 245 410,00
	0,00
	05.02.2025

	4
	Изм. № 3
	05.02.2025
	1 898 367 130,48
	144 121 720,48
	07.02.2025

	5
	Изм. № 4
	18.02.2025
	1 937 747 810,48
	39 380 680,00
	27.02.2025

	6
	Изм. № 5
	27.02.2025
	2 237 598 273,00
	299 850 462,52
	04.03.2025

	7
	Изм. № 6
	28.02.2025
	2 245 943 723,00
	8 345 450,00
	06.03.2025

	8
	Изм. № 7
	13.03.2025
	2 250 314 666,11
	4 370 943,11
	14.03.2025

	9
	Изм. № 8
	14.03.2025
	2 261 205 549,89
	10 890 883,78
	18.03.2025

	10
	Изм. № 9
	17.03.2025
	2 223 797 869,89
	-37 407 680,00
	19.03.2025

	11
	Изм. № 10
	31.03.2025
	2 481 733 659,89
	257 935 790,00
	07.04.2025

	12
	Изм. № 11
	07.04.2025
	2 489 078 379,89
	7 344 720,00
	09.04.2025

	13
	Изм. № 12
	16.04.2025
	2 489 078 379,89
	0,00
	18.04.2025

	14
	Изм. № 13
	28.04.2025
	2 518 377 379,89
	29 299 000,00
	30.04.2025

	15
	Изм. № 14
	19.05.2025
	2 518 377 408,77
	28,88
	26.05.2025

	16
	Изм. № 15
	30.05.2025
	2 516 254 878,77
	-2 122 530,00
	05.06.2025

	17
	Изм. № 16
	09.06.2025
	2 508 965 278,77
	-7 289 600,00
	17.06.2025

	18
	Изм. № 17
	25.06.2025
	2 507 992 031,02
	-973 247,75
	01.07.2025

	19
	Изм. № 18
	30.06.2025
	2 507 992 031,02
	0,00
	04.07.2025

	20
	Изм. № 19
	21.07.2025
	2 483 371 871,02
	-24 620 160,00
	23.07.2025

	21
	Изм. № 20
	01.08.2025
	2 479 456 382,14
	-3 915 488,88
	06.08.2025

	22
	Изм. № 20_1
	05.08.2025
	
	0,00
	05.08.2025

	23
	Изм. № 21
	20.08.2025
	2 142 509 522,14
	-336 946 860,00
	20.08.2025

	24
	Изм. № 22
	22.08.2025
	2 142 509 522,14
	0,00
	22.08.2025

	25
	Изм. № 23
	31.08.2025
	2 146 414 522,14
	3 905 000,00
	31.08.2025

	26
	Изм. № 24
	01.09.2025
	2 146 414 522,14
	0,00
	01.09.2025

	27
	Изм. № 25
	11.09.2025
	2 125 319 522,14
	-21 095 000,00
	11.09.2025

	28
	Изм. № 26
	18.09.2025
	2 126 414 522,14
	1 095 000,00
	18.09.2025

	29
	Изм. № 28
	24.09.2025
	2 126 414 522,14
	0,00
	24.09.2025

	[bookmark: _Hlk216949152]30
	Изм. № 29
	01.10.2025
	2 126 414 522,14
	0,00
	03.10.2025

	ИТОГО на 01.10.2025
	2 126 414 522,14
	373 825 222,14
	



В 2025 году в бюджетную смету учреждения, составленную 28.12.2024 и утвержденную главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) Администрацией городского округа Кашира 28.12.2024 на сумму 1 752 589 300,00 рублей внесены изменения (увеличение) на 01.10.2025 года на сумму 373 825 222,14 рублей (21 %). Сумма бюджетной сметы на 01.10.2025 года, с учетом изменений, составила 2 126 414 522,14 рублей, что соответствует отчетным показателям за 9 месяцев 2025 года (форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»).
В течение периода январь – сентябрь 2025 года Финансовым управлением администрации городского округа Кашира направлялись в МКУ «Управление строительства» уведомления о лимитах бюджетных обязательств (об изменении лимитов бюджетных обязательств) бюджетной росписи. 
МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира составлялись и представлялись на утверждение ГРБС на бумажном носителе проекты бюджетной сметы (изменений бюджетной сметы) с приложением:
расчета плановых сметных показателей к бюджетной смете на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
 обоснований (расчетов) плановых сметных показателей в разрезе классификации операций сектора государственного управления, согласно перечню, содержащемуся в приложении 4 настоящего Порядка.
Проекты бюджетной сметы (изменений бюджетной сметы) составлялись на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью бюджетной сметы, в процессе формирования решения о бюджете городского округа Кашира на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей МКУ «Управление строительства» утверждались руководителем учреждения.
[bookmark: _Hlk217651430][bookmark: _Hlk167276966]Бюджетные сметы (изменения бюджетной сметы) МКУ «Управление строительства», утверждались уполномоченными должностными лицами главного распорядителя бюджетных средств - Администрации городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk167277029][bookmark: _Hlk167277293][bookmark: _Hlk217376886][bookmark: _Hlk217377410][bookmark: _Hlk217377192] В соответствии с пунктом 8 Порядка составления бюджетных смет № 3466-па МКУ «Управление строительства» не позднее пяти рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств был составлен, подписан и направлен проект бюджетной сметы на рассмотрение главному распорядителю бюджетных средств - Администрации городского округа Кашира. 
Утверждение бюджетной сметы (изменений бюджетной сметы) в 2025 году производилось Администрацией городского округа Кашира в соответствии с пунктом 9 Порядка составления бюджетных смет № 3466-па - не позднее десяти рабочих дней со дня доведения МКУ «Управление строительства» в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.
[bookmark: _Hlk217377800]Изменения показателей бюджетных смет составлялись МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира согласно приложению № 2 Порядка составления бюджетных смет № 3466-па.
Внесение изменений в бюджетную смету МКУ «Управление строительства» осуществлялось в соответствии с пунктами 15 – 18 Порядка составления бюджетных смет № 3466-па.  
[bookmark: P97]По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.
[bookmark: _Hlk216342175]2.2. Учет объектов дорожного хозяйства.
[bookmark: _Hlk216346633]По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, Учреждению в Представлении № 6 от 17.10.2024 были отражены следующие нарушения по данному вопросу: 
«3. МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира не соблюдает требования установленные СГС «Учетная политика», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Приказом об Учетной политике по проведению инвентаризации и требований внутреннего финансового контроля.
4. Согласно пункта 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подпункт 1: активы и  обязательства подлежат инвентаризации;  подпункт  2:  при инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. В МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира не проведена инвентаризация объектов, учтенных на бухгалтерском счете 01 (дорожные объекты).
5. Согласно п.5 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета утв. Приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н в МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира отсутствует регистрация объектов (автомобильные дороги), переданных в оперативное управление.».
[bookmark: _Hlk217479069][bookmark: _Hlk216344395][bookmark: _Hlk216342827]2.2.1. В учете МКУ «Управление строительства», обслуживаемые объекты дорожной инфраструктуры, отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» и указаны в разделе «Принятие на учет ОС» в количестве 1203 объекта. Информация, в том числе по автомобильным дорогам представлена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 за январь 2025 - сентябрь 2025. Учет объектов ведется только по количеству. Первичные учетные документы, на основании которых отражены сведения в учете на забалансовом счете 01, не представлены. 
В соответствии с представленными к проверке документами и пояснениями объекты дорожного хозяйства отражены в учете учреждения согласно сформированным адресным перечням дорог и объектов дорожной инфраструктуры городского округа Кашира (приложений к описанию объекта закупки (Техническому заданию) муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира Московской области).
Учреждением не представлены к текущей проверке документы о приеме-передаче в оперативное управление (постановления, договоры с приложениями, акты приема-передачи и др.), подтверждающие передачу в учреждение Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира в оперативное управление объектов дорожного хозяйства. 
По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1) [bookmark: _Hlk217380863][bookmark: _Hlk217380885]Установлено нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В регистрах бухгалтерского учета отражены факты хозяйственной жизни, не подтвержденные первичными документами.
В учетных данных учреждения на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в количественном учете отражены объекты дорожного хозяйства без первичных учетных документов. 
Пункт 2.2.3 Классификатора – Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами.
2) Установлено нарушение статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В представленной к проверке оборотно-сальдовой ведомости по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» за январь 2025 - сентябрь 2025 отражены объекты в количестве 1203 единицы без указания суммового показателя. 
Обязательным реквизитом регистра бухгалтерского учета является, в том числе величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения. 
Пункт 2.3 Классификатора – Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета.
3) [bookmark: _Hlk217478787][bookmark: _Hlk217573186]Установлено нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Порядка организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденного в Положении об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета казенного учреждения (Приложение 10 к учетной политике) - приказ учреждения от 28.12.2024 № 93 «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета».
Не осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета. Не обеспечивается формирование активов для отражения в бухгалтерском учете с целью их отражения в балансе учреждения и формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
[bookmark: _Hlk217381182]В МКУ «Управление строительства» до настоящего времени отсутствует фактическая передача объектов дорожного хозяйства в оперативное управление учреждения. 
Объемы финансирования по расходам МКУ «Управление строительства» для организации уставной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов дорожной инфраструктуры формируются по объектам, не отраженным на балансе казенного учреждения.
Пункт 2.7 Классификатора – Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
[bookmark: _Hlk216257035][bookmark: _Hlk216268071][bookmark: _Hlk216261716]2.2.2. В период с 12.07.2024 по 01.12.2025 в рамках проведения контрольного мероприятия в 2024 году «Проверка эффективности и целевого использования   в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» на основании постановления администрации городского округа Кашира от 12.07.2024 № 1507-па «О проведении инвентаризации объектов дорожного хозяйства с целью приведения в соответствие реестра муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» (с изменениями – постановления администрации городского округа Кашира от 21.08.2024 № 1913-па, от 30.09.2024 № 2186-па, от 21.10.2025 № 2607-па) должна была быть проведена инвентаризация объектов дорожного хозяйства. 
По информации от МКУ «Управление строительства» (письмо № 118ИСХ-УС-692 от 12.11.2025 – вх. № 378 от 13.11.2025) «Пунктом 1 Представления № 6 от 17.10.2024 и в соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2024 № 1507-па «О проведении инвентаризации объектов дорожного хозяйства с целью приведения в соответствие реестра муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» необходимо было провести инвентаризацию объектов дорожного хозяйства городского округа Кашира. 
Комитету по управлению имуществом городского округа Кашира было выделено финансирование в 2025 году на проведение данного мероприятия. Был заключен муниципальный контракт, работы выполнены. В данный момент формируются инвентаризационные описи о проведенной инвентаризации объектов дорожного хозяйства городского округа Кашира для направления результатов инвентаризации в адрес Комитета по управлению имуществом с целью приведения в соответствие реестра муниципальной казны городского округа Кашира в части имущества дорожного хозяйства городского округа Кашира.
В связи с большим объемом работ и отсутствием необходимой численности персонала, на формирование инвентаризационных описей необходимо больше времени. Результаты инвентаризации планируется передать до 15.12.2025 согласно Постановлению администрации городского округа Кашира от 21.10.2025 № 2607-па.».
[bookmark: _Hlk217382667]С учетом изменений внесенных в постановление администрации городского округа Кашира от 12.07.2024 № 1507-па (состава инвентаризационной комиссии, срока проведения инвентаризации до 01.12.2025, срока оформления Акта по результатам инвентаризации до 15.12.2025), на дату окончания текущего контрольного мероприятия 26.12.2025 года Акт о результатах инвентаризации, инвентаризационные описи и другие документы по итогам проведенной инвентаризации не представлены в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.
По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1)	Установлено нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Не проведена инвентаризация, отсутствуют (не представлены) документы по результатам инвентаризации объектов дорожного хозяйства, отраженные на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в количественном учете. 
Пункт 2.4 Классификатора – Нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному оформлению результатов инвентаризации активов и обязательств.
2.2.3. В рамках проведения контрольного мероприятия и установления данных по объектам дорожной инфраструктуры проведена выборочная сравнительная проверка автомобильных дорог.
По результатам выборочной сверки автомобильных дорог, отраженных: 
- в реестре муниципального имущества городского округа Кашира по данным Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (далее – Комитет по управлению имуществом) (письмо № 118КУИ-915Исх от 10.11.2025, вх. № 376 от 10.11.2025); 
- в муниципальном контракте Комитета по управлению имуществом № 08483000410250000680001 от 29.04.2025 на разработку технической документации, содержащей данные о технических и эксплуатационных характеристиках сооружений, выявленных в результате проведения учета;
[bookmark: _Hlk216370410]- в учетных данных Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» - сведения из оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 «Имущество, полученное в пользование»;
- в муниципальном контракте № 08483000410250001560001 от 22.07.2025 на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира в 2025 году 
[bookmark: _Hlk216356129]установлено следующее. 
Выборочная информация по автомобильным дорогам отражена в Таблице № 2  



5

31

Таблица № 2 
[bookmark: _Hlk217384306]Выборочная информация по автомобильным дорогам.

	№ п/п
	Дороги (Сооружения дорожного транспорта) из 
реестра муниципального имущества / перечня автомобильных дорог общего пользования (Приложение 1 к Техническому заданию (Приложению № 5) к муниципальному контракту № 08483000410250000680001 от 29.04.2025 на разработку технической документации, содержащей данные о технических и эксплуатационных характеристиках сооружений, выявленных в результате проведения учета)
	Дороги из оборотно-сальдовой ведомости по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» из учетных данных МКУ "Управление строительства"
	Сведения из муниципального контракта № 08483000410250001560001 от 22.07.2025 на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира в 2025 году (Адресный перечень)

	 
	Наименование недвижимого имущества
	Адрес (местоположение) объекта учета 
	Площадь            кв.м.
	Протяженность, м
	Балансовая стоимость, руб.
	Наименование 
	Протяжен-
ность
	Стоимость
	Наименование
	Всего, (км)
	Всего, (м2)

	 
	Реестр муниципального недвижимого имущества
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Сооружение дорожного транспорта
	МО, г.Кашира, ул.8 Марта
	нет
	1102
	71 013,00
	г.Кашира, ул. 8 Марта
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. 8 Марта
	1,091
	8213

	[bookmark: _Hlk217296574]2
	Сооружение дорожного транспорта
	МО, г.Кашира, ул.Генерала Белова
	нет
	780
	50 263,20
	г. Кашира, ул. Генерала Белова
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Генерала Белова
	1,232
	5344

	3
	Сооружение дорожного транспорта
	МО, г.Кашира, ул.2-я Дзержинская
	нет
	656
	42 154,50
	г.Кашира, ул. 2-я Дзержинская
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. 2-я Дзержинская
	0,587
	2219,85

	4
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул.Чичерина
	нет
	1067
	68 757,60
	г.Кашира, ул. Чичерина
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Чичерина
	1,445
	5564,28

	5
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул.Халтурина
	нет
	1021
	65 793,30
	г.Кашира, ул. Халтурина
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Халтурина
	1,028
	5337

	6
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, переулок Рабочий
	нет
	312
	20 049,00
	г.Кашира, пер. Рабочий
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, пер. Рабочий
	0,304
	1576

	7
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул.Щукина
	нет
	416
	26 732,10
	г.Кашира, ул. Щукина
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Щукина
	0,422
	2853

	8
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул.Северная
	нет
	264
	16 964,70
	г. Кашира, ул. Северная
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Северная
	0,302
	906

	9
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул.Вишневая
	нет
	226
	14 522,70
	г.Кашира, ул. Вишневая
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Вишневая
	0,226
	894,6

	10
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул.Березовая
	нет
	615
	39 519,90
	г. Кашира, ул. Березовая
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Березовая
	0,618
	2242

	11
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, переулок Луначарского
	нет
	196
	20 991,60
	г.Кашира, пер. Луначарского
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, пер. Луначарского
	0,107
	578

	12
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Андреева
	нет
	506
	2 423 755,85
	г.Кашира, ул. Андреева
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Андреева
	0,515
	2060

	13
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Дорожная
	нет
	595
	38 234,70
	г. Кашира, ул. Дорожная
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Дорожная
	0,595
	2381

	14
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Строительная
	нет
	389
	24 997,20
	г.Кашира, ул. Строительная
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Строительная
	0,165
	990

	15
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Пушкинская
	нет
	1127
	72 624,00
	г. Кашира, ул. Пушкинская
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Пушкинская
	1,181
	8158

	16
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Энергетиков
	нет
	488
	31 359,00
	г.Кашира, ул. Энергетиков
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Энергетиков
	0,436
	3984

	17
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Железнодорожная
	нет
	301
	19 342,20
	г.Кашира, ул. Железнодорожная
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Железнодорожная
	0,270
	1015

	18
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Каляева
	нет
	1002
	3 304 904,33
	г.Кашира, ул. Каляева
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Каляева
	1,007
	4028

	19
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Первомайская
	нет
	494
	31 744,50
	г. Кашира, ул. Первомайская
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Первомайская
	0,604
	2155

	20
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Фрунзе
	нет
	293
	18 828,30
	г.Кашира, ул. Фрунзе
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Фрунзе
	0,509
	2036

	21
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Восточная
	нет
	304
	19 535,10
	г.Кашира, ул. Восточная
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Восточная
	0,276
	1028

	22
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Зенитчиков
	нет
	447
	28 724,10
	г.Кашира, ул. Зенитчиков
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Зенитчиков
	0,447
	1788

	23
	Автомобильная дорога
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Луговая
	нет
	327
	21 012,90
	г. Кашира, ул. Луговая
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Луговая
	0,343
	1051

	24
	Сооружение дорожного транспорта
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Энгельса
	нет
	474
	5 596 489,21
	г. Кашира, ул. Энгельса
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Энгельса
	0,505
	4180

	25
	Сооружение дорожного транспорта
	МО, Каширский р-н, г. Кашира, ул. Некрасова
	нет
	388
	4 581 092,43
	г. Кашира, ул. Некрасова
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Некрасова
	0,479
	1437

	26
	отсутствует в реестре муниципального имущества
	 
	 
	г.Кашира, ул. Каштановая
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Каштановая
	0,352
	1815,7

	27
	Сооружение дорожного транспорта (автомобильная дорога)
	МО, г.Кашира, ул. Заречная
	нет
	256
	16 450,50
	г. Кашира, ул. Заречная
	отсутствует
	отсутствует
	г. Кашира, ул. Заречная
	0,256
	869

	28
	Сооружение (7.4. сооружения дорожного транспорта, г. Кашира. ул. Садовая (46Н-03340))
	Московская область, Каширский район
	нет
	1671
	19 729 395,51
	г.Кашира, ул. Садовая
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Садовая
	2,030
	12180

	 
	Реестр муниципального движимого имущества
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Автомобильная дорога
	Московская область, г. Кашира, ул. Хлебная (уч-к №2) (54.837192, 38.241058 - 54.835613, 38.244029) - 1845 кв.м., тип покрытия - щебеночный
	 
	 
	2 505 831,37
	г.Кашира, ул. Хлебная
	отсутствует
	отсутствует
	г.Кашира, ул. Хлебная
	0,433
	2344

	Итого реестр муниципального имущества
	Площадь, кв.м.
	Протяженность, м
	Балансовая стоимость, руб.
	Итого
МКУ "Управление строительства"
	Протяжен-
ность
	Стоимость
	Итого МК 
	Всего (км)
	Всего (м2)

	
	нет
	15 717,00
	38 901 082,80
	
	отсутствует
	отсутствует
	
	17,765
	89 227,43





В результате анализа выборочной проверки по автомобильным дорогам установлено следующее:
- установлены расхождения в протяженности дорог,
[bookmark: _Hlk217297326]- строка 12 – в Перечне автомобильных дорог общего пользования к муниципальному контракту № 08483000410250000680001 от 29.04.2025 Комитета по управлению имуществом указана балансовая стоимость 32 515,50 руб.;
- строка 26 – автомобильная дорога отсутствует в сведениях Комитета по управлению имуществом;
- строка 28 - автомобильная дорога отсутствует в Перечне автомобильных дорог общего пользования к муниципальному контракту № 08483000410250000680001 от 29.04.2025 Комитета по управлению имуществом;
- в реестре муниципального имущества отсутствует информация о площади автомобильных дорог.
В целях содержания объектов дорожного хозяйства городского округа Кашира Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства» городского округа Кашира в 2025 году из бюджета выделялись денежные средства для заключения контрактов на:
- выполнение работ по текущему ремонту (ямочному ремонту) на автомобильных дорогах городского округа Кашира, 
- выполнение работ по текущему ремонту и устройству элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира, 
- выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира, 
- выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира в 2025 году,
- выполнение работ по текущему ремонту: устройство элементов безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в районе места высадки и посадки у мест обучения учащихся,
- выполнение работ по текущему ремонту разметки дорожных покрытий, автомобильных стоянок.
[bookmark: _Hlk216344178]Однако, до настоящего времени в учете Учреждения отсутствуют автомобильные дороги, переданные надлежащим образом в оперативное управление для отражения на балансе МКУ «Управление строительства».
До возникновения права оперативного управления автомобильная дорога подлежит учету на забалансовом счете 01 по стоимости указанной передающей стороной (собственником). После завершения регистрации права оперативного управления и принятия автомобильной дороги к бюджетному учету ее стоимость списывается с забалансового счета. 
[bookmark: _Hlk217479600]Выделение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира осуществляется по фактическому обслуживанию учреждением объектов дорожного хозяйства, а не на объекты, переданные в оперативное управление и корректно отраженные в учете МКУ «Управление строительства».
[bookmark: _Hlk216353938][bookmark: _Hlk217382948]По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1)	Установлено нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Порядка организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденного в Положении об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета казенного учреждения (Приложение 10 к учетной политике) - приказ учреждения от 28.12.2024 № 93 «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета».
Формируются обоснования расходов к бюджетной смете МКУ «Управление строительства», осуществляются фактические расходы учреждения по объектам дорожной инфраструктуры, неправомерно отраженным в учете.
В учетных данных об автомобильных дорогах имеются отклонения от данных реестра муниципального имущества городского округа Кашира. 
Пункт 2.7 Классификатора – Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта.
[bookmark: _Hlk216347316][bookmark: _Hlk216348585]2.3. Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства.
[bookmark: _Hlk216789948]По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, МКУ «Управление строительства» в Представлении № 6 от 17.10.2024 были отражены следующие нарушения по данному вопросу: 
«6. В приказе по Учетной политике МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира от 28.12.2023 № 96, от 30.12.2022 № 79 отсутствует раздел «Капитальные вложения», определяющий требования к формированию бухгалтерского учета информации о капитальных вложениях учреждения.».
По результатам выполнения требования 5 Представления № 6 от 17.10.2024 по данному нарушению, учреждением внесены изменения в Учетную политику учреждения, действующую с 01.01.2024 года. Представлен приказ от 02.11.2024 № 70 «О внесении дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета». Учетная политика на 2024 год дополнена подразделом 3.10. «Капитальные вложения».
[bookmark: _Hlk214543170][bookmark: _Hlk214543809][bookmark: _Hlk216346649]Согласно представленной к проверке оборотно-сальдовой ведомости по счету 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество» за январь – сентябрь 2025 года в учете МКУ «Управление строительства» по состоянию на 01.10.2025 года учтены капитальные вложения в следующие дорожные объекты, указанные в Таблице № 3:
Таблица № 3 
Автомобильные дороги, отраженные в учете МКУ «Управление строительства» на счете 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество».

	Наименование дорожного объекта/Автомобильной дороги
	Сумма капитальных вложений на 01.10.2025, руб.

	Автодорога от д. Кокино до д. Ягодня, 3200 м, 11200м2
	18 168 894,32

	Автомобильная дорога в д. Веревское, 2100 м, 10710м2
	17 375 157,44

	Автомобильная дорога вблизи д. Барабаново, СНТ «Уваровка», 1269 м, 5710,5 м2
	9 263 702,78

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Кондукторская Верхняя, 315 м, 945 м2
	1 533 000,49

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Березовая, 618 м, 2224,8 м2
	3 609 122,23

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Городской поселок (уч. 3), 145 м, 580 м2
	541 900,79

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Лесная, 192 м, 576м2
	934 400,35

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Луговая, 343 м, 1029м2
	1 669 267,20

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Луначарского (уч-к №1), 870 м, 2610 м2
	4 234 001,30

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Новый Быт (уч-к №3) (ст. Кашира),242 м,726м2
	1 177 733,77

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Северная, 302 м, 906м2
	1 469 733,72

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Спортивная, 168 м, 504м2
	817 600,15

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Новый Быт (уч-к №1) (ст. Кашира),569 м,1707м2
	2 769 134,10

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Новый Быт (уч-к №2) (ст. Кашира),232 м,696 м2
	1 129 067,00

	Автомобильная дорога г. Кашира, д. Горки ул. Больничная уч.№1, 324 м, 972 м2
	1 576 800,54

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Городской поселок (уч-к 2.2) (К1),270 м,1080м2
	1 752 000,52

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Малая Ямская (уч-к №2.2) (К1), 295 м, 885 м2
	1 435 667,14

	Автомобильная дорога г. Кашира, ул. Городской проезд(поселок) (уч-к 1) (К1),73м
	366 622,33

	Автомобильная дорога г.о. Кашира, д. Андреевское, ул. Озерная, 750 м, 4500 м2
	7 300 002,22

	Автомобильная дорога г.о. Кашира, д. Пурлово, ул. Центральная (уч-к №2)
	1 703 426,99

	Автомобильная дорога г.о. Кашира, д. Растовцы, ул. Новая, 727 м, 2181 м2
	3 538 067,66

	Автомобильная дорога д. Кокино, ул. Полевая, 423 м, 1692 м2
	2 744 800,79

	Автомобильная дорога д. Корытня, Авт. дорога (уч-к №1), 1670 м, 9185 м2
	14 900 115,61

	Автомобильная дорога д. Барабаново, ул. Строительная, 522 м, 1566 м2
	2 540 400,89

	Автомобильная дорога д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-52уч1
	2 580 191,27

	Автомобильная дорога д. Богатищево, внутри деревни по ул. Центральной от д.№1-52уч2
	1 821 311,83

	Автомобильная дорога из асфальтобет.покрытия у набережной р. Ока площадью 5173м2
	26 084 298,77

	Автомобильная дорога мкр. Ожерелье, ул. 1 мая (уч-к №1), 216 м, 691,2 м2
	1 121 280,91

	Автомобильная дорога мкр. Ожерелье, ул. 2-я Новая, 311 м, 1244м2
	2 018 045,08

	Автомобильная дорога мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к №4), 258 м, 1032 м2
	1 674 133,81

	Автомобильная дорога п. Лёдово, ул. Кржижановского, 1477 м, 5316,9 м2
	8 625 196,72

	Автомобильная дорога д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №6), 730 м, 2920м2			
	4 736 890,32	

	Всего
	151 211 969,04



[bookmark: _Hlk216353066]Вложения в нефинансовые активы, осуществляемые учреждениями в целях создания (модернизации, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, достройки, дооборудования, осуществления иных расходов, формирующих капитальные вложения) нефинансовых активов, учитываются на счетах аналитического учета счета 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
В учете учреждения данные операции отражены. 
При исправлении норм в Учетной политике по содержанию, отсутствующего раздела «Капитальные вложения», определяющего требования к формированию бухгалтерского учета капитальных вложений учреждения при проведении контрольного мероприятия за 2024 год, в 2025 году повторно установлены нарушения по данному вопросу. 
По данному вопросу контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1) Установлено нарушение статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В Учетной политике МКУ «Управление строительства» на 2025 год, утвержденной с 01.01.2025 года отсутствует раздел «Вложения в нефинансовые активы», определяющий требования к методологии учета при осуществлении операций с капитальными вложениями.
Пункт 2.1 Классификатора – Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по формированию учетной политики.
После получения руководителем МКУ «Управление строительства» Акта № 12 от 26.12.2025 по результатам контрольного мероприятия, учреждением был представлен приказ от 28.12.2024 № 95 «О внесении дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета» о добавлении в Учетную политику учреждения, действующую с 01.01.2025, подраздела 3.10. «Капитальные вложения» (письмо МКУ «Управление строительства» № 118ИСХ-УС-13 от 19.01.2026 (входящее письмо Контрольно-счетной палаты № 9 от 19.01.2026).
2.4. Норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Постановлением администрации городского округ Кашира от 14.06.2024 № 1278-па «Об утверждении Нормативов финансовых затрат и Правил расчета размера ассигнований бюджета городского округа Кашира Московской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира» утверждены
- Правила расчета размера ассигнований бюджета городского округа Кашира Московской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира;
- Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения при определении размера ассигнований местного бюджета на указанные цели из бюджета городского округа Кашира Московская область (в ценах 2024 года).
[bookmark: _Hlk216347381][bookmark: _Hlk217481788]В 2025 году заключен муниципальный контракт от 22.07.2025 № 08483000410250001560001 на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира в 2025 году. Подрядчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ-КОМПАНИЯ АЛЬЯНС». Цена контракта составляет 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Приложением к описанию объекта закупки (Техническому заданию) (Приложение 5 к контракту от 22.07.2025 № 08483000410250001560001), установлен Адресный перечень дорог и объектов дорожной инфраструктуры городского округа Кашира.
[bookmark: _Hlk217654670][bookmark: _Hlk217482694]Приложением 6 к контракту от 22.07.2025 № 08483000410250001560001 является локальный сметный расчет (смета) № 62/25 на содержание автодорог парковок, тротуаров, остановок, дорожных знаков, инфраструктуры, мостиков г.Кашира (июль-август). Виды и стоимость работ по локальному сметному расчету отражены в таблице № 4.

Таблица № 4
Виды и стоимость работ по локальному сметному расчету № 62/25 на содержание автодорог

	№ п/п
	Наименование работ и затрат по смете за 1 усл. ед.
	Сумма по смете, руб.

	1
	Автодороги с асфальтобетонным покрытием (лето)
	1695,77

	2
	Парковки с асфальтобетонным покрытием (лето)
	382,15

	3
	Парковочные карманы (плитка) (лето) 
	355,63

	4
	Автодороги переходного типа (щебеночные и грунтовые) (лето)
	1031,41

	5
	Тротуары (лето)
	343,94

	6
	Остановки (лето)
	739,70

	7
	Дорожные знаки (лето)
	10423,04

	8
	Придорожная инфраструктура (лето)
	19030,86

	9
	Содержание мостиков (лето)
	343,81

	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	34346,31

	
	ВСЕГО накладные расходы, сметная прибыль, прочие затраты
	34752,47

	
	ВСЕГО по локальному сметному расчету
	69098,78



По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.
[bookmark: 4][bookmark: _Hlk217654829][bookmark: _Hlk212658644]3. Проверка исполнения требований Представления № 6 от 17.10.2024 Муниципальным казенным учреждением «Управление строительства» городского округа Кашира в 2025 году.
[bookmark: _Hlk216379940][bookmark: _Hlk212723808]Информация об исполнении требований в Представлении № 6 от 17.10.2024 для устранения выявленных нарушений и недостатков в 2025 году отражена в таблице № 5. 
Таблица № 5 
	Требование Представления № 6 от 17.10.2024
	Исполнение в 2025 году

	1. В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2024 № 1507-па «О проведении инвентаризации объектов дорожного хозяйства с целью приведения в соответствие реестра муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» провести инвентаризацию объектов дорожного хозяйства городского округа Кашира.

2. Представить инвентаризационные описи о проведенной инвентаризации объектов дорожного хозяйства городского округа Кашира.


	В рамках проведения контрольного мероприятия в 2024 году с целью приведения в соответствие реестра муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» для принятия в оперативное управление имущества на баланс учреждения инициировано проведение инвентаризации объектов дорожного хозяйства (письмо МКУ «Управление строительства» № исх 171 от 15.07.2025 – вх. № 164 от 15.07.2024) по постановлению от 12.07.2024 № 1507-па «О проведении инвентаризации объектов дорожного хозяйства с целью приведения в соответствие реестра муниципального имущества муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» (с изменениями от 21.08.2024 № 1913-па, от 30.09.2024 № 2186-па, от 21.10.2025 № 2607-па) сформирована и утверждена инвентаризационная комиссия для проведения работ по инвентаризации объектов дорожного хозяйства городского округа Кашира и установлены сроки проведения инвентаризации, утверждено Положение об Инвентаризационной комиссии для проведения работ по инвентаризации объектов дорожного хозяйства.
Директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Половинкин Д.Б. является заместителем председателя инвентаризационной комиссии.
Срок проведения инвентаризации до 01.12.2025.
Срок оформления Акта по результатам инвентаризации для ответственных должностных лиц администрации городского округа до 15.12.2025.
На дату формирования Акта по результатам контрольного мероприятия 26.12.2025 года документы по инвентаризации не представлены в Контрольно-счетную палату городского округа Кашира.
Установленные нарушения указаны в п.п. 2.2.2 настоящего Акта по результатам контрольного мероприятия.

	3. Результаты инвентаризации направить в адрес Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира с целью приведения в соответствие реестр муниципальной казны городского округа Кашира в части имущества дорожного хозяйства городского округа Кашира на текущую дату.
	Информация о направлении результатов инвентаризации в адрес Комитета по управлению имуществом администрации городского округа не представлена.

	4. Принять в оперативное управление объекты дорожного хозяйства городского округа Кашира.
	На дату формирования Акта по результатам контрольного мероприятия 26.12.2025 года принятие в оперативное управление МКУ «Управление строительства» объектов дорожного хозяйства на баланс учреждения не оформлено. 
Установленные нарушения указаны в п.п. 2.2.1, 2.2.3 настоящего Акта по результатам контрольного мероприятия.

	5. Внести в состав «Учетной политики» МКУ «Управление строительства» раздел «Капитальные вложения».
	Установленные нарушения указаны в пункте 2.3 настоящего Акта по результатам контрольного мероприятия.

	6. Привести в соответствие Акты приема-передачи строительной площадки с приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н.
	[bookmark: _Hlk217570625]По результатам проверки Актов приема-передачи строительной площадки от Заказчика МКУ «Управление строительства» Подрядчикам при выполнении работ по капитальному ремонту объектов муниципального имущества городского округа Кашира в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2025 году установлено следующее:
1) по муниципальному контракту № 08483000410250000830001 от 12.05.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира на сумму 36 255 866,44 руб. произведена передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки от 13.05.2025 Подрядчику ООО «АСФАЛЬТО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" по форме, предусмотренной приложение № 5 к контракту. 
2) по муниципальному контракту № 08483000410250000840001 от 12.05.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира на сумму 40 900 469,77 руб. произведена передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки от 12.05.2025 Подрядчику ООО «АСФАЛЬТО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" по форме, предусмотренной приложение № 5 к контракту. 
3) по муниципальному контракту № 08483000410250000850001 от 12.05.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира на сумму 33 529 476,37 руб. произведена передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки от 13.05.2025 Подрядчику ООО «АСФАЛЬТО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" по форме, предусмотренной приложение № 5 к контракту. 
4) по муниципальному контракту № 08483000410250000870001 от 13.05.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кашира на сумму 28 749 400,86 руб. произведена передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки от 13.05.2025 Подрядчику ООО «АСФАЛЬТО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" по форме, предусмотренной приложение № 5 к контракту. 
					   


[bookmark: _Hlk139232952][bookmark: _Hlk139801222]4. Проверка исполнения вынесенных предложений (рекомендаций) по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, при осуществлении текущей деятельности объектом контрольного мероприятия в 2025 году.
[bookmark: _Hlk217487031][bookmark: _Hlk217571410]По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2024 году, в МКУ «Управление строительства» было направлено информационное письмо № 279 от 17.10.2024 со следующими рекомендациями (предложениями):
 «1. Соблюдать правила и условия Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па в части составления и представления проектов бюджетных смет, далее Порядок. 
2. В случае отсутствия возможности соблюдения сроков по составлению и представлению проектов бюджетных смет, согласно Порядка, инициировать внесение изменений в вышеуказанный Порядок в соответствии с бюджетным законодательством. 
3. Не допускать расходование бюджетных средств раньше по срокам при отсутствии утвержденных изменений в бюджетные сметы. 
4. Согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» проводить инвентаризацию дорожных объектов не реже 1 раза в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 
5. В случае выявления новых видов дорожных объектов, либо изменения существующих дорожных объектов, в связи с проведенными капитальными ремонтами, представлять данную информацию в Комитет по управлению имуществом, для внесений изменений в реестр имущества казны городского округа Кашира.». 
[bookmark: _Hlk217572445][bookmark: _Hlk217632842] При текущей проверке представленных документов и информации от МКУ «Управление строительства» установлено, что в 2025 году учреждение не выполняло рекомендации Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира в части инвентаризации, учета и фактических расходов на содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры без принятия имущества в оперативное управление, что свидетельствует о системных нарушениях в учреждении и отсутствии внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.
[bookmark: _Hlk217631105]Должностными лицами МКУ «Управление строительства» не обеспечиваются цели внутреннего контроля: подтверждение достоверности данных учета и отчетности, обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность, установленные Порядком организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденным в Положении об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета казенного учреждения (Приложение 10 к учетной политике) - приказ учреждения от 28.12.2024 № 93 «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета».
На данные обстоятельства, в том числе может оказывать влияние не однократная смена руководящего состава в МКУ «Управление строительства» в проверяемом периоде - 9 месяцев 2025 года.
5. Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира в 2025 году.
В проверяемом периоде за 9 месяцев 2025 года согласно представленным оборотным ведомостям по нефинансовым активам, передача недвижимого имущества МКУ «Управление строительства» в пользование третьим лицам не производилось.
Документы о передаче недвижимого имущества в проверяемом периоде не представлялись к проверке. 
При проверке документов по приемке недвижимого имущества, полученного в оперативное управление учреждения от Учредителя в проверяемом периоде 2025 года, нарушений не установлено. 
[bookmark: _Hlk217631596]По данному вопросу контрольного мероприятия нарушения и недостатки не выявлены.
[bookmark: _Hlk216875360]6. Проверка отсутствия нарушений и недостатков при формировании и исполнении локальных нормативных актов объектом контрольного мероприятия.
К проверке представлены локальные нормативные акты учреждения:
[bookmark: _Hlk216882633]1) приказы МКУ «Управление строительства»: 
[bookmark: _Hlk216879357]- от 28.12.2024 № 91 «О внесении изменений в штатное расписание»,
- от 17.02.2025 № 7 «О внесении изменений в штатное расписание»,
- от 20.08.2025 № 76 «О внесении изменений в штатное расписание».
2) штатные расписания МКУ «Управление строительства»:
- № 18 от 28.12.2024 со штатной численностью с 01.01.2025 – 31 шт. ед.,
[bookmark: _Hlk216879751]- № 19 от 14.02.2025 со штатной численностью с 01.02.2025 – 31 шт. ед.,
- № 20 от 20.08.2025 со штатной численностью с 01.09.2025 – 30 шт. ед.
3) приказы МКУ «Управление строительства»:
[bookmark: _Hlk216882764]- от 10.02.2025 № 5 «О составе комиссии для определения срока полезного использования основных средств, принятия их к учету и осуществления списания (передачи) имущества МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»,
[bookmark: _Hlk216875709]- от 24.03.2025 № 15 «Об установлении срока полезного использования основного средства и принятии его к учету»,
- от 12.05.2025 № 38 «О составе комиссии для определения срока полезного использования основных средств, принятия их к учету и осуществления списания (передачи) имущества МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»,
[bookmark: _Hlk216882504]- от 26.05.2025 № 43 «Об установлении срока полезного использования основного средства и принятии его к учету»,
- от 17.07.2025 № 62 «О составе комиссии для определения срока полезного использования основных средств, принятия их к учету и осуществления списания (передачи) имущества МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»,
- от 02.09.2025 № 81 «О составе комиссии для определения срока полезного использования основных средств, принятия их к учету и осуществления списания (передачи) имущества МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира»,
- от 24.09.2025 № 89 «О составе комиссии для определения срока полезного использования основных средств, принятия их к учету и осуществления списания (передачи) имущества МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира».
[bookmark: _Hlk216876455]4) решение комиссии МКУ «Управление строительства» об установлении срока полезного использования основного средства от 24.03.2025,
- решение комиссии МКУ «Управление строительства» об установлении срока полезного использования основного средства от 26.05.2025.
[bookmark: _Hlk217573042][bookmark: _Hlk216882154]5) Порядок организации и осуществления внутреннего контроля был утвержден Положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета казенного учреждения, утвержденным приказом учреждения от 28.12.2024 № 93 «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» (Приложение 10 к учетной политике).
6) Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов было утверждено Положением об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета казенного учреждения, утвержденным приказом учреждения от 28.12.2024 № 93 «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» (Приложение 11 к учетной политике).
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушения и недостатки не выявлены.

Выводы:
[bookmark: _Hlk211345676]По результатам контрольного мероприятия «Последующий контроль реализации результатов в 2025 году по контрольному мероприятию, проведенному в 2024 году по факту эффективного и целевого использования в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» по установленным нарушениям и недостаткам объекту контроля Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства» городского округа Кашира направлены представление с требованиями об устранении нарушений и информационное письмо с предложениями (рекомендациями).
С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата городского округа Кашира рекомендует объекту контрольного мероприятия проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем, усилить ответственность должностных лиц за соблюдением действующего законодательства и локальных нормативных актов. 
Не допускать нарушения и недостатки системного характера – нарушения, выявленные неоднократно, в том числе в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий.
В целях предупреждения и устранения выявленных нарушений и недостатков по результатам контрольного мероприятия составлены и направлены:
[bookmark: _Hlk210899813][bookmark: _Hlk215072450][bookmark: _Hlk201157227]1) Акт по результатам контрольного мероприятия № 12 от 26 декабря 2025 года в количестве 2 (двух) экземпляров, из которых 1 направлен объекту контроля Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства» городского округа Кашира (экземпляр № 2).
2) Представление.
[bookmark: _Hlk159340063]1 представление с требованиями для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков направлено объекту контрольного мероприятия:
1. [bookmark: _Hlk215064976][bookmark: _Hlk201157475]Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства» городского округа Кашира - Представление № 2 от 06.02.2026 (с количеством требований – 15) - исходящее письмо № 28 от 06.02.2026.
3) Предложения (рекомендации).
В целях соблюдения законности в деятельности учреждения (объекта контроля), эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в оперативном управлении МКУ «Управление строительства», направлено 1 информационное письмо с предложениями (рекомендациями) по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков - исходящее письмо № 29 от 06.02.2026 (с количеством предложений – 12).
Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.
В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения объектом контроля Акта № 12 от 26.12.2025 по результатам контрольного мероприятия «Последующий контроль реализации результатов в 2025 году по контрольному мероприятию, проведенному в 2024 году по факту эффективного и целевого использования в 2023-2024г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Управление строительства» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» поступили пояснения от объекта контроля данного контрольного мероприятия.
[bookmark: _Hlk210904798]1) От директора МКУ «Управление строительства» Половинкина Д.Б. поступило письмо № 118ИСХ-УС-13 от 19.01.2026 (входящее письмо Контрольно-счетной палаты № 9 от 19.01.2026) (Приложение № 1 к отчету). 
Данная информация принята к сведению и отражена Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира в Отчете по результатам контрольного мероприятия.
Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе городского округа Кашира, в Совет депутатов городского округа Кашира, в Каширскую городскую прокуратуру.


