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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 02.02.2026
	No 
	123-па


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 02.02.2023 № 181-па 
«О создании противопаводковой комиссии
городского округа Кашира Московской области»
и утверждении  Плана  мероприятий 

по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод в период весеннего 

половодия 2026 года на территории 

городского округа Кашира Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025                                    № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                        в единой системе публичной власти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                                 и техногенного характера», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О защите населения                      и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного               и техногенного характера», Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденными МЧС РФ, руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья в период паводка, в связи с изменением структуры 
и кадрового состава администрации городского округа Кашира, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 02.02.2023 № 181-па «О создании противопаводковой комиссии городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.01.2024 
№ 160-па, от 14.01.2025 № 31-па) (далее - постановление) следующие изменения: 
Состав Противопаводковой комиссии городского округа Кашира Московской области (приложение к постановлению) утвердить в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2026 года                         на территории городского округа Кашира Московской области                      (приложение 2).
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира                     (Сороконенко Р.А.) разместить настоящее  постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира Московской области 
в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя главы городского округа Кашира Черныша В.В.
Глава городского округа Кашира
                                             Р.А. Пичугин

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира 

                                           от 02.02.2026  № 123-па
Состав 

Противопаводковой комиссии городского округа Кашира 
Московской области
(далее - Комиссия)
	Председатель Комиссии:



	Пичугин Р.А.
	-
	глава городского округа Кашира

	Заместитель председателя Комиссии:



	Черныш В.В.
	-
	заместитель главы городского округа Кашира



	Члены Комиссии:

Ананкина Ю.А.
	-
	первый заместитель главы городского округа Кашира


	Троицкая С.С.
	-
	заместитель главы  городского округа Кашира



	Рябков М.А.
	-
	исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Кашира, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира

	Анисин Н.А.
	-
	заместитель главы  городского округа Кашира

	
	
	

	Рябов К.Ю.
	-
	начальник Управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира

	
	
	

	Новосельцева О.А.

	-
	начальник Управления по экономической политике и инвестициям администрации городского округа Кашира


	Афанасьева С.Н.

	-
	начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира



	Феоктистова Е.А.
	-
	Исполняющий обязанности начальника             отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира



	Якушев Ю.А. 
	-
	главный врач ГБУЗ Московской области «Каширская больница»


	Буренкова М.В. 
	-
	начальник Управления по работе с населением МКУ «Центр обслуживания»

	Громова О.Г.
	-
	заместитель начальника Управления по работе с населением – начальник отдела Ожерельевский МКУ «Центр обслуживания»


	Дмитриева О.В.
	-
	 заместитель начальника Управления по работе с населением – начальник отдела Базаровский  МКУ «Центр обслуживания»



	Федорова М. В.
	-
	заместитель начальника Управления по работе с населением – начальник отдела Колтовский   МКУ «Центр обслуживания»



	Ефремов А. В.
	-
	заместитель начальника Управления по работе с населением – начальник отдела Знаменский  МКУ «Центр обслуживания»



	Кузнецова Л.А.


	-
	заместитель начальника Управления по работе с населением – начальник отдела Топкановский МКУ «Центр обслуживания»



	Безгина Д.А
	-
	заместитель начальника Управления по работе с населением – начальник отдела Домнинский КУ «Центр обслуживания»



	Гречишкин Э.А. 


	-
	директор МБУ  городского округа Кашира «Благоустройство»



	Половинкин Д.Б.
	-
	директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира



	Медведев С.А.
	-
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира



	Сороконенко Р.А.
	-
	директор МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира



	Киндяшов О.С.
	-
	главный инженер Коломенского
филиала АО «Мособлэнерго»



	Карпов П.Н.
	-
	главный инженер Каширского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» -Южные электрические сети


	Морозов А.П.
	-
	директор Каширского РЭС  филиала АО «Мособлгаз»  «Юг»



	Писков И.М.
	-
	заместитель начальника ТО № 3 ТУ Юг Министерства  по содержанию территорий и государственному жилищному надзору  Московской области



	Тимофеев И.В.

Шершаков А.А.                        


	-
	начальник ТУ №13 ГКУ МО «Мособлпожспас»

заместитель начальник ТУ №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» (по г.о. Кашира)



	Бакштеев О.А.   
	-
	начальник Каширского пожарно- спасательного гарнизона



	Елисеев Г.В.
	-
	руководитель 4 инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области»



	Троицкий В.Г.
	-
	начальник ОМВД России по городскому   округу Кашира  



	Гаврилов А.А.
	-
	директор МУП «Водоканал» городского округа Кашира



	Кузнецова С.А.
	-
	начальник Ступинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 



	Чеченин А.Ф.
	-
	руководитель филиала «Мособлводхоз» Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» 

 

	Новиков С.А.
	-
	начальник ГБУВ МО «Терветуправление №5»

 

	Секретарь Комиссии:

	Афанасьева С.Н.
	-
	Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира

	
	
	


Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Кашира
                                                                                                                              от 02.02.2026  № 123-па                                                                                                                             
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2026 года
на территории городского округа Кашира Московской области
	№

п/п
	Мероприятия
	Срок

исполнения
	Исполнители

	Организационные мероприятия

	1
	Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, скотомогильников, полигонов твердых бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного затопления, расположенных на территории  городского округа Кашира Московской области.
	до 25.03.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
 (Рябков М.А.);

Начальнику управления по работе  с населением  МКУ «Центр обслуживания» Буренкова М.В. и заместителям начальника управления по работе  с населением МКУ «Центр обслуживания» - Кузнецова Л.А., Федорова М.В., Громова О.Г., Дмитриева О.В., Ефремов А.В., Безгина Д.А.;
МКУ «Управление строительством» городского округа Кашира (Половинкин Д.Б.).

	2
	Организация проведения в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Кашира Московской области занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности на водных объектах в период весеннего половодья и в случае наводнения
	до 25.03.2026
	Управление образования администрации городского округа Кашира (Марухин В.А.); 
МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира (Медведев С.А.); 
4-ый инспекторский участок ФКУ Центр ГИМС ГУ МЧС России по Московской области 

(Елисеев Г.В.); 
ТУ №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(Тимофеев И.В., Шершаков А.А.).

	3
	Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения
	до 31.03.2026
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.)

	4
	Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), расположенных на территориях, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод. 
	до 20.03.2026
	И.О. начальника отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира Феоктистова Е.А.; 
МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (Гречишкин Э.А.); 
Начальнику управления по работе  с населением  МКУ «Центр обслуживания» Буренкова М.В. и заместителям начальника управления по работе  с населением МКУ «Центр обслуживания» - Кузнецова Л.А., Федорова М.В., Громова О.Г., Дмитриева О.В., Ефремов А.В., Безгина Д.А.;



	5
	Информирование населения городского округа Кашира через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка
	в период

весеннего половодья
	МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Сороконенко Р.А.); 
Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.); 
ТУ №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
(Тимофеев И.В., Шершаков А.А.)


	6
	Обеспечение готовности ветеринарных учреждений к проведению противоэпизоотических мероприятий. Организация создания необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов, дезсредств на складах аптек госветслужб городского округа Кашира
	до 20.03.2026
	ГБУВ МО «Терветуправление № 5»  
(Новиков С.А.)

	7
	Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья
	до 20.03.2026
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Половинкин Д.Б.); 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира
(Рябков М.А.)

	8
	Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления
	до 20.03.2026
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.)


	9
	Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2026 года
	до 25.03.2026
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.)


	10
	Проверка в рамках полномочий готовности к пропуску паводковых вод защитных и искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, подверженных весеннему половодью
	до 20.03.2026
	МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Половинкин Д.Б.);

	11
	Прогнозирование возможной обстановки и доведение соответствующей информации до руководства администрации городского округа Кашира
	в течение подготовительного периода
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.); 
МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира (Медведев С.А.);

Каширский пожарно-спасательный гарнизон (Бакштеев О.А);

Начальнику управления по работе  с населением  МКУ «Центр обслуживания» Буренкова М.В. и заместителям начальника управления по работе  с населением МКУ «Центр обслуживания» -   Кузнецова Л.А., Федорова М.В., Громова О.Г., Дмитриева О.В., Ефремов А.В., Безгина Д.А.;

	Практические мероприятия

	12
	Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения ее централизованной подачи
	до 20.03.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира 
(Рябков М.А.) 

	13
	Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на автомобильных дорогах, защитных и искусственных дорожных сооружениях, попадающих в зоны затопления, в круглосуточном режиме
	в период

весеннего половодья
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира (Рябков М.А.); МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Половнкин Д.Б.)


	14
	Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог, расположенных на территории городского округа Кашира. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков
	до 25.03.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира (Рябков М.А.); МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Половинкин Д.Б.).

	15
	Контроль за работой спасательного поста на реке Ока
	в период

весеннего половодья
	МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира (Медведев С.А.)

	16
	Проверка системы оповещения населения
	18.02.2026;
03.03.2026-04.03.2026
	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.)
МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира (Медведев С.А.)


	17
	Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон затопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения
	в период

весеннего половодья
	Управление по экономической политике и инвестициям администрации городского округа Кашира (Новсельцева О.А.)


	18
	Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в городских и районных больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах
	в период

весеннего половодья
	ГБУЗ Московской области «Каширская больница» 
(Якушев Ю.А.)
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	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления
	в период

весеннего половодья
	Ступинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (Кузнецова С.А.)
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	Поддержание в готовности сил и средств для организации профилактических мероприятий в зонах возможного затопления
	в период

весеннего половодья
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира 
(Рябков М.А.); 
МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира (Половинкин Д.Б.); 
Управление делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира 
(Рябов К.О.)
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	Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего половодья
	в период весеннего
половодья
	ГБУВ МО «Терветуправление № 5»  
(Новиков С.А.)
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	Введение временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на соответствующих автомобильных дорогах местного значения для обеспечения отвода транспорта с эвакуируемым населением и имуществом из мест затопления в пункты временного размещения. Организация и обеспечение охраны общественного порядка в зонах подтопления и в пунктах временного размещения граждан (при возникновении ЧС).
	в период весеннего половодья
	ОМВД России по городскому округу Кашира (Троицкий В.Г.);

Управление делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира 
(Рябов К.О.)
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	Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий 35-110 кВ, попадающих в зону затопления паводковыми водами.

Проведение мероприятий по своевременному отключению потребителей электроэнергии, оказавшихся в зоне затопления (при возникновении ЧС)
	в период

паводка


	Каширский РЭС филиал ПАО «Россетти Московского региона »   (Карпов П.Н.)

	24
	Анализ прохождения весеннего половодья 2026 года и подготовка итоговых материалов для направления их в ГУ МЧС России по Московской области
	По окончанию паводка,

исходя из паводковой ситуации
	 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления делопроизводства и безопасности администрации городского округа Кашира (Афанасьева С.Н.)
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	Организация сопровождения транспортных средств и специальной техники при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций
	в период весеннего половодья
	ОМВД России по городскому округу Кашира (Троицкий В.Г.)

	26
	Проведение мероприятий по своевременному отключению потребителей природного газа, оказавшихся в зоне затопления (при возникновении ЧС)  
	в период

паводка


	Каширская РЭС  филиала АО «Мособлгаз» «Юг» (Морозов А.П.)


