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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	No 
	


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кашира


	О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3253-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»




В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан                     из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3253-па                        (в редакции от 17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 
№ 1536-па; от 13.11.2020 № 2470-па; от 30.12.2020 №3018-па; 
от 14.04.2021 № 975-па; от 02.06.2021 № 1387-па; от 06.08.2021 
№  2072-па; от 26.10.2021 № 2813; от 30.12.2021 № 3542-па; от 26.12.2023 № 3394-па; от 29.12.2023 № 3504-па; от 20.05.2024 № 1052-па; 
от 01.07.2024 № 1430-па; от 08.10.2024 № 2277-па; от 13.11.2024 
№ 2587-па, от 28.12.2024 № 3129-па; от 28.12.2024 № 3153-па, 
от 28.12.2024 № 3155-па, от 21.03.2025 № 643-па; от 04.04.2025 
№ 761-па; от 18.06.2025 № 1427-па; от 01.07.2025 № 1543-па; от 29.07.2025 
№ 1810-па; от 15.10.2025 № 2573-па; от 19.12.2025 № 3177-па; 
от 30.12.2025 № 3345-па; от 30.12.2025 № 3352-па; от 30.12.2025 
№ 3360-па; от 02.03.2026 № 285-па; от 08.05.2026 № 886-па; от 23.06.2026 
№ 1265-па; от 16.07.2026 № 1498-па; от 04.08.2026 №1658-па) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области, признанного таковым после 2017 года» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на первого заместителя главы городского округа Кашира Ананкину Ю.А.



	        Глава городского округа Кашира
	         Р.А. Пичугин
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Кашира
от 31.10.2019  № 3253-па




Муниципальная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
 
1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы городского округа Кашира  - Ю.А. Ананкина

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
Финансовое и организационное обеспечение переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

	Перечень подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  
Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 2017 года»
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

	[bookmark: sub_101]Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Средства бюджета Московской области
	2 356 878,42
	21 794,70
	0,00
	0,00
	234 146,26
	798 352,63
	301 706,63
	842 338,08
	158 540,12

	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
	3 950,80
	3 950,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа 
	711 626,24
	13 063,70
	0,00
	0,00
	97 820,91
	171 090,07
	64 518,73
	212 649,75
	152 483,08

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	3 072 455,46
	38 809,20
	0,00
	0,00
	331 967,17
	969 442,70
	366 225,36
	1 054 987,83
	311 023,20




























Приложение 2 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира


ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области "


	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы 2
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
 
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1

	Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	2021-2028 годы
	Итого
	250 545,29
	33 541,00
	0,00
	0,00
	188 324,33
	12 956,44
	15 723,52
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	159 227,41
	20 716,10
	0,00
	0,00
	133 119,78
	648,80
	4 742,73
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	91 317,88
	12 824,90
	0,00
	0,00
	55 204,55
	12 307,
64
	10 980,79
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1
	Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, в рамках второй подпрограммы
	2021-2028 годы
	Итого
	227 408,06
	33 541,00
	0,00
	0,00
	188 324,33
	800,00
	4 742,73
	0,00
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	159 227,41
	20 716,10
	0,00
	0,00
	133 119,78
	648,80
	4 742,73
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	68 180,65
	12 824,90
	0,00
	0,00
	55 204,55
	151,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. человек
	
	
	119
	25
	0
	0
	86
	8
	0
	0
	0
	
	

	1.2.
	Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017
	2021-2028 годы
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	










	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс. человек
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3.
	Мероприятие 02.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения
	2021-2028 годы
	Итого
	23 137,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 156,44
	10 980,79
	0,00
	0,00
	Администрация городского округа Кашира Московской области 
	Снос аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	23 137,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 156,44
	10 980,79
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
















Приложение 3 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира




ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года "


	Муниципальный заказчик подпрограммы
	
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы 2
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
 
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1

	Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года»
	2024-2028 годы
	Итого
	2 302 207,58
	0,00
	0,00
	0,00
	143 642,84
	956 486,26
	237 796,23
	653 259, 05
	311 023, 20
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	1 772 035,51
	0,00
	0,00
	0,00
	101 026,48
	797 703,83
	184 971,99
	529 793, 09
	158 540, 12
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	530 172,07
	0,00
	0,00
	0,00
	42 616, 36
	158 782,43
	52 824,24
	123 465, 96
	152 483, 08
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»
	2024-2028 годы
	Итого
	1 104 150,11
	0,00
	0,00
	0,00
	143 642,84
	83 178, 77
	28 582,25
	653 259, 05
	195 487, 20
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	834 769,32
	0,00
	0,00
	0,00
	101 026,48
	22 229, 42
	23 180,21
	529 793, 09
	158 540, 12
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	269 380,79
	0,00
	0,00
	0,00
	42 616, 36
	60 949, 35
	5 402,04
	123 465, 96
	36 947,08
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4, тыс.чел.
	
	
	272
	0
	0
	0
	57
	27
	188
	0
	0
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений 
	2024-2028 годы
	Итого
	1 036 733,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	873 307,49
	163 426,05
	0,00
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	954 108,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	775 474,41
	161 791,79
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	103 392,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97 833, 08
	[bookmark: _GoBack]1 634,26
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 4
	
	
	122
	0
	0
	0
	57
	53
	12
	0
	0
	
	

	1.3.
	Мероприятие 01.04. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета
	2024-2028 годы
	Итого
	45 787,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 787,93
	0,00
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	45 787,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 787,93
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4.
	Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения
	2024-2028 годы
	Итого
	115 536,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 536,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	115 536,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115 536, 00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	






























Приложение 4 
к постановлению администрации 
городского округа Кашира



ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5
" Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "


	Муниципальный заказчик подпрограммы
	
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы 5
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
 
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1

	Основное мероприятие И2. Федеральный проект  «Жилье»
	2026-2028 годы
	Итого
	514 434,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112 705, 61
	401 728,78
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	424 536,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 991,91
	312 544,99
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	89 897,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	713,70
	89 183, 79
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие И2.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по II этапу
	2026-2028 годы
	Итого
	401 728,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	401 728,78
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	312 544,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	312 544,99
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	89 183, 79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89 183, 79
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие И2.03. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по II этапу
	2026-2028 годы
	Итого
	112 705,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112 705, 61
	0,00
	0,00
	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Московской области 
	Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда 

	
	
	
	Средства бюджета    Московской области        
	111 991,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111 991, 91
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Кашира
	713, 70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	713, 70
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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