АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.09.2026 | No | 1995-па |
| --- | --- | --- |

Кашира

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие инженерной

инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 09.12.2022 № 4119-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.01.2023 № 134-па, от 22.02.2023 № 474-па, от 09.03.2023 № 572-па, от 04.04.2023 № 852-па, от 17.05.2023 № 1242-па, от 06.07.2023 № 1806-па, от 20.07.2023 № 1944-па, от 07.09.2023 № 2360-па, от 21.09.2023 № 2476-па, от 30.10.2023 № 2825-па, от 05.12.2023 № 3162-па, от 13.12.2023 № 3249-па, от 29.12.2023 № 3460-па, от 29.12.2023 № 3474-па, от 22.03.2024 № 632-па, от 28.03.2024 № 679-па, от 07.05.2024 № 966-па, от 27.06.2024 № 1373-па, от 01.07.2024 № 1424-па, от 26.07.2024 № 1632-па, от 16.08.2024 № 1858-па, от 29.08.2024 № 1970-па, от 02.10.2024 № 2210-па, от 29.10.2024 № 2423-па, от 21.11.2024 № 2680-па, от 16.12.2024 № 2924-па, от 17.12.2024 № 2939-па, от 25.12.2024 № 3052-па, от 28.12.2024 № 3118-па, от 28.12.2024 № 3119-па, от 21.01.2025 № 113-па, от 28.02.2025 № 417-па, от 04.03.2025 № 424-па, от 07.03.2025 № 457-па, от 13.03.2025 № 544-па, от 01.04.2025 № 716-па, от 30.05.2025 № 1253-па, от 06.06.2025 № 1329-па, от 03.07.2025 № 1584-па, от 17.07.2025 № 1668-па, от 24.07.2025 № 1759-па, от 29.08.2025 № 2103-па, от 09.09.2025 № 2205-па, от 07.10.2025 № 2489-па, от 20.10.2025 № 2587-па, от 14.11.2025 № 2852-па, от 18.12.2025 № 3172-па, от 23.12.2025 № 3201-па, от 30.12.2025 № 3355-па, от 30.12.2025 № 3358-па, от 30.12.2025 № 3364-па, от 02.03.2026 № 283-па, от 12.03.2026 № 360-па, от 26.03.2026 № 456-па, от 02.04.2026 № 548-па, от 14.04.2026 № 645-па, от 04.05.2026 № 818-па, от 08.05.2026 № 889-па, от 21.05.2025 № 966-па, от 15.06.2026 № 1189-па, от 20.07.2026 № 1515-па, от 31.07.2026 № 1631-па, от 01.09.2026 № 1956-па) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Чистая вода» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Рябкова М.А.

Глава городского округа Кашира                                                                                           Р.А. Пичугин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Кашира

04.09.2026 № 1995-па

«Приложение

Утвержден постановлением

администрации городского округа Кашира

от 09.12.2022 № 4119-па

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира М.А. Рябков |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» ориентирована на создание условий для предоставления населению коммунальной услуги по водоснабжению нормативного качества в соответствии СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" № 1.2.3685-21. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» ориентирована на создание условий для увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» ориентирована на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения, теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для газификации населения городского округа Кашира. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства бюджета Московской области | 3971028,52 | 277445,23 | 259230,30 | 641032,56 | 1436489,57 | 1141708,35 | 188400,09 | 26722,42 |
| Средства федерального бюджета | 22974,00 | 0,00 | 0,00 | 13032,50 | 9941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 1645339,63 | 176617,23 | 162682,78 | 316986,60 | 588965,12 | 307376,10 | 85086,63 | 7625,17 |
| Внебюджетные источники | 316 740,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 29 353,00 | 139772,00 | 63800,00 | 80015,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 956 082,15 | 455 962,46 | 423 813,08 | 1 000 404,66 | 2175168,19 | 1512884,45 | 353501,72 | 34347,59 |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

04.09.2026 № 1995-па

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 1 "ЧИСТАЯ ВОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | ИТОГО | 42192,05 | 19507,00 | 4103,67 | 5221,38 | 4860,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 27332,05 | 6547,00 | 2203,67 | 5221,38 | 4860,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 - Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023 | Итого | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, МКУ "Управление строительства", ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 2940,00 | 2940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.06 - Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 21160,67 | 3607,00 | 2203,67 | 3700,00 | 3150,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 | МБУ "Благоустройство" г.о.Кашира |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 21160,67 | 3607,00 | 2203,67 | 3700,00 | 3150,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91,00 | 14,00 | 21,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | #### | 0,00 | 14,00 | 14,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.07 - Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2025-2026 | Итого | 3231,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 1710,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 3231,38 | 0,00 | 0,00 | 1521,38 | 1710,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, ед. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | ИТОГО | 42192,05 | 19507,00 | 4103,67 | 5221,38 | 4860,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 | Управление ЖКХ, МБУ "Благоустройство", Руководители ресурсоснабжающих организаций, МКУ "Управление строительства" |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11060,00 | 11060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Кашира | 27332,05 | 6547,00 | 2203,67 | 5221,38 | 4860,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 4500,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3800,00 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |