АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21.09.2026 | No | 2150-па |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кашира

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 10.11.2022 № 3748-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 12.12.2022 № 4140-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 09.02.2023 № 309-па, от 27.03.2023 № 790-па, от 28.04.2023 №1114-па, от 29.05.2023 № 1390-па, от 22.06.2023 № 1624-па, от 13.07.2023 № 1869-па, от 11.08.2023 № 2147-па, от 26.09.2023 № 2509-па, от 04.12.2023 №3138-па, от 29.12.2023 № 3462-па, от 29.12.2023 № 3470-па, от 29.12.2023 № 3478-па, от 28.03.2024 № 677-па, от 05.06.2024 № 1205-па, от 10.06.2024 № 1243-па, от 28.06.2024 № 1400-па, от 05.08.2024 № 1751-па, от 21.08.2024 № 1899-па, от 14.10.2024 № 2318-па, от 19.11.2024 № 2652-па, от 23.12.2024 № 3017-па, от 28.12.2024 № 3141-па, от 28.12.2024 № 3159-па, от 12.02.2025 № 271-па, от 17.03.2025 № 585-па, от 10.04.2025 № 809-па, от 25.04.2025 № 957-па, от 19.06.2025 № 1444-па, от 06.08.2025 № 1902-па, от 20.11.2025 № 2909-па, от 05.12.2025 № 3036-па, от 30.12.2025 № 3340-па, от 30.12.2025 № 3362-па, от 04.03.2026 №300 па, от 15.04.2026 № 655-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 03.01 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5 Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.18 «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Кашира Анисина Н.А.

Глава городского округа Кашира                                                      Р.А Пичугин

Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Кашира 
21.09.2026 № 2150-па

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Кашира
от 12.12.2022 №4140-ПА

Муниципальная программа городского округа Кашира

1. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

1. Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы):

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Кашира Анисин Н.А. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Кашира. 2. Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в экономике. 3. Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства дорожного фонда Московской области | 58 380,00 | 58380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33 769,35 | 0,00 | 0,00 | 31 097,80 | 2 671,55 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Кашира | 169 129,88 | 0,00 | 0,00 | 8 720,70 | 69 121,18 | 45 644,00 | 45 644,00 |
| Средства дорожного фонда городского округа | 2 276 176,21 | 166 420,55 | 267 200,36 | 348 822,30 | 511 711,00 | 491 011,00 | 491 011,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 537 455,44 | 224 800,55 | 267 200,36 | 388 640,80 | 583 503,73 | 536 655,00 | 536 655,00 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Кашира

от 21.09.2026 № 2150-па

6. Перечень мероприятий подпрограмм

| №п/п | Мероприятие подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования 2 | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 02. | 2023-2028 | Итого | 202 899,23 | 0,00 | 0,00 | 39 818,50 | 71 792,73 |  |  |  |  | 45 644,00 | 45 644,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Организация транспортного обслуживания населения |  | Средства бюджета Московской области | 33 769,35 | 0,00 | 0,00 | 31 097,80 | 2 671,55 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 169 129,88 | 0,00 | 0,00 | 8 720,70 | 69 121,18 |  |  |  |  | 45 644,00 | 45 644,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.01. | 2026-2028 | Итого | 159 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 372,00 |  |  |  |  | 45 644,00 | 45 644,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 159 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 372,00 |  |  |  |  | 45 644,00 | 45 644,00 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.04 | 2025 | Итого | 43 239,23 | 0,00 | 0,00 | 39 818,50 | 3 420,73 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |  | Средства бюджета Московской области | 33 769,35 | 0,00 | 0,00 | 31 097,80 | 2 671,55 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 469,88 | 0,00 | 0,00 | 8 720,70 | 749,18 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 03. | 2025-2028 | Итого | 1 086 047,21 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 | 307 548,00 |  |  |  |  | 307 548,00 | 307 548,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 1 086 047,21 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 | 307 548,00 |  |  |  |  | 307 548,00 | 307 548,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 03.01. | 2025-2028 | Итого | 1 086 047,21 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 | 307 548,00 |  |  |  |  | 307 548,00 | 307 548,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 1 086 047,21 | 0,00 | 0,00 | 163 403,21 | 307 548,00 |  |  |  |  | 307 548,00 | 307 548,00 |  |
|  | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств, км |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 584 | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.01. | 2023-2024 | Итого | 167 178,86 | 73 900,00 | 93 278,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 58 380,00 | 58 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 108 798,86 | 15 520,00 | 93 278,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 172,64 | 59 581,70 | 64 590,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Мероприятие 04.03 | 2023 | Итого | 32,68 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 32,68 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог, общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Мероприятие 04.08. | 2023-2024 | Итого | 284 422,29 | 130 053,30 | 154 368,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа |  | Средства дорожного фонда городского округа | 284 422,29 | 130 053,30 | 154 368,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, руб. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 284 422,29 | 130 053,30 | 154 368,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Мероприятие 04.09. | 2023-2024 | Итого | 40 367,08 | 20 814,57 | 19 552,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Средства дорожного фонда городского округа | 40 367,08 | 20 814,57 | 19 552,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, руб. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 367,08 | 20 814,57 | 19 552,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Мероприятие 04.18 | 2025-2028 | Итого | 704 771,11 | 0,00 | 0,00 | 154 382,11 | 183 463,00 |  |  |  |  | 183 463,00 | 183 463,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 704 771,11 | 0,00 | 0,00 | 154 382,11 | 183 463,00 |  |  |  |  | 183 463,00 | 183 463,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 427 297,80 | 0,00 | 0,00 | 96 595,80 | 110 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 234,00 | 110 234,00 | 110 234,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2025-2028 | Итого | 51 736,98 | 0,00 | 0,00 | 31 036,98 | 20 700,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 51 736,98 | 0,00 | 0,00 | 31 036,98 | 20 700,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Мероприятие 01.02 | 2025-2028 | Итого | 51 736,98 | 0,00 | 0,00 | 31 036,98 | 20 700,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа | 51 736,98 | 0,00 | 0,00 | 31 036,98 | 20 700,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Кашира

21.09.2026 № 2150-па

"Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.02 "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения" подпрограммы 3 "Безопасность дорожного движения"

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: заместитель главы городского округа Кашира

| №п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполнения работ (кв.м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках содержания автодорог | Дорожные знаки, разметка | 31 220,90 | 2025-2028 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 22 131 242,20 | - | - | 22 131 242,20 | - | - | - |
| 2 | Ремонт пешеходной коммуникации до железнодорожной платформы "Тесна" | Ремонт тротуара | 1 400,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 905 737,29 | - | - | 8 905 737,29 | - | - | - |
| 3 | Строительство тротуара в д. Топканово | Строительство тротуара | 1 200,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 6 484 285,00 | - | - | - | 6 484 285,00 | - | - |
| 4 | Строительство тротуара в д. Барабаново | Строительство тротуара | 1 440,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 6 515 715,00 | - | - | - | 6 515 715,00 | - | - |
| 5 | Закупка и монтаж остановочных павильонов остановок | Закупка и монтаж остановочных павильонов остановок |  | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 700 000,00 | - | - | - | 4 700 000,00 | - | - |
| 6 | Мероприятие по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах и ЖД | Установка полусфер, строительство ограждений, закупка листовок и плакатов по пропаганде безопасности на ЖД и автомобильных дорогах |  | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 000 000,00 | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - |
|  | ИТОГО | Работы по безопасности дорожного движения | 32 620,90 | 2025-2028 | Итого | 51 736 979,49 | - | - | 31 036 979,49 | 20 700 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 51 736 979,49 | - | - | 31 036 979,49 | 20 700 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа Кашира

21.09.2026 № 2150-па

Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 03.01 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)» подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ "Управление строительства" городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: заместитель главы городского округа Кашира

| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполнения работ (кв.м) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Проезд 22" (Черкизово) | текущий ремонт | 1 410,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 065 700,11 | - | - | 4 065 700,11 | - | - | - |
| 2 | Ремонт дороги ул. Советская г. Кашира | текущий ремонт | 7 100,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 9 606 916,81 | - | - | 9 606 916,81 | - | - | - |
| 3 | Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Кашира | текущий ремонт | 8 461,50 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 11 000 000,00 | - | - | 11 000 000,00 | - | - | - |
| 4 | Замена и ремонт автобусных павильонов | содержание | 165,00 | 2025 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 850 011,66 | - | - | 1 850 011,66 | - | - | - |
| 5 | Московская область, Каширский район, д. Воскресенское от д.5 до д.8 ул. Лесная. | капитальный ремонт | 470,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 613 368,57 | - | - | - | 2 613 368,57 | - | - |
| 6 | Ямочный ремонт на автомобильных дорогах городского округа Кашира | содержание | 1,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 405 100,93 | - | - | - | 4 405 100,93 | - | - |
| 7 | Устройство дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Кашира Московской области | содержание | 1,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 26 000 000,00 | - | - | - | 26 000 000,00 | - | - |
| 8 | Текущий ремонт автомобильной дороги (переправы) по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Топтыково, улица Речная (уч-к №1) | текущий ремонт | 170,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 598 537,10 | - | - | - | 598 537,10 | - | - |
| 9 | Круглогодичное одержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | текущий ремонт | 1,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 024 107 576,48 | - | - | 136 880 583,08 | 272 130 993,40 | 307 548 000,00 | 307 548 000,00 |
| 10 | Оказание услуги "Проведение государственной экспертизы проектной документации и в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт | текущий ремонт | 40,00 | 2026 | Средства дорожного фонда Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 800 000,00 | - | - | - | 1 800 000,00 | - | - |
|  | ИТОГО | Работы по содержанию автомобильных дорог | 17 818,50 | 2025-2028 | Итого | 1 086 047 211,66 | - | - | 163 403 211,66 | 307548000,00 | 307 548 000,00 | 307 548 000,00 |
|  |  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 086 047 211,66 | - | - | 163 403 211,66 | 307 548 000,00 | 307 548 000,00 | 307 548 000,00 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа Кашира

21.09.2026 № 2150-па

"Адресный перечень мероприятий, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.18 "Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения" Подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья""

Муниципальный заказчик: Отдел автодорог, транспорта и связи МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира

Ответственный за выполнение мероприятия: заместитель главы городского округа Кашира

| №п/п | Наименование | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта | Объем выполняемых работ | Источники финансирования | Финансирование, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес объекта) |  | (кв.м.) |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2 026,00 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13 |
| 1 | г. Кашира, ул. Малая Ямская (уч-к №2.2) (К1) | ремонт | 885,00 | Итого | 1 435 667,14 | - | - | 1435667,14 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 435 667,14 | - | - | 1435667,14 | - | - | - |
| 2 | Автомобильная дорога / д. Растовцы, ул. Новая | ремонт | 2181,00 | Итого | 3 538 067,66 | - | - | 3538067,66 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 538 067,66 | - |  | 3538067,66 | - | - | - |
| 3 | Городской проезд (поселок) (уч-к 1) (К1) | Капитальный ремонт | 292,00 | Итого | 366 622,33 | - | - | 366622,33 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 366 622,33 | - | - | 366622,33 | - | - | - |
| 4 | Автомобильная дорога / д. Барабаново, ул. Строительная | Капитальный ремонт | 1566,00 | Итого | 2 540 400,89 | - | - | 2540400,89 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 540 400,89 | - | - | 2540400,89 | - | - | - |
| 5 | ул. Городской поселок (уч-к 2.2) (К1) | Капитальный ремонт | 1080,00 | Итого | 1 752 000,52 | - | - | 1752000,52 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 752 000,52 | - | - | 1752000,52 | - | - | - |
| 6 | г.Кашира, ул. Городской поселок (уч. 3) | Капитальный ремонт | 580,00 | Итого | 541 900,79 | - | - | 541900,79 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 541 900,79 | - | - | 541900,79 | - | - | - |
| 7 | ул. Новый Быт (уч-к №1) (ст. Кашира) | Капитальный ремонт | 1707,00 | Итого | 2 769 134,10 | - | - | 2769134,1 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 769 134,10 | - | - | 2769134,1 | - | - | - |
| 8 | Кашира, ул. Новый Быт (уч-к №3) (ст. Кашира) | Капитальный ремонт | 726,00 | Итого | 1 177 733,77 | - | - | 1177733,77 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 177 733,77 | - | - | 1177733,77 | - | - | - |
| 9 | ул. Новый Быт (уч-к №2) (ст. Кашира) | Капитальный ремонт | 696,00 | Итого | 1 129 067,00 | - | - | 1129067 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 129 067,00 | - | - | 1129067 | - | - | - |
| 10 | г. Кашира, ул. Луговая | Капитальный ремонт | 1029,00 | Итого | 1 669 267,20 | - | - | 1669267,2 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 669 267,20 | - | - | 1669267,2 | - | - | - |
| 11 | г, Кашира, ул, Березовая | Капитальный ремонт | 2224,80 | Итого | 3 609 122,23 | - | - | 3609122,23 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 609 122,23 | - | - | 3609122,23 | - | - | - |
| 12 | Автомобильная дорога / д. Кокино, ул. Полевая | Капитальный ремонт | 1692,00 | Итого | 2 744 800,79 | - | - | 2744800,79 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 744 800,79 | - | - | 2744800,79 | - | - | - |
| 13 | г. Кашира, ул. Спортивная | Капитальный ремонт | 504,00 | Итого | 817 600,15 | - | - | 817600,15 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 817 600,15 | - | - | 817600,15 | - | - | - |
| 14 | г. Кашира, ул. Северная | Капитальный ремонт | 906,00 | Итого | 1 469 733,72 | - | - | 1469733,72 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 469 733,72 | - | - | 1469733,72 | - | - | - |
| 15 | г. Кашира, ул. Лесная | Капитальный ремонт | 576,00 | Итого | 934 400,35 | - | - | 934400,35 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 934 400,35 | - | - | 934400,35 | - | - | - |
| 16 | г, Кашира, ул, Кондукторская Верхняя | Капитальный ремонт | 945,00 | Итого | 1 533 000,49 | - | - | 1533000,49 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 533 000,49 | - | - | 1533000,49 | - | - | - |
| 17 | г. Кашира, ул. Луначарского (уч-к №1) | Капитальный ремонт | 2610,00 | Итого | 4 234 001,30 | - | - | 4234001,3 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 234 001,30 | - | - | 4234001,3 | - | - | - |
| 18 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Слободская (уч-к №4) | Капитальный ремонт | 1032,00 | Итого | 1 674 133,81 | - | - | 1674133,81 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 674 133,81 | - | - | 1674133,81 | - | - | - |
| 19 | Автомобильная дорога / г.о. Кашира, д. Ледово | Капитальный ремонт | 2925,00 | Итого | 4 745 001,40 | - | - | 4745001,4 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 745 001,40 | - | - | 4745001,4 | - | - | - |
| 20 | Автомобильная дорога / г. Кашира, д. Горки ул. Больничная уч.№1 | Капитальный ремонт | 972,00 | Итого | 1 576 800,54 | - | - | 1576800,54 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 576 800,54 | - | - | 1576800,54 | - | - | - |
| 21 | п. Лёдово, ул. Кржижановского | Капитальный ремонт | 5908,00 | Итого | 8 625 196,72 | - | - | 8625196,72 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 625 196,72 | - | - | 8625196,72 | - | - | - |
| 22 | д.Зубово, ул.Дачная | Капитальный ремонт | 9450,00 | Итого | 14 946 896,12 | - | - | 14946896,12 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 14 946 896,12 | - | - | 14946896,12 | - | - | - |
| 23 | д. Тарасково, ул. Комсомольская (уч-к №6) | Капитальный ремонт | 2920,00 | Итого | 4 736 890,32 | - | - | 4736890,32 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 736 890,32 | - | - | 4736890,32 | - | - | - |
| 24 | д. Корыстово, ул. Родниковая (уч-к №1) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 1485,00 | Итого | 2 409 000,70 | - | - | 2409000,7 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 409 000,70 | - | - | 2409000,7 | - | - | - |
| 25 | Автодорога от д. Кокино до д. Ягодня | Капитальный ремонт | 11200,00 | Итого | 18 168 894,32 | - | - | 18168894,32 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 18 168 894,32 | - | - | 18168894,32 | - | - | - |
| 26 | мкр. Ожерелье, ул. 2-я Новая | Капитальный ремонт | 1244,00 | Итого | 2 018 045,08 | - | - | 2018045,08 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 018 045,08 | - | - | 2018045,08 | - | - | - |
| 27 | мкр. Ожерелье, ул. 1 мая (уч-к №1) | Капитальный ремонт | 907,00 | Итого | 1 121 280,91 | - | - | 1121280,91 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 121 280,91 | - | - | 1121280,91 | - | - | - |
| 28 | д. Андреевское, ул. Озерная | Капитальный ремонт | 4500,00 | Итого | 7 300 002,22 | - | - | 7300002,22 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 7 300 002,22 | - | - | 7300002,22 | - | - | - |
| 29 | Автомобильная дорога в д. Веревское | Капитальный ремонт | 10710,00 | Итого | 17 375 157,44 | - | - | 17375157,44 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 17 375 157,44 | - | - | 17375157,44 | - | - | - |
| 30 | д. Корытня, Авт. дорога (уч-к №1) | Капитальный ремонт | 9185,00 | Итого | 14 900 115,61 | - | - | 14900115,61 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 14 900 115,61 | - | - | 14900115,61 | - | - | - |
| 31 | вблизи д. Барабаново, СНТ «Уваровка» | Капитальный ремонт | 5710,00 | Итого | 9 263 702,78 | - | - | 9263702,78 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 9 263 702,78 | - | - | 9263702,78 | - | - | - |
| 32 | д. Стародуб, Авт. дорога (уч-к №7) | Капитальный ремонт | 3000,00 | Итого | 4 745 046,42 | - | - | 4745046,42 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 745 046,42 | - | - | 4745046,42 | - | - | - |
| 33 | г.Кашира, ул. Речная | Капитальный ремонт | 5248,00 | Итого | 8 513 424,74 | - | - | 8513424,74 | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 513 424,74 | - | - | 8513424,74 | - | - | - |
| 34 | д. Горки ул Верхняя слобода (уч-к № 1 | Капитальный ремонт | 941,50 | Итого | 1 594 238,21 | - | - | - | 1 594 238,21 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 594 238,21 | - | - | - | 1 594 238,21 | - | - |
| 35 | д. Горки, ул. Нижняя Слобода (уч-к №1) (К2) | Капитальный ремонт | 924,00 | Итого | 1 556 782,51 | - | - | - | 1 556 782,51 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 556 782,51 | - | - | - | 1 556 782,51 | - | - |
| 36 | г Кашира ул. Фрунзе (ст.Кашира) | Текущий ремонт | 1 660 | Итого | 1 103 395,44 | - | - | - | 1 103 395,44 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 103 395,44 | - | - | - | 1 103 395,44 | - | - |
| 37 | мкр. Ожерелье ул. Цветочная | Капитальный ремонт | 2 173,5 | Итого | 3 422 479,99 | - | - | - | 3 422 479,99 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 422 479,99 | - | - | - | 3 422 479,99 | - | - |
| 38 | мкр. Ожерелье, ул.Гостиничная | Капитальный ремонт | 852,00 | Итого | 1 711 061,20 | - | - | - | 1 711 061,20 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 711 061,20 | - | - | - | 1 711 061,20 | - | - |
| 39 | мкр. Ожерелье ул.Целинная | Капитальный ремонт | 1 972 | Итого | 3 960 343,48 | - | - | - | 3 960 343,48 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 960 343,48 | - | - | - | 3 960 343,48 | - | - |
| 40 | мкр. Ожерелье ул. Алмазная | Капитальный ремонт | 928,00 | Итого | 1 675 027,00 | - | - | - | 1 675 027,00 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 675 027,00 | - | - | - | 1 675 027,00 | - | - |
| 41 | мкр. Ожерелье, ул. Новая плодолесопитомник (уч. № 2) | Капитальный ремонт | 1 130,5 | Итого | 2 011 446,92 | - | - | - | 2 011 446,92 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | - | - | - | - | 2 011 446,92 | - | - |
| 42 | д. Аладьино, Садовый проезд | Капитальный ремонт | 2 600 | Итого | 3 407 566,20 | - | - | - | 3 407 566,20 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 407 566,20 | - | - | - | 3 407 566,20 | - | - |
| 43 | д. Семенково, автодорога (уч-к от питомника Барабаново) | Текущий ремонт | 6 486 | Итого | 9 746 924,01 | - | - | - | 9 746 924,01 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 7 407 662,25 | - | - | - | 7 407 662,25 | - | - |
| 44 | д. Барабаново, ул. Лесная | Капитальный ремонт | 970,00 | Итого | 2 246 746,94 | - | - | - | 2 246 746,94 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 246 746,94 | - | - | - | 2 246 746,94 | - | - |
| 45 | г.о. Кашира, д. Базарово, ул. Речная | Капитальный ремонт | 880,00 | Итого | 1 565 743,71 | - | - | - | 1 565 743,71 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 565 743,71 | - | - | - | 1 565 743,71 | - | - |
| 46 | д. Руднево, ул. Северная | Капитальный ремонт | 2 850 | Итого | 5 070 874,47 | - | - | - | 5 070 874,47 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 5 070 874,47 | - | - | - | 5 070 874,47 | - | - |
| 47 | д. Барабаново, ул. Школьная | Капитальный ремонт | 1 620 | Итого | 2 882 391,71 | - | - | - | 2 882 391,71 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 882 391,71 | - | - | - | 2 882 391,71 | - | - |
| 48 | д. Верзилово, ул. Центральная | Капитальный ремонт | 3 220 | Итого | 6 466 686,65 | - | - | - | 6 466 686,65 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 6 466 686,65 | - | - | - | 6 466 686,65 | - | - |
| 49 | д. Базарово, ул. Придорожная | Текущий ремонт | 1 860 | Итого | 5 122 180,96 | - | - | - | 5 122 180,96 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 5 122 180,96 | - | - | - | 5 122 180,96 | - | - |
| 50 | д. Аладьино, ул. Садовая | Капитальный ремонт | 2 919 | Итого | 5 368 717,57 | - | - | - | 5 368 717,57 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 5 368 717,57 | - | - | - | 5 368 717,57 | - | - |
| 51 | Тротуар вдоль Воронежского шооссе "Зендиково - Кашира" | Текущий ремонт | 2 750 | Итого | 8 695 469,91 | - | - | - | 8 695 469,91 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 8 695 469,91 | - | - | - | 8 695 469,91 | - | - |
| 52 | д. Макарово, ул. Нагорная (уч-к №2) | Капитальный ремонт | 2 205 | Итого | 2 856 293,75 | - | - | - | 2 856 293,75 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 877 423,93 | - | - | - | 877 423,93 | - | - |
| 53 | д. Яковское, ул. Пионерская (уч-к №1) (Домнинский ТО) | Капитальный ремонт | 2 205 | Итого | 3 179 586,74 | - | - | - | 3 179 586,74 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 179 586,74 | - | - | - | 3 179 586,74 | - | - |
| 54 | д. Якимовское, ул. Луговая | Капитальный ремонт | 4 488 | Итого | 7 599 512,61 | - | - | - | 7 599 512,61 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 7 599 512,61 | - | - | - | 7 599 512,61 | - | - |
| 55 | д. Козлянино уч-к (1.1) (Домнинский ТО) | Капитальный ремонт | 2 000 | Итого | 2 960 508,97 | - | - | - | 2 960 508,97 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 810 871,39 | - | - | - | 2 810 871,39 | - | - |
| 56 | д. Козлянино уч-к (1.2) | Капитальный ремонт | 2 328 | Итого | 2 936 784,68 | - | - | - | 2 936 784,68 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 936 784,68 | - | - | - | 2 936 784,68 | - | - |
| 57 | п. Ледово, ул. Светлая (Домнинский ТО) | Капитальный ремонт | 1 590 | Итого | 2 194 257,78 | - | - | - | 2 194 257,78 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 194 257,78 | - | - | - | 2 194 257,78 | - | - |
| 58 | д. Гритчино, ул. Луговая (уч-к №2) (Домнинский ТО) | Капитальный ремонт | 2 760 | Итого | 3 435 020,22 | - | - | - | 3 435 020,22 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 435 020,22 | - | - | - | 3 435 020,22 | - | - |
| 59 | Автомобильная дорога по д. Завалье-2 (Домнинский ТО) | Капитальный ремонт | 1 720 | Итого | 2 417 349,28 | - | - | - | 2 417 349,28 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 417 349,28 | - | - | - | 2 417 349,28 | - | - |
| 60 | МО, Каширский район, д. Воскресенское от д. 5 до д. 8 ул. Лесная | Капитальный ремонт | 1 836 | Итого | 2 613 368,57 | - | - | - | 2 613 368,57 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 613 368,57 | - | - | - | 2 613 368,57 | - | - |
| 61 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №9) (Знаменский ТО) | Капитальный ремонт | 1 830 | Итого | 3 098 731,77 | - | - | - | 3 098 731,77 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 098 731,77 | - | - | - | 3 098 731,77 | - | - |
| 62 | п. Большое Руново, ул. Центральная (уч-к №7) (Знаменский ТО) | Капитальный ремонт | 576,00 | Итого | 775 394,24 | - | - | - | 775 394,24 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 775 394,24 | - | - | - | 775 394,24 | - | - |
| 63 | д. Воскресенское, ул. Выселки (уч-к №2) (Знаменский ТО) | Капитальный ремонт | 2 324 | Итого | 3 080 565,30 | - | - | - | 3 080 565,30 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 080 565,30 | - | - | - | 3 080 565,30 | - | - |
| 64 | Хворостянка, ул. Луговая (уч-к №3) (Знаменский ТО) | Капитальный ремонт | 1 440 | Итого | 2 562 126,06 | - | - | - | 2 562 126,06 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 562 126,06 | - | - | - | 2 562 126,06 | - | - |
| 65 | д. Баскачи, ул. Загородная (уч-к №7) (Знаменский ТО) | Капитальный ремонт | 756,00 | Итого | 1 042 465,01 | - | - | - | 1 042 465,01 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 042 465,01 | - | - | - | 1 042 465,01 | - | - |
| 66 | Подъездная дорога к СНТ 'Электроник' (Колтовский ТО) | Текущий ремонт | 1 660 | Итого | 3 147 209,55 | - | - | - | 3 147 209,55 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 147 209,55 | - | - | - | 3 147 209,55 | - | - |
| 67 | д. Малеево, Авт. дорога (уч-к №2) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 1 640 | Итого | 2 777 005,40 | - | - | - | 2 777 005,40 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 777 005,40 | - | - | - | 2 777 005,40 | - | - |
| 68 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №1) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 2 340 | Итого | 3 962 312,66 | - | - | - | 3 962 312,66 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 962 312,66 | - | - | - | 3 962 312,66 | - | - |
| 69 | д. Корыстово, ул. Зеленая (уч-к №4) (Колтовский ТО | Капитальный ремонт | 768,00 | Итого | 1 007 849,57 | - | - | - | 1 007 849,57 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 007 849,57 | - | - | - | 1 007 849,57 | - | - |
| 70 | д. Тарасково, пер. Тихий (уч. №3) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 843,50 | Итого | 1 142 636,00 | - | - | - | 1 142 636,00 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 142 636,00 | - | - | - | 1 142 636,00 | - | - |
| 71 | д. Тарасково ул. Дачная (уч.к №2) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 2 040 | Итого | 2 728 915,91 | - | - | - | 2 728 915,91 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 728 915,91 | - | - | - | 2 728 915,91 | - | - |
| 72 | . Тарасково, ул.Дубки (уч-к №3) (Колтовский ТО | Капитальный ремонт | 632,00 | Итого | 802 622,09 | - | - | - | 802 622,09 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 802 622,09 | - | - | - | 802 622,09 | - | - |
| 73 | д. Тарасково, ул. Цветная (уч-к №1) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 3 504 | Итого | 5 933 309,19 | - | - | - | 5 933 309,19 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 5 933 309,19 | - | - | - | 5 933 309,19 | - | - |
| 74 | д. Колтово, Авт. Дорога (уч-к №3) (Колтовский ТО | Капитальный ремонт | 832 | Итого | 1 408 822,25 | - | - | - | 1 408 822,25 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 408 822,25 | - | - | - | 1 408 822,25 | - | - |
| 75 | д. Срезнево, ул. Садовая (уч-к № 3) | Капитальный ремонт | 1 600 | Итого | 2 709 273,62 | - | - | - | 2 709 273,62 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 2 709 273,62 | - | - | - | 2 709 273,62 | - | - |
| 76 | . д. Срезнево, ул. Садовая (уч-к №2) | Капитальный ремонт | 2 144 | Итого | 3 630 426,80 | - | - | - | 3 630 426,80 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 630 426,80 | - | - | - | 3 630 426,80 | - | - |
| 77 | д. Маслово, Автомобильная дорога от д.1 до д.60 (Топкановский ТО) | Текущий ремонт | 5 127,5 | Итого | 9 721 275,51 | - | - | - | 9 721 275,51 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 9 721 275,51 | - | - | - | 9 721 275,51 | - | - |
| 78 | д. Маслово, Автомобильная дорога №1 | Текущий ремонт | 1 176 | Итого | 1 611 522,91 | - | - | - | 1 611 522,91 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 611 522,91 | - | - | - | 1 611 522,91 | - | - |
| 79 | . д. Лиды, ул. Приокская (уч.1) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 735 | Итого | 1 476 091,55 | - | - | - | 1 476 091,55 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 476 091,55 | - | - | - | 1 476 091,55 | - | - |
| 80 | . д. Лиды, ул. Приокская (уч-к №2) (Колтовский ТО) | Капитальный ремонт | 1 512 | Итого | 3 021 348,51 | - | - | - | 3 021 348,51 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 021 348,51 | - | - | - | 3 021 348,51 | - | - |
| 81 | д. Большое Кропотово, ул. Родниковая (уч-к №2) | Текущий ремонт | 1 944 | Итого | 3 685 647,87 | - | - | - | 3 685 647,87 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 685 647,87 | - | - | - | 3 685 647,87 | - | - |
| 82 | д. Злобино, автодорога (уч-к 1) | Капитальный ремонт | 2 576 | Итого | 3 529 186,42 | - | - | - | 3 529 186,42 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 529 186,42 | - | - | - | 3 529 186,42 | - | - |
| 83 | Московская область, г.о. Кашира, д. Макарово, ул. Нагорная (уч-к №2) | дополнительные работы | 250 | Итого | 1327195,54 | - | - | - | 1 327 195,54 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 1 327 195,54 | - | - | - | 1 327 195,54 | - | - |
| 84 | Московская область, г.о. Кашира, д. Тарасково, ул. Тополиная (Колтовский ТО) | Текущий ремонт | 970 | Итого | 6 441 322,25 | - | - | - | 6 441 322,25 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 6 441 322,25 | - | - | - | 6 441 322,25 | - | - |
| 85 | Московская область, г.о. Кашира, д. Никулино, ул. Лесная | Текущий ремонт | 674 | Итого | 4 912 393,00 | - | - | - | 4 912 393,00 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 4 912 393,00 | - | - | - | 4 912 393,00 | - | - |
| 86 | Ремонт парковочной зоны мкр. Ожерелье рядом с ж/д вокзалом | Текущий ремонт | 546 | Итого | 6 604 333,21 | - | - | - | 6 604 333,21 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 6 604 333,21 | - | - | - | 6 604 333,21 | - | - |
| 87 | Нераспределенный остаток |  |  | Итого | 3 522 258,33 | - | - | - | 3 522 258,33 | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 3 522 258,33 | - | - | - | 3 522 258,33 | - | - |
|  | ИТОГО | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог на территории г.о. Кашира | 96595,80 | Итого 2025г. | 154 382 109,56 |  |  | 154382109,56 |  |  |  |
|  |  |  | 13078,00 | Итого 2026г. |  | 0,00 | - |  | 183 463 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | Итого 2027г.-2028г. | 366 926 000,00 | 0,00 | - | 0 |  | 183 463 000,00 | 183 463 000,00 |
|  |  |  | 0,00 | Средства дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 109673,80 | Средства дорожного фонда городского округа Кашира | 704 771 109,56 | 0,00 | - | 154382109,56 | 183 463 000,00 | 183 463 000,00 | 183 463 000,00 |